Приложение 28

Анализ расходов департамента городского хозяйства

Администрации города на выполнение капитального и текущего ремонтов муниципальных учреждений (в том числе образовательных и социальных объектов)

В проекте бюджета города на 2021 год МКУ «ДЭАЗиИС» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на выполнение капитального ремонта муниципальных учреждений (в том числе образовательных и социальных объектов) в сумме 160 899 201,42 рубля и текущего ремонта в сумме 74 555 778,27 рубля.

В обоснование бюджетных ассигнований на выполнение ремонтных работ, планируемых в 2021 году, представлены локальные сметные расчёты, оформленные не надлежащим образом, а именно:

- отсутствуют реквизиты - «утвержден», «составил», «проверил», «дата утверждения», «даты базисных (текущих) цен, использованных в сметах»;

- отсутствуют пояснительные записки, ведомости объемов работ, обосновывающие документы (акты обследования (осмотра), дефектные ведомости и предписания надзорных органов, коммерческие предложения и прайс листы на материальные ресурсы и оборудование);

- не актуализированы согласно действующей базы 2020 года с изменениями 1-3, так как составлены в редакциях ФЕР 2017, 2018, 2019, 2020 (до актуализации).

ДГХ (МКУ «ДЭАЗиИС») замечания частично приняты к сведению и в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия представлены обосновывающие документы (акты обследования (осмотра), дефектные ведомости и предписания надзорных органов, коммерческие предложения и прайс листы на материальные ресурсы и оборудование). По пояснениям ДГХ (МКУ «ДЭАЗиИС») в связи с возможным изменением в течении последующего периода стоимости материалов и оборудования, не учтенных в базах ФЕР, сметная документация в период подготовки аукционной документации для дальнейшего размещения закупок на выполнение ремонтных работ потребует дополнительного обследования объектов в целях уточнения объема и видов работ после последнего обследования и дополнительной актуализации с учетом обновления индексов перевода базисных цен в текущие, а также уточнение стоимости материалов и оборудования.

Отмечаем, что согласно пункту 35 раздела II Методики № 421/пр «сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства».

Согласно пункту 4.4 ВСН 58-88 (р) «при производстве текущего ремонта зданий подрядным способом следует применять принципы ценообразования и порядок оплаты выполненных работ, предусмотренные для капитального ремонта».

На основании вышеизложенного для качественного планирования бюджетных ассигнований предлагаем рассмотреть возможность предусмотреть в Методике планирования бюджетных ассигнований следующие положения:

1) Планирование бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) осуществляется сметным методом в пределах доведённого предварительного предельного объёма бюджетных ассигнований на основании оформленных должным образом документов:

- проектной документации (чертежи и сметы), проверенной специализированной организацией (в случаях, предусмотренных законодательством), а в случае отсутствия чертежей - дефектных ведомостей. В случае отсутствия сметной документации, стоимость капитального ремонта может быть определена на основании смет по объектам аналогам с предоставлением документов, подтверждающих что объекты являются аналогами (технические паспорта, проектная, исполнительная документация и др.);

- предписаний надзорных органов (в случае наличия таковых);

- актов обследования объектов.

2) Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов в очередном финансовом году осуществляется сметным методом в пределах доведенного предварительного предельного объёма бюджетных ассигнований на основании оформленных надлежащим образом документов:

- сметной документации, проверенной специализированной организацией (в случаях, предусмотренных законодательством), а в случае её отсутствия составленной учреждениями – заказчиками или на основании смет по объектам аналогам с предоставлением документов, подтверждающих, что объекты являются аналогами (технические паспорта, проектная, исполнительная документация и др.);

- проектной, рабочей документации, разработанной по объектам ремонта, а в случае их отсутствия на основании дефектных ведомостей;

- предписаний надзорных органов (в случае наличия таковых);

- актов обследования объектов.

3) Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов на плановый период осуществляется сметным методом в пределах доведённого предварительного предельного объёма бюджетных ассигнований на основании оформленных должным образом актов обследования объектов, дефектных ведомостей, сметной документации, а также предписаний надзорных органов (в случае наличия таковых).

Швачко Валентина Николаевна

52-80-48

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 № 59986), утверждена Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика№ 421/пр).

ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, утверждено Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 (далее - ВСН 58-88 (р)).