Приложение 34

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021-2022 годах

по ДАиГ на благоустройство общественных пространств

и создание парковочных мест

1.	В соответствии с информацией, отражённой в приложении 15 к пояснительной записке к проекту бюджета города Сургута на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов (далее – Приложение 15), на благоустройство 6 объектов общественных пространств и 5 автомобильных парковок по ДАиГ (МКУ «УКС») запланированы бюджетные ассигнования на общую сумму 355 466 548,05 рубля (147 686 280,04 рубля – за счёт средств местного бюджета, 126 745 867,49 рубля – за счёт средств окружного бюджета, 81 034 400,52 рубля – за счёт средств федерального бюджета), в том числе:

- в 2021 году 128 112 485,65 рубля (93 974 617,64 рубля – за счёт средств местного бюджета, 20 824 067,49 рубля – за счёт средств окружного бюджета, 13 313 800,52 рубля – за счёт средств федерального бюджета);

- в 2022 году 118 827 562,40 рубля (32 006 362,40 рубля – за счёт средств местного бюджета, 52 960 900,00 рубля – за счёт средств окружного бюджета, 33 860 300,00 рубля – за счёт средств федерального бюджета);

- в 2023 году 108 526 500,00 рублей (21 705 300,00 рубля – за счёт средств местного бюджета, 52 960 900,00 рубля – за счёт средств окружного бюджета, 33 860 300,00 рубля – за счёт средств федерального бюджета).

Анализ обоснований бюджетных ассигнований, запланированных в проекте бюджета на благоустройство ДАиГ (МКУ «УКС»), показал следующее.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» по объекту «Парк в мкр. 38» МКУ «УКС» на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ в размере 10 005 365,33 рубля (КБК 046 0503 36.1.F2.20980 240).

Согласно пункту 2.2 муниципального контракта от 09.12.2020 № 30П/2020 на выполнение ПИР по объекту «Парк в мкр. 38», размещённому в ЕИС, цена контракта составляет 9 499 000,00 рублей, в том числе объём финансирования на 2021 год – 5 632 306,70 рублей, что на 4 373 058,63 рубля меньше, чем запланировано в проекте решения.

Предлагаем перераспределить на другие статьи или уменьшить (с соответствующей корректировкой дефицита бюджета) бюджетные ассигнования, запланированные на 2021 год на выполнение ПИР по объекту «Парк в мкр. 38» в сумме 4 373 058,63 рубля (КБК 046 0503 36.1.F2.20980 240), в связи с высвобождением по результатам торгов.

Рогаченко Артем Владиславович

52-80-32

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ЕИС).