## Slide 1: МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

## Slide 2: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
Инициатор – Публичный партнёр (далее- ПП)
Инициатор – Частный партнёр (далее- ЧП)
ПП обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 224-ФЗ, и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган.
(ч.1 ст.8 224-ФЗ)
Вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 224-ФЗ и направить предложение о реализации проекта ПП. При этом ЧП, одновременно с направлением предложения предоставляет ПП выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.
(ч.2 ст.8 224-ФЗ)

## Slide 3: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
Предложение о реализации проекта направляется главе муниципального образования, который определяет орган местного самоуправления, уполномоченный в рамках своей компетенции на рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП и направляет в указанный орган (далее -УО ПП) поступившее предложение.
(п. 3 ПП 1388 от 19.12.2015)

## Slide 4: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
В срок, не превышающий девяносто дней со дня поступления от ЧП предложения, УО ПП обязан рассмотреть такое предложение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ПП 1388 от 19.12.2015), и принять одно из следующих решений:
1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта.
В ходе рассмотрения предложения о реализации проекта ПП не менее чем за 45 дней до вынесения решения направляет в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию исполнение бюджета, запрос о предоставлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования.
(ч.5 ст.8 224-ФЗ)
(п. 4, 7 ПП 1388 от 19.12.2015)

## Slide 5: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП осуществляется УО ПП на предмет:
1) соответствие проекта принципам ГЧП, МЧП;
2) возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения, указанного в предложении о реализации проекта (далее- объект);
3)возможности заключения соглашения ГЧП, МЧП в отношении объекта;
4) наличия в отношении объекта заключенных соглашений;
5) наличие средств на реализацию проекта в соответствии с законодательством (в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетной системы Российской Федерации);
6) наличия у ПП права собственности на объект;
7) наличие прав третьих лиц в отношении объекта;
8) наличие потребности в реконструкции либо создании объекта;
9) полноты и достоверности данных, содержащихся в предложении о реализации проекта;
10) наличия оснований для принятия решения о невозможности реализации проекта;
11) целесообразности проведения переговоров с инициатором проекта.
(п. 5 ПП 1388 от 19.12.2015)

## Slide 6: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
Решение, принятое ПП в соответствии с ч.5 ст.8 224-ФЗ и п.4 ПП 1388 утверждается главой муниципального образования;
Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивировано в соответствии с ч.7 ст. 8 224-ФЗ;
В срок, не превышающий десяти дней со дня принятия одного из предусмотренных частью 5 статьи 8 224-ФЗ решений, ПП направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
(ч.5, 8,9 ст.8 224-ФЗ)
(п. 8, 9, 10 ПП 1388 от 19.12.2015)

## Slide 7: Разработка предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП(статья 8)
Принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества
Принято решение о невозможности реализации проекта.
ПП в течение 10 дней со дня принятия решения направляет на рассмотрение в УО предложение о реализации проекта, соответствующее решение, копии протоколов предварительных переговоров (если переговоры проводились), иные сведения, определенные требованиями ПП 1386 от 19.12.2015;
(ч.8 ст.8 224-ФЗ)
(п. 10 ПП 1388 от 19.12.2015)
Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивировано в соответствии с ч.7 ст. 8 224-ФЗ по следующим основаниям:
1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам гГЧП, МЧП;
2) предложение о реализации проекта не соответствует установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта;
3) содержание проекта не соответствует установленным частью 3 статьи 8 224-ФЗ требованиям к содержанию проекта;
4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или) передача в частную собственность объекта соглашения не допускаются в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым актом;
5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о реализации проекта объекта соглашения не допускается или в отношении этого объекта уже имеются заключенные соглашения;
6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
7) у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в предложении о реализации проекта объект;
8) указанный в предложении о реализации проекта объект является несвободным от прав третьих лиц;
9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует реконструкции либо создание указанного в предложении о реализации проекта объекта не требуется;
10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению предусмотренных частью 6 статьи 8 224-ФЗ условий предложения о реализации проекта либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по этим условиям.
(ч.5 ст.8 224-ФЗ) (п. 8, 9 ПП 1388 от 19.12.2015)

## Slide 8: Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП уполномоченным органом (статья 9)
Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. Направление предложения о реализации проекта с нарушением определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 224- ФЗ формы и требований и без приложения документов, предусмотренных частью 8 статьи 8 224-ФЗ, не допускается.
Оценка эффективности проекта проводится перед рассмотрением проекта на определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев:
1) финансовая эффективность проекта ГЧП, проекта МЧП ;
2) социально-экономический эффект от реализации проекта ГЧП, проекта МЧП, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования.
Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в случае, если проект будет признан эффективным по каждому из критериев, указанных в части 2 статьи 9.
(ч.1,2 ст.9 224-ФЗ)

## Slide 9: Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП уполномоченным органом (статья 9)
Сравнительное преимущество проекта определяется на основании соотношения следующих показателей:
1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта ГЧП, проекта МЧП и чистых дисконтированных расходов при реализации государственного контракта, муниципального контракта;
2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП, проекта МЧП и объема принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального контракта.
Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества не может превышать девяносто дней со дня поступления такого проекта в уполномоченный орган.
Порядок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта ГЧП , проекта МЧП и определения их сравнительного преимущества в соответствии с критериями и показателями, предусмотренными частями 2 и 4 статьи 9 224-ФЗ, устанавливается Правительством Российской Федерации
(ч.4-6 ст.9 224-ФЗ)

## Slide 10: Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП уполномоченным органом (статья 9)
При рассмотрении предложения о реализации проекта на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества уполномоченный орган вправе запрашивать у ПП и ЧП дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с обязательным участием ПП и ЧП, в том числе в форме совместных совещаний, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
По результатам изучения направленных в уполномоченный орган материалов и документов, а также проведенных переговоров содержание предложения о реализации проекта может быть изменено до дня утверждения заключения, предусмотренного частью 10 статьи 9 224-ФЗ, при наличии согласия уполномоченного органа, ПП, а также ЧП проекта в случае, если предложение о реализации проекта было подготовлено ЧП.
Итоги состоявшихся переговоров, включая принятые решения об изменении предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть подписан уполномоченным органом, ПП и ЧП и составлен в трех экземплярах. Невключение в протокол переговоров решений об изменении предложения о реализации проекта не допускается.
По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение УО) либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение УО) и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) ПП и ЧП и в течение пяти дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
(ч.8-10 ст.9 224-ФЗ)

## Slide 11: Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП, МЧП уполномоченным органом (статья 9)
Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта ГЧП, проекта МЧП.
В случае получения положительного заключения уполномоченного органа ПП в течение пяти дней направляет данное заключение в орган государственной власти, главе муниципального образования, уполномоченным в соответствии с 224-ФЗ на принятие решения о реализации проекта.
(ч.11,13 ст.9 224-ФЗ)

## Slide 12: Принятие решения о реализации проекта ГЧП, проекта МЧП (Статья 10)
Решение о реализации проекта принимается при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения:
1) Правительством Российской Федерации, если публичным партнером является Российская Федерация либо планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;
2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если публичным партнером является субъект Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации);
3) главой муниципального образования, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации).
(ч.1,2 ст.10 224-ФЗ)

## Slide 13: Принятие решения о реализации проекта ГЧП, проекта МЧП (Статья 10)
Инициатор – Публичный партнёр
Инициатор – Частный партнёр
В случае, если инициатор проекта ПП, решением утверждается:
1) цели и задачи реализации такого проекта;
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;
3) существенные условия соглашения;
4) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа;
5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);
6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;
8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае проведения совместного конкурса - соглашений;
9) срок и порядок размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления определенным решением о реализации проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;
10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);
11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.
В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного ЧП, решением утверждаются:
1) цели и задачи реализации такого проекта;
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;
3) существенные условия соглашения.
(ч.3 ст.10 224-ФЗ)

## Slide 14: Принятие решения о реализации проекта ГЧП, проекта МЧП (Статья 10)
Инициатор – Публичный партнёр
Инициатор – Частный партнёр
На основании решения о реализации проекта ПП в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев когда инициатором проекта является ЧП.
(ч.7 ст.10 224-ФЗ)
В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного ЧП, ПП в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия решения, размещает на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, и на официальном сайте ПП указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.
В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения решения о реализации проекта на официальном сайте РФ от иных лиц не поступили ПП заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением банковской гарантии в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 224-ФЗ , ПП принимает решение о заключении соглашения с ЧП без проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.
(ч.8,9 ст.10 224-ФЗ)

## Slide 15
В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения решения о реализации проекта принятого на основании предложения, подготовленного ЧП на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением банковской гарантии в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 224- ФЗ, ПП в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.
Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения и порядок его направления публичному партнеру утверждаются Правительством Российской Федерации (ПП 1387 от 19.12.2015)
(ч.10,11 ст.10 224-ФЗ)
Принятие решения о реализации проекта ГЧП, проекта МЧП (Статья 10)

## Slide 16: Заключение соглашения ГЧП, МЧП без проведения конкурса (Статья 19)
Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 224-ФЗ.
Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 224-ФЗ ;
2) с лицом, представившим заявку (далее - заявитель) на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.
(ч.1, 2 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 17: Конкурс на право заключения соглашения ГЧП, МЧП (Статья 19)
Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя следующие этапы:
1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;
2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.
В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право заключения соответственно соглашения о ГЧП, МЧП может проводиться без этапа, указанного в пункте 4 части 4 статьи 19 224-ФЗ.
(ч.4,5 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 18: Конкурс на право заключения соглашения ГЧП, МЧП (Статья 19)
Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.
Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
К критериям конкурса могут относиться:
1) технические критерии;
2) финансово-экономические критерии;
3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на себя частным партнером в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании).
(ч.7-9 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 19: Конкурс на право заключения соглашения ГЧП, МЧП (Статья 19)
При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.
Для каждого предусмотренного частью 9 статьи 19 224-ФЗ критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в части 9 статьи 19 224-ФЗ критериев конкурса, могут изменяться от ноля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.
(ч.10-13 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 20: Конкурс на право заключения соглашения ГЧП, МЧП (Статья 19)
Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются в конкурсной документации.
Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для исполнения соглашения, является обязательным критерием конкурсной документации.
В случае, если соглашением предусматривается частичное финансовое обеспечение проекта публичным партнером, в критерии конкурса в обязательном порядке включается максимально прогнозируемый объем указанного финансового обеспечения.
Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в части 9 статьи 19 224-ФЗ критериев конкурса, могут принимать следующие значения:
1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых;
2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых;
3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых.
(ч.14, 15,17,18 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 21: Конкурс на право заключения соглашения ГЧП, МЧП (Статья 19)
Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной документации на основании решения о реализации проекта.
Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений.
(ч.22,23 ст.19 224-ФЗ)

## Slide 22: Конкурсная документация (Статья 21)
Конкурсная документация должна содержать:
1) решение о реализации проекта;
2) условия конкурса;
3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, а также требования о наличии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается только после заключения соглашения и выполнения необходимых для этого условий такого соглашения;
4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса;
5) критерии конкурса;
6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направления уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе;
(ч.1 ст.21 224-ФЗ)

## Slide 23: Конкурсная документация (Статья 21)
Конкурсная документация должна содержать:
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;
10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;
11) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению;
12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;
13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);
14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений;
15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса;
17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
19) порядок определения победителя конкурса;
20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;
21) срок подписания соглашения;
22) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса.
(ч.1 ст.21 224-ФЗ)

## Slide 24: Конкурсная документация (Статья 21)
Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.
В случае проведения открытого конкурса публичный партнер размещает конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в срок, не превышающий пяти дней со дня ее утверждения.
Публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к публичному партнеру, в конкурсную комиссию не позднее чем за десять дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются публичным партнером, конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.
Публичный партнер вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех дней со дня их внесения размещается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации,
(ч.3,4, 5 ст.21 224-ФЗ)

## Slide 25: Порядок предоставления заявок (Статья 21)
1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления уведомления лицам в соответствии с решением о реализации проекта одновременно с приглашением принять участие в конкурсе.
3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме с учетом положений части 1 настоящей статьи в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.
4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера такой заявки.
5. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
(ч. ст.23 224-ФЗ)

## Slide 26: Порядок определения победителя конкурса (Статья 29)
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона.
2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса, а также участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса
(ч. ст.29 224-ФЗ)

## Slide 27: Порядок заключения соглашения ГЧП, МЧП (статья 32)
Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее десяти дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.
(ч.1 ст.32 224-ФЗ)

## Slide 28: Порядок заключения соглашения ГЧП, МЧП (статья 32)
Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 и части 24 статьи 19 224- ФЗ, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией.
(ч.5 ст.32 224-ФЗ)

## Slide 29: Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного участка, водного объекта, части водного объекта, участка недр и их использование (статья 33)
1. Земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии земельным, лесным, водным законодательством,
законодательством Российской Федерации о недрах без проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия такого соглашения.
2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией. Использование частным партнером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах.
3. Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного партнера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц.
5. Прекращение соглашения является основанием для прекращения заключенного в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи договора аренды земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр, за исключением случаев, предусмотренных частью 6настоящей статьи.
(ч.1-3,5 ст.33 224-ФЗ)

## Slide 30: Блок-схема
Разработка предложения о реализации МЧП
Направление предложения на рассмотрение Главе МО
Глава МО определяет уполномоченный орган МС (УОМС) для рассмотрения предложения в рамках установленной компетенции и направляет предложение на рассмотрение в этот орган
УОМС рассматривает предложение в течение 90 дней и принимает одно из решений:
О невозможности реализации проекта;
-о направлении проекта в УО в целях определения его сравнительного преимущества
В ходе рассмотрения предложения ПП не менее чем за 45 дней направляет запрос в финансовый орган,, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета о наличии финансовых средств на реализацию проекта
В течение 10 дней со дня принятия решения ПП:
- направляет инициатору предложения такое решение и протоколы (в случае проведения переговоров)
- размещает решение и протоколы (в случае проведения переговоров) на официальном сайте ПП,;
-направляет предложение в Уполномоченный орган в целях проведения сравнительного преимущества.
Проведение Уполномоченным органом субъекта РФ оценки эффективности проекта МЧП, ГЧП и определения его сравнительного преимущества в течение 90 дней
В течение 5 дней УО направляет заключение об эффективности проекта в ОГВ, главе МО, уполномоченными в соответствии с 224-ФЗ на принятие решения о реализации проекта.
Решение о реализации проекта принимается Главой МО при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения
Организация и проведение конкурса в течение 180 дней (за исключением случая, если инициатором проекта МЧП, ГЧП является частный партнер)
В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного ЧП, ПП в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия решения, размещает на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, и на официальном сайте ПП принятое решение
Заключение соглашения МЧП с инициатором проекта в 10-дневный срок, если в течение 45 дней с момента размещения проекта, подготовленного ЧП не поступило заявок
Заключение соглашения МЧП с победителем конкурса проекта в 10-дневный срок со дня подписания итогового протокола

## Slide 31: Установленные сроки для проведения процедуры заключения соглашения МЧП, ГЧП
Инициатор – Публичный партнёр
445 дней
Инициатор – Частный партнёр
310 дней