|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  Администрации города  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Муниципальная программа   
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
в городе Сургуте на период до 2030 года»

Паспорт муниципальной программы   
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   
в городе Сургуте на период до 2030 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание  для разработки программы – наименование, номер и дата правового акта, послужившего основой  для разработки программы | - Федеральный Закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации  от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации  от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению  государственными (муниципальными) учреждениями  в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;  - приказ Министерства экономического развития  Российской Федерации от 28.04.2021 № 231  «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных  и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  - постановление Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п  «О государственной программе Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»;  - решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ  «О Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  на период до 2030 года»;  - постановление Администрации города от 17.07.2013  № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений  о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» |
| Куратор программы | заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования и экологии, управления земельными ресурсами городского округа и имуществом, находящимися  в муниципальной собственности |
| Наименование администратора  и соадминистратора(ов) программы | Администратор программы:  - департамент городского хозяйства.  Соадминистраторы программы:  - департамент образования;  - департамент архитектуры и градостроительства;  - департамент имущественных и земельных отношений;  - департамент культуры и молодёжной политики;  - управление физической культуры и спорта;  - муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Цель(и) программы | обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной  инфраструктуры и в жилищном фонде |
| Задача(и) программы | - реализация энергосберегающих мероприятий  в муниципальных учреждениях;  - проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;  - повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной  инфраструктуры;  - обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;  - проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в многоквартирных  домах |
| Срок реализации программы | 2014 – 2030 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Портфели проектов проекты автономного округа,  входящие  в состав муниципальной программы,  в том числе направленные  на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации | - |
| Целевые показатели программы\* | 1. Обеспечение снижения удельных расходов энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:  1.1. Тепловой энергии до 0,172 Гкал/кв. м.  1.2. Электрической энергии до 42,3 кВт·ч/кв. м.  1.3. Холодной воды до 4,5 куб. м/чел.  1.4. Горячей воды до 2,4 куб. м/чел.  2. Обеспечение снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры:  2.1. Расхода топлива на отпущенную с коллекторов  котельных в тепловую сеть тепловую энергию  на территории муниципального образования  до 163,86 т.у.т/тыс.Гкал.  2.2. Расхода электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования  до 4,28 кВт·ч/Гкал.  2.3. Расхода электрической энергии, потребляемой  в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования до 0,34 кВт·ч/ куб. м.  2.4. Доли потерь тепловой энергии при ее передаче  в общем объеме переданной тепловой энергии  на территории муниципального образования до 8,96 %.  2.5. Доли потерь воды в централизованных системах  водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования до 9,48 %.  3. Доведение доли индивидуальных приборов учета  холодной и горячей воды установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке  (замене, поверке) до 100 % |

Примечание: \*значения целевых показателей рассчитаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации   
от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых   
показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Раздел I. Общие положения

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении   
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Реализация программы направлена на реализацию задачи Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут на период до 2050 года, а именно:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, что соответствует вектору «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни».

Город Сургут имеет развитую структуру тепло-, водо-   
и электроснабжения, вместе с тем в городском хозяйстве имеется ряд проблем, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры города. Мощности головных сооружений системы водоснабжения позволяют обеспечить население города до 2030 года водой, но для качественного предоставления услуги необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новых технологий, модернизации   
и реконструкции существующих водопроводных сетей. Для качественного предоставления услуг тепло-, водоснабжения необходимо дальнейшее проведение работ по внедрению новейшего энергоэффективного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение города Сургута осуществляется от двух электростанций - Сургутских ГРЭС-1, ГРЭС-2 и от 22 муниципальных котельных. Доля объема полезного отпуска тепловой энергии от СГРЭС-1, СГРЭС-2 составляет 75%,   
от котельных - 25%.

На территории города расположено 18 водозаборных и водоочистных сооружений (ВОС) общей производительностью 121,2 тыс. куб. метров/сутки.

Производительность городских канализационных очистных сооружений составляет 150,0 тыс. куб. метров/сутки.

Общая протяженность муниципальных сетей:

- теплоснабжения – 590,6 км (протяженность ветхих сетей 15,3 км, что составляет 2,6%);

- горячего водоснабжения – 275 км (протяженность ветхих сетей 10,5 км, что составляет 3,8%);

- холодного водоснабжения – 406 км (протяженность ветхих сетей 48,2 км, что составляет 11,9%);

- водоотведения – 407 км (протяженность ветхих сетей 20 км, что составляет 4,9%);

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики.

В бюджетной сфере муниципального образования городской округ Сургут действует 124 учреждения муниципальной формы собственности, в том числе 111 ед. – учреждения социальной сферы, подведомственные департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта. Количество учреждений, относящиеся к прочей деятельности, составляет 13 ед.

Жилой фонд города Сургута насчитывает 8 835 801,29 кв. метра общей жилой площади при численности населения 406,9 тыс. человек. Население является одним из основных потребителей энергетических ресурсов,   
и, соответственно, представляет собой высокопотенциальную сферу для проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Цели и задачи муниципальной программы представлены   
в табличной форме:

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы |
| Комплексная цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности  в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | |
| Цель программы 1. Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе | |
| Задача 1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях | Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует снижению удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города |
| Задача 1.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала  энергосбережения и рационального  потребления энергетических ресурсов  в муниципальных учреждениях | Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует успешной реализации энергосберегающей политики путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |
| Цель программы 2. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления  в системах коммунальной инфраструктуры | |
| Задача 2.1. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий  в системах коммунальной инфраструктуры | Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы позволяет обеспечить потребности развивающего города в качественных энергетических ресурсах, повысить надежность  и бесперебойность работы систем коммунальной инфраструктуры, а также способствует снижению удельных показателей энергоемкости и энергопотребления муниципальными унитарными предприятиями города |
| Цель программы 3. Повышение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | |
| Задача 3.1. Обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов  в многоквартирных домах | Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует повышению доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
| Задача 3.2. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Решение задачи в течение срока реализации муниципальной программы способствует успешной реализации энергосберегающей политики, путем широкого обсуждения в средствах массовой информации |

Раздел II. Показатели результатов реализации муниципальной программы

Целевые показатели, направленные на достижение целей и решения задач муниципальной программы, а также иные показатели, не учтенные в составе целевых и характеризующие отдельные направления муниципальной программы, приведены в Таблицах 1 и 2 соответственно.

Перечень целевых показателей, подлежащих включению   
в муниципальную программу, в соответствии с требованиями [постановления](http://mobileonline.garant.ru/document?id=12072853&sub=0) Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации   
и отдельных положений некоторых актов Правительства российской Федерации» приведен в Таблице 3.

Раздел III. Программные мероприятия

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сформированы с указанием ожидаемых результатов, сроков   
их выполнения, а также источников их финансирования.

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы представлены в Таблице 4.

Раздел IV. Портфели проектов, проекты автономного округа, входящие   
в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» мероприятия, реализуемые в рамках портфелей проектов, проектов автономного округа, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации не осуществляются.

Раздел V. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы включает организацию управления программой и контроль ее реализации через выполнение конкретных программных мероприятий администратором программы, соадминистраторами программы, путем координации деятельности муниципальных организаций.

Куратором муниципальной программы является заместитель Главы города, курирующий сферу городского хозяйства, природопользования   
и экологии, управления земельными ресурсами городского округа   
и имуществом, находящимися в муниципальной собственности.

Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.

Администратором программы является департамент городского хозяйства, осуществляющий контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы. Администратор программы несет ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов   
об исполнении муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в утвержденную муниципальную программу.

Реализация [мероприятий](#sub_211) [2.1.1 - 2.1.6](#sub_223), предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы осуществляется администратором путем координации деятельности муниципальных унитарных предприятий:   
Сургутского городского муниципального предприятия «Горводоканал» (далее – СГМУП «Горводоканал»), Сургутского городского муниципального предприятия «Городские тепловые сети» (далее – СГМУП «ГТС»).

Соадминистраторами муниципальной программы являются:

- департамент архитектуры и градостроительства в части реализации программных мероприятий 1.1.1.1, 1.1.2.1, 1.1.3.1, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы. Реализация указанных мероприятий осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»;

- департамент имущественных и земельных отношений в части реализации программного мероприятия 3.1.1, предусмотренного таблицей 4 муниципальной программы. Реализация указанных мероприятий осуществляется путем координации деятельности муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»;

- муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в части реализации программных мероприятий 1.1.1.2, 1.1.2.2, 1.1.3.2, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы;

- департамент образования, департамент культуры и молодежной политики, управление физической культуры и спорта в части реализации программных мероприятий 1.1.4, 1.2, предусмотренных таблицей 4 муниципальной программы. Реализация мероприятий осуществляется путем координации указанными соадминистраторами деятельности муниципальных учреждений в пределах установленной сферы деятельности.

Соадминистраторы, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные учреждения каждый в своей части несут ответственность за:

- качественное выполнение реализуемых программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное предоставление сведений для внесения изменений   
в утвержденную муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов   
об исполнении муниципальной программы.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администраторов и соадминистраторов с учетом замены на период отсутствия.

Изменение муниципальной программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы по основаниям и в сроки, установленные разделом 8 «Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», утвержденного [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29029970&sub=0) Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (далее - Порядок).

В целях формирования сводного годового отчета, предусмотренного Порядком, соадминистраторы муниципальной программы, муниципальные унитарные предприятия (СГМУП «ГТС», СГМУП «Горводоканал») представляют администратору в срок до 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, отчет об исполнении муниципальной программы, непосредственно связанный с их деятельностью.

В целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы администратор представляет отчеты об исполнении муниципальной программы в департамент финансов [по форме](http://mobileonline.garant.ru/document?id=29029970&sub=1400) и в сроки, установленные Порядком.