Приложение 2

к муниципальной программе

«Комфортная городская

среда в городе Сургуте»

Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенные в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комфортная городская среда в городе Сургуте»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период  до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного  в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии  со Стратегией 2050) | Срок  достижения результата |
| 1 | Благоустройство территории вдоль реки Сайма | 1 | 2025 |
| 2 | Архитектурная подсветка пешеходного маршрута | 1 | 2026 |
| 3 | Благоустройство территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу на станции Сургут | 1 | 2026 |
| 4 | Сквер Энергетиков в городе Сургуте | 1 | 2026 |
| 5 | Спортивная площадка в поселке Лунном в городе Сургуте | 1 | 2027 |
| 6 | Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунному в городе Сургуте. 1 этап | 1 | 2027 |
| 7 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, проспект Комсомольский, дом 13 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн);  1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), пешеходных дорожек, установка ограждений, обустройство детской площадки, озеленение) | 2030 |
| 8 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 32 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн);  1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждений, озеленение) | 2030 |
| 9 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Югорская, дом 15 | 1 (дополнительный перечень: устройство детской площадки ) | 2030 |
| 10 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 34/1 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, обустройство ливневой канализации (дренажных систем);  1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждения, озеленение) | 2030 |
| 11 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Профсоюзов, дом 36 | 1 (минимальный перечень: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения, установка скамеек, урн);  1 (дополнительный перечень: обустройство автомобильных стоянок (парковок), установка ограждений, обустройство детской площадки, озеленение) | 2030 |
| 12 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Ленинградская, дом 1 | 1 (дополнительный перечень: установка ограждений, обустройство детской и спортивной площадок, озеленение) | 2030 |
| 13 | Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: город Сургут, улица Ленина, дом 72 | 1 (дополнительный перечень: установка ограждений, обустройство детской и спортивной площадок) | 2030 |
| 14 | Благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по адресу: город Сургут, улица Федорова, дом 69, улица Федорова, дом 61 | 1 (дополнительный перечень: обустройство детской площадки) | 2030 |
| 15 | Благоустройство околоводной рекреации «Пляж в ЗПЛ1» | 1 | 2031 |
| 16 | Парковая зона в микрорайоне 20А | 1 | 2031 |
| 17 | Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута | 1 | 2031 |
| 18 | Экопарк «За Саймой» | 1 | 2031 |
| 19 | Парк в микрорайоне 38 | 1 | 2031 |
| 20 | Обустройство объекта «Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца торжеств в городе Сургуте» | 1 | 2031 |
| 21 | Сквер в микрорайоне 37 | 1 | 2031 |
| 22 | Сквер «Молодежный» | 1 | 2031 |
| 23 | Сквер «Дружбы народов» | 1 | 2031 |
| 24 | Обустройство объекта «Мост через ср. рукав реки Сайма в районе Храма во имя Святой Мученицы Татианы в городе Сургуте» | 1 | 2031 |
| 25 | Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута | 1 | 2031 |
| 26 | Сквер в микрорайоне 32 | 1 | 2031 |
| 27 | Благоустройство сквера в микрорайоне 12 | 1 | 2031 |
| 28 | Благоустройство набережной реки Обь от речного вокзала до микрорайона Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма -5 | 3,95 км | 2031 |
| 78 | Разработка проекта прибрежных территорий вдоль реки Обь | 1 | 2031 |
| 79 | Разработка проекта прибрежных территорий протоки Бардыковка | 1 | 2031 |
| 29 | Формирование земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры | 1  1 | 2031  2036 |
| 30 | Формирование инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры | 1  1 | 2031  2036 |
| 31 | Благоустройство околоводной рекреации «Пляж в районе П-2, П-7, П-12, Пойма-5» | 1 | 2036 |
| 32 | Сквер на территории П-2, П-7, П-12, пойма-5 | 1 | 2036 |
| 33 | Сквер в микрорайоне 42 | 1 | 2036 |
| 34 | Сквер в микрорайоне 31 | 1 | 2036 |
| 35 | Сквер в микрорайоне 31А | 1 | 2036 |
| 36 | Сквер в микрорайоне 35 | 1 | 2036 |
| 37 | Парк в коммунальном квартале 45 | 1 | 2036 |
| 38 | Парк в микрорайоне 50 | 1 | 2036 |
| 39 | Парк в квартале XII | 1 | 2036 |
| 40 | Благоустройство сквера в микрорайоне 8 городе Сургута | 1 | 2036 |
| 41 | Благоустройство территории, прилегающей к поселку Лунному в городе Сургуте | 1 | 2036 |
| 42 | Парк в микрорайоне 43 |  | 2036 |
| 43 | Парк культуры и отдыха в городе Сургуте (район речного вокзала) | 1 | 2036 |
| 44 | Благоустройство рекреационной зоны в районе озера Копань | 1 | 2036 |
| 45 | Благоустройство набережной вдоль рек Обь и Бардыковка |  |  |
| 46 | Благоустройство набережной вдоль правого берега протоки Бардыковка от улицы Энергетиков до улицы Никольской | 2,55 км | 2036 |