Проект подготовлен

департаментом архитектуры

и градостроительства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»_________2015 г.				    		                   №____

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 13.12.2013 №8978

«Об утверждении муниципальной

программы «Доступная среда

города Сургута на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Сургута от 17.07.2013  №5159           «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования                 и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут»              (с последующими изменениями), решением Думы города от 23.09.2015 №765-V ДГ «О внесении изменений  в решение Думы города от 23.12.2014   №636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год                    и плановый период 2016-2017 годов»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 №8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» (с изменениями от 14.04.2014 №2444,                  от 15.07.2014 №4875, от 28.08.2014 №5981,  от 10.12.2014 №8284,                   от 15.12.2014 №8395, от 26.02.2015 №1308, от 03.07.2015 №4590,                            от 13.10.2015  №7172)  следующие  изменения:

1.1. Приложение 1,2  к муниципальной программе «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно                          приложению 1,2  к  настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                            на официальном сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города   Шатунова А.А.

Глава города                                                                                            Д.В. Попов

Лист согласования

к проекту постановления Администрации города

«О внесении изменений в постановление Администрации города                             от 13.12.2013 №8978 «Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»

| Должность, Ф.И.О. | Подпись (возможные замечания) | Время визирования документа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города Сургута Н.П. Алешкова |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата исх. «___» 2015 |
| Заместитель главы Администрации города Сургута А.А. Шатунов |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата исх. «___» 2015 |
| Директор департамента по экономической политике Ю.Г. Королева |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата исх. «___» 2015 |
| Директор департамента финансов А.Ю. Шерстнева |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата исх. «___» 2015 |
| Начальник управления по информационной политики Е.А. Швидкая |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата вх. «___» 2015 |
| Начальник правового управления Администрации города А.Г. Лазарев |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата исх. «___» 2015 |
| Директор департамента архитектуры и градостроительства- главный архитектор А.А.Фокеев |  | Дата вх. «___» 2015 | Дата вх. «___» 2015 |

Рассылка:

1. Департамент архитектуры и градостроительства

2. Департамент по экономической политике

3. Департамент финансов

4. Департамент городского хозяйства

5. Департамент образования

6. Управление по информационной политике

Роднова Лариса Ивановна

52-82-37

Пояснительная записка

к проекту постановления Администрации города

«О внесении изменений в постановление Администрации города

от 13.12.2013 №8978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014-2020 годы»

В представленном на согласование проекте муниципального правового акта внесены следующие изменения:

1. Для приведения в соответствие с решением Думы города                                 от 23.09.2015 №765-V ДГ «О внесении изменений  в решение Думы города от 23.12.2014   №636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год  и плановый период 2016-2017 годов»:

I. Внесены изменения в раздел 3 в части объема бюджетных ассигнований и показателей результатов реализации программы.

1.1. Изменено значение целевого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  оборудованных для безопасного и беспрепятственного передвижения  людей с ограниченными возможностями здоровья, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %»  в 2015 году. Значение показателя уточнено в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на обустройство пониженных бордюров на подходах к пешеходным переходам по причине отсутствия заявок на выполнение данных работ.

1.2. Изменено значение целевого показателя «Доля  зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества  зданий и помещений административного назначения, %» в 2015-2017 годах. Значение показателя уточнено в связи с исключением из программы объекта «Пункт милиции, мкр.ПИКС».

1.3. По мероприятию 1.3.  «Капитальный ремонт объектов культуры и искусства» уменьшение средств местного бюджета в 2015 году на сумму 1 310 616 рублей, в том числе:

- по объекту «МБОУ ДОД "Детская школа искусств  им. Г. Кукуевицкого» на сумму  357 519 рублей. Исключено значение показателя мероприятия в 2015 году.

- по объекту «МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1» на сумму 593 482 рубля. Исключено значение показателя мероприятия в 2015 году.

- по объекту «МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1» на сумму 359 615 рублей. Исключено значение показателя мероприятия в 2015 году.

1.4. По мероприятию 1.4. «Капитальный ремонт объектов образования» уменьшение средств местного бюджета в 2015 году на сумму 3 652 555 рублей, в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком и расторжением контракта, в том числе:

- по объекту  «МБОУ СОШ №26» на сумму 575 385 рублей, в связи                с неисполнением договорных обязательств подрядчиком и расторжением контракта.  Исключено значение показателя мероприятия в 2015 году.

- по объекту «МБОУ СОШ №27» на сумму 39 982 рубля. Невостребованны средства на проведение государственной экспертизы проектных работ. Изменение объемов ассигнований на изменение показателей мероприятия не повлияло.

- по объекту «МБОУ СОШ №18» на сумму 2 995 537 рублей. Экономия по факту определения начальной (максимальной) цены контракта. Изменение объемов ассигнований на изменение показателей мероприятия не повлияло.

- по объекту «МБОУ СОШ №32» на сумму 41 651 рубль. Невостребованны средства на проведение государственной экспертизы проектных работ. Изменение объемов ассигнований на изменение показателей мероприятия не повлияло.

II. Внесены изменения в приложение 2 по задаче 1. «Реконструкция объектов социальной сферы и административных зданий для обеспечения доступности в учреждениях социальной инфраструктуры людей с ограниченными возможностями здоровья»:

1.5. По мероприятию 1.3.  «Капитальный ремонт объектов культуры и искусства» увеличение средств местного бюджета в 2017 году на сумму 1 310 616 рублей, произведено в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком и расторжением контракта и необходимостью выполнения проектных работ, в том числе:

- по объекту «МБОУ ДОД "Детская школа искусств  им. Г. Кукуевицкого» на сумму  357 519 рублей. Предусмотрен  показатель  мероприятия в 2017 году.

- по объекту «МБОУ ДОД "Детская школа искусств №1", ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1» на сумму 593 482 рубля. Предусмотрен  показатель  мероприятия в 2017 году.

- по объекту «МБУК "Централизованная библиотечная система", Центральная городская библиотека, ул.Республики, 78/1» на сумму 359 615 рублей. Предусмотрен  показатель  мероприятия в 2017 году.

2.2. По мероприятию 1.4. «Капитальный ремонт объектов образования» увеличение средств местного бюджета в 2017 году на сумму 575 385 рублей, произведено в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком и расторжением контракта и необходимостью выполнения проектных работ, в том числе:

- по объекту  «МБОУ СОШ №26» на сумму 575 385 рублей. Предусмотрен  показатель  мероприятия в 2017 году.

Директор  департамента

архитектуры и градостроительства –

главный архитектор                                                                             А.А. Фокеев

«___» ___________ 2015г

Роднова Лариса Ивановна

т.52-82-37