|  | Приложение к постановлению Администрации города от __________№___________ |
| --- | --- |

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию 
программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.

Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы                        и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены                              в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Дополнительная потребность в объеме бюджетных ассигнований                                на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Механизм реализации муниципальной программы

Администратором муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы», подпрограмм «Строительство объектов природоохранного назначения», «Организация мероприятий по охране окружающей среды», «Благоустройство рекреационных зон», «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» «Функционирование управления по природопользованию и экологии», «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых  коммунальных отходов» является управление  по природопользованию и экологии.

Куратором муниципальной программы является заместитель главы Администрации города Сургута, курирующий сферу городского хозяйства, экологии и природопользования. Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора                               и соадминистратора муниципальной программы.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом                           ее реализации обеспечивается управлением по природопользованию и экологии совместно с соадминистратором программы – департаментом архитектуры                      и градостроительства в рамках установленной сферы деятельности.

Администратор муниципальной программы обеспечивает эффективное взаимодействие с соадминистратором в ходе реализации программы, вносит необходимые изменения в программу, в том числе по предложениям соадми-нистратора программы в порядке, установленном пунктом 8 приложения                            к постановлению Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муници-пальных программ городского округа город Сургут» (с последующими изменениями).

Реализация мероприятий 3.2. «Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)  и 3.3. «Развитие общественной инфраструктуры» подпрограммы 3 «Благоустройство рекреационных зон» приложения к муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014-2030 годы» осуществляется путем предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений                               в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администратор и соадминистратор программы каждый в своей части                        в рамках установленных полномочий несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- достижение показателей результатов реализации программы как по годам,          так и в целом за весь период реализации программы;

- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об испол-нении муниципальной программы.

Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора и соадминистратора с учетом замены на период отсутствия.

Отчет администратора об исполнении муниципальной программы в разрезе подпрограмм предоставляется ежегодно в департамент по экономической политике в соответствии с п. 11.2, 11.3. «Порядка принятия решений                        о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут», утвержденного постановлением Администрации города           от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).

Администратор (соадминистратор) осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки в перечень мероприятий программы, их содержание и объемы финансирования в установленном порядке.

Для проведения мониторинга реализации программы администратор программы осуществляет сбор, обработку, анализ статистической, справочной                    и аналитической информации о результатах реализации мероприятий программы                  и оценки достигнутых результатов. аналитической информации о реализации мероприятий программы.

Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых показателей программы, отражаются в отчетности о реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются куратором программы, администратором, соадминистратором программы для принятия управленческих решений.

В целях подготовки отчетности о реализации программы соадминистраторы представляют администратору по форме, установленной муниципальным правовым актом, годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего  за отчетным финансовым годом. Администратор представляет годовой отчет об исполнении программы в департамент по экономической политике в срок  до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.

По запросу администратора соадминистратором представляется в течение года отчетность, информация о ходе реализации программы в сроки                                           и по формам, установленным администратором.

  - Контроль за ходом реализации муниципальной программы

| Этапы исполнения муниципальной программы | Куратор муниципа-льной программы | Администратор муниципальной программы | Соадминистратор муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Утвержде-ние | Разработка муниципальной программы; Разработка подпрограмм: - «Строительство объектов природоохранного назначения» - «Организация мероприятий по охране окружающей среды» - «Благоустройство рекреационных зон», - «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» - «Функционирование управления по природопользованию и экологии» - «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | Участие в разработке муниципальной программы в части подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» |
| Достижение установленных целей и задач муниципальной программы, внесение изменений | Контроль | Контроль | Контроль |
| Внесение изменений в течение срока реализации муниципальной программы | Контроль | Подготовка проекта МПА о внесении изменений в муниципальную программу | Своевременное предоставление администратору актуальной информации, необходимой для внесения изменений в программу |
| Предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы | Контроль | Подготовка сводного отчета по реализации муниципальной программы | Подготовка отчета по реализации муниципальной программы в части подпрограммы «Благоустройство рекреационных зон» |