Информация

департамента архитектуры и градостроительства

на экспертное заключение департамента по экономической политике                           от 21.03. 2016 на проект постановления Администрации города                                      «О  внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 №8981  программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014-2030 годы»

В Заключении указано на несоответствие содержания муниципальной программы плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года в части направления «Жизнеобеспечение», вектора «ЖКХ».

1) Сроки реализации проектов «Выполнение ПИР по строительству объекта «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»,  «Выполнение ПИР 
по строительству объекта «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», «Выполнение ПИР по строительству объекта «Автомобильная дорога к новому кладбищу» не соответствуют срокам, предусмотренным Планом мероприятий.

Проекты были выполнены в 2015 году, а период реализации в Плане мероприятий указан 2018-2022 годы. Необходимо внести изменения в План мероприятий в части корректировки сроков.

2) Частично в приложении 2 к муниципальной программе отражены проекты/мероприятия:

2.1) п.47 «Строительство 11 автодорожных мостов и путепроводов» 
в части 1 объекта из 11, а именно:

- «Путепровод через железную дорогу на участке продолжения ул.Семена Билецкого в г. Сургуте»;

2.2.) п.48 «Строительство 13 транспортных развязок» в части 4 объектов 
из 13, а именно:

- «Развязка пересечения улицы Островского и Нефтеюгаского шоссе (переустройство сетей)»;

- «Развязка пересечения улицы Аэрофлотской, Крылова и Индустриальной в г.Сургуте»;

- «Развязка пересечения улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе 
в г.Сургуте»;

- «Развязка объездной автомобильной дороги 1"З" VI пусковой комплекс, съезд на ул.Дзержинского в г.Сургуте».

Необходимость строительства остальных проектов будет актуализироваться в муниципальной программе, программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с увязкой сроков развития территорий, жилищного строительства, принятых технических решений, доведенных 
на исполнение мероприятий программы лимитов финансирования программ, привлечения внебюджетных источников финансирования.

Необходимо внести изменения в План мероприятий в части корректировки количества проектов.

3) Не отражен в муниципальной программе проект:

-п.49 «Строительство автостоянки общей мощностью                                   2140 машино – мест».

В приложение 2 к муниципальной программе включено мероприятие «Строительство дополнительных парковочных мест на земельных участках, примыкающих к территориям медицинских учреждений» с количеством 244 построенных машино-мест. Данная задача поставлена на основании решения принятого на заседании постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Организация стоянок на других территориях решается при строительстве объектов.

Необходимо внести корректировку в план мероприятий по реализации Стратегии в части корректировки количества машино-мест.

4) Не предоставляется возможным оценить фактическое отражение 
в муниципальной программе пп.42, 43, 44, 45, 46.

В «дорожной карте» по реализации генерального плана предусмотрены мероприятия по строительству дорог, в том числе по категориям (магистральных дорог скоростного, регулируемого движения, районного и местного значения).

В программе в мероприятии по строительству автомобильных дорог отражена общая протяженность построенной улично-дорожной сети (км).

В настоящее время ведется работа по корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии, в том числе по вышеперечисленным мероприятиям.

Директор департамента-

главный архитектор                                                                                   А.А. Фокеев

Мокринская Ирина Анатольевна

52-82-56