Мероприятия

# по реализации программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях,

# непригодных для проживания в городе Сургуте на 2006-2015 годы »

| № п/п | ### Мероприятия | ### Ответственный исполнитель | ### Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение списков ветхого жилья, количества семей, человек, площади помещения, ранее отнесенные к ветхому (утвержденные актом № 1 от 22.07.2004) | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 1 мая 2006 |
| 2. | Уточнение списков домов со степенью физического износа, потенциально непригодных для проживания в течение исполнения программы до 2015 года, которые пока не признаны комиссией, но фактически их ремонт экономически нецелесообразен (количество семей, человек, площадь помещений) | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | с 1 мая по 1 августа 2006 |
| 3. | Составление прогнозного плана сноса ветхих домов на период до 2015 года | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 1 мая 2006 |
| 4. | Разработка и утверждение Порядка переселения по программе «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 10 мая 2006 |

| 5. | Ведение реестра жилых домов, в которых расположены жилые помещения признанные непригодными для проживания | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | постоянно |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Направление списков жилых помещений, непригодных для проживания, в Правительство автономного округа и формирование заявки на участие в подпрограмме | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | 1.05.2006 по 10.08.1006 и далее ежегодно до 1 февраля текущего года |
| 7. | Формирование ежегодной заявки на финансирование строительства жилых домов для выполнения подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания». Планирование количества и номенклатуры квартир для формирования плана строительства жилых помещений по договорам социального найма, исходя из занимаемого гражданами непригодного для проживания жилья | департаменты жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры и градостроительства Администрации города | ежегодно до 1 июля текущего года |
| 8. | Формирование списков домов, подлежащих сносу в предстоящем 1-2годах | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | ежегодно до 1 марта текущего года |
| 9. | Утверждение очередности сноса домов непригодных для проживания на очередной год | рабочая подгруппа по выполнению подпрограммы | ежегодно до 1 марта текущего года |
| 10. | Снос строений и зачистка территорий за счет средств бюджета города | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | по мере освобождения |
| 11. | Информационно-пропагандитская работа по выполнению подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» на территории городского округа город Сургут | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | постоянно |

| 12. | Организация взаимодействия и обмена информацией между ответственными за исполнением подпрограмм «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания», «Ипотечное жилищное кредитование», «Молодой семье – доступное жилье» | департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города | до 15.05.2006 и далее постоянно |
| --- | --- | --- | --- |