|  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации города от ____________№_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства объектов инженерной инфраструктуры на 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование объекта | Профинансировано за 2004-2005 годы | План финансирования на 2006 год |  | Итого план финансирования 2004-2006 годы (гр.3+гр.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Городские тепловые сети» (договор инвестиционного кредитования от 10.08.2004 № 49-и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 11Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети тепловодоснабжения мкр.11Б | 13 612 323 | 0 |  | 13 612 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЦТП на панеле общественных зданий ВЖР с сетями | 0 | 600 000 |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр.31А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЦТП с сетями мкр.31А | 0 | 600 000 |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Магистральные инженерные сети и сооружения в мкр.31А | 0 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 34 (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерные сети и сооружения мкр.34, в том числе тепловодоснабжение | 10 752 226 | 0 |  | 10 752 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в мкр. железнодорожников и ПИКС (ПИР) | 4 513 191 | 5 000 000 |  | 9 513 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция инженерных сетей МГБ-1, в том числе: | 41 782 610 | 1 280 000 |  | 43 062 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ЦТП на территории МГБ-1 | 27 373 384 | 1 280 000 |  | 28 653 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Внутриплощадочные сети ТВС | 14 409 225 | 0 |  | 14 409 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 70 660 350 | 9 480 000 |  | 80 140 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СГМУП «Горводоканал» (договор инвестиционного кредитования от 10.08.2004 № 51-и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 34 (2 очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПВНС-56 мкр.34 | 4 430 343 | 0 |  | 4 430 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Самотечный канализационный коллектор в мкр.8 | 80 135 262 | 0 |  | 80 135 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Безнапорный канализационный коллектор по ул. Северной с ликвидацией КНС-1 | 10 370 | 0 |  | 10 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция инженерных сетей МГБ-1 (ЦТП на территории МГБ-1) | 2 947 193 | 0 |  | 2 947 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова (1пусковой комплекс), в том числе: | 116 770 823 | 3 000 000 |  | 119 770 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова (1 этап 1 пусковой комплекс) | 115 316 095 | 0 |  | 115 316 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова (ПНС) | 1 454 728 | 0 |  | 1 454 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Магистральный водовод в ВЖР от кольца ГРЭС до ул. Мелик-Карамова (7 этап, ПИР) | 0 | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магистральный водовод по ул. 1 «3» от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Игоря Киртбая до мкр. Нефтяников | 594 964 | 0 |  | 594 964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 204 888 955 | 3 000 000 |  | 207 888 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМУЭП «Горэнерго» (договор инвестиционного кредитования от 10.08.2004 № 50-и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП с сетями электроснабжения мкр. 20А | 8 528 667 | 0 |  | 8 528 667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РП с сетями электроснабжения мкр. 20А | 17 739 589 | 0 |  | 17 739 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 31А |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТП мкр.31А (ПИР) | 407 634 | 0 |  | 407 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТП 2*1000кВА мкр.31А, кабельные линии 10 кВ 0,4 кВ | 0 | 500 000 |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка мкр. 34 (2 очередь) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТП мкр.34 | 4 369 927 | 0 |  | 4 369 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Инженерные сети и сооружения мкр.34, в том числе энергоснабжение | 7 617 792 | 0 |  | 7 617 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПС «Пионерная-2» с распределительными сетями 6,10 кВ | 47 490 879 | 24 097 000 |  | 71 587 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабельный канал от ПС «Олимпийская до мкр. 32, 20А, 34 и центр. Ядра (3 очередь) | 16 583 099 | 0 |  | 16 583 099 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция инженерных сетей МГБ-1 (наружные сети электроснабжения МГБ-1) | 32 819 776 | 0 |  | 32 819 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция КЛ и ВЛ распред. сетей 6,10 кВ между ПС 110/10 кВ | 0 | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 135 557 364 | 26 597 000 |  | 162 154 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 411 106 669 | 39 077 000 |  | 450 183 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |