Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от __________ № ________

Проект подпрограммы

«Строительство и (или) приобретение жилых помещений

для предоставления на условиях социального найма, формирование

маневренного жилищного фонда на территории города Сургута

на 2006-2015 годы»

| Наименование подпрограммы | Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда на территории города Сургута на 2006-2015 года |
| --- | --- |
| Наименование нормативного акта, определяющего разработку подпрограммы | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.05 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005-2015 годы» (с изменениями от 17.07.2006), постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.03.2006 № 41-п «О порядке финансирования и механизме реализации подпрограммы «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилого фонда» |
| Разработчик и исполнитель подпрограммы | - департамент архитектуры и градостроительства; - управление учета и распределения жилья |
| Руководитель (администратор) подпрограммы | заместитель главы Администрации города Маран В.Л. |
| Цели подпрограммы | - обеспечение граждан города жилыми помещениями, улучшение жилищных условий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях или улучшении жилищных условий до 01.03.2005 и состоящих в списках очередности при Администрации города, а также малоимущих граждан, принятых на учет после 01.03.2005, в целях получения жилого помещения на условиях договора социального найма; |

|  | - обеспечение прав граждан на предоставление жилых помещений маневренного фонда в соответствии с законодательством |
| --- | --- |
| Задачи подпрог-раммы | - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых, организационных и информационных механизмов с целью обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; - привлечение финансовой помощи из средств окружного бюджета для строительства и (или) приобретения жилых помещений в целях предоставления участникам программы и формирования маневренного фонда |
| Участники подпрограммы | - граждане, принятые на учет и состоящие в списках очередности до 01.03.2005; - малоимущие граждане, принятые на учет после 01.03.2005; - граждане, относящиеся к категории граждан, указанных в ст.95 Жилищного кодекса Российской Федерации; - граждане, проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2006-2015 годы: - первый этап (подготовительный) – 2006 год; определение объемов финансирования и количественных параметров жилищного строительства для реализации программы; - второй этап – 2007-2015 годы |
| Источники финансирования | - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; средства бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты | - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан города Сургута; - увеличение объемов жилищного строительства; - снижение социальной напряженности в обществе; - реализация подпрограммы позволит решить жилищные проблемы около 26,0 тыс. горожан |

Перечень основных мероприятий  проекта подпрограммы

«Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного фонда на территории города Сургута в 2006-2015 годах»

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения консультаций, приема документов от граждан (участников программы) | управление учета и распределения жилья | постоянно |
| 2 | Организация учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | управление учета и распределения жилья | постоянно |
| 3 | Формирование и утверждение списков очередности граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий | управление учета и распределения жилья | ежегодно по состоянию: - на 01 января до 01 февраля; - на 01 июля до 01 августа |
| 4 | Предоставление в Департамент строительства автономного округа и департамент архитектуры и градостроительства Администрации города сведений о количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | управление учета и распределения жилья | по состоянию: на 01 января; на 01 июля |
| 5 | Планирование количества и номенклатуры квартир для формирования плана строительства жилых помещений по договорам социального найма и маневренного фонда и определения объема финансирования для его реализации | управление учета и распределения жилья, департамент архитектуры и градостроительства | ежегодно по состоянию: - на 01 июля для определения суммы финансирования на очередной год; - на 01 января для уточнения количества и номенклатуры с учетом выделенных средств на очередной год; (в срок до 01 августа и 01 февраля соответственно) |
| 6 | Определение объектов, планируемых к строительству или приобретению в рамках программы | департамент архитектуры и градостроительства | через проведение конкурсов на сумму выделенных средств из бюджетов по программе |
| 7 | Определение сроков ввода в эксплуатацию объектов, планируемых к строительству | департамент архитектуры и градостроительства | отражается в конкурсной документации и договорах с победителями конкурсов |
| 8 | Заключение договоров с Департаментом строительства автономного округа для целей осуществления финансирования из средств окружного бюджета | департамент архитектуры и градостроительства | ежегодно по итогам проведенных конкурсов, но не позднее 01 октября текущего года |
| 9 | Предоставление отчетности об использовании средств бюджета автономного округа (по формам Департамента строительства автономного округа) | департамент архитектуры и градостроительства | ежеквартально в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом |
| 10 | Обеспечение необходимых действий (изготовление документации) для государственной регистрации права собственности на построенные или приобретенные в рамках программы жилые помещения | департамент архитектуры и градостроительства | в течение двух месяцев после получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию, но не позднее предусмотренного договором срока |
| 11 | Распределение гражданам – участникам программы построенных и (или) приобретенных жилых помещений | управление учета и распределения жилья | в течение месяца после получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию |
| 12 | Оформление, предоставление и заключение с гражданами договоров социального найма в соответствии с условиями программы | управление учета и распределения жилья | в течение месяца после государственной регистрации права муниципальной собственности |

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от __________ № ________

Проект подпрограммы

« Проектирование и строительство инженерных сетей»

| Наименование подпрограммы | Проектирование и строительство инженерных сетей |
| --- | --- |
| Наименование нормативного акта, определяющего разработку подпрограммы | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автонмоного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005-2015 годы» (с изменениями от 26.02.2006), постановлением Правительства Ханты-Ман-сийского автономного округа – Югры от 20.03.2006 № 50-п «О порядке финансирования и механизме реализации подпрограммы «Проектирование и строительство инженерных сетей» |
| Разработчик и исполнитель подпрограммы | департамент архитектуры и градостроительства департамент жилищно-коммунального хозяй-ства |
| Руководитель (администратор) подпрограммы | заместитель главы Администрации города Маран В.Л. |
| Цель подпрограммы | опережающая инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, где ведется снос и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений , сокращения сроков строительства, удешевления строительства жилых помещений для льготных категорий граждан |
| Задачи подпрограммы | - применение новых, более современных и менее затратных методов строительства и материалов; - эффективное использование финансовых ресурсов, направленных на активизацию жилищного строительства |
| Сроки реализации подпрограммы | 2006-2015 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | - средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - средства бюджета муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты | - увеличение строительства новых жилых домов; - перспективность и плановость освоения строительных площадок; - увеличение объема ввода в эксплуатацию жилых помещений с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа |

Перечень основных мероприятий проекта подпрограммы

«Проектирование и строительство инженерных сетей»

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | # Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение механизма привлечения кредитных и инвестиционных средств для реализации подпрограммы и опережающего обеспечения земельных участков под жилищное строительство объектами коммунальной инфраструктуры | ### департамент финансов, департамент архитектуры и градостроительства, департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2006-2007 годы |
| 2. | Разработка проектов планировки микрорайонов | # департамент архитектуры и градостроительства | 2006-2015 годы |
| 3. | Разработка рабочей документации по объектам инженерной инфраструктуры | # департамент архитектуры # и градостроительства | 2006-2015 годы |
| 4. | Разработка проектов улиц города, в конструктив которых входят магистральные сети инженерного обеспечения | # департамент архитектуры # и градостроительства | 2006-2015 годы |
| 5. | Строительство магистральных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструкту-ры в части улиц соглас-но генеральному плану | # департамент архитектуры # и градостроительства | 2006-2015 годы |