ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 1218 от 24.03.2010 г.

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 16.03.2009

№ 871 «О долгосрочной целевой

адресной программе муниципального

образования городской округ город

Сургут по проведению капитального

ремонта многоквартирных домов

на 2009 – 2011 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005          № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями         от 24.06.2009 № 1666), в целях уточнения отдельных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в части перечня видов работ и стоимости капитального ремонта, проведенного в 2009 году при реализации региональных адресных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.04.2008 № 84-п (с изменениями от 21.11.2008) и от 28.04.2009                № 93-п:

1. Внести в постановление Администрации города от 16.03.2009 № 871              «О долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования             городской округ город Сургут по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 – 2011 годы» (с изменениями от 29.09.2009 № 3758)             следующие изменения:

в долгосрочной целевой адресной программе муниципального образования городской округ город Сургут по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 – 2011 годы:

1.1. В разделе 3 «Цели и задачи программы» в пункте 3.2.3 слова «в приложениях 1, 2» заменить словами «в приложении».

1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«Объем бюджетных ассигнований на проведение работ по капитальному            ремонту многоквартирных домов в 2010 году составляет:

- за счет средств фонда – 126 392 тысяч рублей;

- за счет средств бюджета автономного округа – 31 957 тысяч рублей;

- за счет средств городского бюджета – 21 331 тысяч рублей.».

1.3. В разделе 6 «Методы реализации программы и ожидаемые резуль-таты»:

- слова «в приложении 1» заменить словами «в приложении»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В перечне указаны затраты по видам работ по капитальному ремонту, предусмотренным ч.3 ст.15 Федерального закона.».

1.4. Раздел 6 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты» дополнить таблицей в следующей редакции:

Показатели результатов использования субсидии на возмещение затрат                        по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2010 году

| Наименование показателя |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | 25 МКД |
| 2 | Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов в части надежности их функционирования | 80 % |
| 3 | Уровень морального и физического износа многоквартирных домов | менее 10% |
| 4 | Количество зафиксированных случаев аварийных ситуаций, связанных с некачественно выполненными работами по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0 |
| 5 | Доля выполненных предписаний надзорных органов от общего количества предписаний | 100% |
| 6 | Степень соблюдения нормативных сроков ремонтных работ многоквартирных домов | 100% |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством проведенного капитального ремонта многоквартирных домов | 80% |

1.5. В разделе 8 «Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы» абзац второй исключить.

1.6. Приложения 1, 2 к долгосрочной целевой адресной программе              муниципального образования городской округ город Сургут по проведению                         капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 – 2011 годы изложить      в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Браташова В.А.

Глава города                                                                                            А.Л. Сидоров

Приложение

к постановлению

Администрации города

от _____________ № ______

| № п/п | адрес МКД | год ввода в эксплуатацию | материал стен | общая площадь помещений МКД, всего | Площадь жилых помещений |  | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс.руб./кв.м. общей площади помещений в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | инженерные системы | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субсидии | средства ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |
|  |  |  |  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | тыс.руб/кв.м. |
| Многоквартирные дома по 1 заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Республики, 84 | 1975 | КПД | 8 052,0 | 8 052,0 | 4 985,0 | 9 412 657,17 | 2 299,5 | 3 245 752,13 |  |  |  |  | 5 231,0 | 11 391 642,13 | 24 050 051,43 | 22 847 548,86 | 1 202 502,57 | 2,99 |
| 2 | ул. Республики, 82 | 1973 | КПД | 5 421,2 | 5 421,2 | 3 302,6 | 6 771 460,11 | 1 788,0 | 2 270 849,43 |  |  |  |  | 3 354,0 | 7 180 746,67 | 16 223 056,21 | 15 411 903,44 | 811 152,77 | 2,99 |
| 3 | ул. Майская, 8 | 1981 | КПД | 3 100,7 | 3 062,0 | 2 676,5 | 3 533 186,22 | 771,2 | 2 655 240,66 |  |  | 691,0 | 484 132,26 | 1 362,3 | 5 675 989,40 | 12 348 548,54 | 11 731 121,07 | 617 427,47 | 3,98 |
| 4 | ул. Г. Кукуевицкого, 8/1 | 1975 | КПД | 1 549,9 | 1 549,9 | 1 273,5 | 2 426 886,19 | 590,0 | 1 720 612,40 |  |  | 430,3 | 206 787,88 | 1 327,4 | 3 699 090,59 | 8 053 377,06 | 7 650 708,22 | 402 668,84 | 5,20 |
| 5 | ул.Дзержинского, 14В | 1978 | КПД | 5 106,7 | 5 106,7 | 4 766,7 | 4 416 494,72 | 1 271,4 | 2 102 420,82 |  |  | 1 125,7 | 758 271,08 | 3 819,5 | 11 328 138,30 | 18 605 324,92 | 17 675 058,77 | 930 266,15 | 3,64 |
| 6 | ул.Губкина, 16 | 1976 | КПД | 5 062,9 | 4 976,3 | 4 617,1 | 5 398 469,66 |  |  |  |  | 1 204,5 | 403 219,76 | 4 111,7 | 15 600 631,04 | 21 402 320,46 | 20 332 204,41 | 1 070 116,05 | 4,23 |
| 7 | ул. Энтузиастов, 37 | 1965 | КПД | 3 458,6 | 3 458,6 | 2 686,6 | 4 842 318,97 | 1 024,0 | 1 682 596,58 |  |  | 779,0 | 419 682,54 | 2 137,0 | 7 592 640,14 | 14 537 238,23 | 13 810 376,27 | 726 861,96 | 4,20 |
| 8 | ул. Энтузиастов, 39 | 1965 | КПД | 3 498,0 | 3 498,0 | 2 757,0 | 4 622 814,84 | 1 024,0 | 1 799 421,53 |  |  | 843,7 | 352 145,60 | 2 137,0 | 7 633 854,45 | 14 408 236,42 | 13 687 824,61 | 720 411,81 | 4,12 |
| 9 | ул. Энтузиастов, 44 | 1981 | кирп. | 2 021,5 | 1 663,1 | 1 458,8 | 790 411,19 |  |  | 1 | 722 938,15 | 256,2 | 184 503,44 | 1 838,0 | 5 031 777,02 | 6 729 629,80 | 6 393 148,39 | 336 481,41 | 3,33 |
| 10 | ул. Энтузиастов, 42 | 1981 | кирп. | 1 983,7 | 1 983,7 | 1 717,3 | 714 359,32 | 356,0 | 649 553,46 | 1 | 704 264,59 | 247,2 | 178 089,53 | 1 951,0 | 4 862 275,37 | 7 108 542,27 | 6 753 115,17 | 355 427,10 | 3,58 |
| 11 | ул. Студенческая, 16 | 1983 | КПД | 3 883,2 | 3 188,1 | 1 140,8 | 8 554 301,42 | 971,0 | 1 417 797,14 | 2 | 2 612 256,72 |  |  | 3 224,0 | 4 143 226,46 | 16 727 581,74 | 15 891 202,68 | 836 379,06 | 4,31 |
| 12 | ул. Студенческая, 14 | 1982 | КПД | 3 989,2 | 3 249,5 | 1 137,3 | 8 903 629,30 |  |  | 2 | 2 075 622,04 |  |  | 3 100,0 | 4 961 517,56 | 15 940 768,90 | 15 143 730,45 | 797 038,45 | 4,00 |
| 13 | ул. Мелик-Карамова, 90 | 1970 | КПД | 3 801,0 | 3 722,8 | 2 760,4 | 2 790 087,83 |  |  |  |  | 147,0 | 230 664,55 | 2 051,0 | 7 568 335,15 | 10 589 087,53 | 10 059 633,18 | 529 454,35 | 2,79 |
| 14 | ул. Мелик-Карамова, 92 | 1970 | КПД | 2 948,0 | 2 400,8 | 2 019,9 | 2 142 497,33 |  |  |  |  | 196,0 | 186 477,37 | 1 683,0 | 6 464 108,27 | 8 793 082,97 | 8 353 428,82 | 439 654,15 | 2,98 |
| 15 | ул. Озёрная, 19 | 1986 | дерев. | 759,1 | 759,1 | 520,6 | 82 437,21 | 678,0 | 2 121 570,85 |  |  | 191,0 | 1 614 376,53 |  |  | 3 818 384,59 | 3 627 465,37 | 190 919,22 | 5,03 |
| 16 | ул. Энергетиков, 17 | 1985 | кирп | 1 940,4 | 1 940,4 | 1 778,3 | 1 598 500,97 | 392,3 | 310 581,89 | 1 | 1 366 940,06 | 68,0 | 82 581,01 | 1 716,0 | 5 377 321,75 | 8 735 925,68 | 8 299 129,45 | 436 796,23 | 4,50 |
| 17 | ул. Энергетиков, 19 | 1976 | КПД | 6 716,6 | 6 716,6 | 5 953,1 | 5 555 009,85 | 1 975,4 | 5 997 964,71 |  |  | 312,0 | 476 945,25 | 3 771,0 | 18 729 195,00 | 30 759 114,81 | 29 221 159,12 | 1 537 955,69 | 4,58 |
| 18 | ул. Энергетиков, 23 | 1976 | КПД | 4 005,1 | 3 930,0 | 3 431,1 | 3 922 596,88 | 1 142,7 | 3 725 260,51 |  |  | 147,0 | 314 866,41 | 2 245,0 | 11 050 623,44 | 19 013 347,24 | 18 062 679,91 | 950 667,33 | 4,75 |
| 19 | ул. Энергетиков, 6 | 1981 | кирп | 1 962,3 | 1 476,1 | 1 337,9 | 1 498 226,35 |  |  |  |  |  |  | 1 627,0 | 6 624 734,71 | 8 122 961,06 | 7 716 812,99 | 406 148,07 | 4,14 |
| 20 | ул. Энергетиков, 5 | 1983 | КПД | 14 554,1 | 14 554,1 | 13 369,4 |  |  |  | 6 | 8 734 530,79 |  |  |  |  | 8 734 530,79 | 8 297 804,25 | 436 726,54 | 0,60 |
| 21 | пр. Ленина, 33 | 1985 | КПД | 22 605,3 | 21 051,5 | 19 312,2 |  |  |  | 6 | 9 075 300,02 |  |  |  |  | 9 075 300,02 | 8 621 535,02 | 453 765,00 | 0,40 |
| 22 | ул. Бажова, 29 | 1983 | КПД | 3 853,1 | 3 359,5 | 1 443,7 |  |  |  | 2 | 3 004 925,46 |  |  |  |  | 3 004 925,46 | 2 854 679,19 | 150 246,27 | 0,78 |
| 23 | ул. Энергетиков, 7 | 1983 | КПД | 4 518,8 | 4 518,8 | 4 065,5 | 2 395 402,81 |  |  |  |  | 246,3 | 227 143,09 |  |  | 2 622 545,90 | 2 491 418,36 | 131 127,54 | 0,58 |
| 24 | ул. Республики, 69 | 1983 | кирп | 4 117,1 | 3 579,1 | 2 370,9 |  |  |  | 1 | 1 512 650,00 |  |  |  |  | 1 512 650,00 | 1 437 017,00 | 75 633,00 | 0,37 |
| 25 | ул. Маяковского, 16 | 1985 | кирп | 3 908,6 | 2 967,5 | 848,9 |  |  |  | 2 | 3 025 300,00 |  |  |  |  | 3 025 300,00 | 2 874 035,00 | 151 265,00 | 0,77 |
| 26 | ул. Студенческая, 11 | 1982 | КПД | 5 460,0 | 5 421,5 | 4 899,4 |  |  |  | 3 | 4 537 950,00 |  |  |  |  | 4 537 950,00 | 4 311 052,00 | 226 898,00 | 0,83 |
| 27 | ул. Студенческая, 13 | 1983 | КПД | 10 989,3 | 10 945,1 | 10 207,3 |  |  |  | 6 | 9 075 900,00 |  |  |  |  | 9 075 900,00 | 8 622 105,00 | 453 795,00 | 0,83 |
| 28 | пр. Ленина, 36 | 1983 | кирп | 3 608,5 | 3 345,6 | 3 049,4 |  |  |  | 2 | 3 025 300,00 |  |  |  |  | 3 025 300,00 | 2 874 035,00 | 151 265,00 | 0,84 |
|  | Итого |  |  | 142 874,9 | 135 897,6 | 109 887,2 | 80 371 748,34 | 14 283,5 | 29 699 622,11 | 35 | 49 473 877,83 | 6 884,9 | 6 119 886,30 | 46 685,9 | 144 915 847,45 | 310 580 982,03 | 295 051 932,00 | 15 529 050,03 | 2,17 |
| Многоквартирные дома по 2 заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Дружбы, 14 | 1988 | КПД | 6 002,7 | 5 082,1 | 4 833,7 | 3 520 111,10 | 1 490,7 | 2 947 263,58 |  |  | 1 091,6 | 188 480,22 | 2 911,0 | 4 461 220,10 | 11 117 075,00 | 10 561 222,00 | 555 853,00 | 1,85 |
| 2 | ул. 30 лет Победы, 1А | 1974 | КПД | 4 055,9 | 3 448,6 | 3 345,3 | 2 412 416,78 | 1 212,0 | 1 627 628,28 |  |  | 774,2 | 233 061,80 | 2 026,0 | 5 255 619,70 | 9 528 726,56 | 9 052 288,56 | 476 438,00 | 2,35 |
| 3 | ул. Бахилова, 6 | 1979 | КПД | 4 385,9 | 3 859,9 | 3 573,9 | 1 230 474,50 | 1 334,7 | 3 181 370,86 |  |  |  |  | 2 789,4 | 6 225 982,08 | 10 637 827,44 | 10 105 936,07 | 531 891,37 | 2,43 |
| 4 | ул. Бажова, 6 | 1979 | КПД | 4 648,7 | 3 916,0 | 3 145,7 | 1 019 479,88 | 1 387,2 | 3 434 452,54 |  |  | 923,6 | 56 274,20 | 2 997,0 | 5 784 017,80 | 10 294 224,42 | 9 779 513,19 | 514 711,23 | 2,21 |
| 5 | ул. Бажова, 4 | 1978 | КПД | 4 708,8 | 4 079,2 | 3 746,5 | 242 030,11 | 1 359,7 | 3 093 980,21 |  |  | 908,5 | 56 275,05 | 2 997,0 | 5 863 167,35 | 9 255 452,72 | 8 792 678,79 | 462 773,93 | 1,97 |
| 6 | ул. Майская, 1 | 1973 | КПД | 4 021,0 | 4 021,0 | 2 468,0 | 2 689 100,59 | 1 131,2 | 1 419 728,16 |  |  | 1 028,4 | 172 262,58 | 2 968,2 | 2 765 933,96 | 7 047 025,29 | 6 694 675,42 | 352 349,87 | 1,75 |
| 7 | ул. Энергетиков, 39 | 1969 | КПД | 5 509,0 | 5 509,0 | 3 289,0 | 4 613 073,74 | 1 798,0 | 2 909 904,81 |  |  | 1 382,8 | 222 560,99 | 3 432,6 | 2 865 074,21 | 10 610 613,75 | 10 080 083,07 | 530 530,68 | 1,93 |
| 8 | ул. Дзержинского, 16А | 1978 | КПД | 5 061,3 | 5 061,3 | 4 748,0 | 5 934 975,20 | 1 257,0 | 2 939 756,77 |  |  | 1 133,6 | 634 243,90 | 3 361,0 | 11 216 563,01 | 20 725 538,88 | 19 689 261,92 | 1 036 276,96 | 4,09 |
| 9 | ул. Дзержинского, 16Б | 1978 | КПД | 1 087,5 | 1 087,5 | 942,4 | 1 205 269,41 | 306,6 | 574 523,43 |  |  | 257,0 | 203 172,11 | 810,0 | 1 891 214,98 | 3 874 179,93 | 3 680 470,00 | 193 709,93 | 3,56 |
| 10 | ул. Дзержинского, 16В | 1987 | КПД | 5 082,6 | 5 082,6 | 4 823,3 | 3 307 595,41 | 1 371,0 | 2 395 803,72 |  |  | 1 118,2 | 666 663,58 | 3 510,0 | 10 648 063,65 | 17 018 126,36 | 16 167 220,04 | 850 906,32 | 3,35 |
| 11 | ул. Декабристов, 7/1 | 1978 | КПД | 4 092,2 | 4 092,2 | 3 568,7 | 3 464 534,77 | 1 171,2 | 2 628 504,85 |  |  | 981,8 | 383 752,44 | 2 094,3 | 7 377 270,04 | 13 854 062,10 | 13 161 358,95 | 692 703,15 | 3,39 |
| 12 | ул. Декабристов, 7/2 | 1978 | КПД | 4 079,0 | 4 079,0 | 3 538,7 | 3 014 943,85 | 1 169,8 | 2 693 408,01 |  |  | 982,3 | 394 411,88 | 2 050,7 | 7 517 194,68 | 13 619 958,42 | 12 938 960,51 | 680 997,91 | 3,34 |
| 13 | ул. Кукуевицкого, 12 | 1980 | КПД | 8 296,6 | 7 782,4 | 7 476,9 | 7 536 846,20 | 2 172,1 | 3 566 694,19 |  |  | 1 938,2 | 1 008 489,57 |  |  | 12 112 029,96 | 11 506 428,00 | 605 601,96 | 1,46 |
| 14 | ул. Дзержинского, 14А | 1978 | КПД | 5 121,1 | 4 958,6 | 4 581,0 | 2 735 073,28 | 1 514,0 | 2 894 336,26 |  |  | 1 094,8 | 822 536,64 | 3 488,0 | 11 496 172,92 | 17 948 119,10 | 17 050 713,16 | 897 405,94 | 3,50 |
| 15 | ул. Дзержинского, 14Б | 1978 | КПД | 1 090,1 | 1 090,1 | 1 017,9 | 787 905,42 | 294,0 | 571 350,53 |  |  | 268,5 | 220 464,74 | 810,0 | 2 393 352,10 | 3 973 072,79 | 3 774 419,12 | 198 653,67 | 3,64 |
| 16 | ул. Бажова, 13 | 1980 | КПД | 4 069,4 | 4 069,6 | 3 230,5 | 2 502 654,26 | 1 332,5 | 2 850 784,26 |  |  | 811,7 | 358 890,31 | 2 584,6 | 8 308 829,39 | 14 021 158,22 | 13 320 100,31 | 701 057,91 | 3,45 |
| 17 | ул. Кукуевицкого, 12/2 | 1980 | КПД | 3 569,2 | 3 204,3 | 2 837,1 | 4 314 022,14 | 951,5 | 1 678 026,94 |  |  | 795,6 | 639 891,16 | 2 654,6 | 8 675 939,80 | 15 307 880,04 | 14 542 486,05 | 765 393,99 | 4,29 |
| 18 | ул. Бажова, 1 | 1980 | КПД | 3 965,0 | 3 963,1 | 3 043,5 | 4 299 269,77 | 1 332,5 | 2 670 411,85 |  |  | 883,5 | 436 721,11 | 2 845,0 | 8 484 302,52 | 15 890 705,25 | 15 096 169,95 | 794 535,30 | 4,01 |
| 19 | ул. Губкина, 17 | 1976 | КПД | 3 789,0 | 3 789,0 | 3 361,6 |  | 1 190,0 | 2 778 028,33 |  |  |  |  | 2 735,8 | 9 200 020,65 | 11 978 048,98 | 11 379 146,00 | 598 902,98 | 3,16 |
| 20 | ул. Бажова, 3 | 1981 | КПД | 4 035,6 | 3 978,0 | 3 578,3 |  | 1 136,7 | 3 165 629,18 |  |  |  |  |  |  | 3 165 629,18 | 3 007 347,71 | 158 281,47 | 0,78 |
| 21 | ул. Бахилова, 2 | 1977 | КПД | 3 835,3 | 3 835,3 | 3 471,2 | 4 097 929,31 | 1 352,0 | 4 453 849,30 |  |  |  |  | 2 660,0 | 6 174 570,89 | 14 726 349,50 | 13 990 031,90 | 736 317,60 | 3,84 |
| 22 | пр. Ленина, 40 | 1979 | кирп | 4 056,7 | 4 056,7 | 3 249,0 | 5 614 859,59 | 1 395,0 | 3 017 946,76 |  |  |  |  | 2 984,0 | 5 726 106,37 | 14 358 912,72 | 13 640 967,10 | 717 945,62 | 3,54 |
| 23 | ул. Студенческая, 19 | 1983 | КПД | 3 993,9 | 3 916,0 | 3 381,5 | 3 877 005,22 | 1 131,0 | 2 513 127,71 |  |  |  |  | 2 640,0 | 8 032 947,02 | 14 423 079,95 | 13 701 925,95 | 721 154,00 | 3,61 |
| 24 | ул. Грибоедова, 1 | 1981 | кирп | 5 523,0 | 5 523,0 | 4 468,8 | 1 795 161,19 | 2 146,7 | 4 052 406,62 |  |  | 1 290,7 | 404 301,00 | 1 775,8 | 6 771 153,88 | 13 023 022,69 | 12 371 871,57 | 651 151,12 | 2,36 |
| 25 | ул. Грибоедова, 7 | 1980 | кирп | 1 940,7 | 1 940,7 | 1 679,0 | 1 822 910,51 | 4 564,0 | 1 111 620,27 | 1 | 1 414 817,92 | 1 940,7 | 276 634,10 | 3 650,0 | 1 996 310,26 | 6 622 293,06 | 6 291 178,41 | 331 114,65 | 3,41 |
| 26 | ул. Крылова, 23 | 1985 | КПД | 4 223,7 | 4 223,7 | 3 678,1 | 1 619 600,31 | 1 522,6 | 2 967 466,44 |  |  | 1 034,7 | 153 390,06 | 4 223,7 | 2 507 013,51 | 7 247 470,32 | 6 885 096,80 | 362 373,52 | 1,72 |
| 27 | пр. Ленина, 61/1 | 1977 | КПД | 5 003,3 | 5 003,3 | 4 623,6 |  | 1 687,0 | 2 402 950,00 |  |  |  |  |  |  | 2 402 950,00 | 2 282 802,00 | 120 148,00 | 0,48 |
| 28 | пр. Ленина, 67 | 1983 | кирп | 1 960,5 | 1 960,5 | 1 684,6 |  |  |  | 1 | 1 414 560,00 |  |  |  |  | 1 414 560,00 | 1 343 832,00 | 70 728,00 | 0,72 |
| 29 | пр. Взлетный, 4 | 1992 | КПД | 9 622,1 | 8 729,5 | 7 645,5 | 172 828,57 | 2 867,7 | 3 754 800,99 |  |  | 451,8 | 293 120,56 | 7 677,6 | 4 979 718,82 | 9 200 468,94 | 8 740 445,50 | 460 023,44 | 0,96 |
| 30 | ул. Геологическая, 24 | 1990 | КПД | 3 452,2 | 3 374,8 | 2 941,1 | 1 684 363,79 | 587,2 | 480 859,12 | 2 | 2 146 729,75 | 109,7 | 78 427,59 |  |  | 4 390 380,25 | 4 170 861,24 | 219 519,01 | 1,27 |
| 31 | ул. Мелик-Карамова, 62 | 1984 | КПД | 2 867,1 | 2 867,1 | 2 416,0 | 2 333 606,65 | 892,7 | 2 092 001,88 |  |  | 155,5 | 218 354,84 | 2 282,4 | 8 501 613,75 | 13 145 577,12 | 12 488 298,25 | 657 278,87 | 4,58 |
| 32 | ул. Нагорная, 15 | 1976 | кирп | 4 548,0 | 3 856,0 | 3 160,0 | 2 297 390,30 | 1 412,4 | 5 128 709,70 |  |  | 200,0 | 158 046,63 | 2 456,0 | 7 902 946,75 | 15 487 093,38 | 14 712 738,76 | 774 354,62 | 3,41 |
| 33 | ул. Просвещения, 33 | 1984 | КПД | 7 673,4 | 7 673,4 | 7 394,9 | 5 955 464,65 | 2 252,0 | 7 566 175,94 |  |  | 359,3 | 381 042,98 | 4 670,4 | 2 761 132,88 | 16 663 816,45 | 15 830 627,30 | 833 189,15 | 2,17 |
| 34 | ул. Пушкина, 17 | 1983 | КПД | 3 949,3 | 3 949,3 | 3 422,7 | 4 089 809,77 | 1 132,3 | 5 001 104,56 |  |  | 1 029,4 | 265 276,98 |  |  | 9 356 191,31 | 8 888 381,75 | 467 809,56 | 2,37 |
| 35 | ул. Пушкина, 8 | 1983 | КПД | 3 451,3 | 3 451,3 | 978,3 | 1 926 564,96 | 1 178,9 | 2 097 559,68 |  |  |  |  | 2 959,6 | 1 906 662,12 | 5 930 786,76 | 5 634 246,88 | 296 539,88 | 1,72 |
| 36 | ул. Пушкина, 8/1 | 1983 | КПД | 3 460,8 | 3 460,8 | 1 228,8 |  |  |  |  |  | 198,4 | 132 002,11 | 2 764,2 | 2 020 433,32 | 2 152 435,43 | 2 044 813,64 | 107 621,79 | 0,62 |
| 37 | ул. Пушкина, 8/2 | 1983 | КПД | 3 524,1 | 3 524,1 | 1 255,8 | 1 454 980,34 | 1 237,1 | 3 264 530,89 |  |  |  |  | 2 895,9 | 1 949 327,42 | 6 668 838,65 | 6 335 396,80 | 333 441,85 | 1,89 |
| 38 | ул. Пушкина, 8/3 | 1983 | КПД | 3 486,3 | 3 486,3 | 887,4 |  |  |  |  |  | 198,4 | 239 283,65 | 2 640,3 | 2 343 876,35 | 2 583 160,00 | 2 454 002,00 | 129 158,00 | 0,74 |
| 39 | ул. Энергетиков, 7 | 1983 | КПД | 4 518,8 | 4 518,8 | 4 065,5 |  | 1 334,0 | 4 027 347,19 |  |  |  |  |  |  | 4 027 347,19 | 3 825 980,24 | 201 366,95 | 0,89 |
| 40 | ул. Маяковского, 37 | 1984 | КПД | 2 974,8 | 2 636,2 | 1 565,9 | 3 341 893,33 | 853,4 | 2 275 793,07 | 2 | 3 007 073,24 |  |  |  |  | 8 624 759,64 | 8 193 521,69 | 431 237,95 | 2,90 |
| 41 | ул. Мелик-Карамова, 74А | 1983 | КПД | 2 956,2 | 2 609,3 | 1 617,4 |  |  |  | 2 | 3 014 574,50 |  |  |  |  | 3 014 574,50 | 2 863 845,77 | 150 728,73 | 1,02 |
| 42 | ул. Мелик-Карамова, 78 | 1983 | КПД | 5 376,5 | 5 376,5 | 5 146,9 |  |  |  | 3 | 4 535 360,89 |  |  |  |  | 4 535 360,89 | 4 308 592,39 | 226 768,50 | 0,84 |
| 43 | ул. Мелик-Карамова, 74Б | 1983 | КПД | 3 217,4 | 2 670,3 | 1 787,8 |  |  |  | 2 | 2 931 714,92 |  |  |  |  | 2 931 714,92 | 2 785 129,17 | 146 585,75 | 0,91 |
|  | Итого |  |  | 182 286,0 | 174 796,4 | 142 899,8 | 96 914 144,90 | 52 458,4 | 106 229 836,88 | 13 | 18 464 831,22 | 23 342,9 | 9 298 032,78 | 93 345,1 | 184 003 752,28 | 414 910 598,06 | 394 165 065,93 | 20 842 107,00 | 2,28 |
| Многоквартирные дома по 3 заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Ленина, 28 | 1972 | КПД | 4 541,9 | 3 911,9 | 3 431,2 | 1 924 860,20 | 1 320,0 | 4 275 813,38 |  |  | 1 015,4 | 961 268,90 | 3 146,2 | 3 000 926,52 | 10 162 869,00 | 9 654 726,00 | 508 143,00 | 2,24 |
| 2 | пр. Ленина, 30 | 1973 | КПД | 5 050,4 | 5 050,4 | 4 556,3 | 2 195 912,41 | 1 812,1 | 4 747 654,27 |  |  | 1 393,9 | 253 155,47 | 4 137,3 | 3 844 916,85 | 11 041 639,00 | 10 489 557,00 | 552 082,00 | 2,19 |
| 3 | ул. 30 лет Победы, 3а | 1973 | КПД | 6 214,1 | 5 351,5 | 4 848,5 | 2 221 800,99 | 1 757,0 | 4 951 047,46 |  |  |  |  | 3 858,7 | 3 181 193,55 | 10 354 042,00 | 9 836 340,00 | 517 702,00 | 1,67 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5а | 1981 | кирп | 1 950,1 | 1 950,1 | 1 851,0 | 2 220 155,14 |  |  | 1 | 1 699 999,87 | 364,4 | 501 274,14 |  |  | 4 421 429,15 | 4 200 357,70 | 221 071,45 | 2,27 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 11а | 1984 | кирп | 2 392,5 | 1 858,5 | 1 655,7 | 1 665 701,69 |  |  | 1 | 1 699 999,87 | 345,5 | 463 523,18 |  |  | 3 829 224,74 | 3 637 763,84 | 191 460,90 | 1,60 |
| 6 | пр-д. Дружбы, 6 | 1982 | кирп | 2 276,2 | 1 822,7 | 1 607,6 | 2 128 358,32 |  |  | 1 | 1 699 999,87 | 248,5 | 151 574,84 |  |  | 3 979 933,03 | 3 780 935,97 | 198 997,06 | 1,75 |
| 7 | пр-д. Дружбы, 10 | 1977 | кирп | 2 272,1 | 1 822,8 | 1 650,4 | 2 336 391,49 |  |  | 1 | 1 699 999,87 |  |  |  |  | 4 036 391,36 | 3 834 571,77 | 201 819,59 | 1,78 |
| 8 | пр-д. Дружбы, 17 | 1983 | кирп | 6 873,1 | 5 716,5 | 5 600,4 | 3 699 903,97 | 1 271,6 | 1 480 996,03 | 3 | 5 099 997,56 |  |  |  |  | 10 280 897,56 | 9 766 852,75 | 514 044,81 | 1,50 |
| 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | 1973 | КПД | 3 831,9 | 3 831,9 | 3 326,7 | 1 625 380,09 | 1 334,2 | 4 249 554,70 |  |  | 951,2 | 901 545,21 |  |  | 6 776 480,00 | 6 437 656,00 | 338 824,00 | 1,77 |
| 10 | ул. Лермонтова, 13 | 1989 | КПД | 7 342,4 | 7 342,4 | 6 914,7 | 5 632 884,66 | 2 152,0 | 5 393 054,30 |  |  |  |  |  |  | 11 025 938,96 | 10 474 642,00 | 551 296,96 | 1,50 |
| 11 | ул. Пушкина, 15 | 1983 | КПД | 6 106,7 | 5 159,9 | 4 537,6 | 5 590 667,74 | 1 509,4 | 8 502 337,75 |  |  | 1 372,2 | 276 571,84 | 3 837,3 | 2 024 455,00 | 16 394 032,33 | 15 574 329,08 | 819 703,25 | 2,68 |
| 12 | ул. Пушкина, 23 | 1984 | КПД | 5 291,3 | 5 291,3 | 4 560,3 | 5 349 742,27 | 1 490,2 | 8 734 583,22 |  |  | 1 354,7 | 332 552,13 |  |  | 14 416 877,62 | 13 696 033,72 | 720 843,90 | 2,72 |
| 13 | ул. Пушкина, 25 | 1984 | КПД | 2 657,0 | 2 657,0 | 2 449,2 | 2 827 305,84 |  |  |  |  | 687,9 | 120 174,49 |  |  | 2 947 480,33 | 2 800 106,28 | 147 374,05 | 1,11 |
| 14 | ул. Островского, 44 | 1985 | КПД | 2 583,1 | 2 583,1 | 2 301,8 | 2 707 542,99 | 775,5 | 4 351 523,65 |  |  | 705,0 | 296 003,39 |  |  | 7 355 070,03 | 6 987 316,53 | 367 753,50 | 2,85 |
| 15 | ул. Островского, 46 | 1984 | КПД | 3 940,2 | 3 940,2 | 3 057,2 | 3 561 061,87 | 1 128,5 | 6 312 800,93 |  |  | 1 025,9 | 396 938,76 |  |  | 10 270 801,56 | 9 757 261,47 | 513 540,09 | 2,61 |
| 16 | ул. Пушкина, 18 | 1982 | КПД | 3 977,1 | 3 977,1 | 3 546,8 | 3 839 780,77 | 1 126,4 | 6 537 148,22 |  |  | 1 024,0 | 201 700,03 | 3 072,8 | 1 427 313,19 | 12 005 942,21 | 11 405 643,92 | 600 298,29 | 3,02 |
| 17 | ул. Бахилова, 1 | 1981 | КПД | 4 912,5 | 3 554,0 | 1 357,3 |  |  |  | 2 | 2 822 534,21 |  |  |  |  | 2 822 534,21 | 2 681 407,79 | 141 126,42 | 0,57 |
| 18 | ул. Бажова, 31 | 1984 | КПД | 4 837,9 | 2 938,4 | 1 360,5 |  |  |  | 2 | 2 822 534,21 |  |  |  |  | 2 822 534,21 | 2 681 407,77 | 141 126,44 | 0,58 |
| 19 | ул. Бажова, 11 | 1980 | КПД | 4 020,3 | 3 933,7 | 3 232,8 | 1 921 972,20 | 1 358,6 | 3 931 797,76 |  |  |  |  | 2 213,0 | 5 272 627,04 | 11 126 397,00 | 10 570 077,16 | 556 319,84 | 2,77 |
|  | Итого |  |  | 81 070,8 | 72 693,4 | 61 846,0 | 51 449 422,6 | 17 035,5 | 63 468 311,7 | 11 | 17 545 065,46 | 10 488,6 | 4 856 282,38 | 20 265,3 | 18 751 432,15 | 156 070 514,30 | 148 266 986,75 | 7 803 527,55 | 1,93 |
| Многоквартирные дома по 4 заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, 1 | 1969 | КПД | 3 768,4 | 3 630,4 | 3 411,3 | 5 202 510,00 | 1 060,0 | 2 581 591,00 |  |  | 840,0 | 491 400,00 | 2 306,0 | 7 506 616,00 | 15 782 117,00 | 14 993 011,15 | 789 105,85 | 4,19 |
| 2 | пр. Ленина, 32 | 1974 | КПД | 4 604,4 | 3 986,3 | 3 563,3 | 4 075 464,00 | 1 374,0 | 3 402 331,00 |  |  | 762,3 | 445 946,00 | 2 770,0 | 11 795 752,00 | 19 719 493,00 | 18 733 518,35 | 985 974,65 | 4,28 |
| 3 | ул. Мелик-Карамова, 74 | 1977 | КПД | 5 055,1 | 4 896,8 | 4 688,6 | 4 935 087,00 | 1 499,0 | 6 752 644,00 |  |  | 1 183,3 | 622 899,00 | 4 135,3 | 5 144 041,00 | 17 454 671,00 | 16 581 937,45 | 872 733,55 | 3,45 |
| 4 | ул. Мелик-Карамова, 76 | 1978 | КПД | 5 077,5 | 4 751,4 | 4 474,1 | 3 936 122,00 | 1 506,0 | 4 665 012,00 |  |  | 1 369,1 | 573 374,00 | 4 818,2 | 7 093 323,00 | 16 267 831,00 | 15 454 439,45 | 813 391,55 | 3,20 |
| 5 | пр. Мира, 20 | 1980 | КПД | 8 215,9 | 8 049,5 | 7 530,9 | 960 703,00 | 2 437,7 | 4 495 257,00 |  |  |  |  | 7 059,9 | 12 270 173,00 | 17 726 133,00 | 16 839 826,35 | 886 306,65 | 2,16 |
| 6 | пр. Набережный, 51 | 1968 | КПД | 4 650,7 | 3 569,8 | 3 240,7 | 3 047 154,00 | 992,3 | 2 966 843,00 |  |  | 808,1 | 344 215,00 | 2 539,8 | 7 284 293,00 | 13 642 505,00 | 12 960 379,75 | 682 125,25 | 2,93 |
| 7 | пр. Набережный, 53 | 1967 | КПД | 4 627,1 | 3 546,7 | 3 369,8 | 3 074 553,00 |  |  |  |  | 808,1 | 345 203,00 | 2 610,0 | 7 354 640,00 | 10 774 396,00 | 10 235 676,20 | 538 719,80 | 2,33 |
| 8 | ул. Пушкина, 19 | 1983 | КПД | 5 587,9 | 4 025,0 | 3 482,6 | 4 320 689,00 | 1 121,5 | 6 689 010,00 |  |  | 1 019,5 | 367 020,00 | 2 821,6 | 2 347 668,00 | 13 724 387,00 | 13 038 167,65 | 686 219,35 | 2,46 |
| 9 | ул. Студенческая ,17 | 1983 | КПД | 5 659,7 | 3 995,6 | 3 499,9 | 6 832 970,00 | 1 135,0 | 2 672 170,00 |  |  | 907,5 | 277 700,00 | 2 893,0 | 10 492 730,00 | 20 275 570,00 | 19 261 791,50 | 1 013 778,50 | 3,58 |
| 10 | ул. Энтузиастов, 40 | 1976 | кирп | 3 463,5 | 2 694,0 | 2 438,7 | 1 614 521,00 | 989,5 | 4 343 740,00 |  |  | 801,1 | 256 420,00 | 3 016,9 | 8 383 132,00 | 14 597 813,00 | 13 867 922,35 | 729 890,65 | 4,21 |
|  | Итого |  |  | 50 710,2 | 43 145,5 | 39 699,9 | 37 999 773,00 | 12 115,0 | 38 568 598,00 |  |  | 8 499,0 | 3 724 177,00 | 34 970,7 | 79 672 368,00 | 159 964 916,00 | 151 966 670,20 | 7 998 245,80 | 3,15 |
| Планируемые с 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Дружбы, 13 | 1976 | КПД | 5 980,6 | 5 118,7 | 4 596,6 | 3 553 100,00 | 1 787,6 | 3 524 500,00 |  |  | 1 375,1 | 687 600,00 |  |  | 7 756 500,00 | 7 368 675,00 | 387 825,00 | 1,30 |
| 2 | пр. Дружбы, 5 | 1975 | КПД | 6 031,1 | 5 168,3 | 4 590,9 | 4 667 600,00 | 1 783,2 | 3 515 800,00 |  |  | 1 345,2 | 672 600,00 |  |  | 9 159 500,00 | 8 701 525,00 | 457 975,00 | 1,52 |
| 3 | пр. Ленина, 35 | 1985 | КПД | 8 022,7 | 6 599,5 | 6 141,2 | 11 786 100,00 | 2 355,4 | 3 819 300,00 |  |  | 1 798,1 | 777 500,00 | 8 966,2 | 9 862 800,00 | 22 427 820,54 | 21 306 429,51 | 1 121 391,03 | 2,80 |
| 4 | пр. Ленина, 35/1 | 1985 | КПД | 4201,00 | 4108,20 | 3875,00 | 3 001,200 | 693,9 | 1420,54 | 2 | 3680,00 | 539,5 | 258,000 | 3240 | 5010,000 | 13 369,74 | 12 701,25 | 668,49 | 0,00 |
| 5 | пр. Ленина, 37/1 | 1985 | КПД | 4238,00 | 4136,10 | 3668,30 | 3 005,250 | 695 | 1410 | 2 | 3680,00 | 533,7 | 220,000 | 3240 | 5010,000 | 13 325,25 | 12 658,99 | 666,26 | 0,00 |
| 6 | пр. Ленина, 52 | 1985 | КПД | 12 233,9 | 11 014,8 | 10 420,5 | 13 387 900,00 | 2 054,0 | 3 450 700,00 | 3 | 3 528 000,00 | 1 529,8 | 685 300,00 | 6 963,2 | 1 500 000,00 | 19 101 200,00 | 18 146 140,00 | 955 060,00 | 1,56 |
| 7 | пр. Ленина, 54 | 1985 | КПД | 18 994,9 | 18 758,5 | 17 501,8 | 17 553 000,00 |  |  | 5 | 5 523 000,00 |  |  | 11 017,0 | 1 500 000,00 | 24 576 000,00 | 23 347 200,00 | 1 228 800,00 | 1,29 |
| 8 | пр. Ленина, 61 | 1976 | КПД | 5 115,4 | 4 880,0 | 4 365,9 | 2 750 000,00 |  |  |  |  | 220,0 | 211 000,00 |  |  | 2 961 000,00 | 2 812 950,00 | 148 050,00 | 0,58 |
| 9 | пр. Ленина, 61/1 | 1977 | КПД | 4 949,2 | 4 910,9 | 4 589,6 | 3 804 500,00 |  |  |  |  |  |  | 3 243,8 | 5 147 774,00 | 8 952 274,00 | 8 504 660,30 | 447 613,70 | 1,81 |
| 10 | пр. Ленина, 67 | 1983 | кирп | 1 960,5 | 1 960,5 | 1 728,0 | 1 044 248,70 | 413,9 | 2 160 361,00 |  |  |  |  |  |  | 3 204 609,70 | 3 044 379,21 | 160 230,49 | 1,63 |
| 11 | пр. Ленина, 67/1 | 1989 | кирп | 1 932,3 | 1 932,3 | 1 497,0 | 933 000,00 | 414,2 | 1 815 000,00 | 1 | 1 556 000,00 |  |  |  |  | 4 304 000,00 | 4 088 800,00 | 215 200,00 | 2,23 |
| 12 | пр. Ленина, 67/2 | 1988 | кирп | 1 910,3 | 1 910,3 | 1 710,1 | 933 000,00 | 360,9 | 1 815 000,00 | 1 | 1 556 000,00 | 50,0 | 48 000,00 |  |  | 4 352 000,00 | 4 134 400,00 | 217 600,00 | 2,28 |
| 13 | пр. Ленина, 67/3 | 1989 | кирп | 1 713,5 | 1 713,5 | 1 715,2 | 933 000,00 | 409,5 | 1 815 000,00 | 1 | 1 556 000,00 | 50,0 | 48 000,00 | 720,0 | 1 200 000,00 | 8 287 000,00 | 7 872 650,00 | 414 350,00 | 4,84 |
| 14 | пр. Ленина, 69 | 1997 | кирп | 11 875,1 | 11 875,1 | 5 644,2 | 3 500 000,00 | 2 616,7 | 4 550 000,00 |  |  | 360,0 | 376 000,00 |  |  | 6 988 100,00 | 6 638 695,00 | 349 405,00 | 0,59 |
| 15 | пр. Мира, 10 | 1987 | кирп | 4204,00 | 3400,50 | 3237,70 | 2 998,250 | 1265,4 | 2498,23 |  |  | 530 | 215,000 |  |  | 5 711,48 | 5 425,91 | 285,57 | 0,00 |
| 16 | пр. Мира, 12 | 1990 | КПД | 3 491,8 | 3 491,8 | 3 380,3 | 3 960 300,00 | 1 034,5 | 1 738 100,00 |  |  | 787,0 | 352 600,00 | 3 125,2 | 2 150 000,00 | 6 462 900,00 | 6 139 755,00 | 323 145,00 | 1,85 |
| 17 | пр. Мира, 15 | 1989 | КПД | 6 164,9 | 5 336,2 | 5 197,8 |  |  |  | 3 | 4 087 600,00 |  |  |  |  | 4 087 600,00 | 3 883 220,00 | 204 380,00 | 0,66 |
| 18 | пр. Мира, 17 | 1989 | КПД | 13 307,6 | 13 251,4 | 12 593,0 |  |  |  | 6 | 8 135 200,00 |  |  |  |  | 8 135 200,00 | 7 728 440,00 | 406 760,00 | 0,61 |
| 19 | пр. Мира, 35 | 1983 | КПД | 5 040,6 | 4 797,9 | 4 645,3 |  |  |  |  |  | 135,4 | 174 800,00 | 4 493,1 | 4 608 200,00 | 11 714 100,00 | 11 128 395,00 | 585 705,00 | 2,32 |
| 20 | пр. Мира, 35/3 | 1982 | КПД | 4 006,2 | 4 062,6 | 3 999,1 | 3 421 200,00 | 1 120,4 | 6 931 100,00 |  |  | 137,2 | 667 000,00 |  |  | 4 088 200,00 | 3 883 790,00 | 204 410,00 | 1,02 |
| 21 | пр. Мира, 36 | 1983 | КПД | 14 971,7 | 11 558,1 | 10 906,8 | 5 365 600,00 | 3 836,1 | 3 112 100,00 |  |  | 2 954,0 | 1 477 000,00 |  |  | 6 845 098,23 | 6 502 843,32 | 342 254,91 | 0,46 |
| 22 | пр. Мира, 37 | 1983 | КПД | 5 102,4 | 4 769,7 | 4 690,6 |  |  | 0,00 |  |  | 153,7 | 198 400,00 | 4 465,7 | 4 607 600,00 | 11 737 800,00 | 11 150 910,00 | 586 890,00 | 2,30 |
| 23 | пр. Мира, 37/1 | 1982 | КПД | 3 920,4 | 3 887,4 | 3 822,7 | 3 420 600,00 | 1 133,8 | 6 931 800,00 |  |  | 138,2 | 667 000,00 | 2 962,5 | 1 384 600,00 | 5 472 200,00 | 5 198 590,00 | 273 610,00 | 1,40 |
| 24 | пр. Мира, 37/2 | 1982 | КПД | 4 193,3 | 4 225,4 | 4 155,0 | 3 421 200,00 |  |  |  |  | 138,7 | 667 000,00 | 2 961,4 | 1 384 800,00 | 5 473 000,00 | 5 199 350,00 | 273 650,00 | 1,31 |
| 25 | пр. Мира, 9/1 | 1989 | КПД | 6 179,6 | 6 179,6 | 5 824,6 |  |  |  | 3 | 4 087 600,00 |  |  |  |  | 6 951 200,00 | 6 603 640,00 | 347 560,00 | 1,12 |
| 26 | пр. Первопроходцев, 11/1 | 1984 | КПД | 2 582,7 | 2 582,7 | 1 375,1 | 3 532 200,00 | 753,0 | 2 863 600,00 |  |  | 684,3 | 576 900,00 |  |  | 6 924 300,00 | 6 578 085,00 | 346 215,00 | 2,68 |
| 27 | пр. Первопроходцев, 14/1 | 1984 | КПД | 2 633,1 | 2 633,1 | 1 377,4 | 3 531 400,00 | 768,7 | 2 815 200,00 |  |  | 698,8 | 450 400,00 |  |  | 3 981 800,00 | 3 782 710,00 | 199 090,00 | 1,51 |
| 28 | пр. Первопроходцев, 2 | 1993 | КПД | 7 352,0 | 7 140,2 | 1 930,2 |  |  |  | 2 | 3 700 000,00 |  |  |  |  | 10 444 300,00 | 9 922 085,00 | 522 215,00 | 1,42 |
| 29 | пр. Первопроходцев, 8 | 1986 | КПД | 4 773,9 | 4 465,2 | 2 470,2 | 4 263 400,00 | 1 382,3 | 6 744 300,00 |  |  | 1 207,0 | 546 600,00 |  |  | 8 238 000,00 | 7 826 100,00 | 411 900,00 | 1,73 |
| 30 | пр. Пролетарский, 24 | 1985 | КПД | 3 959,2 | 3 959,2 | 2 359,3 | 5 220 100,00 | 1 156,2 | 3 428 000,00 |  |  | 1 051,1 | 487 100,00 |  |  | 8 370 300,00 | 7 951 785,00 | 418 515,00 | 2,11 |
| 31 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | 1977 | КПД | 4 492,4 | 3 838,0 | 3 299,0 | 4 817 200,00 | 1 350,7 | 2 663 100,00 |  |  | 1 039,0 | 519 500,00 |  |  | 7 673 300,00 | 7 289 635,00 | 383 665,00 | 1,71 |
| 32 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 | 1975 | КПД | 11 409,1 | 9 650,5 | 8 882,0 | 3 033 700,00 | 2 880,1 | 2 336 600,00 |  |  | 2 618,3 | 1 309 200,00 | 8 955,9 | 3 172 600,00 | 10 162 000,00 | 9 653 900,00 | 508 100,00 | 0,89 |
| 33 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | 1974 | КПД | 4 324,1 | 3 890,1 | 3 300,5 | 4 512 000,00 | 1 342,3 | 2 646 500,00 |  |  | 1 033,2 | 516 600,00 |  |  | 5 028 600,00 | 4 777 170,00 | 251 430,00 | 1,16 |
| 34 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | 1974 | КПД | 4 485,9 | 3 868,9 | 3 441,8 | 4 907 100,00 |  |  |  |  | 1 026,5 | 513 300,00 |  |  | 5 420 400,00 | 5 149 380,00 | 271 020,00 | 1,21 |
| 35 | ул. 60 лет Октября, 14 | 1969 | КПД | 2 893,0 | 2 439,8 | 2 131,2 | 6 682 900,00 |  |  |  |  |  |  | 2 356,4 | 1 885 300,00 | 8 570 175,47 | 8 141 666,70 | 428 508,77 | 2,96 |
| 36 | ул. Бажова, 29 | 1983 | КПД | 4 815,60 | 3 359,50 | 1 443,70 | 6 034,720 | 848 | 1 975,470 | . |  | 312 | 320,000 | 3500 | 11 144,247 | 19 474,44 | 18 500,72 | 973,72 | 0,00 |
| 37 | ул. Бажова, 2б | 1979 | КПД | 3 132,2 | 2 581,2 | 2 276,2 | 2 036 800,00 | 905,6 | 1 785 500,00 |  |  | 587,2 | 293 600,00 | 2 225,6 | 1 929 600,00 | 6 042 700,00 | 5 740 565,00 | 302 135,00 | 1,93 |
| 38 | ул. Бажова, 2в | 1979 | КПД | 3 137,3 | 2 643,5 | 2 196,4 | 2 055 700,00 | 904,2 | 1 782 700,00 |  |  | 583,5 | 291 800,00 | 2 225,6 | 1 929 600,00 | 4 277 100,00 | 4 063 245,00 | 213 855,00 | 1,36 |
| 39 | ул. Бажова, 3 | 1981 | КПД | 3 976,0 | 3 976,0 | 3 622,7 | 2 161 600,00 |  |  |  |  |  |  | 3 500,0 | 6 697 858,00 | 8 859 458,00 | 8 416 485,10 | 442 972,90 | 2,23 |
| 40 | ул. Бажова, 3/1 | 1979 | КПД | 4 669,3 | 4 008,5 | 3 585,4 | 2 843 200,00 | 1 366,0 | 2 601 500,00 |  |  | 913,6 | 307 600,00 | 3 146,2 | 3 346 900,00 | 6 499 745,79 | 6 174 758,50 | 324 987,29 | 1,39 |
| 41 | ул. Бажова, 31 | 1984 | КПД | 4 837,90 | 2 938,40 | 1 360,50 | 6 038,720 | 909,4 | 2 045,790 |  |  | 312 | 321,000 | 3700 | 11 545,460 | 19 950,97 | 18 953,42 | 997,55 | 0,00 |
| 42 | ул. Бахилова, 1 | 1981 | КПД | 4 912,50 | 3 554,00 | 1 357,30 | 6 036,720 | 793 | 2 028,590 |  |  | 312 | 325,000 | 1183 | 6 388,310 | 14 778,62 | 14 039,69 | 738,93 | 0,00 |
| 43 | ул. Бахилова, 2 | 1977 | КПД | 3 835,7 | 3 835,7 | 3 470,4 |  |  |  |  |  | 889,2 | 391 200,00 |  |  | 3 057 000,00 | 2 904 150,00 | 152 850,00 | 0,80 |
| 44 | ул. Бахилова, 8 | 1978 | КПД | 3 950,0 | 3 394,2 | 3 112,2 | 8 859 900,00 | 1 042,4 | 2 665 800,00 |  |  | 802,7 | 415 400,00 | 2 541,2 | 4 520 900,00 | 13 796 200,00 | 13 106 390,00 | 689 810,00 | 3,49 |
| 45 | ул. Быстринская, 10 | 1995 | кирп | 11 175,0 | 11 175,0 | 5 479,5 |  |  |  |  |  | 2 039,6 | 577 200,00 | 10 008,6 | 15 013 000,00 | 20 241 500,00 | 19 229 425,00 | 1 012 075,00 | 1,81 |
| 46 | ул. Быстринская, 6 | 1994 | кирп | 16 056,0 | 15 813,6 | 8 287,4 |  | 3 010,2 | 4 651 300,00 |  |  | 2 824,8 | 577 200,00 | 14 012,0 | 19 018 000,00 | 22 544 350,00 | 21 417 132,50 | 1 127 217,50 | 1,40 |
| 47 | ул. Грибоедова, 13 | 1982 | кирп | 3 982,9 | 3 982,9 | 3 429,5 | 4 043 400,00 | 1 350,8 | 2 949 150,00 |  |  | 1 350,8 | 332 168,00 | 2 562,0 | 10 856 111,00 | 21 965 479,00 | 20 867 205,05 | 1 098 273,95 | 5,51 |
| 48 | ул. Грибоедова, 5 | 1979 | кирп | 6 068,8 | 6 037,8 | 4 985,0 | 3 807 400,00 | 2 249,7 | 6 733 800,00 |  |  | 1 388,5 | 593 700,00 | 3 985,8 | 9 965 000,00 | 14 372 123,50 | 13 653 517,32 | 718 606,18 | 2,37 |
| 49 | ул. Губкина, 23 | 1997 | КПД | 19824,00 | 19172,90 | 17854,50 |  | 3015 | 6023,5 |  |  |  |  |  |  | 6 023,50 | 5 722,32 | 301,18 | 0,00 |
| 50 | ул. Декабристов, 1 | 1984 | КПД | 3570,00 | 3161,80 | 3055,80 |  | 1030,8 | 2298,680 |  |  | 827 | 235,000 | 3242 | 4990,000 | 7 523,68 | 7 147,50 | 376,18 | 0,00 |
| 51 | ул. Декабристов, 13 | 1988 | КПД | 5111,00 | 4722,00 | 4019,55 | 2 845,600 | 977,3 | 1900 |  |  | 708,3 | 215,000 | 4876 | 7851,000 | 12 811,60 | 12 171,02 | 640,58 | 0,00 |
| 52 | ул. Декабристов, 14 | 1989 | КПД | 4 706,5 | 4 308,0 | 3 446,4 | 6 083 200,00 | 1 329,2 | 2 399 200,00 |  |  | 1 208,4 | 306 600,00 | 4 037,7 | 4 610 700,00 | 11 002 300,00 | 10 452 185,00 | 550 115,00 | 2,34 |
| 53 | ул. Декабристов, 15 | 1989 | КПД | 4863,00 | 4530,90 | 4187,39 | 2 840,200 | 944,4 | 1800 |  |  | 711,8 | 350,000 | 5702,1 | 9201,210 | 14 191,41 | 13 481,84 | 709,57 | 0,00 |
| 54 | ул. Дзержинского, 10 | 1977 | КПД | 3 537,1 | 3 372,6 | 3 150,1 | 2 721 000,00 | 1 045,0 | 883 000,00 |  |  | 800,7 | 718 600,00 | 3 449,3 | 9 143 200,00 | 12 582 800,00 | 11 953 660,00 | 629 140,00 | 3,56 |
| 55 | ул. Дзержинского, 2 | 1980 | КПД | 4 840,0 | 4 098,0 | 3 217,0 |  |  |  | 2 | 2 730 000,00 | 114,8 | 225 300,00 | 3 558,5 | 5 655 100,00 | 15 542 300,00 | 14 765 185,00 | 777 115,00 | 3,21 |
| 56 | ул. Дзержинского, 3/2 | 1988 | КПД | 4 884,5 | 4 230,9 | 3 384,7 | 3 420 500,00 | 1 126,4 | 6 931 900,00 |  |  | 137,5 | 667 000,00 | 3 072,8 | 1 384 600,00 | 8 421 250,00 | 8 000 187,50 | 421 062,50 | 1,72 |
| 57 | ул. Крылова, 13 | 1981 | КПД | 5 036,0 | 5 036,0 | 4 278,3 | 4 043 400,00 | 1 503,2 | 2 949 150,00 |  |  | 1 503,2 | 353 194,00 | 2 964,9 | 12 068 481,00 | 16 465 075,00 | 15 641 821,25 | 823 253,75 | 3,27 |
| 58 | ул. Крылова, 47 | 2005 | КПД | 5 732,7 | 5 732,7 | 5 732,7 |  |  |  |  |  |  |  | 5 182,0 | 16 201 500,00 | 20 886 600,00 | 19 842 270,00 | 1 044 330,00 | 3,64 |
| 59 | ул. Крылова, 5 | 1994 | кирп | 5 042,8 | 5 042,8 | 4 797,0 | 7 120 000,00 | 1 501,6 | 4 685 100,00 |  |  | 1 365,1 | 1 300 400,00 | 1 921,7 | 6 417 000,00 | 16 190 200,00 | 15 380 690,00 | 809 510,00 | 3,21 |
| 60 | ул. Г. Кукуевицкого, 10/5 | 1981 | КПД | 3 351,7 | 3 351,7 | 3 176,3 | 5 271 000,00 | 1 034,9 | 1 352 800,00 |  |  | 786,2 | 942 400,00 | 3 212,8 | 9 118 100,00 | 15 661 400,00 | 14 878 330,00 | 783 070,00 | 4,67 |
| 61 | ул. Г. Кукуевицкого, 20 | 1994 | кирп | 8 752,2 | 8 596,0 | 7 772,5 |  |  | 329 900,00 |  |  |  | 692 800,00 |  | 989 600,00 | 1 685 350,00 | 1 601 082,50 | 84 267,50 | 0,19 |
| 62 | ул. Г. Кукуевицкого, 7 | 1991 | КПД | 4 922,00 | 4 623,50 | 4 294,90 | 2 850,000 | 937,7 | 2 950,000 |  |  | 717,6 | 220,000 | 5571 | 9 658,200 | 15 678,20 | 14 894,29 | 783,91 | 0,00 |
| 63 | ул. Ленина, 40 | 1979 | КПД | 4 126,8 | 4 069,2 | 3 249,2 |  |  |  |  |  | 816,2 | 359 100,00 |  |  | 5 615 100,00 | 5 334 345,00 | 280 755,00 | 1,36 |
| 64 | ул. Ленина, 46 | 1989 | КПД | 12 346,2 | 11 234,7 | 10 532,2 | 18 685 100,00 | 2 055,2 | 5 256 000,00 | 6 | 15 041 200,00 | 1 571,9 | 699 100,00 | 6 963,0 | 11 613 100,00 | 50 538 800,00 | 48 011 860,00 | 2 526 940,00 | 4,09 |
| 65 | ул. Лермонтова, 11 | 1994 | КПД | 10 342,9 | 10 023,2 | 9 647,2 |  | 1 735,5 | 4 500 300,00 | 5 | 6 779 300,00 |  |  |  |  | 10 134 900,00 | 9 628 155,00 | 506 745,00 | 0,98 |
| 66 | ул. Лермонтова, 12 | 1990 | кпд | 6 861,0 | 6 861,0 | 6 616,1 | 4 521 300,00 | 2 066,0 | 3 355 600,00 |  |  |  |  |  |  | 4 521 300,00 | 4 295 235,00 | 226 065,00 | 0,66 |
| 67 | ул. Лермонтова, 7 | 1988 | КПД | 4 848,2 | 4 647,2 | 4 104,7 |  |  |  | 2 | 2 711 700,00 |  |  |  |  | 2 711 700,00 | 2 576 115,00 | 135 585,00 | 0,56 |
| 68 | ул. Лермонтова, 7/1 | 1988 | КПД | 4 825,7 | 4 618,7 | 4 411,8 |  |  |  | 2 | 2 711 700,00 |  |  |  |  | 2 711 700,00 | 2 576 115,00 | 135 585,00 | 0,56 |
| 69 | ул. Лермонтова, 7/2 | 1988 | КПД | 4 721,1 | 4 517,0 | 4 011,1 |  |  |  | 2 | 2 711 700,00 |  |  |  |  | 2 711 700,00 | 2 576 115,00 | 135 585,00 | 0,57 |
| 70 | ул. Магистральная, 24 | 1981 | КПД | 5 115,6 | 5 115,6 | 5 060,8 | 8 416 100,00 |  |  |  |  | 1 146,4 | 906 300,00 | 4 599,9 | 4 247 200,00 | 14 260 900,00 | 13 547 855,00 | 713 045,00 | 2,79 |
| 71 | ул. Майская, 20 | 1990 | КПД | 6 761,8 | 6 719,4 | 6 561,9 | 4 453 500,00 | 820,8 | 691 300,00 | 3 | 3 291 800,00 | 891,6 | 372 700,00 | 6 961,6 | 23 279 600,00 | 31 397 600,00 | 29 827 720,00 | 1 569 880,00 | 4,64 |
| 72 | ул. Майская, 22 | 1989 | КПД | 6 429,5 | 6 429,5 | 5 988,3 | 4 500 800,00 |  |  | 3 | 3 291 800,00 | 849,0 | 354 800,00 | 6 961,6 | 23 279 600,00 | 33 349 500,00 | 31 682 025,00 | 1 667 475,00 | 5,19 |
| 73 | ул. Майская, 24 | 1988 | КПД | 6 424,8 | 6 424,8 | 5 903,0 | 4 485 300,00 | 1 211,4 | 1 922 500,00 | 3 | 3 332 700,00 | 873,0 | 369 500,00 | 6 961,6 | 23 569 200,00 | 35 245 500,00 | 33 483 225,00 | 1 762 275,00 | 5,49 |
| 74 | ул. Майская, 4 | 1982 | КПД | 4 047,1 | 4 047,1 | 3 509,3 | 4 521 400,00 | 1 154,8 | 3 488 800,00 |  |  | 913,3 | 394 200,00 | 2 512,0 | 2 763 200,00 | 10 228 300,00 | 9 716 885,00 | 511 415,00 | 2,53 |
| 75 | ул. Маяковского, 16 | 1985 | кирп | 4 106,5 | 3 367,5 | 848,9 | 8 281 200,00 | 996,9 | 2 549 500,00 |  |  | 587,0 | 261 100,00 | 5 360,0 | 19 071 300,00 | 29 976 600,00 | 28 477 770,00 | 1 498 830,00 | 7,30 |
| 76 | ул. Маяковского, 18 | 1986 | кирп | 4 541,7 | 3 858,7 | 1 506,1 | 10 378 100,00 | 924,0 | 2 363 000,00 | 2 | 5 079 500,00 | 587,0 | 261 000,00 | 5 360,0 | 19 071 300,00 | 34 789 900,00 | 33 050 405,00 | 1 739 495,00 | 7,66 |
| 77 | ул. Мелик-Карамова, 74Б | 1983 | КПД | 3 217,4 | 2 670,3 | 1 294,9 | 12 813 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 813 100,00 | 12 172 445,00 | 640 655,00 | 3,98 |
| 78 | ул. Мечникова, 2 | 1978 | кирп | 3 137,3 | 3 137,3 | 2 786,9 | 2 282 100,00 |  |  |  |  | 727,1 | 317 300,00 | 2 037,6 | 5 095 000,00 | 10 171 900,00 | 9 663 305,00 | 508 595,00 | 3,24 |
| 79 | ул. Мира, 40 | 1988 | КПД | 4 291,5 | 4 291,5 | 3 576,9 | 11 196 000,00 | 967,6 | 2 477 500,00 | 2 | 5 079 500,00 | 649,7 | 263 600,00 | 5 360,0 | 19 071 300,00 | 36 339 000,00 | 34 522 050,00 | 1 816 950,00 | 8,47 |
| 80 | ул. Московская, 34/1 | 1986 | кирп | 1 841,3 | 1 841,3 | 938,6 | 1 837 300,00 | 364,6 | 728 600,00 |  |  | 119,7 | 576 900,00 | 2 652,2 | 7 956 600,00 | 15 557 750,00 | 14 779 862,50 | 777 887,50 | 8,45 |
| 81 | ул. Нагорная, 13 | 1975 | кирп | 3 292,7 | 2 998,0 | 2 698,0 | 4 986 600,00 | 1 241,9 | 5 186 950,00 |  |  | 955,3 | 233 247,00 | 2 580,6 | 7 319 375,00 | 15 070 622,00 | 14 317 090,90 | 753 531,10 | 4,58 |
| 82 | ул. Островского, 17 | 1988 | кпд | 8 581,7 | 8 581,7 | 8 512,8 | 5 815 100,00 | 1 493,9 | 2 531 400,00 |  |  |  |  |  |  | 5 815 100,00 | 5 524 345,00 | 290 755,00 | 0,68 |
| 83 | ул. Островского, 18 | 1983 | КПД | 5 205,9 | 5 290,9 | 5 149,7 | 5 480 600,00 |  |  |  |  | 173,4 | 771 400,00 |  |  | 14 576 200,00 | 13 847 390,00 | 728 810,00 | 2,80 |
| 84 | ул. Островского, 38 | 1984 | КПД | 4 060,5 | 4 060,5 | 4 007,0 | 3 420 600,00 | 1 379,3 | 8 324 200,00 |  |  | 139,5 | 667 000,00 |  |  | 11 019 300,00 | 10 468 335,00 | 550 965,00 | 2,71 |
| 85 | ул. Островского, 40 | 1985 | КПД | 3 961,3 | 3 961,3 | 3 926,6 | 3 420 400,00 | 1 145,2 | 6 931 700,00 |  |  | 138,6 | 666 900,00 |  |  | 4 087 300,00 | 3 882 935,00 | 204 365,00 | 1,03 |
| 86 | ул. Островского, 42 | 1984 | КПД | 4 060,7 | 4 060,7 | 3 997,3 | 3 421 000,00 |  |  |  |  | 139,1 | 667 000,00 |  |  | 6 800 800,00 | 6 460 760,00 | 340 040,00 | 1,67 |
| 87 | ул. Островского, 6 | 1979 | КПД | 4 672,7 | 4 039,7 | 3 335,6 | 2 196 900,00 | 1 375,9 | 2 712 800,00 |  |  | 860,0 | 445 000,00 | 3 024,0 | 3 241 800,00 | 11 511 200,00 | 10 935 640,00 | 575 560,00 | 2,46 |
| 88 | ул. Привокзальная, 10 | 1982 | кирп | 4 759,2 | 4 759,2 | 4 024,1 | 3 267 500,00 | 1 738,6 | 5 627 500,00 |  |  | 1 188,0 | 549 300,00 | 50,0 | 231 200,00 | 7 318 200,00 | 6 952 290,00 | 365 910,00 | 1,54 |
| 89 | ул. Привокзальная, 22 | 1998 | кирп | 7 278,0 | 7 278,0 | 6 319,9 | 4 256 500,00 |  | 3 270 200,00 |  |  |  | 1 452 300,00 |  | 11 189 600,00 | 22 597 600,00 | 21 467 720,00 | 1 129 880,00 | 3,10 |
| 90 | ул. Привокзальная, 26 | 1987 | кирп | 5 507,3 | 5 507,3 | 4 602,5 | 2 977 300,00 | 1 900,5 | 5 699 200,00 |  |  | 616,8 | 264 200,00 | 3 938,0 | 600 000,00 | 7 287 000,00 | 6 922 650,00 | 364 350,00 | 1,32 |
| 91 | ул. Просвещения, 48 | 1981 | КПД | 2 736,1 | 2 736,1 | 1 659,6 | 2 879 700,00 | 763,3 | 3 445 500,00 |  |  | 693,9 | 452 900,00 |  |  | 6 742 700,00 | 6 405 565,00 | 337 135,00 | 2,46 |
| 92 | ул. Просвещения, 49 | 1980 | КПД | 3 056,6 | 3 056,6 | 1 656,0 | 4 024 700,00 | 861,9 | 3 410 100,00 |  |  | 783,5 | 415 000,00 |  |  | 4 439 700,00 | 4 217 715,00 | 221 985,00 | 1,45 |
| 93 | ул. Профсоюзов, 18 | 2000 | кирп | 10 298,5 | 8 649,9 | 8 537,5 |  |  |  | 4 | 5 423 400,00 |  | 37 340 000,00 |  |  | 42 763 400,00 | 40 625 230,00 | 2 138 170,00 | 4,15 |
| 94 | ул. Профсоюзов, 22 | 1993 | кирп | 9 162,4 | 9 073,9 | 8 290,5 |  |  |  | 4 | 5 423 400,00 |  | 46 500 000,00 |  |  | 57 194 600,00 | 54 334 870,00 | 2 859 730,00 | 6,24 |
| 95 | ул. Профсоюзов, 24 | 1989 | КПД | 7 398,4 | 7 398,4 | 6 603,7 | 3 157 000,00 | 2 154,7 | 5 271 200,00 |  |  |  |  |  |  | 7 417 600,00 | 7 046 720,00 | 370 880,00 | 1,00 |
| 96 | ул. Профсоюзов, 50 | 1986 | КПД | 4 829,9 | 4 649,5 | 4 571,6 |  | 933,4 | 4 260 600,00 | 2 | 2 730 200,00 | 113,4 | 225 300,00 |  |  | 2 955 500,00 | 2 807 725,00 | 147 775,00 | 0,61 |
| 97 | ул. Пушкина, 14/1 | 1987 | КПД | 4 706,2 | 4 706,2 | 4 722,4 |  |  |  | 2 | 2 730 000,00 | 114,8 | 225 300,00 | 3 558,5 | 2 699 800,00 | 10 733 000,00 | 10 196 350,00 | 536 650,00 | 2,28 |
| 98 | ул. Пушкина, 25 | 1984 | КПД | 2 657,0 | 2 657,0 | 2 449,2 |  | 756,7 | 5 077 900,00 |  |  |  |  |  |  | 5 077 900,00 | 4 824 005,00 | 253 895,00 | 1,91 |
| 99 | ул. Пушкина, 27 | 1984 | КПД | 2 673,3 | 2 711,1 | 2 611,1 | 2 560 700,00 | 759,1 | 4 133 700,00 |  |  | 701,9 | 450 800,00 |  |  | 8 605 360,00 | 8 175 092,00 | 430 268,00 | 3,22 |
| 100 | ул. Пушкина, 29 | 1984 | КПД | 2 715,3 | 2 715,3 | 2 345,9 | 2 750 400,00 | 912,5 | 5 593 860,00 |  |  | 701,9 | 206 870,00 |  |  | 2 957 270,00 | 2 809 406,50 | 147 863,50 | 1,09 |
| 101 | ул. Пушкина, 3 | 1982 | КПД | 5 259,0 | 5 214,4 | 4 406,4 | 5 945 900,00 |  |  |  |  | 1 364,8 | 333 190,00 | 3 796,6 | 2 175 880,00 | 8 454 970,00 | 8 032 221,50 | 422 748,50 | 1,61 |
| 102 | ул. Рабочая, 31а | 1977 | кирп. | 6 204,6 | 4 656,3 | 2 735,3 | 3 708 100,00 |  |  |  |  | 1 579,0 | 473 700,00 | 3 076,3 | 2 667 200,00 | 10 068 600,00 | 9 565 170,00 | 503 430,00 | 1,62 |
| 103 | ул. Республики, 80 | 1972 | КПД | 6 037,3 | 5 306,2 | 4 244,9 | 7 617 400,00 | 1 783,7 | 3 219 600,00 |  |  | 1 372,1 | 348 100,00 | 3 639,0 | 4 714 200,00 | 13 367 800,00 | 12 699 410,00 | 668 390,00 | 2,21 |
| 104 | ул. Республики, 92 | 1979 | кирп | 2 061,2 | 1 930,8 | 1 544,6 | 3 905 700,00 | 381,2 | 688 100,00 | 1 | 1 712 000,00 | 226,6 | 67 600,00 | 2 301,6 | 3 452 400,00 | 11 163 700,00 | 10 605 515,00 | 558 185,00 | 5,42 |
| 105 | ул. Студенческая, 14 | 1982 | КПД | 3 897,3 | 3 234,8 | 1 809,7 |  | 800,8 | 2 026 000,00 |  |  | 610,9 | 268 800,00 |  |  | 268 800,00 | 255 360,00 | 13 440,00 | 0,07 |
| 106 | ул. Студенческая, 16 | 1983 | КПД | 3 545,1 | 3 215,1 | 1 755,9 |  |  |  |  |  | 617,0 | 271 500,00 |  |  | 271 500,00 | 257 925,00 | 13 575,00 | 0,08 |
| 107 | ул. Студенческая, 19 | 1983 | КПД | 3 980,2 | 3 977,8 | 3 288,4 |  |  |  |  |  | 907,5 | 399 300,00 |  |  | 11 374 000,00 | 10 805 300,00 | 568 700,00 | 2,86 |
| 108 | ул. Студенческая, 21 | 1983 | КПД | 14 020,1 | 14 015,7 | 12 792,2 | 27 801 300,00 | 4 291,4 | 10 974 700,00 |  |  | 2 437,0 | 1 083 900,00 | 11 632,0 | 21 563 100,00 | 53 570 800,00 | 50 892 260,00 | 2 678 540,00 | 3,82 |
| 109 | ул. Студенческая, 7 | 1979 | КПД | 5 313,1 | 4 657,6 | 4 345,6 | 2 496 100,00 | 1 583,7 | 3 122 500,00 |  |  | 985,2 | 492 600,00 | 3 404,8 | 3 572 000,00 | 8 918 400,00 | 8 472 480,00 | 445 920,00 | 1,68 |
| 110 | ул. Толстого, 28 | 1984 | КПД | 5 057,6 | 5 057,6 | 4 460,9 | 1 365 400,00 | 1 471,7 | 2 357 700,00 |  |  | 1 158,5 | 494 900,00 | 5 035,8 | 2 500 000,00 | 4 360 300,00 | 4 142 285,00 | 218 015,00 | 0,86 |
| 111 | ул. Чехова, 4/2 | 1997 | КПД | 4 685,0 | 4 554,4 | 511,5 |  |  |  | 2 | 2 711 700,00 |  |  |  |  | 2 711 700,00 | 2 576 115,00 | 135 585,00 | 0,58 |
| 112 | ул. Чехова, 4/3 | 1999 | КПД | 4 731,5 | 4 535,5 | 261,0 |  |  |  | 2 | 2 711 700,00 |  |  |  |  | 5 962 100,00 | 5 663 995,00 | 298 105,00 | 1,26 |
| 113 | ул. Энергетиков, 35 | 1973 | КПД | 6 199,2 | 5 440,6 | 4 352,5 | 7 760 800,00 | 1 800,8 | 3 250 400,00 |  |  | 1 385,2 | 351 400,00 | 3 692,0 | 4 215 900,00 | 15 570 200,00 | 14 791 690,00 | 778 510,00 | 2,51 |
| 114 | ул. Энергетиков, 37 | 1971 | КПД | 6 133,3 | 5 390,5 | 4 312,4 | 7 668 000,00 | 1 798,2 | 3 242 100,00 |  |  | 1 387,7 | 352 100,00 | 3 632,0 | 4 147 400,00 | 14 222 300,00 | 13 511 185,00 | 711 115,00 | 2,32 |
| 115 | ул. Энергетиков, 43 | 1970 | КПД | 4 559,7 | 4 144,5 | 3 315,6 | 6 361 100,00 | 1 138,4 | 2 054 800,00 |  |  | 1 034,9 | 262 600,00 | 2 609,0 | 2 979 200,00 | 14 776 200,00 | 14 037 390,00 | 738 810,00 | 3,24 |
| 116 | ул. Энергетиков,15 | 1979 | КПД | 8 194,6 | 8 139,7 | 4 858,7 | 6 823 300,00 | 2 351,5 | 5 173 300,00 |  |  | 1 156,2 | 521 300,00 |  |  | 7 771 600,00 | 7 383 020,00 | 388 580,00 | 0,95 |
| 117 | ул. Энтузиастов, 45 | 1970 | КПД | 2 998,9 | 2 454,1 | 2 296,8 | 6 869 200,00 | 763,2 | 427 000,00 |  |  |  |  | 2 356,4 | 2 061 500,00 | 14 608 900,00 | 13 878 455,00 | 730 445,00 | 4,87 |
| 118 | ул. Энтузиастов, 8 | 1978 | КПД | 9 834,9 | 9 428,6 | 9 056,8 | 12 128 200,00 | 1 978,0 | 5 678 200,00 |  |  | 2 187,3 | 810 900,00 | 9 010,0 | 6 425 400,00 | 25 610 800,00 | 24 330 260,00 | 1 280 540,00 | 2,60 |
| 119 | ул. Югорская, 12/4 | 1987 | КПД | 4 548,8 | 4 548,8 | 2 406,5 | 3 291 500,00 | 1 355,5 | 6 246 300,00 |  |  | 1 182,1 | 411 400,00 | 3 887,7 | 6 220 300,00 | 9 923 200,00 | 9 427 040,00 | 496 160,00 | 2,18 |
| 120 | ул. Югорская, 24 | 1994 | кирп | 4 084,2 | 4 049,1 | 2 299,6 | 4 420 900,00 |  |  | 1 | 1 850 000,00 | 747,3 | 535 200,00 | 4 903,0 | 7 844 800,00 | 273 324 721,80 | 259 658 485,71 | 13 666 236,09 | 66,92 |
|  | Итого: |  |  | 678 314,8 | 637 512,5 | 527 661,4 | 438 586 299,36 | 110 644,4 | 258 673 821,80 | 79 | 111 790 060,00 | 80 721,6 | 125 764 848,00 | 297 948,0 | 436 178 177,43 | 1 612 432 441,92 | 1 531 810 819,82 | 80 621 622,10 | 2,38 |