Раздел VI. Проект инвестиционного  договора.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ДОГОВОР

на реализацию инвестиционного проекта «Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута  спортивными центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного предмета «Физическая культура».

г. Сургут						                          «___» ________20___

Администрация города Сургута, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя Заказчика, либо Ф.И.О. лица, действующего по доверенности)

действующего на основании ________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организациии т.д.)именуем__ в дальнейшем  Инвестор, в лице  ______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании ______________________________________,

(Устав, положение, доверенность, свидетельство о регистрации)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса на право заключения инвестиционного договора от «___»_________20__года №________ (далее по тексту – протокол), заключили настоящий  инвестиционный договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон с целью получения Администрацией г. Сургута социального эффекта в виде ввода в эксплуатацию и оформления права муниципальной собственности на спортивные центры с универсальными игровыми залами на территориях общеобразовательных учреждений г. Сургута для предоставления услуг населению города и наличия у инвестора положительного финансового результата при реализации инвестиционного проекта «Обеспечение образовательных учреждений г. Сургута  спортивными центрами с универсальными игровыми залами для проведения учебного предмета «Физическая культура» (далее инвестиционный проект).

1.2. Перечень образовательных учреждений, участвующих в реализации инвестиционного проекта с реквизитами земельных участков, представлен в приложении 1 к договору.

Статья 2. Технико-экономические показатели

2.1. Технико-экономические показатели спортивного центра с универсальным игровым залом, подлежащего к возведению при реализации инвестиционного проекта (заполняются в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса на право заключения инвестиционного договора):

2.1.1.Стоимость возведения одногоспортивного центра с универсальным игровым залом (включая проектно-изыскательские работы, комплектацию инженерным, технологическим монтируемым, технологически не монтируемым оборудованием,   налогов, сборов и других обязательных платежей Инвестора) - 					_______  рублей;

2.1.2.Общая площадь - 	________ м2;

2.1.3.Строительный объём - 	________ м3;

2.1.4.Этажность - 	________ этажей;

2.1.5.Тип фундамента - 	__________________________________;

2.1.6.Тип кровли - 	__________________________________;

2.1.7.Тип несущих и ограждающих конструкций -   _________________;

_____________________________________________________________ .

Статья 3. Стоимость инвестиционного проекта

3.1. Стоимость инвестиционного проекта формируется на основании конкурсного предложения победителя конкурса на право заключения инвестиционного договора.

3.2. Стоимость инвестиционного проекта рассчитывается как произведение  количества образовательных учреждений, участвующих в реализации инвестиционного проекта и стоимости возведения одного спортивного центра с универсальным игровым залом, указанного в пункте 2.1.1. настоящего договора.

3.3. Рассчитанная в соответствии с пунктом 3.2. настоящего договора  стоимость инвестиционного проекта с НДС составляет ___________________  _________________________________________(сумма прописью) тыс. руб.

Статья 4. График реализации этапов инвестиционного проекта
и сроки действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Договор реализуется поэтапно. Сроки исполнения Инвестором своих обязательств определяются графиком реализации этапов инвестиционного проекта, являющимся приложением 2 к договору.

4.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Статья 5. График финансирования инвестиционного проекта

5.1. Возмещение Администрацией города Сургута Инвестору затрат, направленных им на реализацию инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с графиком финансирования инвестиционного проекта, являющимся приложением 3 к договору.

5.2. Возмещение затрат Инвестора производится после выполнения Инвестором сроков, определённых графиком реализации этапов инвестиционного проекта и надлежащим исполнением других обязательств по настоящему договору.

5.3. Риск увеличения стоимости инвестиционного проекта, сверх стоимости, указанной в пункте 3.3. настоящего договора, принимает на себя Инвестор.

Статья 6. Условия использования земельных участков и порядок взаимодействия Инвестора с их правообладателямив период реализации инвестиционного проекта

6.1. В период реализации Инвестиционного проекта земельные участки находятся в постоянном пользовании у образовательных учреждений, участвующих в реализации инвестиционного проекта.

6.2. Взаимоотношения Инвестора и образовательных учреждений, участвующих в соответствии с приложением 1 к договору в реализации инвестиционного проекта и на которые Администрацией города Сургута возложены функции застройщика, определяются в соответствии с Земельным и  Градостроительным кодексами Российской Федерации и регулируются отдельными договорами, заключаемыми Инвестором с каждым образовательным учреждением в течение 20 календарных дней с момента вступления в силу настоящего договора.

Статья 7. Имущественные права Сторон на
результат инвестирования

7.1. Результатом инвестирования по настоящему договору является ввод в эксплуатацию спортивных центров с универсальными игровыми залами.

7.2. В период до оформления Сторонами Акта реализации этапа инвестиционного договора, являющимся приложением 4 к договору, права на незавершённые строительством и возводимые в рамках реализации инвестиционного проекта спортивные центры с универсальными игровыми залами принадлежат Инвестору.

7.3. После оформления Акта реализации этапа инвестиционного договора, права на результат инвестирования принадлежат Администрации города Сургута.

7.3. Право муниципальной собственности на результат инвестирования возникает после оформления в соответствии с законодательством РФ свидетельства о государственной регистрации права.

Статья 8. Права и обязанности Сторон

8.1. Администрация города Сургута обязуется:

8.1.1. Оказывать Инвестору содействие в реализации инвестиционного проекта.

8.1.2. Обеспечить доступ Инвестору на земельные участки, при условии исполнения Инвестором пункта 6.2 настоящего договора.

8.1.3. В сроки, установленные графиком финансирования инвестиционного проекта, возместить затраты Инвестора по реализации инвестиционного проекта.

8.1.4. Осуществлять контроль и надзор за реализацией инвестиционного проекта.

8.1.5. Письменно уведомить Инвестора о юридическом лице, которому от имени Администрации города Сургута будут переданы полномочия по контролю и надзору за исполнением Инвестором инвестиционного проекта.

8.1.6. В порядке, установленном настоящим договором подписывать Акты реализации этапов инвестиционного договора.

8.2 Администрация города Сургута вправе:

8.2.1. Требовать от Инвестора надлежащего исполнения условий настоящего договора.

8.2.2. Направлять в адрес Инвестора претензии о приостановлении реализации инвестиционного проекта в случае ненадлежащего исполнения Инвестором положений настоящего договора.

8.2.3. Осуществлять претензионную, исковую деятельность по настоящему договору.

8.3. Инвестор обязуется:

8.3.1. Надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему договору и соблюдать график реализации этапов инвестиционного проекта.

8.3.2. Использовать предоставленные в порядке статьи 6 настоящего договора земельные участки для реализации инвестиционного проекта в строгом соответствии с предметом инвестиционного договора. Не допускать ухудшения экологического и санитарного состояния земельных участков и прилегающих к ним территорий. Не нарушать права смежных землепользователей.

8.3.3. Принимать исчерпывающие  меры для устранения причин приостановления Администрацией города Сургута реализации инвестиционного проекта.

8.3.4. Письменно информировать Администрацию города Сургута озаключении с третьими лицами договоров, связанных с  реализацией инвестиционного проекта.

8.4. Инвестор вправе:

8.4.1. Требовать от Администрации города Сургута надлежащего исполнения графика финансирования инвестиционного проекта.

Статья 9. Порядок реализации договора

9.1.Привлечение Инвестором подрядчиков (третьих лиц) для реализации инвестиционного проекта:

9.1.1. Инвестор самостоятельно определяет перечень подрядчиков (третьих лиц), планируемых к привлечению для реализации инвестиционного проекта.

9.1.2. Инвестор согласовывает с Администрацией города Сургута подрядчиков для выполнения:

- изыскательских работ;

- проектных работ;

- строительно-монтажных работ;

- работ по комплектации оборудованием;

- пуско-наладочных работ.

9.1.3. Инвестор предоставляет Администрации города Сургута по каждому из привлечённых для реализации инвестиционного проекта подрядчиков:

- нотариально заверенную копию свидетельства саморегулируемой организации о  допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- нотариально заверенную копию лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

9.1.4. Инвестор обеспечивает координацию деятельности привлекаемых третьих лиц (подрядчиков) и контролирует качество выполняемых ими работ, несет ответственность за их деятельность.

9.2. Выполнение проектных работ:

9.2.1. До начала выполнения строительных работ Инвестор в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, разрабатывает, согласовывает и утверждает проектную документацию. Проектная документация разрабатывается в строгом соответствии с заданием на проектирование, являющимся приложением 5 к настоящему договору.

9.2.2 Проектная документация разрабатывается по каждому из  спортивных центров с универсальными игровыми залами, подлежащих к возведению при реализации инвестиционного проекта.

9.2.3. В соответствии с заданием на проектирование и в случаях, предусмотренных действующим Законодательством, Инвестор направляет проектную документацию на Государственную и иные экспертизы.

9.2.4. Технико-экономические показатели спортивных центров с универсальными  игровыми залами, подлежащих к возведению при реализации инвестиционного проекта должны соответствовать заданию на проектирование и показателям, указанным в статье 2 настоящего договора.

9.2.5. До получения согласования Администрации города Сургута, проектная документация Инвестором не утверждается.

9.2.6. Проектной документацией должен быть предусмотрен весь комплекс работ (включая инженерное обеспечение и перенос существующих инженерных коммуникаций) необходимый для обеспечения ввода спортивных центров с универсальными игровыми залами в эксплуатацию.

9.2.7. Проектной документацией должна быть предусмотрена комплектация  спортивных центров с универсальными игровыми залами технологическим монтируемым и немонтируемым оборудованием в объёме, необходимом для их ввода в эксплуатацию.

9.3. Оформление разрешения на строительство:

9.3.1. Инвестор в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, оформляет разрешение на строительство.

9.3.2. Обязательства по разработке, утверждению и передаче Инвестору градостроительных планов земельных участков лежат на Администрации города Сургута.

9.3.3. Инвестор в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ взаимодействует со Службой жилищного контроля и строительного надзора ХМАО-Югры.

9.4. Проект производства работ:

9.4.1. Перед началом выполнения строительных работ Инвестор обязан разработать и согласовать с Администрацией города Сургута проекты производства работ, в которых в том числе должно быть отражено:

- детальный (посменный) график производства строительных работ, с учётом особенностей функционирования образовательного учреждения;

- схема ограждения стройплощадки на период выполнения строительных работ;

- транспортная схема движения построечного транспорта по территории образовательного учреждения;

-  места складирования строительных материалов;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

- мероприятия по обеспечению охраны и пропускного режима с целью предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц на стройплощадку, с устройством системы видеонаблюдения периметра и архивацией данных на срок не менее 10 суток;

- другие мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев, с учётом специфики строительства в непосредственной близости от образовательных учреждений.

9.4.2. Проекты производства работ разрабатываются по каждому из  спортивных центров с универсальными игровыми залами, подлежащих к возведению при реализации инвестиционного проекта.

9.4.3. Проекты производства работ утверждаются Инвестором.

9.5. Выполнение строительных работ:

9.5.1. Строительные работы выполняются Инвестором в строгом соответствии с утверждённой и согласованной Администрацией города Сургута проектной документацией.

9.5.2. Любые изменения и отступления от проектной документации согласовываются Инвестором с Администрацией города Сургута дополнительно.

9.5.3. Инвестор обеспечивает поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану на стройплощадке всех необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования.

9.5.4.Инвестор по требованию Администрации города Сургута предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий, конструкций и оборудования.

9.5.5. Инвестор в установленном порядке осуществляет временное присоединение стройплощадки к сетям инженерного обеспечения. Все коммунальные затраты и расходы, до оформления Акта реализации этапа инвестиционного договора несёт Инвестор.

9.5.6. Инвестор создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов.

9.5.7. Инвестор  ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства.

9.5.8. Инвестор письменно в трехдневный  срок до начала приемки извещает Администрацию города Сургута о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без соответствующего освидетельствования Сторонами, Инвестор обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ по указанию Администрации города Сургута, а затем восстановить ее.

9.5.9 В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Инвестор своими силами обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

9.5.10. Инвестор в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г.  № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно – технического обеспечения (РД – 11 – 02 – 2006)» осуществляет подготовку 3 экземпляров исполнительной документации.

9.6. Ввод в эксплуатацию:

9.6.1. Ввод в эксплуатацию спортивных центров с универсальными  игровыми залами, возведённых при реализации инвестиционного проекта осуществляет Инвестор.

9.7. Оформление Акта реализации этапа инвестиционного договора:

9.7.1. Акт реализации этапа инвестиционного договора готовится Инвестором и направляется на подпись Администрации города Сургута по итогам ввода спортивных центров с универсальными  игровыми залами в эксплуатацию.

9.7.2. Акт реализации этапа инвестиционного договора оформляется по каждому спортивному центру с универсальным  игровым залом в отдельности.

9.7.3. К Акту реализации этапа инвестиционного договора прилагается:

- акт приёмки законченного строительством объекта;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

- паспорт технической инвентаризации;

- пожарная декларация;

- 1 экземпляр проектной документации;

- 1 экземпляр исполнительной документации;

- инструкция по эксплуатации объекта и входящих в него конструктивов и специализированного оборудования.

Статья 10. Ответственность за неисполнение условий Договора

10.1. В случае если при реализации инвестиционного проекта Администрацией города Сургута будут обнаружены некачественно выполненные работы – Инвестор своими силами обязан в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если при этом нарушен график реализации этапов инвестиционного проекта Инвестор не освобождается от уплаты соответствующей неустойки.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления и прекращения. В случае не направления или несвоевременного направления уведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на возникновение таких обстоятельств, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

Статья 11. Гарантии качества реализации инвестиционного проекта

11.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия, конструкции и оборудование, применённые Инвестором при реализации инвестиционного проекта.

11.2. Инвестор гарантирует, что при реализации инвестиционного проекта все работы будут выполнены в соответствии с утверждённой проектной документацией и действующими нормами законодательства Российской Федерации.

11.3. Срок гарантийной эксплуатации спортивного центра с универсальным игровым залом, в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования устанавливается в 24 календарных месяца с даты подписания Акта реализации этапа инвестиционного договора.

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации спортивного центра с универсальным игровым залом обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Инвестор обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Администрацией города Сургута сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Для оформления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Инвестор обязан направить своего представителя в Администрацию города Сургута не позднее 5 календарных дней со дня получения соответствующего извещения.

11.5. При отказе Инвестора от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения (равно как и при его уклонении от согласования такого документа), Администрация города Сургута вправе самостоятельно произвести фиксирование выявленных дефектов и их характера и установить Инвестору соответствующие сроки по кратчайшему (технически возможному) исправлению данных работ.

11.6. Если Инвестор в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки, то Администрация города Сургута вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами третьего лица. Все расходы, связанные с переделкой таких работ третьими лицами, оплачиваются Инвестором в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Администрация города Сургута.

Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна Сторона не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

Статья 13. Изменение и расторжение Инвестиционного договора

13.1. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, указанным в пунктах 13.2. и (или) 13.3. настоящего договора.

13.2. Основания, при которых Администрация города Сургута имеет право расторгнуть настоящий контракт:

- систематическое несоблюдение и задержка Инвестором хода реализации инвестиционного проекта, если таковое приводит к срыву графика реализации этапов инвестиционного проекта на срок более 1 календарного месяца;

- ненадлежащее исполнение (уклонение от исполнения) Инвестором принятых на себя по настоящему договору обязательств.

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

13.3.	Основания, при которых Инвестор имеет право требовать расторжения настоящего контракта:

- срыв более чем на 3 календарных месяца Администрацией города Сургута сроков, предусмотренных графиком финансирования инвестиционного проекта по причинам, не зависящим от Инвестора.

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

13.4. В случае расторжения договора Стороны уведомляют об этом друг друга в письменном виде не позднее, чем за 1 календарный месяц.

13.5. Настоящий Инвестиционный договор может быть изменен по соглашению Сторон.

13.6. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями.

Статья 14. Разрешение споров

14.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

Статья 15. Прочие условия

15.1. Настоящий договор действует с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31  марта 2013г.

15.2. В случае изменения укакой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 10  календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

15.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- перечень образовательных учреждений, участвующих в реализации инвестиционного проекта (Приложение 1);

- график реализации этапов инвестиционного проекта (Приложение 2);

- график финансирования инвестиционного проекта (Приложение 3);

- Акт реализации этапа инвестиционного договора (Приложение 4);

- Задание на проектирование (Приложение 5).

15.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Информация о финансовом положении Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного разрешения.

15.6. Настоящий Инвестиционный договор составлен на ____ листах в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 16. Юридические адреса и банковские
реквизиты Сторон

| Администрация города Сургута:; Инвестор:. ___________________Ф.И.О. (подпись) М.П.; ___________________Ф.И.О. (подпись) М.П.. |  |
| --- | --- |