Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение  работ капитальному ремонту многоквартирного дома.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: ул. Студенческая, дом 11.

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (ремонт инженерных систем тепловодоснабжения и водоотведения), энергетическое обследование дома, ремонт крыши.

1.2. Заказчик: ООО «Уют»

1.3. Организатор конкурса: Департамент городского хозяйства г.Сургута

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда по видам работ:

Лот №1 (ремонт крыши) – 2 125 660 (два миллиона сто двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей. 00 коп., в том числе НДС 18% - 324 253,22 руб.

Лот №2 (ремонт систем электроснабжения) – 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 236 440,68 руб.

Лот №3 (ремонт внутридомовых инженерных систем) – 4 821 560 (четыре миллиона восемьсот двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 735 492,20 руб.

Лот №4 (энергетическое обследование дома) – 199 200 (сто девяносто девять тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 30 386,44 руб.

В указанную стоимость работ также входит составление проектно-сметной документации и технический надзор.

- 1.5. Сумма обеспечения заявки составляет 1% от начальной цены лота.

Лот №1 – 21 256,60 руб.

Лот №2 – 16 500,00 руб.

Лот №3 – 48 215,60 руб.

- Лот №4 – 1 992,00 руб.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

ИНН/КПП 8602148520 / 8601201001

Получатель:

ООО «Уют»

Банк получателя:

ОАО «АККОБАНК» г.Сургут

Р/с 40702810300000001955

К/с 30101810100000000704

БИК 047144704

Порядок возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным дом.

1.6. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: 628417, г.Сургут, ул. Студенческая, 14., в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00 в кабинет №6.

Участник конкурса подает заявку в письменном виде на фирменном бланке, заверенную подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа.

Требования к качеству работ  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, для данных работ.

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 21 мая 2012 года по адресу: г.Сургут, ул. Студенческая, 14. в каб. №12 офиса ООО «Уют».

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет- сайте: www.admsurgut.ru, а также в газете «Сургутская Трибуна»

1.9. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет- сайте: www.admsurgut.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается не позднее десятидневного срока с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Участник конкурса вправе подавать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается

1.13. Контактная информация.

Электронный адрес: uyut@yandex.ru

Официальный сайт: www.ujut86.ru

тел. 31 84 89

Контактное лицо: Конова Татьяна Дмитриевна тел. 51 00 62

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.

Дата публикации: 18.04.2012

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем (ремонт инженерных систем тепловодоснабжения и водоотведения), ремонту систем электроснабжения, ремонту крыши, проведение энергетического обследования дома.

Адрес многоквартирного дома: ул. Студенческая, дом 11

Виды работ: ремонт внутридомовых инженерных систем (ремонт инженерных систем тепловодоснабжения и водоотведения), ремонт систем электроснабжения, ремонт крыши, проведение энергетического обследования дома.

Лот №1 (ремонт крыши)

Лот №2 (ремонт систем электроснабжения)

Лот №3 (ремонт внутридомовых инженерных систем)

Лот №4 (проведение энергетического обследования дома)

Заказчик: ООО «Уют»

Адрес: 628417, г.Сургут, ул. Студенческая, 14, начало проведения в 8.00 часов

Заказчик: ООО «Уют»

ИНН/КПП 8602148520 / 8601201001

Юр. и факт. адрес: 628417, г.Сургут, ул. Студенческая, 14.

тел. (3462) 31 84 89

Электронный адрес: uyut@yandex.ru

Официальный сайт: www.ujut86.ru

Организатор конкурса: Департамент городского хозяйства г.Сургута

Начальная (максимальная) цена договора подряда (общая):

8 796 420 (восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС 1 341 826,78 рублей.

Лот №1 (ремонт крыши) – 2 125 660, 00 руб.

Лот №2 (ремонт систем электроснабжения) – 1 650 000, 00 руб.

Лот №3 (ремонт внутридомовых инженерных систем) – 4 821 560, 00 руб.

Лот №4 (энергетическое обследование дома) – 199 200, 00 руб.

- Сумма обеспечения заявки составляет 2% от начальной цены лота.

Лот №1 – 21 256,60 руб.

Лот №2 – 16 500,00 руб.

Лот №3 – 48 215,60 руб.

- Лот №4 – 1 992,00 руб.

Дата вскрытия конвертов: 21 мая 2012 года.

Дата начала работ: 01 июня 2012 года.

Дата окончания работ: 01 сентября 2012 года

Официальный интернет- сайт для публикации: www.admsurgut.ru

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 часов 00 минут 21 мая 2012 года по адресу: г.Сургут, ул. Студенческая, 14. в каб. №12 офиса ООО «Уют».

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

Приложение:

1. Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в отборе организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

2. Структура содержания заявки на участие в отборе подрядных организаций.

3. Проект договора

Приложение 1

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на участие в отборе организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

- о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (заверенные копии учредительных документов (Устава, Свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе, Свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ, Свидетельства о регистрации );

- выписка из Единого государственного реестра для юридического лица или индивидуального предпринимателя (с отметкой налогового органа) и действительная  на дату подачи заявки.

-  о структуре участника отбора, наличии филиалов и дочерних предприятий;

-  об основных направлениях деятельности участника отбора;

-  о наличии квалифицированных работников;

- об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;

- о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;

- о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);

- о текущей загрузке участника отбора (наличие заключенных договоров на выполнение  работ по капитальному ремонту многоквартирного дома);

-   об основных фондах (балансовый отчет участника отбора за последний отчетный период);

- о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за последние три года;

- о субподрядчиках, которых участник отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них лицензий на выполнение соответствующих видов работ;

- об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника отбора;

- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией.

Приложение 2

Содержания заявки на участие в отборе подрядных организаций

(заполняется на фирменном бланке компании)

Заявка

на участие в отборе подрядных организаций для выполнения работ

по  капитальному ремонту многоквартирного  дома

1.Полное и сокращенное наименование участника  отбора

2.Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты

3.Дата, место и орган  регистрации  участника отбора

4.Банковские реквизиты

5.Наименование видов работ,  № лота

6.Цена договора

7.Сроки выполнения работ

8.Дата

9.Подпись руководителя

М.П.

Приложение 3

Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____

г.Сургут                                                                                                            ___ ______ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Азы Салмановны Давлетукаевой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии со сметной
документацией работы по капитальному ремонту (_____________________________) многоквартирного дома, расположенного по адресу: __________________________________________ далее - объект), и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее на предусмотренных настоящим договором условиях.

- Срок выполнения работ по настоящему договору с _________ года по ________ года.

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами обязательств по договору.

- Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право выполнить работы досрочно.

П. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Общая  стоимость  работ по настоящему договору с учетом НДС  18 % составляет _________ (____________________________) рублей.
Финансирование работ по настоящему договору осуществляется из двух источников:

а)	средства бюджета - в сумме ___________ (________________________) рублей;

б)	средства собственников помещений многоквартирных домов - сумме ___________ (___________________________) рублей.

2.2.	Оплата выполненных работ в части бюджетных средств производится через отдел
______________________________________________________ администрации г.Сургута при наличии средств в бюджете. Возможно перечисление аванса в размере до 20 % от суммы бюджетных средств.

- Оплата   в   части   средств   собственников   помещений   многоквартирных  домов производится по __________года по мере поступления платежей от собственников помещений многоквартирных домов.

- Платежи   осуществляются   после   подписания   сторонами   справки   ____.   акта выполненных работ _______ и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Стороны обязаны в своей деятельности, связанной с исполнением настоящего договора,
руководствоваться Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме,
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, Положением об организации и проведении   реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий (ВСН  58-88) и другими методическими,   нормативными актами, регулирующими вопросы управления, эксплуатации, ремонта объектов и технического обслуживания инженерного оборудования, а также условиями настоящего договора.

- Заказчик обязан:

3.2.1. Немедленно   заявить Подрядчику при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ об обнаруженных отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работы, или иных недостатках.

3.2.2. После получения от Подрядчика сообщения об окончании промежуточного этапа работ осмотреть и принять выполненные Подрядчиком работы по акту, подписанному обеими сторонами.

3.2.3.Оплатить Подрядчику выполненную работу в объемах и в сроки, установленные настоящим договором.

3.3.	Заказчик вправе:

3.3.1.	Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполнения
работы, соблюдением сроков выполнения, качеством  используемых Подрядчиком материалов.

- Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению работ по договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

- Предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженные в
течение гарантийного срока (36 месяцев).

- В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, устранить эти недостатки своими силами или поручить их устранение третьим лицам, за счет Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков либо воспользоваться иными правами, предоставленными Заказчику на основании действующего законодательства.

3.3.5.	Требовать уплаты Подрядчиком неустойки согласно п.8.3. настоящего договора в
случае нарушения срока выполнения работ, установленного п. 1.2. договора.

3.4.	Подрядчик обязан:

- До начала работ получить согласование Заказчика на применяемые материалы
для выполнения работ по договору.

- Своими силами и средствами выполнить все работы по настоящему договору в
соответствии со сметной документацией.

- Обеспечить выполнение необходимых мероприятий и требований по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды при выполнении работ по настоящему договору.

3.4.4.Исполнять полученные в ходе выполнения   работ требования Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.5.Устранять в установленные сроки своими силами и за свой счет все недостатки выполненной   работы;   наличие   недостатков   и   сроки   их   устранения   фиксируются двухсторонним актом.   При   отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик составляет   соответствующий акт по   фиксированию   недостатков   и   их   характера   с   привлечением   независимых специалистов.

3.4.б.Письменно   информировать   Заказчика      о   заключении   договоров   субподряда   со специализированными    организациями,    привлекаемыми   для    выполнения   работы   по настоящему договору.

3.4.7.Уведомлять в письменной форме (письмо, факсограмма) либо телефонограммой Заказчика об окончании работ по ремонту объекта в течение следующего за окончанием работ рабочего дня.

3.4.8.Ежемесячно,    до    25    числа   текущего    месяца,    предоставлять    Заказчику    акт выполненных   работ   КС-2,   и   до    1    числа   месяца   предоставлять   справку   КС-3   с приложением счета-фактуры.

3.4.9.Сдать в срок, предусмотренный п. 1.2 договора, Заказчику результат работы по акту рабочей    комиссии с предоставлением исполнительной документации по объектам.

3.4.10.Вывезти до дня подписания акта рабочей комиссии за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные материалы, машины, оборудование и другое имущество, а также вывезти своими силами строительный мусор на полигон в соответствии с установленными требованиями и нормами.

3.5.Подрядчик вправе:

3.5.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.

IV. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1.	Заказчик,   получивший   сообщение   Подрядчика   посредством   письма,   факса   или телефонограммы о готовности к сдаче результата выполненной работы   организовывает приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней.

4.2.	Сдача результата работы Подрядчиком по форме КС-2 производится до ___ числа текущего месяца и ___числа месяца следующего  за отчетным  по  форме  КС-3.  Приемка выполненных работ Заказчиком оформляется актом рабочей комиссии.

4.3.	Заказчик вправе отказаться от приемки результата работы в случае обнаружения недостатков,    которые    исключают    возможность    использования    этого    результата. Обнаруженные недостатки отображаются Заказчиком в письменной форме, и Подрядчику устанавливается срок для их устранения. При этом Подрядчик от ответственности за нарушение срока выполнения работ не освобождается.

V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- Риск случайной гибели материалов и оборудования несет Подрядчик.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки его Заказчиком несет Подрядчик.

- При просрочке передачи или приемки результата работы риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА   ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1  Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные   Подрядчиком  по договору.

- Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных
систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев со дня подписания  сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

- Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего  представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  Гарантийный срок  в  этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц.

- При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик   составляет   односторонний   акт   на   основе   квалифицированной   экспертизы, проведенной им за свой счет.

- В случае, если в течение гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный гарантийный срок по сравнению с гарантийным сроком, установленным в п.6.2. настоящего договора, то гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

VII СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых   работ   и   составления   актов   освидетельствования   этих   работ.   Подрядчик, в письменном виде, заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

7.2. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

VIII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, возникшие по его
вине и обнаруженные в пределах гарантийного срока, а также за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работ на каждом объекте.

- В случае не устранения в указанный Заказчиком срок недостатков выполненной работы Подрядчик возмещает Заказчику расходы на устранение недостатков третьими лицами и иные убытки.

- Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего договора и неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченных выполнением работ за каждый день просрочки включая день окончания работ по настоящему договору.

8.4.Ответственность за не обеспечение безопасных условий труда работающим, несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, допуск к выполнению работ обученного персонала, за несчастные случаи, происшедшие с работниками Подрядчика, несет Подрядчик.

8.5. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по договору, в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,   землетрясения,   если   эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.  Если эти  обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право прекратить исполнение настоящего договора, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков. Надлежащим подтверждением форс мажорных обстоятельств является справка торгово-промышленной палаты г. Сургута.

- Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

- Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне не менее чем за 15 календарных дней.

- При расторжении договора по соглашению сторон Заказчик оплачивает стоимость выполненной работы Подрядчику в объеме, определяемом ими совместно на основании двустороннего акта.

- Споры и разногласия, возникшие в связи с выполнением обязательств по договору, разрешаются сторонами в претензионном порядке.

- При   не   достижения   соглашения   в   досудебном   порядке   спор   передается   на рассмотрение Арбитражного суда ХМАО-Югры.

- Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                                    ПОДРЯДЧИК

ООО «Уют»

г.Сургут, Тюменская обл.

ул.Студенческая, 14

ИНН 8602148520 КПП 860201001

Р/с 40702810300000001955

в ОАО «АККОБАНК» г.Сургут

К/с 30101810100000000704

БИК 047144704

т/ф 31-84-89, т.51-37-43

______________А.С.Давлетукаева