Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак»

за 2025 год

Инициативный проект «Экопарк «За Саймой». Площадка                                      для дрессировки и выгула собак» (далее – инициативный проект) поддержан распоряжением Администрации города от 30.04.2025 № 2698 (с изменениями от 18.09.2025).

в 2025 году – I этап (выполнение работ по благоустройству объекта) стоимостью 7 355 520,00 рублей. Этап реализован.

в 2026 году – II этап (выполнение работ по устройству освещения объекта) стоимостью 1 370 680,00 рублей. Этап не реализован.

Инициатор проекта – представитель Регионального общественного движения помощи бездомным животным в ХМАО-Югре «Дай лапу» Нуриева Александра Александровна.

В целях реализации инициативного проекта:

- инициатором проекта внесен инициативный платеж в размере                         10 000 руб.

- Администрацией города и ООО УК «СУРГУТСЕРВИС» заключено соглашение о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в части реализации инициативного проекта

от 14.05.2025 № 8.

- Разработана проектно-сметная документация.

- МКУ «Управление капитального строительства» определен исполнитель ООО «СГСК». Заключен муниципальный контракт от 15.07.2025 № 13/2025 на выполнение работ по благоустройству объекта                                         (далее – исполнитель).

Исполнителем выполнены следующие работы:

- выполнено покрытие площадью 243 м. кв.;

- выполнено покрытие из гравия площадью 691 м. кв.;

- осуществлено озеленение площадью 776 м. кв.;

- установка малых архитектурных форм (18 ед.).

Работы по благоустройству площадки ТКО исполнителем выполнены                              в октябре 2025 года в полном объеме. Фактическая сумма затрат составила         6 876 455,01 рублей из средства местного бюджета.

Информация о реализации инициативного проекта размещена в сети интернет:

- https://sitv.ru/arhiv/news/v-surgutskom-eko-parke-za-sajmoj-otkryli-novuyu-ploshhadku-dlya-vygula-sobak/

- https://informugra.ru/news/komfortnaya_gorodskaya_sreda/v-surgute-otkrylas-novaya-ploshchadka-dlya-vygula-sobak-v-parke-za-saymoy/

- https://www.siapress.ru/news_surgut/138646-v-parke-za-saymoy-v-surgute-otkrili-novuyu-ploshchadku-dlya-vigula-sobak

- https://mysurgut.ru/news/novaya-ploshchadka-dlya-vygula-sobak-otkrylas-v-surgute

2. Фотоотчет по реализации инициативного проекта

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6