Отчет

о реализации вектора развития «Комфортная среда»

направления «Уровень и качество жизни»

Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2024 год

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора – формирование комфортной городской среды (включая систему благоустроенных общественных пространств, в том числе зеленые насаждения общего пользования, жилищное строительство, сбалансированную транспортную инфраструктуру и инженерную инфраструктуру).

Задачами, направленными на достижение цели, являются:

В части благоустройства территории:

- комплексный подход к благоустройству новых и реконструируемых территорий;

- развитие сети многофункциональных общественных пространств;

- развитие непрерывной системы озеленения;

- сохранение и развитие природных комплексов, создание экологического каркаса;

- создание рекреационной инфраструктуры.

В части жилищного строительства:

- создание условий для обеспечения комплексного жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В части транспортной инфраструктуры:

- комплексное развитие улично-дорожной сети;

- оптимизация времени в пути для пассажиров по обозначенным направлениям;

- организация новых автобусных линий движения и установка остановочных павильонов;

- создание связанной сети пешеходных и велосипедных путей сообщения между отдельными микрорайонами и районами города;

- повышение привлекательности передвижений на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (далее - СИМ).

В части инженерной инфраструктуры:

- повышение надежности централизованных инженерных систем;

- повышение энергетической эффективности централизованных инженерных систем;

- создание условий для подключения перспективных абонентов к централизованным системам инженерного обеспечения;

- обеспечение 100% городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения;

- обеспечение сбора, транспортировки и очистки поверхностных стоков;

- создание условий для развития использования энергоэффективных технологий потребителями.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни» за 2024 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» установлено 25 целевых показателей, из них по 12-ти показателям или 48%, значения достигли плановых, по 11-ти показателям или 44%,  значения не достигли плановых, по 2-м показателям данные отсутствуют.

Достигнуть плановых значений целевых показателей позволило следующее:

-грамотное планирование мероприятий: по благоустройству территорий, по улучшению транспортной инфраструктуры, модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры в рамках производственных и инвестиционных программ, по жилищному строительству.

- актуализированная нормативно-правовая база: создание и внедрение четких и прозрачных муниципальных правовых актов, что, обеспечило правовую основу для эффективного функционирования системы.

- целевое финансирование из средств бюджета муниципального образования и бюджетов субъекта и федерации:

- межведомственное взаимодействие: эффективное взаимодействие между региональными и муниципальными органами власти.

Факторами, не позволившими достичь плановых значений целевых показателей, являются:

- Лимиты выделенного финансирования:

- Короткий строительный сезон;

- существенное увеличение стоимости на материалы.

Благоустройство территорий

По показателю 45. «Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования». В отчетном периоде новые озелененные территории общего пользования (зеленые зоны вдоль автодорог) не вводились. Плановых показателей не позволило достичь следующее: 2-х летние контракты по строительству дорог, отставание от сроков выполнения работ подрядных организаций. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию участки 2-х автодорог и подъездные пути и в следствии чего уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования в 2025 году увеличится. В декабре 2024 года МКУ «УКС» закончен строительством объект благоустройства «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте». Земельный участок в муниципальной собственности. Увеличение показателя по площадь застройки составит – 2 842 м2.

По показателю 47. «Количество благоустроенных дворовых территорий». 
В отчетном периоде проведено благоустройство 13 дворовых территорий. Частичное исполнение (96,6%) связано с недостаточностью финансирования 
по данному направлению. В 2025 году планируется полное исполнение данного показателя по первому этапу 2024 – 2026 годы.

По показателю 48. «Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов))».  В отчетном периоде новая озеленённая территории общего пользования объект: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте» не была передана на содержание. Увеличение показателя в 2025 году – 2 842 м2, площади озеленения – 1 400 м2. В 2025 году планируется завершение строительства объектов:

1. «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте».км;

2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»;

3. «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

За счет строительства и сдачи в эксплуатацию вышеуказанных объектов площадь содержания зеленых насаждений в 2025 году увеличится.

За счет строительства и сдачи в эксплуатацию вышеуказанных объектов площадь содержания зеленых насаждений в 2025 году ориентировочно увеличится на 4 000 кв.м.

Инженерная инфраструктура

По показателю 50. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования. Наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии, связанных с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления тепловой энергии на подогрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения, и к нормативам отопления в целях соблюдения предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги.

По показателю 52. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования повлиял прирост потребителей и наличие несанкционированных подключений к сетям электроснабжения на территориях садовых объединений. Территориально-сетевыми организациями ведется работа по реконструкции электросетевых объектов, установки приборов учета у потребителей, подключенных к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии.

Транспортная инфраструктура

По показателю 60. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки). Обеспеченность велосипедными дорожками территорий жилой и общественно-деловой застройки 0,03 км. на кв. м планируется к достижению за счет строительства объекта «Магистральная дорога  на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». Завершение строительства дороги запланировано на 2025 год.

По показателю 61. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % значение показателя на 2024 год составляет – 85,66 %. Ремонт автомобильных дорог выполняется в рамках доведенных бюджетных ассигнований и планом ремонта улично-дорожной сети. Достижение показателя планируется в 2025 году

По показателю 62. «Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов». Площадь территории муниципального образования, обеспеченная 400-метровой доступностью от автобусных остановок, составляет 6840,3 гектар. В настоящее время 75% территории селитебной части города обеспечена остановками 400-метровой доступностью от автобусных остановок. При выполнении капитального ремонта автомобильных дорог выполняется устройство недостающих остановок общественного транспорта. Срок реализации до 2026 года. По состоянию на 2024 год план выполнен.

По показателю 63. «Доля теплых остановочных павильонов». Ресурсноснабжающие организации выдали технические условия не на все запрошенные объекты, в настоящее время проводятся мероприятия по согласованию с ресурсоснабжающими организациями подключения 20–ти остановочных павильонов в сети электроснабжения.

Жилищное строительство

По показателю 67. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». Показатель не достиг плановых значений, но отмечен высокий рост к прошлому году. Рост обеспеченности жильем обусловлен опережающими темпами роста общей площади жилых помещений по сравнению с темпами роста численности постоянного населения города. Увеличение ввода жилья на 1 жителя по итогам 2024 года обусловлено существенным приростом объемов ввода жилья по сравнению с предыдущим годом (на 70,7%).

По показателю 68. «Объем жилищного строительства». Показатель не достиг планового значения, но превысил плановые показатели года и составил 328,228 тыс. кв. м. Процент исполнения годового плана – 116,31%.

По показателю 44. «Индекс качества городской среды» данные отсутствуют.

Индекс качества городской среды формируется Минстроем России ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в соответствии 
с методикой формирования индекса качества городской, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.

Значение индекса качества городской среды муниципального образования городской округ Сургут за 2023 составило 228 балла, что на 11 баллов выше значения 2022 года.

Увеличение значения показателя в 2023 году стало возможным за счет улучшения качества жилья, улично-дорожной сети, озелененных пространств, общественно-деловой инфраструктуры и социально-досуговой инфраструктуры, общегородских пространств.

По показателю 65. «Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025)».  Расчет и анализ будет производиться с 2025 года.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни» за 2024 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» на 2024 год предусмотрено 51 мероприятий / событий, из них по 25 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%), по 14 мероприятиям / событиям ожидаемые результаты реализации достигнуты частично (50 – 99%), по 12 мероприятиям / событиям ожидаемые результаты реализации не достигнуты (до 50%).

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий позволило следующее:

Последовательная, системная и планомерная работа по реализации флагманских проектов вектора, а также мероприятий государственных и муниципальных программ.

Факторами неполного достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий являются:

-  Лимиты выделенного финансирования:

Причины, не позволившие достичь ожидаемых результатов реализации мероприятий /событий, следующие:

- отсутствие в городе в полном объеме необходимой материальной базы, кадрового потенциала, дефицит рабочей силы;

- более поздние сроки реализации мероприятия.

В рамках вектора развития «Комфортная среда» реализуется четыре флагманских проекта «Развитие системы общественных пространств», «Развитие городских набережных», «Развитие дождевой канализации», «Мобильный город».

Флагманский проект «Развитие системы общественных пространств».

Проект реализуется для улучшения городской среды, развития системы разнообразных общественных пространств, обеспечивающих его своеобразие.

Мероприятия:

- разработка и реализация комплексного проекта благоустройства вдоль р. Саймы;

- создание городских парков и скверов с различной специализацией;

- создание рекреационных зон отдыха у озер;

- благоустройство существующих и новых городских площадей;

- создание пешеходных связей для обеспечения непрерывности общественных пространств.

Комплексный проект благоустройства вдоль р. Саймы реализован частично

Проектом реновации парка «За Саймой» предусмотрено 3 этапа строительства (17 платформ). Из них реализовано 7 платформ.

В 2024 году в Сургуте реализовано 4 объекта благоустройства 
на территориях общего пользования:

- «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75».

Выполнено: основание под парковку, асфальтное покрытие, установка бордюрного камня, укладка тротуарного камня.

Площадь застройки – 2 617,07 м2.

Асфальтированное покрытие – 393,7 кв.м;

Тротуарная плитка – 2 034,0 кв.м.

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте».

Площадь застройки – 2 842 м2.

Элементы благоустройства (скамьи, амфитеатр, навесы, зеркальные столбы) выполнены из металла/бетона/дерева.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена).

Площадь застройки – 10 635 м2.

Площадь твердых покрытий составляет 2 700,85 кв.м., в том числе:

Площадь покрытия велосипедных дорожек и тротуаров – 2 286,81 кв.м.;

Площадь покрытия игровых площадок – 214,93 кв.м.;

Площадь озеленения составляет 26 223 кв.м.;

Устройство МАФ включает в себя установку информационных стоек, скамеек, урн, биотуалетов и сцены.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2).

Площадь застройки – 4 407 м2.

В состав работ входит:

- устройство игровой площадки – 340 м2;

- устройство МАФ включает в себя установку тактильных мнемосхем, наземных указателей, баскетбольных стоек, скамеек, урн, беседки и универсальной волейбольной стойки;

-  озеленения составляет 2 899 кв.м.

-  посадка деревьев (ель сибирская) – 715 шт.

-  посадка кустарников (шиповник) – 195 шт.

в 2025 году на территории города планируется реализация 4 объектов на территориях общего пользования:

- «Парковая зона в мкр-не 20А». 3 этап. Детская площадка.

- «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 2 этап.

- «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 3 этап.

4. «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап.

Проектная документация по объектам, предусмотренным к реализации 
в 2025 году разработана в полном объеме.

Флагманский проект «Развитие городских набережных».

Проект реализуется для улучшения архитектурной среды, развития системы разнообразных общественных пространств, создающих образ «Город на большой реке»; обеспечения непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения; улучшения экологической ситуации.

Мероприятия:

- развитие сети набережных вдоль реки Обь;

- развитие набережной вдоль протоки Бардыкова;

- набережная вдоль реки Обь в районе НТЦ;

- благоустройство набережных вдоль водоемов.

В отчетном периоде реализуется строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля». Готовность объекта – 68%.

Основные ТЭП:

- площадь участка в границах благоустройства – 6,2693 Га;

- площадь проездов и площадок, откосов – 4,6077 Га;

- площадь озеленения – 1,4544 Га;

- общая протяженность набережной – 1 530 м.;

- длина променада шириной 6 м – 1 560 м.;

- длина велодорожки – 1 450 м.;

- общая протяженность пешеходных путей (променад, тротуары, пандусы, лестницы – 3 070 м.;

- тип берегоукрепления набережной – подпорная вертикальная стенка типа «больверк» из трубошпунта и монолитного железобетонного оголовка.

Флагманский проект «Развитие дождевой канализации»

В рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» в 2024 году МКУ «Управление капитального строительства» заключены муниципальные контракты, ведутся проектно-изыскательские работы на строительство объектов: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте».   Срок окончания работ 2025 год.

Флагманский проект «Мобильный город».

Целью проекта является создание условий для развития внутригородской мобильности, улучшение условий использования велосипедов, СИМ (самокат, сигвей, моноколесо и другие), снижении уровня автотранспортных заторов на улично-дорожной сети, создании велосипедной инфраструктуры, минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: создание связанной велосипедной сети, включающей обособленные и выделенные велосипедные дорожки (вдоль тротуаров, вдоль улиц), а также необходимую инфраструктуру: места для хранения велотранспорта (перехватывающие велопарковки для велосипедистов); пункты сервиса и проката велосипедов; средства организации движения (разметка, указатели маршрутов, сигнальные столбики, знаки и светофоры).

За счет внедрения общегородских вело-пешеходных направлений будут минимизированы в летний период автотранспортные нагрузки на уличную сеть, снизится количество выбросов вредных веществ в атмосферу, сокращение времени в пути и отсутствие зависимости от общественного транспорта и пробок.

Строительство велосипедных дорожек предусмотрено в рамках строительства магистральных автомобильных дорог, бюджетом города строительство данных дорог в отчетном периоде не предусмотрено, в связи с чем в отчетном периоде строительство велосипедных дорожек в составе строительства магистральных улиц не осуществлялось.

При этом:

1.	При реализации благоустройства общественного пространства «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена)» выполнены строительно-монтажные работы по устройству покрытия велосипедных дорожек и тротуаров – 2 286,81 кв. м.

2.	Предусмотрено устройство велосипедных дорожек в составе объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» 
до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; 
ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» срок реализации 2024-2025 годы.

3.	Предусмотрено устройство велосипедных дорожек в составе объекта «Участок набережной протоки Кривуля». Срок реализации 2024-2025 г.г.

При проектировании строительства магистральных улиц города, 
при проектировании реконструкции существующих магистральных улиц города (при условии наличия необходимой ширины улицы) предусматривается устройство велосипедных дорожек.

Устройство велосипедных дорожек также предусмотрено в проектной документации объектов:

- «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»

- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»

- «Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова г. Сургуте" (ул. Шидловского)»

- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от 
ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте»

- «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" 
в г. Сургуте»

- «Улица 5 "З" на участке от Тюменского тракта до ул. 4 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 23 "З" от улицы 3 "З" до улицы 5 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 33 «З» на участке от ул. Привокзальной до ул. Усольцева 
в г. Сургут»

- «Магистральная улица 3 "ЗР" на участке от ул. Аэрофлотской до вьезда в планировочный район ЗПЛ2 (Северный жилой район) в городе Сургуте»

При строительстве вышеуказанных улиц будет обеспечено устройство велосипедных дорожек с ориентировочной протяженностью 6,76 км.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Комфортная среда» Стратегии города – 2050

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора развития «Комфортная среда».

Достигнуть промежуточной цели вектора позволило решение задач, направленных на ее достижение, таких как комплексного подхода к благоустройству новых и реконструируемых территорий за счет комплексного подхода 
к благоустройству, развитие сети многофункциональных общественных пространств за счет реализации 4-х объектов благоустройства на территориях общего пользования, создание условий для обеспечения комплексного жилищного строительства, повышение надежности централизованных инженерных систем, обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение жильем отдельных категорий граждан

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Комфортная среда» направления

«Уровень и качество жизни» Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 2024 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Уровень и качество жизни |  |  |  |
| Вектор – Комфортная среда |  |  |  |
| 44. Индекс качества городской среды, балл | 279 | Данные отсутствуют | * |
| 45. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, м2/чел | 12,4 | 10,9 | 88,6 |
| 46. Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед. | 4 | 17 | 425 |
| 47. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 17 | 114 | 96,6 |
| 48. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)), га | 535 | 462,1 | 86,4 |
| 49. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,00 | 7,3 | 243,3 |
| 50. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, % | 8,96 | 11,02 | 81,3 |
| 51. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, % | 9,48 | 8,46 | 112 |
| 52. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, % | 6,7 | 7,6 | 88,2 |
| 53. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 54. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 55. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 56. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, не менее 1 единицы ежегодно | 4 | 1 | 100,0 |
| 57. Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям, % | 33,6 | 46 | 136,9 |
| 58. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог, % | 51,8 | 70,8 | 136,7 |
| 59. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, % | 23,3 | 67,8 | 291 |
| 60. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки), 0,30 км/кв. км | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
| 61. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 86,0 | 85,7 | 99,7 |
| 62. Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, % | 85,0 | 75,0 | 88,2 |
| 63. Доля теплых остановочных павильонов, % | 20,0 | 16,9 | 84,5 |
| 64. Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024), семья | 232 | 327 | 141 |
| 65. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025), семья | 160 | Данные отсутствуют | ** |
| 66. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%, % | 7,1 | 4,3 | 165 |
| 67. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 22,8 | 21,6 | 94,7 |
| 68. Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | 875,1 | 328,228 | 37,5 |

* - к приложению 1 необходимо предоставить данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета целевых показателей реализации Стратегии 2050, утвержденной постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293 (с изменениями от 23.10.2024 № 5482).

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора развития «Комфортная среда» направления

«Уровень и качество жизни» Стратегии города - 2050 за 2024 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2024 год

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Направление «Уровень и качество жизни» |  |  |  |  |  |
| 3.1. Вектор «Комфортная среда» |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 47, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития благоустройства территории в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46, 48) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 29.12.2017 № 11725 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» (от 27.02.2024№ 805, от 23.05.2024 № 2615, от 18.06.2024 № 3140, от 22.11.2024 № 6084) |
|  | утверждение корректировок соответствующей адресной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 46, 47) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы |  |
| 3.1.1.1.2 Разработка концепции комплекса эко-троп | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 46 | бюджетные и внебюджетные средства | 2027 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы | х |
|  | утверждение концепции комплекса эко-троп |  |  |  |  |
|  | утверждение «дорожной карты» по реализации концепции комплекса эко-троп | не требуется | 2027 год | 2027 – 2031 годы |  |
| 3.1.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития и благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 45, 46, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие городских набережных» | создана сеть набережных вдоль рек Обь и Бардыковка, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, – 13,6 км: - к 2031 году – 1 объект (набережная реки Оби от Речного вокзала до микрорайона Пойма-5, вдоль микрорайона Пойма-5) – 3,95 км; - к 2036 году – 2 объекта (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковка от улицы Энергетиков до улицы Никольской – 2,55 км, набережная протоки Кривули в районе НТЦ) – 2,15 км; - к 2044 году – 1 объект (набережная вдоль правого берега протоки Бардыковки от улицы Никольской до улицы Заячий остров и в микрорайоне Пойма-1) – 2,65 км; - к 2050 году – благоустройство набережных вдоль водоемов – 2 объекта (набережная протоки Бардыковки севернее озера Копань – 1,2 км, набережная вдоль восточного берега озера Копань) – 1,1 км (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено частично. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. Объекты местного значения предусмотрены единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Набережная вдоль р. Обь на участке от сквера «Речников» до Югорского тракта предусмотрена в рамках документации по планировке Юго-Восточной части восточного жилого района. Набережная вдоль р. Обь на территории жилого квартала Пойма – 5 предусмотрена в рамках документации по планировке указанной территории. В отчетном периоде осуществлялось строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля». Готовность объекта – 68%. |
| 3.1.1.2.2. Реализация флагманского проекта «Развитие системы общественных пространств» | созданы открытые общественные пространства различного функционального назначения, в том числе центры притяжения, в которых находятся максимально привлекательные для жителей города и туристов объекты и сервисы, к 2050 году – 25 объектов: - к 2026 году – созданы 4 городских парка и сквера с различной специализацией; - к 2031 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 4 существующие и новые городские площади; - к 2036 году – созданы 2 городских парка с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2044 году – созданы 5 городских парков и скверов с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади; - к 2050 году – созданы 2 городских парка и сквера с различной специализацией, благоустроено 2 существующие и новые городские площади (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 46, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Исполнено частично. В отчетном периоде завершены работы по благоустройству 4-х общественных территорий: - «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»; - «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75"; - «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена)»; - «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2)». |
|  | реализован комплексный проект благоустройства вдоль реки Саймы к 2025 году (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 45, 46, 48) |  | 2025 год | 2024 – 2026 годы | Исполнено частично. Проектом реновации парка «За Саймой» предусмотрено 3 этапа строительства (17 платформ). Из них реализовано 7 платформ. |
|  | благоустроена рекреационная зона в районе озера Копань к 2036 году (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48) |  | 2036 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Исполнено частично. Плановый срок реализации мероприятия в 2036 году. Объект местного значения предусмотрен единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным решением Думы города от 03.12.2024 № 703-VII ДГ. Предусмотрено благоустройство данной рекреационной зоны это один из этапов реализации |
| 3.1.1.2.3 Создание условий для развития рекреационной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
|  | количество сформированных земельных участков для развития рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Мероприятие исполнено. В целях организации парковой зоны в границах микрорайона 34 города Сургута сформирован земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101195:1785, расположенный по адресу: ХМАО – Югра, г. Сургут, мкр. 34, ул. Быстринская. |
|  | наличие сформированных инвестиционных предложений города по созданию рекреационной инфраструктуры: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. |
|  | количество благоустроенных мест околоводной рекреации: - к 2031 году – не менее 1 ед.; - к 2036 году – не менее 1 ед.; - к 2044 году – не менее 1 ед.; - к 2050 году – не менее 1 ед. |  |  |  | Не исполнено. Плановый срок реализации мероприятия в 2031 году. |
|  | проведение экологической экспертизы к 2026 году |  | 2026 год | 2024 – 2026 годы | Экспертиза запланирована на 2026 год |
|  | оказание содействия по созданию комплекса эко-троп |  | в рамках этапа | 2027 – 2031 годы | х |
| 3.1.1.2.4. Адаптация общественных территорий (парков, скверов, бульваров, пляжей, набережных, причалов, пешеходных дорожек, пешеходных зон) для беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп населения и получения ими необходимых услуг | увеличение доли объектов, соответствующих требованиям порядков обеспечения условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также получения ими необходимых услуг (обеспечение навигации на общественной территории, разметка, указатели, идентификация места, оборудованные зоны отдыха, спортивные площадки) на 1% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году на 3-х общественных территориях установлены тактильные указатели, мнемосхемы согласно проектной документации: 1. Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики; 2. Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте; 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». |
| 3.1.1.2.5. Создание зеленых насаждений общего пользования в границах муниципального образования | площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов)): к 2026 году – не менее 535 га; к 2031 году – не менее 664 га.; к 2036 году – не менее 802 га; к 2044 году – не менее 912 га; к 2050 году – не менее 928 га (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 48) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено В отчетном периоде новые озелененные территории общего пользования не вводились. В 2025 году планируется ввод в эксплуатацию объекта: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте», а также планируется завершение строительства объектов: 1. «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте».км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»; 3. «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». За счет строительства и сдачи в эксплуатацию вышеуказанных объектов площадь содержания зеленых насаждений в 2025 году увеличится. |
| 3.1.1.2.6. Организация новых общегородских озелененных территорий, сохранение и реконструкция существующих территорий с целью достижения норматива 16 кв. м на человека | создание более 450 га новых общегородских озелененных территорий; сохранение и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 74, 48) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятия не исполнено. Новые общегородские озелененные территории в отчетном периоде не вводились В части сохранения и реконструкция существующих общегородских озелененных территорий на площади 462,1 га общая площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования составляет 462,1 га. На территории города расположено 53 объекта (парки, скверы, береговые зоны) общей площадью 185,42 га. Работы по обслуживанию парков, скверов и набережных выполняются круглогодично по всему спектру работ, включая техническое обслуживание и ремонт линий наружного освещения. Площадь зелёных насаждений общего пользования на территории города составляет 276,73 га, содержание которых осуществляет МКУ «Лесопарковое хозяйство». В отчетном периоде реализовано 4 объекта по благоустройству общественных территорий: 1. «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75» (площадь застройки 2 617,07 м2); 2.«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте» (площадь застройки 2842 м2); 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена) (площадь застройки 10 635 м2, площадь озеленения 26 223 м2); 4.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2) (площадь застройки 4 407 м2, в том числе площадь озеленения 2899 м2). |
| 3.1.1.2.7. Создание условий для массового отдыха населения города, включая развитие системы озеленения | созданы обустроенные места массового отдыха населения за счет строительства и благоустройства новых, а также благоустройства, декоративно-художественного оформления существующих мест, территорий, предназначенных для массового отдыха, включая озелененные территории, к 2050 году – 72 ед.: - к 2026 году – 12 объектов; - к 2031 году – 15 объектов; - к 2036 году – 15 объектов; - к 2044 году – 15 объектов; - к 2050 году – 15 объектов (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 4 ед. Мероприятие частично исполнено. 1. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75»; 2.«Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»; 3.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена); 4.«Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2). В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» осуществляется реализация объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте». В бюджетной смете на 2025 год планируется реализация 4 объектов благоустройства; 1. «Парковая зона в мкр-не 20А». 3 этап. Детская площадка; 2. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 2 этап; 3.«Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 3 этап; 4. «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап. |
| 3.1.1.2.8. Ежегодный рост доли благоустроенных озелененных территорий в общей площади озелененных территорий | увеличение доли благоустроенных озелененных территорий к 2050 году до 19% от общей площади озелененных территорий путем благоустройства существующих и создания новых озелененных территорий: - к 2026 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 7%; - к 2031 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 10%; - к 2037 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 13%; - к 2044 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до – 16%; - к 2050 году – увеличение доли благоустроенных озелененных территорий до 19% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | 6% за счет благоустройства новой территории: «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте». Мероприятие частично исполнено. |
| 3.1.1.2.9. Создание условий для обеспечения разнообразия услуг на озелененных территориях | увеличение доли объектов сервисов (физическая культура и спорт, культура, общественное питание и другие) в границах зеленых насаждений общего пользования на площади не более 23% от общей площади парка, сквера бульвара, на 0,1% ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 44) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. На территории города 43 благоустроенных объектов (парки, скверы, набережные). В 4-х из них размещены НТО. Оснащенность сервисами общественного питания составила 9,3%. На территориях общего пользования размещены нестационарные торговые объекты (тип, специализация: киоск, продукты питания, «Кофейня») в количестве 5 штук: Парк «За Саймой» - 2 шт.; Территория набережной Олега Марчука, 2 очередь – 1 шт. Парк «Кедровый лог» - 1 шт., «Крылов парк» - 1 шт. В 2024 году аукционы на право заключения договоров на размещение НТО на территориях парков, скверов и набережных не проводились по причине отсутствия заявок предпринимателей либо отсутствия технических условий на подключение к инженерным сетям. |
| 3.1.1.2.10. Обеспечение повышения уровня озеленения территорий городских лесов | увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов к 2050 году на 15% путем проведения лесовосстановления в границах городских лесов: - к 2026 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 5%; - к 2031 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 8%; - к 2036 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 11%; - к 2044 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 13%; - к 2050 году – увеличение доли озелененных территорий в границах городских лесов на 15% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 48) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | В отчетном периоде лесовосстановление не проводилось. Мероприятие не исполнено. |
| 3.1.1.2.11. Создание условий для реализации программы по благоустройству дворовых территорий | благоустроено дворовых территорий к 2050 году – 238 ед.: - к 2026 году – благоустроено 17 объектов; - к 2031 году – благоустроено 31 объект; - к 2037 году – благоустроено 50 объектов; - к 2044 году – благоустроено 80 объектов; - к 2050 году – благоустроено 60 объектов (обеспечивает достижение целевого показателя 47) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде благоустроено 13 дворовых территорий. |
| 3.1.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития благоустройства территории | обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46, 48 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | x |
| 3.1.1.3.1. Размещение информации об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры на инвестиционном портале города Сургута в целях привлечения потенциальных инвесторов | наличие информации на инвестиционном портале города Сургута об инвестиционных предложениях муниципального образования по созданию рекреационной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45, 46, 48) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. На инвестиционной карте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в подразделе «Инвестиционные площадки» в 2024 году размещена информация о трех территориях и восьми земельных участках в целях создания рекреационной инфраструктуры на территории муниципального образования городской округ Сургут. Место размещения данных инвестиционных площадок: -Югорский тракт_1 (озеро Копань) -Югорский тракт_2 (озеро Копань) - -Югорский тракт_3 (озеро Копань) -Микрорайон 30А Земельный участок 86:10:0000000:20379 -Пос.Лунный Земельный участок 86:10:0101224:61 -Микрорайон 42 Земельный участок 86:10:0101129:5 Микрорайон 43 Земельный участок 86:10:0101226:25 - Микрорайон 35 Земельный участок 86:10:0101154:10 - Микрорайон 31А Земельный участок 86:10:0101063:46 - Микрорайон 37 Земельный участок 86:10:0101112:308 - Микрорайон 34 86:10:0101195:1321 |
| 3.1.1.3.2. Проведение форума «Эко-берег» | количество организованных мероприятий в 2035 – 2036 годах: 1 ед. (обеспечивает достижение целевых показателей 45, 46) | бюджетные и внебюд-жетные средства | в рамках этапа | 2032 – 2036 годы | х |
| 3.1.1.3.3. Обеспечение повышения привлекательности озелененных территорий | увеличение количества публикаций об озелененных территориях, привлекающих горожан и гостей города, в поисково-информационных картографических система 2ГИС, «Яндекс. Карты» – не менее 100 публикаций ежегодно: - к 2026 году – всего не менее 300 публикаций; - к 2031 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2037 году – всего не менее 500 публикаций; - к 2044 году – всего не менее 800 публикаций; - к 2050 году – всего не менее 600 публикаций (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 45) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. |
| 3.1.2. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инженерной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.2.1.1. Организация разработки схем и проектов развития инженерной инфраструктуры | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития инженерной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68) | не требуется | 2025 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В целях исполнения требований законодательства, а также для повышения надежности системы теплоснабжения в 2024 году проведена актуализация схемы теплоснабжения города Сургута на 2025 год и утверждена постанов-лением Главы города от 09.08.2024 № 55. |
| 3.1.2.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам энергоэффективности, развития коммунального комплекса, развития жилищной сферы в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 16.12.2013 № 9061 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года» (от 28.02.2024 № 807, от 06.06.2024 № 2929, от 28.11.2024 № 6198) |
| 3.1.2.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению инженерных систем | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.2.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 55, 56, 58, 61, 68 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено частично. В отчетном периоде проводились работы по разработке проектной документации на строительство объектов: -Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте». Планируемый срок окончания проектно-изыскательских работ – май 2025 года. |
|  | завершено строительство к 2026 году – 2 очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  | х |
|  | завершено строительство к 2031 году – 13 насосных станций дождевой канализации и 3 очистных сооружений дождевой канализации |  | 2031 год |  | х |
|  | завершено строительство к 2035 году – 3 насосных станций дождевой канализации и 1 очистного сооружения дождевой канализации |  | 2035 год |  | х |
|  | завершено к 2035 году строительство и реконструкция 128,9 км сетей дождевой канализации |  | 2035 год |  | Не исполнено. В отчетном периоде осуществлялось строительство 1.«Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» - 1,8092 км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого» - 0,5678 км.». Завершение строительства объекта запланировано на 2025 год. В составе строительства дороги выполняются работы по строительству сетей дождевой канализации, протяженностью 1,3 км. |
|  | ликвидировано к 2035 году 20 выпусков неочищенных сточных вод |  | 2035 год |  |  |
| 3.1.2.2.2. Содействие строительству и реконструкции сетей и объектов систем инженерного обеспечения | выделены земельные участки для размещения объектов электроэнергетики; получены электронные услуги от ресурсоснабжающих организаций; рассмотрена и согласована документация по планировке территории; построены котельные и сети теплоснабжения для подключения новых абонентов; проведена реконструкция объектов теплоснабжения; разработаны проекты развития головных объектов системы водоснабжения, проведена реконструкция насосных станций водоснабжения, канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций, выполнены строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; проведены мероприятия в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласована схема расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно; организовано и поддерживается освещение городских территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено В целях обеспечения надежной и бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям северного промышленного района города в отчетном периоде построена и введена в эксплуатацию новая Котельная №7 по улице Индустриальной. Строительство выполнялось в рамках инвестиционной программы СГМУП «ГТС». На официальном портале Администрации города размещены следующие информационные материалы в части газификации населения: - информация о садоводческих некоммерческих объединениях вне границ населенного пункта города Сургута - информация о садовых некоммерческих объединениях в границах населенного пункта города Сургута - реализация программы социальной газификации в Сургуте -сайт газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз» - портал единого оператора газификации РФ - утвержденные планы-графики догазификации ## -памятки, разработанные КУ «Агентство социального благополучия населения Югры» - памятка «Шаги для догазификации жилых домов в СНТ» - памятка «Подключение «СНТ» к газораспределительным сетям в газифицированных населенных пунктах». Проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение к сетям газораспределения. Газораспределительной организацией не исполнены сроки по 86,3% договоров в связи с фактическим отсутствием финансирования со стороны единого оператора газификации мероприятий по догазификации. Заключенные договоры на подключение к сетям газораспределения планируется пролонгировать после актуализации и утверждения Региональной программы газификации. На территории города Сургута реализуется проект реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» (далее по тексту - КОС). Срок окончания реконструкции – 31.10.2025. # Реконструкция КОС осуществляется в рамках: # 1. Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п; # 2.Муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года», утвержденной постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8997 Замена ветхих инженерных сетей осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ СГМУП «ГТС» и СГМУП «ГВК». В 2024г заменено 7,5 км, из них в 0,661 км в рамках муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года» на условиях софинансирования по государственной программе ХМАО-Югры «Строительство». В 2024 году за счет бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство»: - по мероприятию 2.1. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполнен капитальный ремонт объекта: "Коллектор хозбытовой канализации". Инв. № 30236. Участки: от КК-10 до КК-11, от КК-11 до КК-12, от КК12 до КК-13», протяженностью 222,8 м; - по мероприятию 2.2. «Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры» капитальный ремонт выполнены по объектам: - «Тепломагистраль № 3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4», протяженностью 144 м; - «Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс. 1, 2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28», протяженностью 146 м; - «Коллектор хозбытовой канализации. Участок от КК-11 до КК-8», протяженностью 148,5 м. Кассовое освоение по данным мероприятиям исполнено в 4 кв.2024. |
| 3.1.2.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития энергосбережения | обеспечивает достижение целевых показателей 50, 51, 52 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.2.3.1. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов жителями города | организованы публикации в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 3 мероприятия ежегодно: - к 2026 году – всего 9 мероприятий; - к 2031 году – всего 15 мероприятий; - к 2036 году – всего 15 мероприятий; - к 2044 году – всего 24 мероприятий; - к 2050 году – всего 18 мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 50, 51, 52) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие частично исполнено. Фактическое значение показателя по состоянию на 31.12.2024 года – 4 ед. На официальном портале Администрации города опубликованы: - 2 информации о масштабной модернизации уличного освещения в части установки светодиодных светильников и строительства новых линий освещения, в рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «СГЭС»; - информация в новостном портале СИА-Пресс о вводе новой котельной № 7; - журналистами СИА-Пресс проведено интервью с представителем департамента городского хозяйства Администрации города о подготовке к предстоящему отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных). |
| 3.1.3.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 58, 59, 60, 61, 62, 63 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.3.1.1. Организация разработки схем и проектов развития транспортной инфраструктуры | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития транспортной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 10, 11, 12, 58, 59, 60, 61, 62, 63) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено Своевременно вносились изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением Администрации города от 13.12.2013 № 8981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» (изменения вносились постановлениями Администрации города: от 13.03.2024 № 1088, от 25.04.2024 № 2059, от 03.06.2024 № 2833, от 09.10.2024 № 5162, от 03.12.2024 № 6365) Развитие транспортной инфраструктуры проводится в соответствии с проектом планировки территории улично-дорожной сети города Сургута, который утвержден постановление Администрации города от 20.07.2015 № 5044 |
| 3.1.3.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития улично-дорожной сети, интеллектуальных транспортных систем, городского пассажирского транспорта, вопросам развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено Своевременно вносились изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 13.03.2024 № 1088, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 25.04.2024 № 2059, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 03.06.2024 № 2833, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 09.10.2024 № 5162, ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА от 03.12.2024 № 6365 В 2024 году выполнены работы по IV этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы Сургутской агломерации (далее – ИТС), предусматривающее модернизацию светофорных объектов в количестве 16 штук, оснащённых современными контроллерами и детекторами транспорта. Ранее специалистами было внедрено 5 подсистем: - центр управления общественным транспортом; - подсистема диспетчерского контроля служб содержания дорог; - подсистема светофорного управления и транспортных потоков; - подсистема метеомониторинга; - подсистемы детектирования ДТП и ЧС. В настоящий время ИТС достигла первого уровня цифровой зрелости. Дальнейшее развитие ИТС Сургутской агломерации предусматривает модернизацию всех светофорных объектов. По результатам утверждённых изменений в проекте ИТС проектной дирекцией Минтранса город Сургут может претендовать на федеральное финансирование в 2025-2026 годах. |
| 3.1.3.1.3. Организация разработки схемы и проекта развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры города Сургута | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 60 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы |  |
|  | разработана схема и проект развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры, разработана соответствующая документация по планировке территории |  |  |  | Мероприятие не исполнено. Строительство велосипедных дорожек предусмотрена при строительстве новых дорог. Строительство велосипедных и пешеходных дорожек выполняется при строительстве дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и схемой организации улично-дорожной сети. который утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 5044 от 20.07.2015 «Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута |
|  | утверждение схемы и проект развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры к 2026 году | не требуется |  |  | Мероприятие не исполнено. ПАГ № 5044 от 20.07.2015 «Об утверждении проекта планировки территории улично-дорожной сети города Сургута |
| 3.1.3.1.4. Осуществление мониторинга удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, качеством и доступностью автомобильных дорог | достижение доли удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования: - к 2026 году – не менее 23,3%; - к 2031 году – не менее 37,2%; - к 2036 году – не менее 51,1%; - к 2044 году – не менее 73,3%; - к 2050 году – не менее 90,0%. Достижение доли удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог: к 2026 году – не менее 51,8%; к 2031 году – не менее 59,7%; к 2036 году – не менее 67,7%; к 2044 году – не менее 80,4%; к 2050 году – не менее 90,0% (обеспечивает достижение целевых показателей 58, 59) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено доля удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования - 67,8% доля удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог 70,8% Согласно проведенному социологическому исследованию «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования» |
| 3.1.3.1.5. Разработка и утверждение генеральной схемы очистки территории городского округа | обеспечивает достижение целевого показателя 44 | бюджетные и внебюд-жетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
|  | разработка генеральной схемы очистки территории городского округа – 2024 год |  |  |  | Мероприятие исполнено. Разработана интерактивная карта движения коммунальной техники, в которой отражена схема очистки города. За объектами закреплены подрядные организации. |
|  | реализация генеральной схемы очистки территории городского округа – постоянно |  | постоянно |  | Мероприятие исполнено Своевременно выполняется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» в части содержания автомобильных дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов находящихся на содержании. В соответствии с паспортом комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» Содержание улично-дорожной сети выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59292-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля" и ГОСТ Р 59434-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля". Очередность работ по содержанию определяется подрядной организацией самостоятельно исходя из обстановки на улично-дорожной сети города. Разработана интерактивная карта движения коммунальной техники, в которой отражена схема очистки города. За объектами закреплены подрядные организации. |
| 3.1.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 6, 44, 58, 59, 60, 61, 63 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.3.2.1. Строительство улично-дорожной сети | строительство улично-дорожной сети: - к 2026 году увеличение протяженности на 2,595 км; - к 2031 году увеличение протяженности на 20,455 км; - к 2036 году увеличение протяженности на 38,45 км; - к 2044 году увеличение протяженности на 42,2 км; - к 2050 году увеличение протяженности на 30 км (обеспечивает достижение целевых показателей 6, 44, 58, 61) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. В отчетном периоде завершено строительство объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте» протяженностью 0,21138 км. Объект поставлен на кадастровый учет. В 2025 году планируется завершить строительство объектов: 1. «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» - 1,30225 км; 2. «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого» - 0,37047 км. 3. «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», протяженностью 207,8 м.п. В отчетном периоде заключены муниципальные контракты на строительство объектов: 4.«Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте», протяженность 549,80 м 5. "Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте", протяженностью 765,9 м.п. Окончание строительства запланировано в 2025 году 6.«Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр.37 г. Сургута», протяженность 479,4 м. Окончание строительства запланировано в 2025 году. |
| 3.1.3.2.2. Обновление парка пассажирских транспортных средств | обновление подвижного состава, доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: - 2024 – 2026 до 73%; - 2027 – 2031 до 79%; - 2032 – 2036 до 84%; - 2037 – 2044 до 93%; - 2045 – 2050 до 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 59) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде АО «СПОПАТ» приобретено 40 новых автобусов, из них 10 большого класса и 30 среднего класса. |
| 3.1.3.2.3. Организация выделенных полос | организация выделенных автобусных полос при реконструкции дорог: 2037 – 2044 годы – 6,3 км (обеспечивает достижение целевого показателя 59) | бюджетные средства | в рамках этапа | 2037 – 2044 годы | х |
| 3.1.3.2.4. Повышение качества управления и организации транспортного обслуживания населения | пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; (обеспечивает достижение целевого показателя 59) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие частично исполнено - За отчетный период регулярность (пунктуальность) транспортного обслуживания – 60%. - число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта- 0 человек. |
| 3.1.3.2.5. Установка теплых остановочных павильонов | установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: - к 2026 году до 20%; - к 2031 году до 37%; - к 2036 году до 53%; - к 2044 году до 80%; - к 2050 году до 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 62, 63) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично В отчетном периоде 16,9 %. |
| 3.1.3.2.6. Доступность остановок общественного транспорта | установка новых остановочных павильонов, доля площади застроенной территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %: - к 2026 году до 75%; - к 2031 году до 80%; - к 2036 году до 83%; - к 2044 году до 85%; - к 2050 году до 95% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 63) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. 75% В отчетном периоде установлено 27 остановочных комплекса. Показатель достигнут. . |
| 3.1.3.2.7. Реализация флагманского проекта «Мобильный город» | строительство велосипедных дорожек в период: - 2024 – 2026 годы до 7,9 км; - 2027 – 2031 годы до 16,3 км; - 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - 2037 – 2044 годы до 5,8 км; - 2045 – 2050 годы до 8,9 км (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 60) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено в отчетном периоде строительство велосипедных дорожек не осуществлялось. Достижение показателя планируется достичь в рамках завершения строительства объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». Завершение строительства дороги запланирована на 2025 год. Муниципальный контракт от 08.09.2022 № 32/2022 |
| 3.1.3.2.8. Организация и установка средств организации движения пешеходов и велосипедистов | установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определяется проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 61) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута» В отчетном периоде установлено 5 светофорных объектов, на 16 пешеходных переходах созданы условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Установка дорожных знаков на улично-дорожной сети выполняется в соответствии с утвкржденным проектом организации дорожного движения. Выполнена установка проекционного пешеходного перехода. |
| 3.1.3.2.9. Обеспечение современных принципов организации мест постоянного и временного хранения личного автотранспорта | размещение многоуровневых парковок в микрорайонах сложившейся застройки, в том числе при разработке документации по планировке территории, в общем количестве 138,5 тыс. машино-мест; ликвидация 9 объектов ГСК вместимостью 6,6 тыс. мест (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно разработаны и утверждены 2 проекта: - ПАГ от 03.04.2012 № 2201 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона № 30 города Сургута. Корректировка» (многоуровневая парковка на 557 м/мест); - ПАГ от 05.02.2021 № 837 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах Нефтеюганское шоссе, улиц Маяковского, Профсоюзов, Островского в городе Сургуте» (многоуровневая парковка на 526 м/мест). В отчетном периоде документация по планировке территории с учетом размещения многоуровневых парковок не разрабатывалась. |
| 3.1.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития транспортной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 46, 58, 59 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.3.3.1. Проведение городских конкурсов и практических семинаров среди жителей города по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры (остановочных павильонов, подвижного состава, формы водителей, схем и информационных табло, вело-схем, вело-парковок и другое) | организованные мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры – не менее 1 раза в год (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено В отчетном периоде отсутствовала необходимость в организации мероприятий по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры |
| 3.1.3.3.2. Содействие развитию системы партнерства с открытыми геоинформационными сервисами для повышения уровня комфорта и информирования жителей и туристов по использованию цифровой модели транспортной инфраструктуры города | предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города, ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 58, 59) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено В геоинформационной системе 2 ГИС размещена информация об остановочных комплексах и маршрутах движения общественного транспорта. Выполняется установленных дорожных знаков туристской навигации. В 2024 году установлено 7 дорожных знаков. |
| 3.1.4. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.4.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы, обеспечения жильем в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в муниципальную программу "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года" утвержденную постановление Администрации города от 23.01.2020 № 432: от 29.02.2024 № 852, от 20.06.2024 № 3203, от 27.12.2024 № 7199 |
| 3.1.4.1.2. Обеспечение новых территорий проектами планировок и межевания с целью обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах | количество утвержденных проектов планировок и межевания новых территорий в целях обеспечения разнообразия жилой застройки и предоставления услуг в жилых зонах: - к 2026 году – не менее 5; - к 2031 году – не менее 14; - к 2036 году – не менее 9; - к 2044 году – не менее 13; - к 2050 году – не менее 3 (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 68) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено Акционерное общество специализированный застройщик «ДСК-1» откорректировало проект межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте, утвержденный постановлением Администрации от 11.01.2023 № 205 «Об утверждении проекта межевания территории кварталов КК1А, КК2А, КК3А, КК2, КК1 в городе Сургуте» (с изменениями от 02.02.2024 № 427), в части земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный»), в рамках реализации комплексного развития территории. Документация предоставлена в полном объеме. 23.12.2024 года проведены публичные слушания. Предложения и замечания рассмотрены в рабочем порядке. С учетом изложенного и в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, документация направлена на утверждение, проект постановления об утверждении находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации города. Утверждении документации запланировано на 2025 год. |
| 3.1.4.1.3. Подготовка изменений, дополнений в соответствующую муниципальную адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на отдельных застроенных территориях города | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 65, 66, 67) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие не исполнено. В текущем периоде адресная программа не корректировалась |
| 3.1.4.1.4. Обеспечение мониторинга информации по вводу в эксплуатацию объектов жилой застройки | внесение данных в ГИСОГД (обеспечивает достижение целевого показателя 68) | бюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Выдано 20 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории города Сургута. Информация о введенных домах в полной мере внесена в ГИСОГД. |
| 3.1.4.1.5. Подготовка и направление предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта | подготовка предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта – 1 мероприятие ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 66) | бюджетные и внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024 году проведено 4 заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (14.02.2024, 24.03.2024, 09.09.2024, 13.12.2024) Рассмотрены предложения по мероприятиям в отношении 106 домов 1) включены вопросы по 14 домам; 2) по 11 домам; 3) по 43 домам; (кворум не состоялся) 4) по 38 домам.. |
| 3.1.4.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 64, 65, 66, 67, 68 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.4.2.1. Создание условий для заключения договоров комплексного развития территории | реализация договоров – выполнение 100% запланированных мероприятий; | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В настоящее время на территории города Сургута осуществляется реализация комплексного развития в отношении двух территорий, общей площадью 2.9 га: части микрорайона 1 и части микрорайона 2, в соответствии с заключенными договорами от 21.10.2022 № 1 и от 29.11.22 № 2. В отношении данных территорий ООО «Квартал 79. Специализированный застройщик» выполнены мероприятия по переселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, расположенных в границах территории подлежащей развитию, осуществлен снос многоквартирных жилых домов, внесены сведения о границах земельных участков, согласно утвержденной документации по планировке территорий в Единый государственный реестр недвижимости. В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором от 21.10.2022 № 1 о комплексном развитии территории жилой застройки части микрорайона 1 города Сургута в соответствии с разрешением на строительство от 29.12.2023 № 86-10-79-2023 осуществляется строительство комплекса жилых домов 1 очереди. В рамках реализации мероприятий направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования заключен договор от 08.10.2024 № 01-12-525/4 о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. Развитию подлежит территория в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0101041:306 (территория бывшего совхоза «Северный») площадью 8,2 га в целях осуществления строительства многоэтажными жилыми домами. |
|  | площадь территорий по заключенным договорам комплексного развития территорий к 2026 году – 2,9 га (микрорайон 1 – 1,52 га, микрорайон 2 – 1,38 га); |  | 2026 год |  |  |
|  | количество территорий в отношении которых проводится комплексное развитие: - к 2026 году – не менее 2 территорий; - к 2031 году – не менее 2 территорий; - к 2036 году – не менее 2 территорий; - к 2044 году – не менее 2 территорий; - к 2050 году – не менее 2 территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 44, 64, 65, 66, 67, 68) |  | поэтапно |  |  |
| 3.1.4.2.2. Обеспечение объема жилищного строительства | ввод в эксплуатацию новых объектов – выполнение 100% запланированных мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 64, 65, 66, 67, 68) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. План ввода жилья согласно соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа–Югры – 282 200 кв.м. Всего введено жилья 328 228,71 кв.м., в том числе: - многоквартирные дома – 267 299,71 кв.м., - индивидуальная жилая застройка– 60 929,00 кв.м. Процент исполнения плана – 116,31. |
| 3.1.4.2.3. Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда | доля переселенных семей из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также из домов, являющихся ветхими, и из жилых помещений, непригодных для проживания от общего количества семей, проживающих в таких домах в 2024 году – 100% (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 64, 65) | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | 2024 год | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено частично 78,4% Из запланированных к переселению 217 семей в отчетном периоде переселено 170 семей. Недостижение ожидаемого результата обусловлено отказом граждан от предложенных условий переселения и решением данного вопроса в судебном порядке, а также корректировки плановых показателей по ходу работы в 2024 году |
| 3.1.4.2.4. Улучшение жилищных условий граждан | обеспечивает достижение целевого показателя 65 | бюджетные и (или) внебюд-жетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы |  |
|  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 080 семей к 2050 году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: - к 2036 году – не менее 25 семей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 30 семей в год численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями: - до 2036 года – не менее 50 детей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 55 детей в год |  |  |  | Мероприятие исполнено. В 2024 году количество молодых семей и иных категорий граждан, улучшивших жилищные условия – 314 семей, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями – 95 детей. |
| 3.1.4.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 44, 66 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 3.1.4.3.1. Информирование жителей о проведении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов | количество размещенной информации о наличии сервиса для населения о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов – не менее 12 единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 44, 66) | бюджетные и внебюд-жетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг информации, размещаемой на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ссылка на сайт ЮФКР https://fkr86.ru/ Сведения о сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов размещены на официальном портале Администрации города https://admsurgut.ru/rubric/20047/Kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyh-domov |

Методика
расчета целевых показателей вектора «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни»

Стратегии города - 2050 года за 2024 год

Показатель 45. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (м2/чел).

Расчет производится по формуле: УОНОТ = ПОТ / ЧН / 1 000

УОНОТ - уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, кв. метров на человек;

ПОТ - площадь озелененных территорий общего пользования городской территории, кв. метров;

ЧН - среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек

УОНОТ =4 621 499 / 420 347=10,99

Данные ПОТ взяты из распоряжения Администрации города от 22.02.2024 
№ 730 «Об утверждении перечней зеленых насаждений, озелененных территорий общего пользования и территорий, не относящихся к территориям общего пользования, элементов благоустройства, зеленых зон активного отдыха населения, территорий городских лесов» согласно приложению 1 и 2 данного распоряжения.

Данные ЧН взята из Росстата на 1 января 2024 года.

Показатель 46. Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед.

Расчет производится по формуле: БДТмкд = БДТпред + БДТотч

БДТмкд – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц;

БДТпред – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду), единиц; (13 ед.)

БДТотч – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году (периоде), единиц (4 ед.)

Показатель выполнен на 100%.

В отчетном периоде были выполнены работы по благоустройству 4-х общественных территорий:

- «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75» (площадь застройки 2 617,07 м2);

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте»

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена);

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2).

БДТмкд = 13+4=17 единиц.

Показатель 47. Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц).

Расчет производится по формуле: БДТмкд = БДТпред + БДТотч

БДТмкд – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, единиц;

БДТпред – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду), единиц;

БДТотч – количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию 
в отчетном году (периоде), единиц,

БДТмкд = 101 + 13 = 114 единиц

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду) составляет 101 (с нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2023), 
а в отчетном периоде выполнено благоустройство 13 дворовых территорий, в том числе 5 в рамках реализации инициативных проектов. План на 2024-2026 годы составляет 101+17=118 дворовых территории.

Соответственно показатель 47 «Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)» исполнен за отчетный период на 96,6 %.

Показатель 48. Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования (с учетом ввода новых озелененных территорий общего пользования (парков и скверов).

Расчет производится по формуле: ПЗН = ПЗНпред + ПЗНотч

ПЗН – площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, гектар;

ПЗНпред – площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году (периоду), гектар;

ПЗНотч – площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, введенных в эксплуатацию

в отчетном году (периоде), гектар.

ПЗН= 426,1+426,1=426,1

Показатель 49.

ДЗВИС = ПЗВИС / ПВИС * 100, где

ДЗВИС – доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %;

ПЗВИС – протяженность замененных ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в 2024 году - 7,5 метр;

ПВИС – протяженность ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения всего, на 2024 год - 102,4 метра.

ДЗВИС = 7,5/102,4*100 = 7,3%

Таким образом, доля замены ветхих инженерных сетей (ДЗВИС) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения за 2024 год составил 7,3 % при плане 3,1 %.

Показатель 50. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %.  Расчет производится по формуле ДПТЭ = ОПТЭ / ПОТЭ * 100, где:

ДПТЭ – доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %;

ОПТЭ – объем потерь тепловой энергии, Гкал;

ПОТЭ – переданный объем тепловой энергии всего, Гкал

ДПТЭ =269 092/2 441 785*100=11,02. Исполнение показателя составляет 81,31%,  частично исполнен.

Показатель 51. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %. Расчет производится по формуле ДПВЦСВ =ОПВЦСВ / ООВПВС * 100, где:

ДПВЦСВ – доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %;

ОПВЦСВ – объем потерь в централизованных системах водоснабжения при транспортировке, тыс. куб. метров;

ООВПВС – общий объем воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, тыс. куб. метров

ДПВЦСВ =2 126,49/25 130,164=8,46. Исполнение показателя составляет 112,05%, исполнен.

Показатель 52. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, %. Расчет производится по формуле ДПЭЭ = ОПЭЭ / ПОЭЭ * 100, где:

ДПЭЭ – доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем

объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, %;

ОПЭЭ – объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям на территории муниципального образования, млн. кВт-ч;

ПОЭЭ – общий объем переданной электрической энергии по распределительным сетям на территории муниципального образования, млн. кВт-ч

ДПЭЭ=125,18/1645,7=7,6. Исполнение составляет 88,16%, частично исполнен.

Показатель 53.

ДНКПВ = ЧНКПВ / ЧНЦВ * 100, где

ДНКПВ – доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения, %;

ЧНКПВ – численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения, 425,132 тыс. человек;

ЧНЦВ – численность населения, обеспеченного централизованным водоснабжением, 429,426 тыс. человек

ДНКПВ = 425,132 / 429,426 * 100 = 99 %

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» за 2024 год составил 99 %.

Показатель 54.

ДМЖДЦВ = ЧНМЖДЦВ / ЧНМЖД * 100, где

ДМЖДЦВ – доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, %;

ЧНМЖДЦВ – численность населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, 429,426 тыс. человек;

ЧНМЖД – численность населения в многоквартирных жилых домах, 429,426 тыс. человек

ДМЖДЦВ = 429,426/ 429,426 * 100 = 100%

Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения» за 2024 год составил 100 %.

Показатель 55. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, %. Расчет производится по формуле

ДЛСВБО = ОЛСВБО / ОЛСВ * 100, где:

ДЛСВБО – доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых

в централизованные дождевые системы водоотведения, %;

ОЛСВБО – объем ливневых сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, не подвергающихся очистке, куб. метров;

ОЛСВ – объем ливневых сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, куб. метров

Показатель соответствует плановому значению 100%, исполнен.

Показатель56. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, не менее 1 единицы ежегодно. Расчет показателя определяется по формуле АСэтап = ∑ АСгод, где:

АСэтап – количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения за этап реализации стратегии, единица;

АСгод – количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения за год реализации стратегии, единица

АСэтап =1.  В 2024 году выполнена актуализация схемы теплоснабжения, исполнен.

Показатели 57,58,59

В рамках социологического исследования, на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования» (далее – Отчет) проведены опросы жителей города.

Показатель 57. аналитический отчет в рамках социологического исследования, на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования»

Показатель 58. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог – 70,1 %: стр. 38 социологического исследования, на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», показатель в целом: (3,31+3,70)/2 = 3,505; (3,505*100)/5= 70,1

Показатель 59. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования – 67,8%: стр. 38 социологического исследования, на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», показатель в целом: (3,32+3,46)/2=3,39; (3,39*100)/5 = 67,8

Показатель 60. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (0,30 км/кв. км).

Расчет производится по формуле: ОВД = ПВД / ПТЖОДЗ

ПВД - протяженность велосипедных дорожек на территории жилой 
и общественно-деловой застройки, согласно единому документу – 47,8 км;

ПТЖОДЗ - площадь территории жилой и общественно-деловой застройки, 13131,5 кв. км;

ОВД = 47,8/13131,5=0,0036

Строительство велосипедных дорожек предусмотрено в рамках строительства магистральных автомобильных дорог, в 2024 году выполнялись работы по строительству объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте», в составе строительства дороги предусмотрено создание велосипедной дорожки протяженностью 1,3 км. В 2025 году планируется завершить строительство объекта. Достижение показателя планируется в последующие периоды.

Показатель 61. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ДАДОНТ = ПАДНС / ОПАДС * 100

ДАДОНТ - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

ПАДНС - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в нормативном состоянии, км;

ОПАДС - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

236,77 / 276,4 * 100 = 85,66 %

Показатель 62. Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов (%).

Расчет производится по формуле: S = ОПЗГ/ ПТПД *100

S - доля площади застроенной территории города, находящаяся 
в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %;

ПТПД - площадь территорий города находящейся в радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, кв. метров;

ОПЗГ - общая площадь застроенной территории города, кв. метров.

S = 133567900/1780905*100%=75%

Так как план 2024 – 2026 (I этап) - 85,0%, а фактически выполнено за 2024 год – 75,0 %, следовательно, исполнено 88,24 % от плана.

Показатель 62 рассчитан на три года (2024-2026), на 2024 год данный показатель считается достигнутым.

Показатель 63. Доля теплых остановочных павильонов.

ДТО = КТО / КО * 100

ДТО - доля теплых остановочных павильонов, %;

КТО - количество теплых остановочных павильонов, единица:

КО - количество остановочных павильонов, единица.

59 / 345 *100 = 16,9 %

Показатель 63 рассчитан на три года (2024-2026), на 2024 год данный показатель считается достигнутым.

Показатель 64.      Данные берутся из      АИС «Реформа ЖКХ»;

Показатель 65.       Данные берутся из               АИС «Реформа ЖКХ»;

Показатель 66. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%

Дмкд = (1 – (Кмкд / ОКмкд) * 100

Дмкд – доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%, %;

Кмкд – количество многоквартирных домов, имеющих показатель физического износа менее 70%, единица;

ОКмкд – общее количество многоквартирных домов, единица

Всего МКД – 1308 МКД

МКД с износом более 70% – 57 МКД

МКД с износом менее 70% – 1 308-57 = 1 251 МКД

1-(1251)/1308)*100 % = 4,3 (факт)

Показатель исполнен на 165,1  %

Показатель 67. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м

Информация по показателю предоставлена ОСЭП.

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед.изм. | 2023 г. | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 31.12.23 г. | на 31.12.24 |
|  |  |  | оценка |
| Численность постоянного населения | тыс.чел. | 420,347 | 429,426 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 413,643 | 424,887 |
|  |  | 103,3 | 102,2 |
| Общая площадь жилищного фонда (квартир) | тыс.кв.м | 9015,5 | 9284,5 |
| темп роста | % | 101,5 | 103,0 |
| общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, | кв.м | 21,4 | 21,6 |
| темп роста | % | 98,3 | 100,8 |
| в том числе введенная в действие за один год | кв.м | 0,5 | 0,8 |
| темп роста | % | 65,7 | 166,2 |
| обеспеченность жильем в процентах от норматива (20 кв.м на 1 чел.) | % | 107,2 | 108,1 |
| обеспеченность жильем в процентах от норматива (30 кв.м на 1 чел.) | % | 71,5 | 72,1 |
| обеспеченность жильем в процентах от социальной нормы, установленной на территории (18 кв.метров на 1 человека) | % | 119,2 | 120,1 |

Показатель 68. Объем жилищного строительства, тыс. кв. м

При плане показателя на 1 этап (3 года, 2024, 2025, 206) 875,1 тыс.кв.м., в 2024 году введено 328,22871 тыс.кв.м., исполнение показателя планируется до конца 1 этапа.

| Введено в эксплуатацию жилья | тыс.кв.м | 192,263 | 328,229 |
| --- | --- | --- | --- |
| темп роста | % | 67,5 | 170,7 |
| МКД | тыс.кв.м | 117,065 | 267,300 |
| индивидуальное (отчетные данные с 2020 года - с учетом площади домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) | тыс.кв.м | 75,198 | 60,929 |
| садовые |  |  |  |
| Выбыло жилфонда по различным причинам | тыс.кв.м | 39,189 | 16,620 |
| Ветхое |  | 6,349 | 1,768 |
| Доля ветхого | % | 0,07 | 0,02 |