Отчет

о реализации вектора «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни» в части транспортной инфраструктуры Стратегии социально-экономического развития города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года
(за I полугодие 2024 года)

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора – формирование комфортной городской среды (включая систему благоустроенных общественных пространств, в том числе зеленые насаждения общего пользования, жилищное строительство, сбалансированную транспортную инфраструктуру и инженерную инфраструктуру).

Задачами, направленными на достижение цели, являются:

В части благоустройства территории:

- комплексный подход к благоустройству новых и реконструируемых территорий;

- развитие сети многофункциональных общественных пространств;

- развитие непрерывной системы озеленения;

- сохранение и развитие природных комплексов, создание экологического каркаса;

- создание рекреационной инфраструктуры.

В части жилищного строительства:

- создание условий для обеспечения комплексного жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В части транспортной инфраструктуры:

- комплексное развитие улично-дорожной сети;

- оптимизация времени в пути для пассажиров по обозначенным направлениям;

- организация новых автобусных линий движения и установка остановочных павильонов;

- создание связанной сети пешеходных и велосипедных путей сообщения между отдельными микрорайонами и районами города;

- повышение привлекательности передвижений на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (далее - СИМ).

В части инженерной инфраструктуры:

- повышение надежности централизованных инженерных систем;

- повышение энергетической эффективности централизованных инженерных систем;

- создание условий для подключения перспективных абонентов к централизованным системам инженерного обеспечения;

- обеспечение 100% городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения;

- обеспечение сбора, транспортировки и очистки поверхностных стоков;

- создание условий для развития использования энергоэффективных технологий потребителями.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии социально-экономического развития города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года с целевыми ориентирами 
до 2050 года за I полугодие 2024 года представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» 
за I полугодие 2024 года установлено 23 целевых показателя. Достижение плановых значений целевых показателей, формируется по состоянию на 31.12.2024.

Благоустройство территорий

По показателю 46. «Индекс качества городской среды» данные отсутствуют.

Индекс качества городской среды формируется Минстроем России ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, в соответствии 
с методикой формирования индекса качества городской, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 № 510-р.

Значение индекса качества городской среды муниципального образования городской округ Сургут за 2023 составило 228 балла, что на 11 баллов выше значения 2022 года.

Увеличение значения показателя в 2023 году стало возможным за счет улучшения качества жилья, улично-дорожной сети, озелененных пространств, общественно-деловой инфраструктуры и социально-досуговой инфраструктуры, общегородских пространств.

По показателю 47. «Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования». В отчетном периоде новые озелененные территории общего пользования (зеленые зоны вдоль автодорог) не вводились. Плановых показателей не позволило достичь следующее: 2-х летние контракты по строительству дорог, отставание от сроков выполнения работ подрядных организаций. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию участки 2-х автодорог и подъездные пути и в следствии чего уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования в 2025 году увеличится. В декабре 2024 года МКУ «УКС» планируется окончание строительства объекта благоустройства «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина 
в г. Сургуте». Земельный участок в муниципальной собственности. Увеличение показателя по площадь застройки составит – 2 842 м2. Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 48. «Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения». Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 49. «Количество благоустроенных дворовых территорий, объект». Показатель рассчитывается по итогам года. В отчетном периоде будут проведены работы по благоустройству 13 дворовых территорий. В 2025 году планируется полное исполнение данного показателя по первому этапу 2024 – 2026 годы.

Инженерная инфраструктура.

По показателю 50 «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %». Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 51 «Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 52 «Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 53 «Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, %». Показатель рассчитывается по итогам года.

По показателю 54 «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %». Показатель исполнен.

По показателю 55 «Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, %». Показатель исполнен.

По показателю 56 «Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, %». Показатель исполнен.

По показателю 57 «Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, ед. ». Показатель рассчитывается по итогам года.

Транспортная инфраструктура

По показателю 58. «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог, %».

В соответствии с распоряжением Администрации города от 23.01.2024 № 158 «Об утверждении плана-графика социологических исследований 
на 2024 год» с марта по сентябрь 2024 года проводится полевой этап социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», в рамках которого определяется уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог. Не позднее 30 ноября 2024 года муниципальным казенным учреждением «Наш город» будет предоставлен отчет заказчикам исследования – структурным подразделениям Администрации города. В связи с этим информация о достижении планового значения целевого показателя «Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог» в отчете за первое полугодие 2024 года отсутствует и будет предоставлена в отчете по итогам 2024 года.

По показателю 59. «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, %»

В соответствии с распоряжением Администрации города от 23.01.2024 № 158 «Об утверждении плана-графика социологических исследований 
на 2024 год» с марта по сентябрь 2024 года проводится полевой этап социологического исследования на тему: «Уровень социального самочувствия жителей муниципального образования», в рамках которого определяется уровень удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования. Не позднее 30 ноября 2024 года муниципальным казенным учреждением «Наш город» будет предоставлен отчет заказчикам исследования – структурным подразделениям Администрации города. В связи с этим информация о достижении планового значения целевого показателя «Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования» в отчете за первое полугодие 2024 года отсутствует и будет предоставлена в отчете по итогам 2024 года.

По показателю 60. «Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки), км/км2»

Достижение показателя обеспеченности велосипедными дорожками территорий жилой и общественно-деловой застройки планируется достичь в рамках завершения строительства объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" 
до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». Завершение строительства дороги запланирована на 4 квартал 2024 года.

По показателю 61. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %» значение показателя на I полугодие 2024 года составляет – 84,9 % (осталось на уровне итога 2023 года), при плановом значении на 2024 год – 85,66%. О достижении данного показателя информация будет представлена по итогам 2024 года, по окончании всех ремонтных работ.

По показателю 62. «Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %»

Площадь территории муниципального образования, обеспеченная 
400-метровой доступностью от автобусных остановок, составляет 6 840,3 гектар. В настоящее время 75% территории селитебной части города обеспечена остановками 400-метровой доступностью от автобусных остановок.

По показателю 63. «Доля теплых остановочных павильонов» значение показателя на I полугодие 2024 года составляет – 13,8 % (осталось на уровне итога 2023 года), при плановом значении на 2026 год – 20 %. О достижении данного показателя информация будет представлена по итогам 2024 года, по окончании всех ремонтных работ.

Жилищное строительство:

По показателю 64. «Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024), семья»

В I полугодии 2024 года - в рамках программ по ликвидации аварийного, ветхого, непригодного жилищного фонда переселено 138 семей.

По показателю 65. «Количество семей, улучшивших жилищные условия 
(по категориям семей с 01.01.2025)».  Расчет и анализ будет производиться с 2025 года.

По показателю 67. «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя». О достижении данного показателя информация будет представлена по итогам 2024 года.

По показателю 68. «Объем жилищного строительства». О достижении данного показателя информация будет представлена по итогам 2024 года.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» направления «Уровень и качество жизни» за I полугодие 2024 года представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Комфортная среда» на 2024 год предусмотрено 60 мероприятий.

Подведение итогов по выполнению мероприятий проводится по окончанию 2024 года.

В рамках вектора развития «Комфортная среда» реализуется четыре флагманских проекта «Развитие системы общественных пространств», «Развитие городских набережных», «Развитие дождевой канализации», «Мобильный город».

Флагманский проект «Развитие системы общественных пространств».

Проект реализуется для улучшения городской среды, развития системы разнообразных общественных пространств, обеспечивающих его своеобразие.

Мероприятия:

- разработка и реализация комплексного проекта благоустройства вдоль р. Саймы;

- создание городских парков и скверов с различной специализацией;

- создание рекреационных зон отдыха у озер;

- благоустройство существующих и новых городских площадей;

- создание пешеходных связей для обеспечения непрерывности общественных пространств.

Комплексный проект благоустройства вдоль р. Саймы реализован частично

Проектом реновации парка «За Саймой» предусмотрено 3 этапа строительства (17 платформ). Из них реализовано 7 платформ.

В 2024 году в Сургуте реализовано 4 объекта благоустройства 
на территориях общего пользования:

- «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75».

Выполнено: основание под парковку, асфальтное покрытие, установка бордюрного камня, укладка тротуарного камня.

Площадь застройки – 2 617,07 м2.

Асфальтированное покрытие – 393,7 кв.м;

Тротуарная плитка – 2 034,0 кв.м.

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте».

Площадь застройки – 2 842 м2.

Элементы благоустройства (скамьи, амфитеатр, навесы, зеркальные столбы) выполнены из металла/бетона/дерева.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена).

Площадь застройки – 10 635 м2.

Площадь твердых покрытий составляет 2 700,85 кв.м., в том числе:

Площадь покрытия велосипедных дорожек и тротуаров – 2 286,81 кв.м.;

Площадь покрытия игровых площадок – 214,93 кв.м.;

Площадь озеленения составляет 26 223 кв.м.;

Устройство МАФ включает в себя установку информационных стоек, скамеек, урн, биотуалетов и сцены.

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2).

Площадь застройки – 4 407 м2.

В состав работ входит:

- устройство игровой площадки – 340 м2;

- устройство МАФ включает в себя установку тактильных мнемосхем, наземных указателей, баскетбольных стоек, скамеек, урн, беседки и универсальной волейбольной стойки;

-  озеленения составляет 2 899 кв.м.

-  посадка деревьев (ель сибирская) – 715 шт.

-  посадка кустарников (шиповник) – 195 шт.

в 2025 году на территории города планируется реализация 4 объектов на территориях общего пользования:

1. «Парковая зона в мкр-не 20А». 3 этап. Детская площадка.

2. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 2 этап.

3. «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75». 3 этап.

4. «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап.

Проектная документация по объектам, предусмотренным к реализации 
в 2025 году разработана в полном объеме.

Флагманский проект «Развитие городских набережных».

Проект реализуется для улучшения архитектурной среды, развития системы разнообразных общественных пространств, создающих образ «Город на большой реке»; обеспечения непрерывной сети пешеходного и велосипедного движения; улучшения экологической ситуации.

Мероприятия:

- развитие сети набережных вдоль реки Обь;

- развитие набережной вдоль протоки Бардыкова;

- набережная вдоль реки Обь в районе НТЦ;

- благоустройство набережных вдоль водоемов.

В отчетном периоде реализуется строительство объекта: «Участок набережной протоки Кривуля». Готовность объекта – 68%.

Основные ТЭП:

- площадь участка в границах благоустройства – 6,2693 Га;

- площадь проездов и площадок, откосов – 4,6077 Га;

- площадь озеленения – 1,4544 Га;

- общая протяженность набережной – 1 530 м.;

- длина променада шириной 6 м – 1 560 м.;

- длина велодорожки – 1 450 м.;

- общая протяженность пешеходных путей (променад, тротуары, пандусы, лестницы – 3 070 м.;

- тип берегоукрепления набережной – подпорная вертикальная стенка типа «больверк» из трубошпунта и монолитного железобетонного оголовка.

Флагманский проект «Развитие дождевой канализации»

В рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» в отчетном периоде МКУ «Управление капитального строительства» заключены муниципальные контракты, ведутся проектно-изыскательские работы на строительство объектов: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района 
в г. Сургуте». Срок окончания работ 2025 год.

Флагманский проект «Мобильный город».

Целью проекта является создание условий для развития внутригородской мобильности, улучшение условий использования велосипедов, СИМ (самокат, сигвей, моноколесо и другие), снижении уровня автотранспортных заторов на улично-дорожной сети, создании велосипедной инфраструктуры, минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: создание связанной велосипедной сети, включающей обособленные и выделенные велосипедные дорожки (вдоль тротуаров, вдоль улиц), а также необходимую инфраструктуру: места для хранения велотранспорта (перехватывающие велопарковки для велосипедистов); пункты сервиса и проката велосипедов; средства организации движения (разметка, указатели маршрутов, сигнальные столбики, знаки и светофоры).

За счет внедрения общегородских вело-пешеходных направлений будут минимизированы в летний период автотранспортные нагрузки на уличную сеть, снизится количество выбросов вредных веществ в атмосферу, сокращение времени в пути и отсутствие зависимости от общественного транспорта и пробок.

Строительство велосипедных дорожек предусмотрено в рамках строительства магистральных автомобильных дорог, бюджетом города строительство данных дорог в отчетном периоде не предусмотрено, в связи с чем в отчетном периоде строительство велосипедных дорожек в составе строительства магистральных улиц не осуществлялось.

При этом:

1.	При реализации благоустройства общественного пространства «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена)» выполнены строительно-монтажные работы по устройству покрытия велосипедных дорожек и тротуаров – 2 286,81 кв. м.

2.	Предусмотрено устройство велосипедных дорожек в составе объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» 
до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; 
ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте» срок реализации 2024-2025 годы.

3.	Предусмотрено устройство велосипедных дорожек в составе объекта «Участок набережной протоки Кривуля». Срок реализации 2024-2025 годы.

При проектировании строительства магистральных улиц города, 
при проектировании реконструкции существующих магистральных улиц города (при условии наличия необходимой ширины улицы) предусматривается устройство велосипедных дорожек.

Устройство велосипедных дорожек также предусмотрено в проектной документации объектов:

- «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого»

- «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»

- «Улица 33 "З" на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова г. Сургуте" (ул. Шидловского)»

- «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от 
ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте»

- «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" 
в г. Сургуте»

- «Улица 5 "З" на участке от Тюменского тракта до ул. 4 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 23 "З" от улицы 3 "З" до улицы 5 "З" в г. Сургуте»

- «Улица 33 «З» на участке от ул. Привокзальной до ул. Усольцева 
в г. Сургут»

- «Магистральная улица 3 "ЗР" на участке от ул. Аэрофлотской до въезда в планировочный район ЗПЛ2 (Северный жилой район) в городе Сургуте»

При строительстве вышеуказанных улиц будет обеспечено устройство велосипедных дорожек с ориентировочной протяженностью 6,76 км.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Комфортная среда» Стратегии города – 2050

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод о промежуточном достижении цели вектора развития «Комфортная среда». Подведение итогов 
по достижении цели вектора проводится по окончанию 2024 года.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Комфортная среда» направления

«Уровень и качество жизни» Стратегии города - 2050 за I полугодие 2024 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за I полугодие 2024 года

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2024 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Уровень и качество жизни |  |  |  |
| Вектор – Комфортная среда |  |  |  |
| 46. Индекс качества городской среды, балл | 300 | Х | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 47. Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования, м2/чел | 2 | Х | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 48. Количество открытых общественных пространств различного функционального назначения, ед. | 4 | Х | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 49. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 18 | Х | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 50. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 3,00 | 1,5 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 51. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, % | 8,96 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 52. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, % | 9,48 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 53. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования, % | 6,7 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 54. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 55. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 56. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 57. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, не менее 1 единицы ежегодно | 3 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 58. Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог, % | 51,8 | - | - |
| 59. Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования, % | 23,3 | - | - |
| 60. Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки), 0,30 км/кв. км | 0,04 | 0,0 | 0,0 |
| 61. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 86,0 | 84,9 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 62. Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, % | 85,0 | 75,0 | 88 % |
| 63. Доля теплых остановочных павильонов, % | 20,0 | 13,8 | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 64. Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024), семья | 232 | 170 | 73,3 |
| 65. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025), семья | 160 | - | Показатель рассчитывается по итогам года |
| 66. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70%, % | 7,1 | 4,3 | 165 |
| 67. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 22,8 | 21,6 | 94,7 |
| 68. Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | 875,1 | 328,228 | 37,5 |

* - к приложению 1 необходимо предоставить данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета целевых показателей реализации Стратегии 2050, утвержденной постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293 (с изменениями от 23.10.2024 № 5482).