Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № _________

# Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы города Сургута»

1. Основные положения.

| Куратор муниципальной программы | Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства Администрации города (далее – ДГХ) |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 |
| Цели муниципальной программы | 1. Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта. 3. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 82 520 082 612,12 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: - показатель «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года»; - показатель «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка обществен-ного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов»; - показатель «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов». 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» |

2. Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель 1 «Формирование (создание) условий для развития транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения1 | СЭР2 | процент | 84,9 | 2023 | 86,0 | 86,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 90,9 | 90,9 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | ГП3 | процент | 84,9 | 2023 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог | ГП3 | км | 1,147 | 2023 | 2,43 | 3,09 | 5,34 | 3,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДАиГ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |
| 4 | Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 5 | Наличие речного вокзала с развитой инфраструк-турой речных перевозок | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 6 | Наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 7 | Обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) (в расчете на квадратный километр)1 | СЭР2 | километр | 1,10 | 2023 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 8 | Создание крупных транспортно- логистических комплексов (нарастающим итогом) | СЭР2 | единица | 0 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДАиГ | - |
| 9 | Удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 51,8 | 51,8 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 67,7 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов |
| 10 | Доля теплых остановочных павильонов | СЭР2 | процент | - | 2023 | 20,0 | 20,0 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | - |
| Цель 2 «Обеспечение устойчивого функционирования привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования1 | СЭР2 | процент | - | 2023 | 23,3 | 23,3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | решение Думы города от 08.06.2015 № 718-V ДГ «О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» | ДГХ | увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов |
| Цель 3 «Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) | ГП3 | балл | 1 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 559-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | ДГХ | снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года |

Примечания:

1 – методика расчета показателя утверждена постановлением Администрации города от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»;

2 – Стратегия социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года;

3 – государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Структура муниципальной программы.

| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Структурные элементы, не входящие в направления |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2028) |  |
| Задача «Создание условий для комфортного и безопасного проживания в существующих и вновь застраиваемых микрорайонах» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в целях социально-экономического развития города; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 4,42 км к 2026 году, на 11,31 км к 2031 году, на 38,45 км к 2036 году; - в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» строительство и реконструкция 116,21 км сетей дождевой канализации к 2035 году (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - обеспечение строительства внутриквартальных проездов; - увеличение протяженности завершенных строительством внутриквартальных проездов на 2,57 м к 2036 году с соблюдением требований по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период: 2024 – 2026 годы до 5,67 км; 2027 – 2031 годы до 16,3 км; 2032 – 2036 годы до 8,9 км; - размещение парковок в новых микрорайонах в соответствии с разработанной документацией по планировке территории в общем количестве 22,582 тыс. машино-мест к 2036 году; - разработка и утверждение к 2026 году программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схемы по развитию велосипедной и пешеходной инфраструктуры города, размещению остановочных пунктов; - установка средств организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры, пешеходные переходы), определенных проектом организации движения, включая требования по обеспечению условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения; - ликвидация 9 объектов ГКС вместимостью 6,6 тыс. мест; - увеличение доли площади застроенной территории города, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов до 85% к 2026 году, 90% к 2031 году, 95% к 2036 году | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов; - обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) в расчете на квадратный километр |
| 2. Муниципальный проект «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2036) |  |
| 2.1. Задача «Обеспечение улично-дорожной сети города объектами наружного освещения в рамках реализации концессионных соглашений» | - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения в сети автомобильных дорог городского округа | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2.2. Задача «Создание и эксплуатация автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации концессионных соглашений» |  |  |
| 3. Муниципальный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2028) |  |
| Задача «Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации» | - увеличение пропускной способности на участках дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения, автоматизация процессов обеспечения дорожного движения и выявления отклонений; - предоставление актуализированной информации открытыми геоинформационными сервисами для развития цифровой модели транспортной инфраструктуры города | уровень зрелости интеллектуальной транспортной системы городской агломерации (от 0 до 5 баллов) |
| 4. Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | срок реализации (2025 – 2028) |  |
| Задача «Повышение качества дорожной сети» | - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности; - повышение уровня комфорта и безопасности дорожного движения в сети автомобильных дорог городского округа | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам |
| 5. Муниципальный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | срок реализации (2025 – 2028) |  |
| Задача «Развитие сети автомобильных дорог местного значения» | - строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в целях социально-экономического развития автономного округа; - увеличение протяженности в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2,36 км к 2026 году, на 4,96 км к 2031 году; - строительство и реконструкция 2,09 км сетей дождевой канализации к 2035 году в рамках реализации флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» (связь с МП «Развитие жилищной сферы»); - реализация Флагманского проекта «Мобильный город» в части строительства велосипедных дорожек в период с 2024 по 2026 годы до 2,73 км | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - обеспеченность велосипедными дорожками (территории жилой и общественно-деловой застройки) в расчете на квадратный километр |
| 6. Муниципальный проект «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут» (куратор – Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент имущественных и земельных отношений Администрации города | срок реализации (2025 – 2028) |  |
| Задача «Обновление и модернизация объектов транспортной инфраструктуры» | - модернизация общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения - закупка, обновление подвижного состава: к 2026 году 86 транспортных средств; к 2030 году 182 транспортных средства. | удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Развитие устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта» | - обеспечение населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования; - повышение уровня комфорта, эффективности работы подвижного состава, регулярности движения автобусов и обеспечения безопасности движения; - оптимизация структуры и обновление парка подвижного состава: этап I: 01.01.2025 – 31.12.2026 – 33 маршрута; этап II: 01.01.2027 – 31.12.2031 – 35 маршрутов; этап III: 01.01.2032 – 31.12.2036 – 37 маршрутов; - доля транспортных средств (автобусы), соответствующих техническим характеристикам, %: 2024 – 2026 до 73%; 2027 – 2031 до 79%; 2032 – 2036 до 84%; - пунктуальность транспортного обслуживания – 96%; - ежегодное число погибших и раненых в ДТП с участием пассажирского транспорта – 0 человек; - организация мероприятия по созданию уникального стиля отдельных элементов транспортной инфраструктуры; - достижение доли удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования: к 2026 году – не менее 23,3%; к 2031 году – не менее 37,2%; к 2036 году – не менее 51,1%. | удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| 8.1. Задача «Комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений» | - поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дородных сооружений в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения; - выполнение механизированной уборки автомобильных дорог, тротуаров и искусственных сооружений; - установка теплых остановочных павильонов, доля теплых остановочных павильонов, %: к 2026 году до 20%; к 2031 году до 37%; к 2036 году до 53%; - организация и поддержание освещения городских территорий, а именно в части улично-дорожной сети города | - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - удовлетворенность качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития транспортной инфраструктуры» |  |  |
| Ответственный за реализацию: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города | - |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры внешнего пассажирского транспорта и транспортно-логистических комплексов» | - реализация документации по планировке территории в части реконструкции привокзальной площади и строительства перехватывающей стоянки в 2024 году; - реализация документации по планировке территории в части реконструкции приаэропортовой территории в 2027 году; - формирование сведений о свободных инвестиционных площадках по созданию крупных транспортно-логистических комплексов к 2027 году – 4 объекта; - утверждение корректировок в документах территориального планирования к 2026 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 1 объекта, к 2036 году – не менее 1 проекта, содержащего корректировки для 4 объектов; - утверждение корректировок в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры к 2026 году; - реализация документации по разработке проекта строительства здания речного вокзала и создания инфраструктуры к 2031 году – 1 проект; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал) к 2026 году – 1 объект, к 2031 году – 2 объекта; - создание транспортно-логистических комплексов на площадках, примыкающих к планируемой автомобильной дороге регионального значения со строительством мостового перехода через реку Обь (с восточной стороны) в районе примыкания к восточной объездной дороге: к 2031 году – 1 объект; к 2036 году – 4 объекта; - создание речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок – 1 объект к 2036 году | - удовлетворенность качеством и доступностью автомобильных дорог; - наличие транспортно-пересадочных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал); - наличие крупных транспортно-логистических комплексов; - наличие речного вокзала с развитой инфраструктурой речных перевозок |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» | обеспечение деятельности по управлению объектами дорожного хозяйства | - |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» |  |  |
| Ответственный за реализацию: ДГХ | - |  |
| Задача «Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» | - обеспечение соответствия сети автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшения технических характеристик автомобильных дорог; - увеличение в результате капитального ремонта и ремонта протяженности сети дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 12 км к 2036 году; - обеспечение более комфортных условий для проживания населения, повышение уровня удовлетворенности жителей качеством автомобильных дорог; - достижение доли удовлетворенности населения качеством и доступностью автомобильных дорог: к 2026 году – не менее 51,8%; к 2031 году – не менее 59,7%; к 2036 году – не менее 67,7%. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы города Сургута»

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность автодороги/ протяженность велосипедных дорожек/протяженность ливневой канализации (км) |  |
| 1 | Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте | 1,2 / 0 / 1,2 | 2029 |
| 2 | Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте | 4,01 / 3,975 / 5,252 | 2029 |
| 3 | Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте (2 этап) | 0,649 / 0,649 / 0,8195 | 2029 |
| 4 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка | 0,33 / 0 / 0 | 2029 |
| 5 | Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь) | 1,44 / 1,239 / 0,279 | 2029 |
| 6 | Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция | 0,91 / 0,91 / 1,38 | 2029 |
| 7 | Улица 1 «З» на участке от улицы 39 «З» до улицы 44 «З» в г. Сургуте | 0,77 / 0,77 / 1,42 | 2029 |
| 8 | Улица 5 «З на участке от Тюменского тракта до ул. 4 «З» в г. Сургуте | 1,0 / 1,0 / 0,49 | 2029 |
| 9 | Улица 23 «З» от улицы 3 «З» до улицы 5 «З» в г. Сургуте | 0,75 / 0,75 / 0,75 | 2029 |
| 10 | Улица 39 «З» на участке от улицы Контейнерной до улицы Толстого в городе Сургуте | 1,15 / 1,15 / 1,15 | 2029 |
| 11 | Автодорога по ул. Молодежная до дома № 20/3 по ул. Саянская в пос. Юность в г. Сургуте | 0,1 / 0 / 0 | 2029 |
| 12 | Автомобильная дорога по улице Терешковой в г. Сургуте. Реконструкция | 1,64 / 2,3 / 1,64 | 2029 |
| 13 | Улица 4 «ЗР» от улицы Восточной до улицы 6 «ЗР» в г. Сургуте | 1,75 / 1,75 / 1,75 | 2029 |
| 14 | Автомобильная дорога к новому кладбищу | 2,103 / 0 / 0 | 2030 |
| 15 | Автомобильная дорога в СТСН № 52 «Лесное» в г. Сургуте | 0,68 / 0,68 / 0,7 | 2030 |
| 16 | Улица Солнечная в г. Сургуте | 0,265 / 0,265 / 0,8 | 2030 |
| 17 | Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута | 2,73 / 2,73 / 4,38 | 2030 |
| 18 | Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута | 10,7668 / 0 / 3,6 | 2030 |
| 19 | Тротуар с восточной стороны БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» (на земельном участке с кадастровм номером 8661060101214:120) | тротуар 200м | 2031 |
| 20 | Автомобильная дорога по улице 1 «СВ» от улицы Университетская до улицы Ивана Захарова в г. Сургуте | 0,95 / 0,95 / 1 | 2033 |
| 21 | Автомобильные дороги и подъездные пути для НТЦ в г. Сургуте | 8,22 / 5,631 / 0 | 2033 |
| 22 | Автомобильная дорога по ул. Нагорная в г. Сургуте | 0,75 / 0,75 / 0,95 | 2033 |
| 23 | Автомобильная дорога по ул. Павлика Морозова в пос. Снежный в г. Сургуте | 0,95 / 0 / 0 | 2033 |
| 24 | Улица 23 «З» от улицы 5 «З» до Тюменского тракта в г. Сургуте | 1,25 / 1,25 / 1,25 | 2034 |
| 25 | Улица Мира на участке от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы (четная сторона) | 0,91 / 0,91 / 0,91 | 2034 |
| 26 | Улица 1 «СВ» от ул. Университетской до ул. Ивана Захарова | 0,95 / 0,95 / 1 | 2035 |
| 27 | Улица Разведчиков от ул. Рыбников до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,53 / 0 / 0,53 | 2035 |
| 28 | Улица Трубная от ул. Островского до ул. Индустриальная в г. Сургуте. Реконструкция | 0,7 / 0,7 / 0,7 | 2035 |
| 29 | Улица 1 «В» от улицы Югорская до ул. Щепеткина в г. Сургуте | 0,82 / 0,82 / 0,12 | 2035 |
| 30 | Улица 33 «З» на участке от ул. Привокзальной до ул. Крылова в г. Сургуте | 1 / 0,65 / 0,95 | 2036 |
| 31 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1»и ПСОК «Многодетная семья» | 1,138 / 0 /0 | 2036 |
| 32 | Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2») | 2,59 / 0 / 0 | 2036 |
| 33 | Реконструкция автомобильной эстакады через р. Сайма по улице Мелик-Карамова в г. Сургуте | 0,265 / 0 / 0 | 2036 |
| 34 | Улица 44 «З» (ул. А. Бокова) от ул. И. Шидловского до ул. С. Билецкого в г. Сургуте | 0,76 / 0,76 / 0,81 | 2036 |
| 35 | Автомобильная дорога от ПСОК «Старожил-1» в сторону ПСК «Ветеран-2» в г. Сургуте | 4,2 / 0 / 0 | 2036 |
| 36 | Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 1,16 / 1,16 / 3,146 | 2029 |
| 37 | Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте | 0,86 / 0,86 / 2,112 | 2029 |
| 38 | Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении Нефтеюганского шоссе и автодороги на Белый Яр | 7,271 / 0 / 6,17 | 2036 |
| 39 | Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути в районе п. Дорожный-СОТ «Сириус» в г. Сургуте | 0,06 / 0 / 0 | 2036 |
| 40 | Надземный пешеходный переход через Югорский тракт в г. Сургуте | 0,06 / 0 / 0 | 2036 |
| 41 | Надземный пешеходный переход через проспект Пролетарский в г. Сургуте | 0,02 / 0 / 0 | 2036 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяженность автодороги/ протяженность ливневой канализации (км) |  |
| 1 | Внутриквартальный проезд к СОК «Энергетик» с ул. Республики в г. Сургуте | 0,28 / 0,188 | 2029 |
| 2 | Подъездной путь к земельному участку с кадастровым номером 86:10:0101224:1045 в п. Лунный | 0,15 / 0 | 2029 |
| 3 | Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35 мкр. г. Сургута | 0,53 / 0,41 | 2029 |
| 4 | Подъездные пути к СОШ в мкр.39 г. Сургута | 0,38 / 0,38 | 2029 |
| 5 | Проезд по ул. Набережная Ивана Кайдалова от проспекта Комсомольский до проезда Тихий | 0,31 / 0,35 | 2030 |
| 6 | Благоустройство мест общего пользования МБДОУ № 92 «Веснушка» по ул. Югорская, 1/3 | 0,14 / 0 | 2030 |
| 7 | Внутриквартальный проезд от улицы Замятинская в поселке Дорожный города Сургута | 0,32 / 0 | 2030 |
| 8 | Проезд от дома № 22 по проспекту Мира до дома № 11/1 улицы Студенческой, г. Сургут. Реконструкция | 0,23 / 0,23 | 2031 |
| 9 | Проезд с ул. Толстого до ул. Мечникова в г. Сургуте | 0,805 / 0 | 2031 |
| 10 | Внутриквартальный проезд от Комсомольского проспекта вдоль дома № 25 до улицы Первопроходцев в городе Сургуте | 0,27 / 0,26 | 2031 |
| 11 | Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 0,4 / 0,1 | 2032 |
| 12 | Подьездной путь к МКД в мкр. 44 в г. Сургуте | 0,285 / 0 | 2032 |
| 13 | Кольцевой проезд по территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте | 1,865 / 1,865 | 2032 |
| 14 | Подъездной путь к зданию МКУ «УИТС г. Сургута» в мкр. Хоззона | 0,121 / 0 | 2033 |
| 15 | Внутриквартальный проезд к школе № 9 вдоль МКД по ул. Усольцева, 21 и 23 в мкр.39 в г. Сургуте | 1 / 1,02 | 2033 |

Перечень

мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов

на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией 2050 и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута»

Таблица 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), в том числе создаваемого (реконструируемого), приобретаемого объекта на период до 2036 года, предусмотренного Стратегией 2050 и не учтенного в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы | Значение мероприятия (результата) (мощность объекта, количество объектов и иные характеристики в соответствии со Стратегией 2050) | Срок достижения результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь парковочных мест (м2) |  |
| 1 | Улица Федорова. Автопарковка для гимназии им. Ф.К. Салманова по ул. Федорова в г. Сургуте | 763 | 2029 |
| 2 | Автопарковка при входе в парк «За Саймой» (со стороны акционерного общества «Россети Тюмень») в г. Сургуте | 10 952 | 2029 |
| 3 | Автомобильная парковка, расположенная на территории Ядра города Сургута | 4 350 | 2030 |
| 4 | Автомобильная парковка БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», ул. Саянская, 15/1, пос. Юность, г. Сургут | 1 913 | 2030 |