Отчет

о реализации вектора развития «Жилищный фонд»

направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора – повышение комфортности жилья и качества жизни в нём.

Задачи вектора:

- улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан;

- модернизация и повышение качества существующего жилищного фонда;

- модернизация дворовых пространств.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута 
до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» установлено 4 целевых показателя из которых один показатель (68) выполнен в 2024 году, два показателя (69, 70) достигли плановых значений в 2025 году и один показатель (71) в отчетном периоде выполнен на уровне 96,2%.

Показатель 68 «Количество семей, улучшивших жилищные условия 
(в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда 
до 31.12.2024) (за 2024 год).

Показатель выполнен в 2024 году. При плановом показателе 232 семьи фактически улучшили жилищные условия 327 семей. Исполнение 141%.

Показатель 69 «Количество семей, улучшивших жилищные условия 
(по категориям семей с 01.01.2025)».

В 2025 году фактически улучшили жилищные условия 552 семьи (при плановых показателях 160 семей). Исполнение 345%.

Достигнуть значения показателя позволило следующее:

- расширение категорий граждан, имеющих право на получение мер государственной поддержки в целях приобретения (строительства) жилых помещений за счет бюджетных средств;

- приобретение Правительством автономного округа жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- поступление в текущем году дополнительных средств автономного округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного сферы в городе Сургуте».

Показатель 70 «Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% (на последний отчетный год этапа), %».

При плановом значении показателя 7,1 %, факт составил 3,5 %. Исполнение 202,9%. Показатель является обратным, его снижение характеризует положительную динамику. Достигнуть значение показателя позволили:

- ввод в эксплуатацию завершенных объектов жилья;

- снос ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Показатель 71 «Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)».

В 2025 году благоустроено 14 дворовых территорий (13 ед. в рамках муниципальной программы "Комфортная городская среда в городе Сургуте" 
и 1 ед. в рамках инициативного проекта).

За период с 2024 по 2025 год благоустроено 27 дворовых территорий.

Всего нарастающим итогом на конец 2025 года количество благоустроенных дворовых территорий составляет 128 ед. Выполнение показателя зафиксировано на уровне 96%. Достижение планового значения показателя 133 ед. будет выполнено в 2026 году.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Жилищный фонд» на 2025 год предусмотрено 
шесть мероприятий/событий, из них:

- по пяти мероприятиям/событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%);

- по одному мероприятию (4.3.2.1. «Создание условий для реализации программы по благоустройству дворовых территорий») ожидаемые результаты реализации достигнуты частично.

Достигнуть указанных результатов по реализации мероприятий/событий позволила последовательная, системная и планомерная работа по реализации мероприятий государственных и муниципальных программ.

По результатам проведенного анализа следует вывод 
об удовлетворительном промежуточном достижении цели и задач вектора развития «Жилищный фонд».

Подведение итогов по достижению плановых значений целевых показателей 1 этапа вектора «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года будет осуществлено в конце 2026 года.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Вектор – Жилищный фонд |  |  |  |
| 68. Количество семей, улучшивших жилищные условия (в том числе из ветхого, аварийного, фенольного жилищного фонда до 31.12.2024) (за 2024 год), семья | 232 | 327 | 141,0 |
| 69. Количество семей, улучшивших жилищные условия (по категориям семей с 01.01.2025) (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), семья | 160 | 552 | 345,0 |
| 70. Доля многоквартирных домов с физическим износом более 70% (на последний отчетный год этапа), % | 7,1 | 3,5 | 202,9 |
| 71. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом), ед | 133 | 128 | 96,2 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора развития «Жилищный фонд» направления «Жизнеобеспечение»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |
| 4.3. Вектор «Жилищный фонд» |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам развития жилищной сферы, обеспечения жильем в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 68, 69, 70, 71) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 13.12.2024 № 6724 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте» (от 10.04.2025 № 1685, от 16.09.2025 № 5796) |
| 4.3.1.2. Подготовка и направление предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта | подготовка предложений для включения в перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочным планом Югорского фонда капитального ремонта, – 1 мероприятие ежегодно (обеспечивает достижение целевого показателя 70) | бюджетные и внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. За 2024 – 2025 годы состоялось 12 заседаний комиссий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, из них в 2025 году - 8 заседаний (05.03.2025, 17.04.2025, 16.05.2025, 20.06.2025, 07.08.2025, 29.10.2025, 12.12.2025, 25.12.2025), рассмотрены предложения в отношении 20 домов (всего). |
| 4.3.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 68, 69, 70, 71 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.2.1. Создание условий для реализации программы по благоустройству дворовых территорий | благоустроено дворовых территорий к 2050 году – 354 ед.: - к 2026 году – благоустроено 133 объекта; - к 2031 году – благоустроено 164 объекта; - к 2037 году – благоустроено 214 объектов; - к 2044 году – благоустроено 294 объекта; - к 2050 году – благоустроено 354 объекта (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 71) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. За 2024-2025 годы благоустроено 27 дворовых территорий, из них в 2025 году – 14 дворовых территорий (13 территорий в рамках МП «Комфортная городская среда в городе Сургуте» и 1 территория в рамках инициативного проекта). Нарастающим итогом благоустроено 128 дворовых территорий. Исполнение 96% |
| 4.3.2.3. Улучшение жилищных условий граждан | обеспечивает достижение целевого показателя 69 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году улучшили жилищные условия 552 семьи, из них: 1) число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 454 семьи: - 8 молодых семей; - 3 ветерана боевых действий; - 4 инвалида; - 107 семей с детьми; - 26 участников СВО; - 102 многодетные семьи; - 37 граждан, жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных ситуаций, работники бюджетных учреждений; - 17 семей, относящиеся к категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, сотрудники правоохранительных органов, работники, органов местного самоуправления, граждане, проживающие в коммунальных квартирах, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора коммерческого найма; - 16 семей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспеченные жилыми помещениями на условиях договора социального найма; - 35 семей, обеспеченные жилыми помещениями в наемном доме социального использования; - 99 семей, переселенных из аварийного, ветхого жилищного фонда; 2) численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями – 98 детей |
|  | обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 080 семей к 2050 году, в том числе: |  |  |  |  |
|  | число молодых семей и иных категорий, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: - к 2036 году – не менее 25 семей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 30 семей в год |  |  |  |  |
|  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями: - до 2036 года – не менее 50 детей в год; - с 2037 года по 2050 год – не менее 55 детей в год |  |  |  |  |
| 4.3.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому развитию жилищной сферы | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.3.3.1. Информирование жителей о проведении капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов | количество размещенной информации о наличии сервиса для населения о проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов – не менее 12 единиц ежегодно (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 70, 71) | бюджетные и внебюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Ежемесячно проводится мониторинг информации, размещаемой на сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ссылка на сайт ЮФКР https://fkr86.ru/ Сведения о сайте Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов размещены на официальном портале Администрации города https://admsurgut.ru/rubric/20047/Kapitalnyy-remont-mnogokvartirnyh-domov |