Отчет

о реализации вектора развития «Цифровизация»

направления «Цифровой муниципалитет»

«Стратегии социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года
(далее – Стратегия города - 2050)

Цель вектора – создание цифровой среды города на принципах импортозамещения и технологической независимости.

Задачи вектора:

- совершенствование и создание цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления;

- содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере;

- внедрение и содействие внедрению передовых технологий в IT сфере, в том числе технологий искусственного интеллекта;

- содействие развитию цифровой инфраструктуры.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год представлен в приложении 1 к отчету.

Стратегией города – 2050 по вектору развития «Цифровизация» установлено 5 целевых показателей, из них по 3 показателям или 60% значения достигли плановых, по 2 показателям или 40% плановые значения установлены к окончанию первого этапа (конец 2026 года).

Достижение плановых значений целевых показателей обусловлено последовательным, системным и планомерным выполнением плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города – 2050
по вектору развития «Цифровизация» на 2025 год предусмотрено
8 мероприятий / событий.

Согласно плану мероприятий с 2024 года началась реализация 
5 мероприятий / событий. Из них по 5 мероприятиям / событиям достигнуты ожидаемые результаты реализации (100%).

Также планом мероприятий предусмотрено 3 мероприятия / события
 с иными, более поздними сроками реализации, начало которых еще 
не наступило и ожидаемые результаты реализации не достигнуты.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий позволило следующее:

Одним из факторов достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий / событий было применение запретов на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничений и условий допуска 
в соответствии с требованиями по применению национального режима, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ. Также на результаты мероприятий 
по импортозамещению повлияли общесистемные государственные меры поддержки развития отечественных ИТ-компаний.

Раздел IV. Анализ достижения цели вектора развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет»

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о промежуточном достижении цели вектора развития «Цифровизация».

По итогам 2025 года наблюдается положительная динамика 
во внедрении и содействии внедрению передовых технологий в IT сфере, развитии цифровой инфраструктуры.

Успешно проведена работа в части импортозамещения программного обеспечения и оборудования, используемого для цифровой инфраструктуры.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Цифровизация» направления

«Цифровой муниципалитет»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет»

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление «Цифровой муниципалитет» |  |  |  |
| Вектор «Цифровизация» |  |  |  |
| 20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения (на последний отчетный год этапа), %, не более | 5,0 | 0 | 100 |
| 21. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры (на последний отчетный год этапа), %, не более | 75,0 | 37,4 | 100 |
| 22. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 23. Количество цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления (нарастающим итогом), ед., не менее | 10 | 10 | 100 |
| 24. Количество цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта (нарастающим итогом), ед., не менее | 2 | 2 | 100 |

Данные, используемые для расчета значений показателей в соответствии с методикой расчета

целевых показателей реализации Стратегии города – 2050, утвержденной постановлением 
Администрации города от 21.03.2024 № 1293 «Об утверждении методики расчета целевых показателей реализации

стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года»

| 20. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, СДЗИПО, % | 0 | 21. Стоимостная доля закупаемого оборудования иностранного производства, используемого для цифровой инфраструктуры, СДЗКОИП, % | 37,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗИПО – объем закупки и (или) затрат на аренду иностранного программного обеспечения, тыс. рублей | 0 | ЗКОИП – объем закупки иностранного компьютерного оборудования, тыс. рублей | 177,8 |
| ЗПОВ – объем закупки и (или) затрат на аренду программного обеспечения всего, тыс. рублей | 17 908 | ЗКОВ – объем закупки компьютерного оборудования всего, тыс. рублей | 474,9 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора развития «Цифровизация» направления

«Цифровой муниципалитет»

Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города – 2050 за 2025 год

по вектору развития «Цифровизация» направления «Цифровой муниципалитет»

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события | Этапы Стратегии | Исполнении / не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Направление «Цифровой муниципалитет» |  |  |  |  |  |
| 2.1. Вектор «Цифровизация» |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21, 22, 23, 24 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.1.1. Подготовка изменений, дополнений по вопросам цифровизации в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующей муниципальной программы (обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21, 22, 23, 24) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. Внесения изменений в паспорт муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте» и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» в 2025 году не требовалось. Внесение изменений в паспорта структурных элементов муниципальной программы осуществлялось в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» согласно постановлению Администрации города от 08.08.2024 № 4121 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов» |
| 2.1.1.2. Совершенст-вование и создание цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых разработанных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 22) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с четвертого этапа Стратегии. В 2024-2025 годах функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления: - Система электронного документооборота - Система управления финансами. «Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» / «АЦК- Муниципальный заказ» - Государственная информационная система «Образование» - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - Картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система - Автоматизированная система управления дорожным движением - Единая платформа по управлению транспортными средствами - Комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений - Комплексная система «Безопасный город» - Комплексная система управления общественным транспортом |
| 2.1.1.3. Внедрение усовершенствованных и созданных цифровых платформ муниципального управления на базе импортозамещения с целью развития экосистемы муниципального управления | рост количества цифровых внедренных платформ муниципального управления: - к 2044 году – до 11 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 22) | бюджетные и внебюджетные средства | поэтапно | 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная с четвертого этапа Стратегии. В 2024-2025 годах функционировало 10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления |
| 2.1.1.4. Развитие и совершенствование цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества разработанных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2026 году – до 2 ед.; - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах действовали 2 цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - Комплексная система «Безопасный город» - Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 2.1.1.5. Внедрение созданных и усовершенствованных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта с целью развития экосистем муниципального управления, содействие в развитии цифровых платформ на базе импортозамещения в экономике и социальной сфере | рост количества внедренных цифровых платформ муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - к 2026 году – до 2 ед.; - к 2031 году – до 4 ед.; - к 2036 году – до 6 ед.; - к 2044 году – до 9 ед.; - к 2050 году – до 12 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 24) | бюджетные средства | поэтапно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2024-2025 годах плановое значение достигнуто. В эксплуатации находятся 2 цифровые платформы, используемые для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: - Комплексная система «Безопасный город» - Единая платформа по управлению транспортными средствами |
| 2.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевых показателей 20, 21 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.2.1. Импортоза-мещение, закупка отечественного программного обеспечения | доля программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 5%; - к 2031 году – до 5%; - к 2036 году – до 5%; - к 2044 году – до 5%; - к 2050 году – до 5% (обеспечивает достижение целевого показателя 20) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Закупка программного обеспечения иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями в 2024-2025 годах составила 0%, при плановом значении – до 5%, так как в соответствии с требованиями по применению национального режима установлен запрет на закупку иностранного программного обеспечения |
| 2.1.2.2. Импортозаме-щение, закупка отечественного компьютерного оборудования | снижение доли компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями: - к 2026 году – до 75%; - к 2031 году – до 50%; - к 2036 году – до 40%; - к 2044 году – до 35%; - к 2050 году – до 30% (обеспечивает достижение целевого показателя 21) | бюджетные средства | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. В 2025 году доля закупаемого компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями составила 37,4% при плановом значении – до 75%, за счет применения запретов на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничений и условий допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2024 году доля закупаемого компьютерного оборудования иностранной разработки, используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями используемого Администрацией города и подведомственными учреждениями составила 35,6% |
| 2.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития цифровизации | обеспечивает достижение целевого показателя 23 | - | - | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | х |
| 2.1.3.1. Расширение перечня муниципальных цифровых сервисов для населения | количество введенных муниципальных цифровых сервисов для населения: - к 2031 году – 2 ед.; - к 2036 году – 2 ед.; - к 2044 году – 3 ед.; - к 2050 году – 3 ед. (обеспечивает достижение целевого показателя 23) | бюджетные средства | поэтапно | 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Достижение ожидаемого результата по мероприятию начиная со второго этапа Стратегии. В 2024-2025 годах на территории Сургута действуют 10 цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления: - «ГосУслуги - Платформа обратной связи»; - «Обращения граждан на сайте Администрации»; - «Инвестиционный портал»; - «Бюджет для граждан Сургут»; - «Интерактивные карты города Сургута»; - «Единый транспортный портал»; - Картографический сервис «Твой двор»; - «3-D портал города Сургута» - Интерактивный сервис контроля содержания дорог - Мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы Сургута. На следующем этапе в 2027 – 2031 годы планируется расширение перечня муниципальных цифровых сервисов для населения на 2 единицы. |