Отчет

о реализации вектора развития «Инженерная инфраструктура»

направления «Жизнеобеспечение» Стратегии

социально-экономического развития города Сургута

до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года

за 2025 год

Раздел I. Цель и задачи вектора.

Цель вектора – создание, модернизация и поддержание в надлежащем состоянии объектов и систем инженерной инфраструктуры.

Задачи вектора:

- повышение надежности централизованных инженерных систем;

- повышение энергетической эффективности централизованных инженерных систем;

- создание условий для подключения перспективных абонентов 
к централизованным системам инженерного обеспечения;

- обеспечение 100% городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения;

- обеспечение сбора, транспортировки и очистки поверхностных стоков;

- создание условий для развития использования энергоэффективных технологий потребителями.

Раздел II. Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года (далее – Стратегия города - 2050).

Анализ достижения плановых значений целевых показателей Стратегии города - 2050 по вектору развития «Инженерная инфраструктура» 
направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год представлен в приложении 1 
к отчету.

Стратегией города - 2050 по вектору «Инженерная инфраструктура» определено 9 целевых показателя для их достижения до 2050 года поэтапно 
(в 5 этапов), где первый этап – это трехлетний период с 2024 по 2026 годы, начиная с 2024 года.

Из 9 показателей по 7-ми показателям или 77,8% достигнуты плановые значения их выполнения в 2025 году, по 2-м показателям или 22,2% плановые значения не достигнуты, их исполнение составляет от 50% до 95%.

Достигнуть плановых значений целевых показателей позволило следующее:

-грамотное планирование мероприятий по модернизации, капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры в рамках производственных и инвестиционных программ, муниципальной программы по развитию коммунального комплекса инженерной инфраструктуры и энергосбережения.

- актуализированная нормативно-правовая база: создание и внедрение четких и прозрачных муниципальных правовых актов, что, обеспечило правовую основу для эффективного функционирования системы.

- целевое финансирование из средств бюджета муниципального образования и бюджетов субъекта и Федерации:

- межведомственное взаимодействие: эффективное взаимодействие между региональными и муниципальными органами власти.

Фактором, не позволившим достичь планового значения целевого показателя «Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям» является наличие несанкционированных подключений к сетям электроснабжения на территориях садовых объединений. Территориально-сетевыми организациями ведется работа 
по реконструкции электросетевых объектов, установке приборов учета 
у потребителей, подключенных к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета энергоносителей.

Раздел III. Анализ реализации плана мероприятий по реализации 
Стратегии города - 2050.

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Инженерная инфраструктура» направления «Жизнеобеспечение» за 2025 год представлен в приложении 2 к отчету.

Планом мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 по вектору развития «Инженерная инфраструктура» на 2025 год предусмотрено 5 мероприятий. По 4-м мероприятиям ожидаемые результаты достигнуты, 1 мероприятие исполнено частично.

В рамках вектора развития «Инженерная инфраструктура» реализуется флагманский проект «Развитие дождевой канализации».

В рамках заключенных МКУ «Управление капитального строительства» муниципальных контрактов ведутся проектно-изыскательские работы 
на объекты: «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района в г. Сургуте».  Срок окончания работ 2026 год.

Достигнуть ожидаемых результатов реализации мероприятий позволило следующее:

Последовательная, системная и планомерная работа по реализации мероприятий государственных и муниципальных программ, а также флагманского проекта вектора.

Раздел IV. По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Достигнутые плановые значения целевых показателей указывают на наличие промежуточного достижения цели направления.

2. Достигнуть промежуточной цели направления позволило решение комплекса задач, направленных на ее достижение.

Приложение 1 к отчету

о реализации вектора развития «Инженерная инфраструктура» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ достижения плановых значений целевых показателей реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Показатели | План 2024 – 2026 (I этап) | Факт 2025 год | Исполнение (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление – Жизнеобеспечение |  |  |  |
| Вектор – Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 53. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 3,00 | 8,8 | 293,0 |
| 54. Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 10,58 | 9,28 | 114,0 |
| 55. Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 9,48 | 8,39 | 113,0 |
| 56. Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования (на последний отчетный год этапа), % | 6,7 | 7,09 | 94,5 |
| 57. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (на последний отчетный год этапа), % | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 58. Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 59. Доля ливневых сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные дождевые системы водоотведения (на последний отчетный год этапа), % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 60. Количество разработанных и актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения (нарастающим итогом на последний отчетный год этапа), ед | 4 | 2 | 50,0 |
| 61. Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям (на последний отчетный год этапа), % | 33,6 | 51,6 | 153,6 |

Приложение 2 к отчету

о реализации вектора развития «Инженерная инфраструктура» направления «Жизнеобеспечение» Стратегии города - 2050 за 2025 год

Анализ реализации плана мероприятий по реализации Стратегии города - 2050 за 2025 год

| Наименование мероприятия/события | Ожидаемый результат реализации мероприятия/события (влияние на целевой показатель вектора) | Источник финансового обеспечения | Срок реализации мероприятия/ события (год) | Этапы Стратегии | Исполнение/ не исполнение (отражается обоснование достигнутых результатов реализации мероприятия / события) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Направление «Жизнеобеспечение» |  |  |  |  |  |
| 4.1. Вектор «Инженерная инфраструктура» |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Мероприятия по нормативно-правовому, организационному обеспечению, регулированию развития инженерной инфраструктуры | обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.1.1. Организация разработки схем и проектов развития инженерной инфраструктуры | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ согласно разработанным схемам и проектам развития инженерной инфраструктуры (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80) | не требуется | 2025 | 2024 – 2026 годы | Мероприятие исполнено. В целях исполнения требований законодательства, а также для повышения надежности системы теплоснабжения в 2025 году проведена разработка схемы теплоснабжения города Сургута, утверждена постановлением Главы города от 23.07.2025 № 47. |
| 4.1.1.2. Подготовка изменений, дополнений по вопросам энергоэффективности, развития коммунального комплекса, развития жилищной сферы в соответствующую муниципальную программу | утверждение корректировок соответствующих муниципальных программ (обеспечивает достижение целевых показателей 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 79) | не требуется | ежегодно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Своевременно внесены изменения в постановление Администрации города от 12.12.2024 № 6699 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте» (от 27.02.2025 № 888, от 24.10.2025 № 7069, от 26.12.2025 № 9824) |
| 4.1.2. Мероприятия по инфраструктурному обеспечению инженерных систем | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 80 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.2.1. Реализация флагманского проекта «Развитие дождевой канализации» | обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 59, 60, 62, 65, 80 | бюджетные и (или) внебюджетные средства | 2026 год | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы | Мероприятие исполнено частично. Достижение ожидаемого результата к 2026 году. В отчетном периоде ведутся работы по разработке проектной документации на строительство объектов: -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов города»; -«Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Восточного района». Планируемый срок окончания проектно-изыскательских работ – 4 квартал 2026 года |
|  | завершено строительство к 2026 году – 2 очистных сооружений дождевой канализации |  |  |  |  |
|  | завершено строительство к 2031 году – 13 насосных станций дождевой канализации и 3 очистных сооружений дождевой канализации |  | 2031 год |  |  |
|  | завершено строительство к 2035 году – 3 насосных станций дождевой канализации и 1 очистного сооружения дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |
|  | завершено к 2035 году строительство и реконструкция 128,9 км сетей дождевой канализации |  | 2035 год |  |  |
|  | ликвидировано к 2035 году 20 выпусков неочищенных сточных вод |  | 2035 год |  |  |
| 4.1.2.2. Содействие строительству и реконструкции сетей и объектов систем инженерного обеспечения | выделены земельные участки для размещения объектов электроэнергетики; получены электронные услуги от ресурсоснабжающих организаций; рассмотрена и согласована документация по планировке территории; построены котельные и сети теплоснабжения для подключения новых абонентов; проведена реконструкция объектов теплоснабжения; разработаны проекты развития головных объектов системы водоснабжения, проведена реконструкция насосных станций водоснабжения, канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций, выполнены строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; проведены мероприятия в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласована схема расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведен мониторинг сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения – доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно; организовано и поддерживается освещение городских территорий (обеспечивает достижение целевых показателей 2, 7, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) | бюджетные и (или) внебюджетные средства | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. На территории города реализован проект по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки» (далее по тексту – КОС). Объект введен в эксплуатацию – 26.12.2025. Реконструкция КОС осуществлялась в рамках: 1. Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п; 2.Муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте», утвержденной постановлением Администрации города от 12.12.2024 № 6699. В 2025 году по государственной программе ХМАО-Югры «Строительство» выполнена замена 8,8 км ветхих инженерных сетей, из них: - в части подпрограммы 2.1. «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполнен капитальный ремонт 3 участков сетей теплоснабжения общей протяженностью более 386 метров; - в части подпрограммы 2.2 регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выполнен капитальный ремонт участка сети водоотведения – 424 мметра. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» федеральным (региональным) проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» реализуется мероприятие по реконструкции объекта «Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка «Черная») до мехколонны № 114 (колодец-гаситель)». Планируемый срок окончания реконструкции – 4 квартал 2026 года. На официальном портале Администрации города размещены следующие информационные материалы в части газификации населения: - информация о садоводческих некоммерческих объединениях вне границ населенного пункта города Сургута, - информация о садовых некоммерческих объединениях в границах населенного пункта города Сургута, - о реализации программы социальной газификации в Сургуте, -ссылка на сайт газораспределительной организации ОАО «Сургутгаз», - ссылка на портал единого оператора газификации РФ, -об утвержденных планах-графиках догазификации, -памятки, разработанные КУ «Агентство социального благополучия населения Югры», - памятка «Шаги для догазификации жилых домов в СНТ», - памятка «Подключение «СНТ» к газораспределительным сетям в газифицированных населенных пунктах». В связи с фактическим отсутствием финансирования со стороны единого оператора газификации мероприятий по догазификации, заключенные договоры на подключение к сетям газораспределения Газораспределительной организацией планируется пролонгировать после актуализации и утверждения Региональной программы газификации |
| 4.1.3. Мероприятия по информационно-маркетинговому обеспечению развития энергосбережения | обеспечивает достижение целевых показателей 54, 55, 56 | - | - | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Х |
| 4.1.3.1. Проведение информационной работы по пропаганде потенциала энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов жителями города | организованы публикации в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 3 мероприятия ежегодно: - к 2026 году – всего 9 мероприятий; - к 2031 году – всего 15 мероприятий; - к 2036 году – всего 15 мероприятий; - к 2044 году – всего 24 мероприятий; - к 2050 году – всего 18 мероприятий (обеспечивает достижение целевых показателей 54, 55, 56) | не требуется | постоянно | 2024 – 2026 годы 2027 – 2031 годы 2032 – 2036 годы 2037 – 2044 годы 2045 – 2050 годы | Мероприятие исполнено. Фактическое значение показателя по итогам 2025 года – 3 ед. Проведено интервью с журналистами СИА-Пресс о подготовке энергооборудования к новому отопительному сезону, в том числе в части применения ресурсоснабжающими организациями современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных). Размещена информация в СМИ Новый город о проведении капитального ремонта основного оборудования котельной № 5, что позволит значительно повысить эффективность работы котельной, снизить расход топлива и обеспечить бесперебойное тепловодоснабжение поселка Дорожный. На официальном портале Администрации города опубликована информация о проведении седьмого этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы», тема которого «Рациональное потребление». Тематическое наполнение данного этапа посвящено теме рационального потребления, сознательного распределения ресурсов для максимизации пользы и качества жизни |