Приложение 5

к извещению о проведении

конкурса в электронной форме

на право заключения договора

о комплексном развитии

территории жилой застройки

Ядра центра города Сургута

Проект

# Договор № _______

о комплексном развитии территории 
жилой застройки Ядра центра города Сургута

г. Сургут								   «___» _________ 20___ г.

Администрация муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________, действующ___ на основании _________________________________________, с одной стороны,

и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ___________________________, действующ___ на основании ___________________________, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах конкурса в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута 
от «___»_________20___ года № ____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор заключен с _________________________________
____________________________________________________________________

(победителем / единственным допущенным участником / участником конкурса, конкурсные предложения которого по результатам оценки непосредственно следуют за предложениями победителя)

конкурса в электронной форме согласно извещению от «___» _______20__ года № ____________________.

По настоящему Договору Застройщик, в целях комплексного развития территории жилой застройки, в отношении которой постановлением Администрации города Сургута от 08.08.2025 № 4487 «О комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута» принято решение 
о развитии территории, площадью 206 566 кв. метров, именуемой в дальнейшем «Территория», обязуется в установленные настоящим Договором сроки, своими силами и за свой счет (и (или) с привлечением других лиц и (или) средств
других лиц) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выполнить предусмотренные настоящим Договором обязательства,
а Администрация обязуется создать предусмотренные настоящим Договором условия для выполнения Застройщиком своих обязательств.

Настоящий Договор заключается(ен) в отношении всей территории жилой застройки, предусмотренной постановлением Администрации города Сургута 
от 08.08.2025 № 4487«О комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута».

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах Территории указаны в приложении 1 к настоящему Договору.

1.3. В границах Территории расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу и (или) реконструкции, а именно:

- индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома и иные здания, строения, сооружения;

- объекты коммунальной (инженерной), транспортной инфраструктуры, планируемые к переустройству (переносу) и (или) демонтажу при ее развитии.

Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра города Сургута, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению, выкупу и сносу и (или) реконструкции, включая многоквартирные дома, определены в приложении 2 к настоящему Договору.

В случае расположения иных объектов недвижимости в границах Территории, сведения о которых зарегистрированы, но не отображены в Едином государственном реестре недвижимости, они также включаются в границы Территории и подлежат расселению и сносу и (или) реконструкции.

2. Цена права на заключение договора

2.1. Цена права на заключение настоящего Договора, установленная 
по результатам конкурса в электронной форме на право заключения договора 
о комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута, составляет __________ (______________________) рублей 00 копеек.

2.2. Сумма к оплате за вычетом задатка в сумме ___________ (__________________________________) рублей 00 копеек составляет __________ (_______________________________) рублей 00 копеек.

2.3. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления Застройщиком денежных средств в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора 
на следующие реквизиты:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации города Сургута л/с 04873D07350)

ИНН 8602303825

КПП 860201001

р/сч. 40102810245370000007

БИК 007162163

ОКТМО 71876000

КБК 07011705040040077180 – прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (иные поступления прочих неналоговых доходов).

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств, 
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, на вышеуказанные реквизиты.

2.5. При досрочном расторжении Договора по соглашению сторон цена права на заключение настоящего Договора возврату не подлежит.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Застройщик обязан:

3.1.1. Реализовать комплексное развитие территории жилой застройки Ядра центра города Сургута в соответствии с документацией по планировке территории разработанной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.2 Подготовить документацию по планировке территории в границах Территории, подлежащей комплексному развитию (разработать и направить 
в Администрацию на утверждение) в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации 
в срок не позднее 12 месяцев со дня заключения Договора.

Срок доработки направленной Застройщиком документации 
по планировке территории не может превышать 30 календарных дней с даты уведомления Застройщика о возврате документации по планировке территории и необходимости ее доработки с указанием выявленных замечаний (возражений).

3.1.3. В течение шести месяцев после утверждения документации 
по планировке территории определить по согласованию с Администрацией:

- перечень подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору;

- перечень видов работ по благоустройству территории, срок
их выполнения по форме согласно приложению 4 к настоящему Договору;

- план-график исполнения обязательств по строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной документацией 
по планировке территории по форме согласно приложению 5 к настоящему Договору.

3.1.4. Осуществить за счет собственных средств расселение, выкуп 
и снос объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома), осуществить снос и (или) реконструкцию линейных объектов, указанных в приложении 2 к настоящему Договору.

Максимальный срок исполнения данных обязательств – не позднее
пяти лет с момента вступления настоящего Договора в силу.

Не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объектов капитального строительства направить в Администрацию уведомление 
о планируемом сносе объектов капитального строительства.

Не позднее, чем за семь рабочих дней после завершения работ по сносу объектов капитального строительства направить в Администрацию уведомление 
о  завершении сноса объектов капитального строительства.

При осуществлении сноса многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов необходимо предпринимать меры 
по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения населению города Сургута, связанных с проведением таких работ.

3.1.5. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств освобождение Территории от существующей застройки, объектов коммунальной, транспортной, иной инфраструктуры и иных объектов, расположенных в границах Территории, но не зарегистрированных 
в установленном законом порядке. При не достижении согласия между застройщиком и собственниками объектов недвижимости и иных объектов, расположенных в границах Территории, вопросы рыночной стоимости объектов недвижимости вправе решать в судебном порядке.

3.1.6. В течение 18 месяцев с момента подписания настоящего Договора обратиться в Администрацию с ходатайством об изъятии для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки Ядра центра города Сургута земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества с приложением перечня имущества, подлежащего изъятию, в соответствии со статьей 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.1.7. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проведение работ по оценке рыночной стоимости подлежащих изъятию 
для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки Ядра центра города Сургута земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества и (или) оценке рыночной стоимости прав на земельные участки и (или) расположенные 
на них объекты недвижимого имущества, подлежащих прекращению в связи 
с их изъятием для муниципальных нужд, а также размера убытков, в том числе упущенной выгоды, причиняемых таким изъятием в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и заключить соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с правообладателями данного имущества.

Предельный срок выполнения мероприятия – не позднее одного года 
с момента исполнения подпункта 3.3.2 настоящего Договора.

3.1.8. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств образование земельных участков из земельных участков, находящихся 
в границах территории жилой застройки Ядра центра города Сургута 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, 
а также осуществить государственный кадастровый учет данных земельных участков.

3.1.9. Осуществить в границах территории жилой застройки Ядра центра города Сургута в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в том числе в соответствии с перечнем подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства, согласно приложению 3 к настоящему Договору и план-графиком исполнения обязательств 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, согласно приложению 5 
к настоящему Договору, строительство и ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.

3.1.10. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной (инженерной), транспортной инфраструктур, необходимых для реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута.

3.1.11. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств обеспечение территории, подлежащей комплексному развитию, объектами коммунальной (инженерной) инфраструктуры, расположенными
в границах, а также за границами данной территории, согласно заключений ресурсоснабжающих организаций и технических условий на подключение (технологическое присоединение), выданных ресурсоснабжающими организа-циями, а также на основании заключенных с ними договоров на подключение
к сетям коммунального обслуживания.

3.1.12. Разработать за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проектную документацию на объект социальной инфраструктуры, 
а именно: образовательного центра (общеобразовательная школа на 1 125 мест 
и детский сад на 350 мест), в срок не позднее 36 месяцев с даты предоставления Администрацией технического задания на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ.

3.1.13. Безвозмездно передать в муниципальную собственность проектную документацию, а также положительное заключение государственной экспертизы данной документации на объект социальной инфраструктуры, а именно 
на образовательный центр (общеобразовательная школа на 1 125 мест и детский сад на 350 мест), документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, в том числе на внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисключительной) лицензии.

Максимальный срок исполнения обязательств, указанных в подпунктах 
3.1.12, 3.1.13 – не позднее трех лет с момента вступления настоящего Договора в силу.

3.1.14. Безвозмездно передать в муниципальную собственность образованный земельный участок, предусмотренный под строительство 
объекта социальной инфраструктуры, а именно: образовательного центра (общеобразовательная школа на 1 125 мест и детский сад на 350 мест), образованный в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, в течение шести месяцев после постановки на государственный кадастровый учет образованного земельного участка.

3.1.15. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство капитального объекта – встроенный детский сад 
на 125 мест.

3.1.16. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств снос объектов незавершенного строительства с кадастровыми номерами 86:10:0101200:11957, 86:10:0101200:11956, 86:10:0101200:11954, 86:10:0101200:11955 в границах земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:18535
и иных объектов, расположенных в границах указанного земельного участка, привести земельный участок с кадастровым номером 86:10:0000000:18535
в состояние, пригодное для его дальнейшего использования. Данные мероприятия выполнить в срок до 01.01.2028 года.

Обеспечить за счет собственных средств и (или) привлеченных
средств подготовку актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов незавершенного строительства с кадастровыми номерами 86:10:0101200:11957, 86:10:0101200:11956, 86:10:0101200:11954, 86:10:0101200:11955, а также предоставить вышеуказанные акты обследования
в адрес Администрации.

3.1.17. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств корректировку документации по планировке территории на часть элемента планировочной структуры, включающий границы земельного участка 
с кадастровым номером 86:10:0000000:18535 для размещения объектов капитального строительства, а именно: кукольного театра «Петрушка»
и Городского культурного центра.

3.1.18. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств раздел земельного участка с кадастровым номером 86:10:0000000:18535 
в соответствии утвержденной документацией по планировке территории, а также осуществить государственный кадастровый учет образованных земельных участков.

3.1.18.1. В течение шести месяцев с даты постановки на государственный кадастровый учет безвозмездно передать в муниципальную собственность образованный земельный участок для размещения объекта капитального строительства – Городской культурный центр.

3.1.18.2. Разработать за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проектную документацию на объект капитального строительства – кукольный театр «Петрушка», в срок не позднее 36 месяцев с даты предоставления Администрацией технического задания на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ.

3.1.18.3. Безвозмездно передать в муниципальную собственность проектную документацию, а также положительное заключение экспертизы данной документации на объект капитального строительства – кукольный театр «Петрушка», документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, в том числе на внесение изменений в такие документы, их переработку и практическую реализацию на условиях простой (неисключительной) лицензии.

3.1.19. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство объекта капитального строительства кукольного театра «Петрушка» в границах вновь образованного земельного участка в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории в срок не позднее шести лет с момента заключения настоящего Договора.

3.1.20. В течение шести месяцев с даты окончания строительства безвозмездно передать в муниципальную собственность объект капитального строительства – кукольный театр «Петрушка» общей площадью не менее 
4 500 кв. метров, оснащенный в соответствии с технологическим заданием, учитывающим особенности театрального комплекса, а также благоустроенный земельный участок для размещения данного объекта капитального строительства, образованный в соответствии с подпунктом 3.1.18 настоящего Договора.

3.1.21. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств благоустройство (строительство) территории набережной реки Саймы (от улицы Университетской до Сургутского государственного университета, 
до Дворца торжеств) в соответствии с заключенным соглашением о взаимо-действии по благоустройству территории в городе Сургуте на части земельного участка под обустройство водохранилища на реке Сайме ориентировочной площадью 31 800 кв. метров.

3.1.22. При разработке документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию в отношении части территории, попадающей в береговую полосу, предусмотреть образование земельных участков с видом разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), образовать земельные участки, выполнить благоустройство данных участков в увязке и едином стиле 
с благоустройством набережной реки Саймы и безвозмездно передать 
в муниципальную собственность образованные и благоустроенные земельные участки в срок не позднее четырех лет с момента вступления настоящего Договора в силу.

3.1.23. Безвозмездно передать в муниципальную собственность образованный и благоустроенный земельный участок под парковку, предусмотренный утвержденной документацией по планировке территории общей площадью не менее 2 000 кв. метров в срок не позднее трех лет с момента вступления настоящего Договора в силу.

3.1.24. Безвозмездно передать в муниципальную собственность построенные объекты транспортной инфраструктуры, обеспечивающие доступ 
к территориям общего пользования, в течение шести месяцев после окончания строительства данных объектов.

3.1.25. Предусмотреть и осуществить строительство за счет собственных средств и (или) привлеченных средств в границах территории, подлежащей комплексному развитию площадку для выгула домашних животных.

3.1.26. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство системы водоснабжения с установлением на них источников наружного противопожарного водоснабжения.

3.1.27. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств строительство в границах территории, подлежащей комплексному развитию, и безвозмездно передать в муниципальную собственность встроенное, встроенно-пристроенное помещение для размещения пункта полиции с учетом требований пункта 21 критериев материально-технического обеспечения участковых пунктов полиции, установленных приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, в составе которого предусмотрено данное помещение.

3.1.28. Осуществить за счет собственных средств и (или) привлеченных средств проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы территории, подлежащей комплексному развитию в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», до начала реализации комплексного развития территории.

3.1.29. Обеспечивать в период действия Договора содержание Территории и осуществление мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами благоустройства территории города Сургута, утвержден-ными решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ, документацией
по планировке территории, Перечнем видов работ по благоустройству Территории (по форме согласно приложению 4 к настоящему Договору).

3.1.30. Застройщик во исполнение условий, предусмотренных
подпунктом 3.1.13 настоящего Договора, направляет проектную документацию, положительное заключение государственной экспертизы, документы по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности с подписанным проектом договора о безвозмездной передаче в муниципальную собственность
и актом приема-передачи в адрес Администрации.

3.1.31. Застройщик во исполнение условий, предусмотренных подпунктами 3.1.13, 3.1.14, 3.1.18.1, 3.1.18.3, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.27, 3.1.32 настоящего Договора, направляет подписанные проекты договоров 
о безвозмездной передаче объектов недвижимости, земельных участков 
в муниципальную собственность и акты приема-передачи в адрес Администрации.

3.1.32. В течение шести месяцев с даты окончания строительства в полном объеме объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, безвозмездно передать 
в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, 
а также транспортной инфраструктуры в границах красных линий улично-дорожной сети города Сургута.

3.1.33. В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся в границах территории комплексного развития получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в соответствии
с требованиями Правил благоустройства территории города Сургута, утвержденных решением Думы города от 26.12.2017 № 206-VI ДГ.

3.1.34. Один раз в полугодие предоставлять Администрации информацию 
о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
об осуществлении деятельности, связанной с реализацией настоящего Договора, в соответствии с приложением 6 к настоящему Договору.

Информацию за первое полугодие предоставлять не позднее 15 июля, следующего за отчетным периодом, за второе полугодие не позднее 15 января, следующего за отчетным периодом.

Обеспечить представителям Администрации, в том числе органам государственного и муниципального контроля (надзора) свободный доступ 
на Территорию.

Выполнить в соответствии с требованиями эксплуатационных служб, условия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, в случаях возникновения аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях 
(тепло, водо-, газо-, электроснабжения, телефонных линий и т.п.), располо-женных под (над) объектом и в границах Территории или в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ для проведения соответствующих работ.

Обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта, 
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, границы охранной зоны которого полностью или частично находятся 
в границах Территории, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности.

Не препятствовать юридическим лицам осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномоченных органов власти) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы.

3.1.35. Оплатить цену права на заключение настоящего Договора, указанную в разделе 2 настоящего Договора, в порядке, установленном извещением о проведении конкурса в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута.

3.1.36. После заключения настоящего Договора Застройщик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере, указанном 
в пункте 4.2 настоящего Договора.

3.1.37. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.1.38. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых на земельных участках и (или) реконструируемых объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов до их передачи в муниципальную собственность.

3.1.39. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводимых на земельных участках, объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

3.1.40. Обеспечить финансирование работ, предусмотренных настоящим Договором, в минимальном объеме _________________ рублей.

3.2. Застройщик вправе:

3.2.1. Привлекать к исполнению настоящего Договора иное лицо (лиц) 
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида 
или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных 
с исполнением настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного лица (лиц) Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

3.2.2. Передать предоставленный Застройщику для целей комплексного развития территории жилой застройки Ядра центра города Сургута земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подпунктом 3.2.1 настоящего Договора лицу или лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок
его аренды.

3.3. Администрация обязана:

3.3.1. Утвердить разработанную документацию по планировке территории
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подготовленную Застройщиком в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоящего Договора и действующим законодательством.

3.3.2. В течение одного года с момента исполнения подпункта 3.1.6 настоящего Договора принять и направить в адрес Застройщика решение 
об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки Ядра центра города Сургута 
в соответствии со статьей 56.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.3. В течение 30 рабочих дней со дня получения от Застройщика информации, представленной по формам, определенным приложениями 3, 4, 5 
к настоящему Договору, согласовать указанную информацию, в случае
ее соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, документации по планировке территории.

В случае несоответствия информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, документации по планировке территории, указанная информация подлежит возврату Застройщику на доработку с указанием выявленных замечаний (возражений).

Срок доработки выявленных замечаний (возражений) не может превышать 
30 рабочих дней с даты уведомления Застройщика о возврате информации 
на доработку.

3.3.4. Предоставить Застройщику техническое задание на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ на объекты социальной инфраструктуры, а именно: образовательный центр (общеобразова-тельная школа на 1 125 мест и детский сад на 350 мест) в срок не позднее шести месяцев с момента поступления соответствующего запроса от Застройщика.

3.3.4.1. Предоставить Застройщику техническое задание на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ на объект капитального строительства – кукольный театр «Петрушка» в срок не позднее шести месяцев
с момента поступления соответствующего запроса от Застройщика.

3.3.5. Предоставить Застройщику технологическое задание на объект капитального строительства кукольный театр «Петрушка», учитывающее оснащенность и особенности театрального комплекса в срок не позднее шести месяцев с момента поступления соответствующего запроса от Застройщика.

3.3.6. Администрация обязана заключить соглашение о взаимодействии 
по благоустройству (строительству) набережной реки Саймы (от улицы Университетской до Сургутского государственного университета, до Дворца торжеств) на части земельного участка под обустройство водохранилища
на реке Сайме ориентировочной площадью 31 800 кв. метров.

3.3.7. При условии выполнения Застройщиком обязательств, предусмот-ренных подпунктами 3.1.2, 3.1.8 настоящего Договора, в срок и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации предоставить Застройщику в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена и которые
не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории, а также в соответствующих случаях выдать разрешения на использование земель и земельных участков, градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство.

3.3.8. Осуществлять контроль за реализацией постановления Администрации города от 08.08.2025 № 4487 «О комплексном развитии территории жилой застройки Ядра центра города Сургута».

3.4. Администрация вправе:

3.4.1. В одностороннем порядке досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.2, 3.1.9, 3.1.20, 3.1.24, 3.1.27, 3.1.32 настоящего Договора. При этом право аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению путем одностороннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

3.4.2. Запрашивать у Застройщика информацию и документы, необходимые для осуществления контроля выполнения условий договора, 
в том числе сроков исполнения обязательств, указанных в пункте 3.1 настоящего Договора.

4. Способы обеспечения выполнения мероприятий 
по комплексному развитию территории жилой застройки

4.1. Способами обеспечения исполнения Договора являются независимая гарантия или внесение денежных средств по реквизитам, указанным 
в подпункте 4.4.1 настоящего Договора. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Застройщиком самостоятельно.

4.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Застройщиком после заключения Договора, но не позднее двадцати календарных дней с даты заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет _______________ рублей _____ копеек (200% от цены, по которой заключается Договор).

В случае непредоставления обеспечения исполнения Договора в указанный срок, Договор будет расторгнут в одностороннем порядке.

4.3. По настоящему Договору установлены следующие обязательства, которые должны быть обеспечены:

- обязательство соблюдать сроки исполнения Договора;

- обязательство по возмещению убытков Администрации, причиненных неисполнением или ненадлежащим (несвоевременным) исполнением обязательств по Договору;

- обязательство по уплате неустойки, штрафа, пени;

- обязательства, установленные подпунктами 3.1.4, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18.3, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.23, 3.1.24, 3.1.26, 3.1.27 настоящего Договора.

4.4. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставленному 
в виде внесения денежных средств.

4.4.1. Денежные средства в размере, указанном в пункте 4.2, перечисляются Застройщиком по следующим реквизитам:

ИНН 8602020249

КПП 860201001

сч. 03232643718760008700 ДФ г. Сургута (Администрация города Сургута, 
л/с 040АДМИН30)

БИК 007162163

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК / УФК по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре г. Ханты-Мансийск

р/сч.40102810245370000007

ОКТМО 71876000.

4.4.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются застройщику в полном объеме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Администрации, возникших в период действия обеспечения, в срок не превышающий 15 рабочих дней с даты окончания срока действия Договора и (или) полного исполнения Застройщиком всех обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.3. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению сторон денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются застройщику в полном объеме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Администрации, возникших в период действия обеспечения, в срок не превышающий 15 рабочих дней с даты расторжения Договора.

4.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставленному 
в виде независимой гарантии:

4.5.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом в случае ненадлежащего исполнения обязательств Застройщиком;

- обязательства Застройщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

- срок действия независимой гарантии с учетом требований 
подпункта 4.5.2 настоящего Договора;

- сумма банковской гарантии не может быть уменьшена на сумму выполненных Застройщиком обязательств в течении всего срока ее действия;

- указание Администрации в качестве бенефициара по независимой гарантии.

4.5.2. Срок действия независимой гарантии определяется Застройщиком самостоятельно с соблюдением следующих условий:

- независимая гарантия вступает в силу с даты ее выдачи;

- срок действия независимой гарантии может быть ограничен сроком исполнения обязательств по Договору, но не менее четырех лет с даты выдачи независимой гарантии. При этом, Застройщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее, чем за 30 календарных дней 
до истечения срока действия независимой гарантии, предоставленной Застройщиком в качестве обеспечения исполнения Договора.

4.5.3. Независимая гарантия хранится в Администрации города и подлежит возврату Застройщику в случае досрочного расторжения Договора 
по соглашению сторон и отсутствия неисполненных Застройщиком требований по уплате неустойки, штрафов, пени, убытков, либо досрочного исполнения Застройщиком своих обязательств по Договору.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае нарушения Застройщиком в отчетном периоде сроков, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.1.30 настоящего Договора, Застройщик уплачивает Администрации пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени от цены права на заключение Договора, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения срока, установленного подпунктами 3.1.1 – 3.1.30 настоящего Договора, до момента полного исполнения соответствующих обязательств по настоящему Договору, а также возмещает причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки.

5.3. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Застройщик уплачивает Администрации 
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.4. В случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, Администрация обязана возместить Застройщику убытки, причиненные неисполнением обязательств.

5.5. Застройщик, допустивший нарушение обязательств по настоящему Договору, обязан произвести уплату неустойки, предусмотренной пунктом 5.2 настоящего Договора, в течение 10 дней с момента получения письменного требования об этом. Уплата неустойки не освобождает Застройщика 
от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров.

5.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, 
после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Срок договора

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует 
до ________20__ года.

Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

7. Условия расторжения договора

Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по одному 
из следующих оснований:

7.1. По соглашению сторон.

Соглашение о расторжении договора совершается путем составления единого письменного документа, подписанного Сторонами договора. Обязательства считаются прекращенными с момента заключения соглашения Сторон о расторжении договора, если иное не предусмотрено в самом соглашении.

7.2. По инициативе Администрации в одностороннем порядке:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 3.1.1 – 3.31 настоящего Договора.

7.3. По инициативе Застройщика в одностороннем порядке:

- в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Договора.

7.4. По решению суда. При расторжении настоящего Договора 
в судебном порядке обязательства считаются прекращенными с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.

7.5. Сторона инициатор расторжения настоящего Договора по условиям, предусмотренным подпунктами 7.1.2 и 7.1.3 настоящего Договора направляет другой стороне настоящего Договора уведомление о расторжения договора 
с указанием причины расторжения. Договор считается расторгнутым, обязательства сторон прекращенными по истечении 30 дней с момента уведомления.

8. Особые условия

8.1. В случае досрочного расторжения Договора:

8.1.1. Сумма платежа за право заключения Договора, указанная 
в пункте 2.1 настоящего Договора возврату Застройщику не подлежит.

8.1.2. Объекты незавершенного строительства коммунально-бытовой, инженерной инфраструктуры, возведенные Застройщиком на Территории 
во исполнение принятых им на себя обязательств по Договору, поступают 
в муниципальную собственность на безвозмездной основе.

Застройщик обязан в течение двух месяцев со дня расторжения Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации для государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты незавершенного строительства коммунально-бытовой, инженерной инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

8.2. На дату заключения настоящего Договора Застройщик соответствует следующим условиям:

8.2.1. Наличие опыта застройщика по строительству объектов жилищного строительства в объеме _______кв. метров общей площади жилых помещений 
в многоквартирных жилых домах;

8.2.2. Наличие опыта застройщика по строительству объектов социальной инфраструктуры в количестве __________единиц.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону 
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. Заключительные положения

10.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любое уведомление, направленное сторонами друг другу 
по настоящему Договору, должно быть совершено в письменной форме. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 
по юридическому адресу стороны либо вручается под роспись представителю.

10.3. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой 
его частью:

-  приложение 1 «Сведения о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра города Сургута»;

-  приложение 2 «Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра города Сургута, в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению, выкупу и сносу и (или) реконструкции, включая многоквартирные дома»;

-  приложение 3 «Перечень подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией очередностью планируемого развития территории»;

-  приложение 4 «Перечень видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения»;

-  приложение 5 «План-график исполнения обязательств 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных 
утвержденной документацией по планировке территории»;

-  приложение 6 «Форма отчетности застройщика по реализации мероприятий, предусмотренных договором».

10.4. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один для Застройщика, два для Администрации.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон

| Администрация: _____________________________ _____________________________ _____________________________ М.П. | Застройщик: _____________________________ _____________________________ _____________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к Договору

от ___________ № _______

Сведения

о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра

города Сургута

Т1	           - границы территории, подлежащей комплексному развитию

- береговая полоса

Описание местоположения границ территории, подлежащей КРТ.

Территория, предлагаемая под комплексное развитие, расположена 
в границах Ядра центра города Сургута, площадью 206 566 кв. метров, отнесена к категории земель – земли населенных пунктов.

Координаты

характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра города Сургута

| Система координат: МСК-86 | Площадь территории комплексного развития: 206 566 м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек границы | Координаты |  |
|  | X | Y |
| Т1 |  |  |
| 1 | 982765.13 | 3572618.35 |
| 2 | 982818.79 | 3572754.74 |
| 3 | 982810.77 | 3572758.03 |
| 4 | 982798.76 | 3572763.01 |
| 5 | 982699.4 | 3572803.39 |
| 6 | 982691.13 | 3572780.98 |
| 7 | 982668.09 | 3572719.49 |
| 8 | 982663.52 | 3572716.21 |
| 9 | 982607.7 | 3572738.32 |
| 10 | 982588.39 | 3572688.45 |
| 11 | 982590.96 | 3572687.6 |
| 12 | 982589.43 | 3572683.8 |
| 13 | 982588.18 | 3572680.49 |
| 14 | 982601.83 | 3572676.06 |
| 15 | 982601.84 | 3572676.06 |
| 16 | 982602.27 | 3572675.91 |
| 17 | 982602.6 | 3572675.8 |
| 18 | 982607.76 | 3572673.09 |
| 19 | 982612.2 | 3572668.65 |
| 20 | 982614.07 | 3572664.98 |
| 21 | 982632.6 | 3572665.37 |
| 22 | 982633.02 | 3572665.38 |
| 23 | 982639.21 | 3572664.4 |
| 24 | 982643.29 | 3572662.54 |
| 25 | 982668.45 | 3572647.54 |
| 26 | 982669.96 | 3572646.54 |
| 27 | 982672.87 | 3572643.95 |
| 28 | 982676.65 | 3572639.87 |
| 29 | 982678.17 | 3572638.02 |
| 30 | 982678.94 | 3572636.89 |
| 31 | 982682.98 | 3572630.44 |
| 32 | 982684.56 | 3572630.2 |
| 33 | 982688.2 | 3572628.6 |
| 34 | 982703.18 | 3572620.17 |
| 35 | 982703.27 | 3572620.11 |
| 36 | 982711.34 | 3572615.52 |
| 37 | 982733.32 | 3572609.92 |
| 38 | 982739.75 | 3572611.02 |
| 39 | 982742.77 | 3572611.84 |
| 40 | 982747.79 | 3572614.38 |
| 41 | 982747.95 | 3572614.47 |
| 42 | 982748.6 | 3572614.79 |
| 43 | 982752.54 | 3572616.77 |
| 44 | 982755.37 | 3572617.94 |
| 45 | 982761.56 | 3572618.92 |
| 1 | 982765.13 | 3572618.35 |
| Т2 |  |  |
| 46 | 982645.43 | 3573554.94 |
| 47 | 982644.94 | 3573554.76 |
| 48 | 982641.23 | 3573553.94 |
| 49 | 982638.57 | 3573553.61 |
| 50 | 982635.88 | 3573552.81 |
| 51 | 982630.77 | 3573547.96 |
| 52 | 982630.33 | 3573542.72 |
| 53 | 982629.42 | 3573538.23 |
| 54 | 982626.57 | 3573532.64 |
| 55 | 982622.14 | 3573528.19 |
| 56 | 982620.69 | 3573527.22 |
| 57 | 982588.59 | 3573507.93 |
| 58 | 982584.45 | 3573506.04 |
| 59 | 982581.63 | 3573505.35 |
| 60 | 982556.74 | 3573501.11 |
| 61 | 982543.41 | 3573495.85 |
| 62 | 982507.38 | 3573453.48 |
| 63 | 982443.98 | 3573307.1 |
| 64 | 982443.42 | 3573306.11 |
| 65 | 982477 | 3573289.22 |
| 66 | 982470.03 | 3573274.8 |
| 67 | 982438.56 | 3573290.75 |
| 68 | 982427.14 | 3573267.06 |
| 69 | 982425.3 | 3573263.98 |
| 70 | 982420.86 | 3573259.53 |
| 71 | 982415.27 | 3573256.68 |
| 72 | 982411.68 | 3573255.87 |
| 73 | 982310.53 | 3573242.63 |
| 74 | 982257.65 | 3573233.47 |
| 75 | 982254.23 | 3573233.17 |
| 76 | 982248.04 | 3573234.15 |
| 77 | 982242.74 | 3573236.8 |
| 78 | 982197.35 | 3573268.57 |
| 79 | 982197.06 | 3573268.77 |
| 80 | 982196.73 | 3573269.02 |
| 81 | 982185.53 | 3573277.51 |
| 82 | 982003.6 | 3573310.29 |
| 83 | 981998.99 | 3573291.82 |
| 84 | 981998.3 | 3573287.84 |
| 85 | 981989.1 | 3573246.07 |
| 86 | 981997.44 | 3573243.55 |
| 87 | 981997.94 | 3573243.39 |
| 88 | 982025.78 | 3573235.62 |
| 89 | 982092.06 | 3573212.62 |
| 90 | 982106.28 | 3573207.69 |
| 91 | 982095.36 | 3573176.61 |
| 92 | 982082.93 | 3573141.23 |
| 93 | 982120.12 | 3573125.3 |
| 94 | 982118.57 | 3573120.91 |
| 95 | 982130.39 | 3573115.86 |
| 96 | 982137.69 | 3573111.08 |
| 97 | 982142.23 | 3573107.07 |
| 98 | 982146.74 | 3573102.23 |
| 99 | 982151.29 | 3573094.11 |
| 100 | 982153.04 | 3573090.1 |
| 101 | 982154.38 | 3573082.62 |
| 102 | 982154.51 | 3573074.64 |
| 103 | 982162.24 | 3573071.16 |
| 104 | 982162.82 | 3573069.03 |
| 105 | 982163.87 | 3573067.07 |
| 106 | 982164.26 | 3573066.33 |
| 107 | 982166.1 | 3573063.98 |
| 108 | 982174.88 | 3573060.58 |
| 109 | 982184.2 | 3573057.08 |
| 110 | 982195.9 | 3573052.86 |
| 111 | 982213.46 | 3573046.58 |
| 112 | 982214.88 | 3573050.34 |
| 113 | 982228.47 | 3573045.41 |
| 114 | 982267.43 | 3573031.56 |
| 115 | 982279.03 | 3573027.31 |
| 116 | 982293.75 | 3573021.67 |
| 117 | 982304.62 | 3573018.25 |
| 118 | 982493.37 | 3572948.52 |
| 119 | 982512.67 | 3572995.96 |
| 120 | 982508.73 | 3572997.59 |
| 121 | 982475.95 | 3573011.03 |
| 122 | 982445.88 | 3573023.36 |
| 123 | 982417.95 | 3573034.82 |
| 124 | 982415.6 | 3573035.7 |
| 125 | 982405.26 | 3573039.74 |
| 126 | 982439.28 | 3573123.56 |
| 127 | 982450.91 | 3573152.36 |
| 128 | 982469.08 | 3573196.96 |
| 129 | 982476.84 | 3573215.98 |
| 130 | 982490.59 | 3573249.91 |
| 131 | 982495.31 | 3573261.98 |
| 132 | 982503.16 | 3573284.3 |
| 133 | 982606.37 | 3573242.16 |
| 134 | 982639.85 | 3573324.5 |
| 135 | 982712.72 | 3573503.66 |
| 136 | 982718.12 | 3573517.77 |
| 137 | 982715.82 | 3573518.78 |
| 138 | 982711.99 | 3573520.45 |
| 139 | 982707.11 | 3573522.64 |
| 140 | 982697.48 | 3573526.86 |
| 141 | 982683.64 | 3573532.92 |
| 142 | 982674.89 | 3573536.73 |
| 143 | 982668.61 | 3573539.51 |
| 144 | 982663.77 | 3573541.61 |
| 145 | 982649.67 | 3573547.82 |
| 46 | 982645.43 | 3573554.94 |
| Т3 |  |  |
| 47 | 982781.37 | 3573672.72 |
| 48 | 982783.06 | 3573676.9 |
| 49 | 982816.32 | 3573759.55 |
| 50 | 982849.65 | 3573840.48 |
| 51 | 982755.68 | 3573877.58 |
| 52 | 982665.15 | 3573831.92 |
| 53 | 982656.05 | 3573762.26 |
| 54 | 982654.01 | 3573763.11 |
| 55 | 982651.31 | 3573761.43 |
| 56 | 982641.44 | 3573750.42 |
| 57 | 982623.69 | 3573708.36 |
| 58 | 982634.25 | 3573671.09 |
| 59 | 982663.41 | 3573654.7 |
| 60 | 982705.64 | 3573640.74 |
| 61 | 982710.8 | 3573641.6 |
| 62 | 982722.51 | 3573641.81 |
| 63 | 982732.43 | 3573649.78 |
| 64 | 982733.2 | 3573650.37 |
| 65 | 982738.79 | 3573653.22 |
| 66 | 982740.97 | 3573653.74 |
| 67 | 982742.47 | 3573656.04 |
| 68 | 982744.72 | 3573660.45 |
| 69 | 982749.15 | 3573664.9 |
| 70 | 982752.98 | 3573667.08 |
| 71 | 982765.96 | 3573672.7 |
| 72 | 982767.73 | 3573673.37 |
| 73 | 982773.92 | 3573674.35 |
| 74 | 982780.11 | 3573673.37 |
| 47 | 982781.37 | 3573672.72 |
| Т4 |  |  |
| 75 | 982443.42 | 3573306.11 |
| 76 | 982443.98 | 3573307.1 |
| 77 | 982507.38 | 3573453.48 |
| 78 | 982543.41 | 3573495.85 |
| 79 | 982556.74 | 3573501.11 |
| 80 | 982581.63 | 3573505.35 |
| 81 | 982584.45 | 3573506.04 |
| 82 | 982588.59 | 3573507.93 |
| 83 | 982620.69 | 3573527.22 |
| 84 | 982622.14 | 3573528.19 |
| 85 | 982626.57 | 3573532.64 |
| 86 | 982629.42 | 3573538.23 |
| 87 | 982630.33 | 3573542.72 |
| 88 | 982630.77 | 3573547.96 |
| 89 | 982629.67 | 3573546.91 |
| 90 | 982585.32 | 3573529.38 |
| 91 | 982584.26 | 3573528.74 |
| 92 | 982578.21 | 3573525.13 |
| 93 | 982570.1 | 3573520.27 |
| 94 | 982553.84 | 3573513.67 |
| 95 | 982543.84 | 3573504.47 |
| 96 | 982516.65 | 3573488.16 |
| 97 | 982516.52 | 3573487.49 |
| 98 | 982508.72 | 3573472.23 |
| 99 | 982507.02 | 3573470.65 |
| 100 | 982473.32 | 3573402.42 |
| 101 | 982459.51 | 3573374.04 |
| 102 | 982451.78 | 3573355.41 |
| 103 | 982446.68 | 3573316.42 |
| 104 | 982442.19 | 3573306.73 |
| 75 | 982443.42 | 3573306.11 |
| 105 | 982645.43 | 3573554.94 |
| 106 | 982642.79 | 3573559.38 |
| 107 | 982635.88 | 3573552.81 |
| 108 | 982638.57 | 3573553.61 |
| 109 | 982641.23 | 3573553.94 |
| 110 | 982644.94 | 3573554.76 |
| 105 | 982645.43 | 3573554.94 |
| 111 | 982771.42 | 3573653.19 |
| 112 | 982773.92 | 3573654.26 |
| 113 | 982773.93 | 3573654.27 |
| 114 | 982781.37 | 3573672.72 |
| 115 | 982780.11 | 3573673.37 |
| 116 | 982773.92 | 3573674.35 |
| 117 | 982767.73 | 3573673.37 |
| 118 | 982765.96 | 3573672.7 |
| 119 | 982752.98 | 3573667.08 |
| 120 | 982749.15 | 3573664.9 |
| 121 | 982744.72 | 3573660.45 |
| 122 | 982742.47 | 3573656.04 |
| 123 | 982740.97 | 3573653.74 |
| 124 | 982738.79 | 3573653.22 |
| 125 | 982733.2 | 3573650.37 |
| 126 | 982732.43 | 3573649.78 |
| 127 | 982722.51 | 3573641.81 |
| 128 | 982710.8 | 3573641.6 |
| 129 | 982705.64 | 3573640.74 |
| 130 | 982715.08 | 3573637.62 |
| 131 | 982757.93 | 3573647.37 |
| 111 | 982771.42 | 3573653.19 |
| 132 | 982765.13 | 3572618.35 |
| 133 | 982761.56 | 3572618.92 |
| 134 | 982755.37 | 3572617.94 |
| 135 | 982752.54 | 3572616.77 |
| 136 | 982748.6 | 3572614.79 |
| 137 | 982747.95 | 3572614.47 |
| 138 | 982747.79 | 3572614.38 |
| 139 | 982742.77 | 3572611.84 |
| 140 | 982739.75 | 3572611.02 |
| 141 | 982733.32 | 3572609.92 |
| 142 | 982711.34 | 3572615.52 |
| 143 | 982703.27 | 3572620.11 |
| 144 | 982703.18 | 3572620.17 |
| 145 | 982688.2 | 3572628.6 |
| 146 | 982684.56 | 3572630.2 |
| 147 | 982682.98 | 3572630.44 |
| 148 | 982678.94 | 3572636.89 |
| 149 | 982678.17 | 3572638.02 |
| 150 | 982676.65 | 3572639.87 |
| 151 | 982672.87 | 3572643.95 |
| 152 | 982669.96 | 3572646.54 |
| 153 | 982668.45 | 3572647.54 |
| 154 | 982643.29 | 3572662.54 |
| 155 | 982639.21 | 3572664.4 |
| 156 | 982633.02 | 3572665.38 |
| 157 | 982632.6 | 3572665.37 |
| 158 | 982614.07 | 3572664.98 |
| 159 | 982612.2 | 3572668.65 |
| 160 | 982607.76 | 3572673.09 |
| 161 | 982602.6 | 3572675.8 |
| 162 | 982602.27 | 3572675.91 |
| 163 | 982601.84 | 3572676.06 |
| 164 | 982601.83 | 3572676.06 |
| 165 | 982588.18 | 3572680.49 |
| 166 | 982584.29 | 3572670.19 |
| 167 | 982593.11 | 3572664.54 |
| 168 | 982598.68 | 3572660.97 |
| 169 | 982606.88 | 3572658.49 |
| 170 | 982613.86 | 3572657.33 |
| 171 | 982617.32 | 3572656.75 |
| 172 | 982628.44 | 3572656.69 |
| 173 | 982652.38 | 3572649.43 |
| 174 | 982657.56 | 3572640.62 |
| 175 | 982669.05 | 3572629.13 |
| 176 | 982669.54 | 3572626.17 |
| 177 | 982669.98 | 3572620.62 |
| 178 | 982677.71 | 3572612.89 |
| 179 | 982693.79 | 3572606.28 |
| 180 | 982707.57 | 3572602.17 |
| 181 | 982708.77 | 3572605.09 |
| 182 | 982707.73 | 3572600.41 |
| 183 | 982707.57 | 3572599.69 |
| 184 | 982710.36 | 3572598.18 |
| 185 | 982712.88 | 3572597 |
| 186 | 982718.53 | 3572595.71 |
| 187 | 982723.05 | 3572593.97 |
| 188 | 982730 | 3572591.8 |
| 189 | 982732.93 | 3572590.66 |
| 190 | 982745.48 | 3572594.81 |
| 191 | 982745.8 | 3572594.96 |
| 192 | 982746.73 | 3572596.99 |
| 193 | 982747.08 | 3572597.77 |
| 194 | 982752.16 | 3572610.02 |
| 195 | 982752.24 | 3572610.16 |
| 196 | 982752.31 | 3572610.15 |
| 197 | 982759.29 | 3572606.39 |
| 198 | 982760.22 | 3572605.87 |
| 132 | 982765.13 | 3572618.35 |
| 199 | 982438.56 | 3573290.75 |
| 200 | 982435.49 | 3573292.31 |
| 201 | 982426.35 | 3573272.38 |
| 202 | 982303.44 | 3573244.05 |
| 203 | 982251.05 | 3573240.06 |
| 204 | 982248.82 | 3573242.2 |
| 205 | 982219.75 | 3573270.06 |
| 206 | 982199.97 | 3573285.16 |
| 207 | 982198.54 | 3573286.12 |
| 208 | 982167.16 | 3573293.37 |
| 209 | 982158.22 | 3573288.21 |
| 210 | 982157.09 | 3573287.56 |
| 211 | 982155.95 | 3573287.83 |
| 212 | 982006.85 | 3573323.3 |
| 213 | 982006.14 | 3573320.44 |
| 214 | 982003.6 | 3573310.29 |
| 215 | 982185.53 | 3573277.51 |
| 216 | 982196.73 | 3573269.02 |
| 217 | 982197.06 | 3573268.77 |
| 218 | 982197.35 | 3573268.57 |
| 219 | 982242.74 | 3573236.8 |
| 220 | 982248.04 | 3573234.15 |
| 221 | 982254.23 | 3573233.17 |
| 222 | 982257.65 | 3573233.47 |
| 223 | 982310.53 | 3573242.63 |
| 224 | 982411.68 | 3573255.87 |
| 225 | 982415.27 | 3573256.68 |
| 226 | 982420.86 | 3573259.53 |
| 227 | 982425.3 | 3573263.98 |
| 228 | 982427.14 | 3573267.06 |
| 199 | 982438.56 | 3573290.75 |

Приложение 2

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

объектов капитального строительства, линейных объектов, расположенных в границах территории,

подлежащей комплексному развитию территории жилой застройки Ядра центра города Сургута,

в том числе перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих расселению,

выкупу и сносу и (или) реконструкции, включая многоквартирные дома

| № п/п | Адрес здания, строения, сооружения (объект) | Функциональное назначение объекта/наименование | Кадастровый номер объекта | Площадь объекта кв. м /протяженность объекта, м | Кадастровый номер земельного участка | Планируемые мероприятия в отношении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 63 | жилое | 86:10:0101200:479 | 48,9 | 86:10:0101200:88 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 62 | жилое | 86:10:0101200:12071 | 117,9 | 86:10:0101200:199 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 66 | жилое | 86:10:0101200:483 | 36,5 | 86:10:0101200:90 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 68 | жилое | 86:10:0101200:480 | 82,5 | 86:10:0101200:91 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 57 | жилое | 86:10:0101200:11499 | 72,9 | 86:10:0101200:193 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 59 | жилое | 86:10:0101200:478 | 22,5 | 86:10:0101200:228 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 56 | жилое | 86:10:0101200:472 | 23,2 | 86:10:0101200:237 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Революционная, дом 65 | жилое | 86:10:0101200:485 | 17,4 | 86:10:0101200:11367 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская, дом 9 | жилое | 86:10:0101200:281 | 108,4 | 86:10:0101200:81 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская, дом 7 | жилое | 86:10:0101200:280 | 42,1 | 86:10:0101200:82 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская, дом 1 | жилое | 86:10:0101200:276 | 33,1 | 86:10:0101200:204 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская, дом 4 | жилое | 86:10:0101200:279 | 67,1 | 86:10:0101200:11960 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская, дом 11 | жилое | 86:10:0101200:278 | 53,9 | 86:10:0101200:12025, 86:10:0101200:76 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Кедровая, дом 10 | жилое | 86:10:0101146:1479 | 41,1 | 86:10:0101200:35 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Кедровая, дом 13 | жилое | 86:10:0101146:1485 | 53,4 | 86:10:0101200:113 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Песчаная, дом 19 | жилое | 86:10:0101200:524 | 26,1 | 86:10:0101200:224 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Песчаная, дом 22 | жилое | 86:10:0101200:526 | 31,4 | 86:10:0101200:11438 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Песчаная, дом 21 | жилое | 86:10:0101200:525 | 36 | 86:10:0101200:11447 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сибирская, дом 4, квартира 1 | жилое | 86:10:0101031:246 | 38,7 | 86:10:0101200:134 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сибирская, дом 2а | жилое | 86:10:0101031:239 | 54,8 | 86:10:0101200:235 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 14 | жилое | 86:10:0101200:454 | 36,6 | 86:10:0101200:36 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 3 | жилое | 86:10:0101200:12029 | 101,8 | 86:10:0101200:55 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 5 | нежилое/домовладение | 86:10:0101200:464 | 40,4 | 86:10:0101200:56 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 7 | жилое | 86:10:0101200:467 | 52,8 | 86:10:0101200:57 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 15 | жилое | 86:10:0101200:457 | 119,9 | 86:10:0101200:60 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 4 | жилое | 86:10:0101200:463 | 34,6 | 86:10:0101200:65 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 6 | жилое | 86:10:0101200:465 | 60,3 | 86:10:0101200:66 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 16 | жилое | 86:10:0101200:459 | 48,1 | 86:10:0101200:67 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 14а | жилое | 86:10:0101200:456 | 53,4 | 86:10:0101200:69 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 1 | жилое | 86:10:0101200:447 | 60,7 | 86:10:0101200:145 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 9 | жилое | 86:10:0101200:469 | 112 | 86:10:0101200:149 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 9 | нежилое/нежилое здание | 86:10:0101200:12049 | 83,3 | 86:10:0101200:149 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 9 | нежилое/гараж | 86:10:0101200:12050 | 30 | 86:10:0101200:149 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 10 | жилое | 86:10:0101200:11446 | 16,2 | 86:10:0101200:150 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 17 | жилое | 86:10:0101200:460 | 59,7 | 86:10:0101200:169 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 17 | нежилое/гараж | 86:10:0101200:11990 | 30,6 | 86:10:0101200:169 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 17 | нежилое/баня | 86:10:0101200:11994 | 56,8 | 86:10:0101200:169 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 12 | жилое | 86:10:0101200:449 | 35,5 | 86:10:0101200:215 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 13 | жилое | 86:10:0101200:451 | 94,2 | 86:10:0101200:144 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 18 | жилое | 86:10:0101200:461 | 45,6 | 86:10:0101200:68 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная, дом 23 | жилое | 86:10:0101200:462 | 61,6 | 86:10:0101200:63 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Дорожный, дом 1Б | жилое | 86:10:0101200:509 | 39,7 | 86:10:0101200:70 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Дорожный, дом 1А | жилое | 86:10:0101200:510 | 50,8 | 86:10:0101200:232 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Дорожный, дом 2А | жилое | 86:10:0101200:493 | 49,4 | 86:10:0101200:161 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Дорожный, дом 9 | жилое | 86:10:0101200:515 | 42,7 | 86:10:0101200:212 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 32 | жилое | 86:10:0101200:258 | 157 | 86:10:0101200:2 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 34 | жилое | 86:10:0101200:11401 | 81,5 | 86:10:0101200:131 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 14 | жилое | 86:10:0101200:248 | 74,3 | 86:10:0101200:154 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 16 | жилое | 86:10:0101200:249 | 54,5 | 86:10:0101200:156 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 36 | жилое | 86:10:0101200:260 | 248,6 | 86:10:0101200:219 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 6 | жилое | 86:10:0101200:266 | 68,8 | 86:10:0101200:236 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Таежная, дом 30 | жилое | 86:10:0101224:987 | 58,4 | 86:10:0101200:44 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Парковая, дом 4 | жилое | 86:10:0101200:521 | 79,5 | 86:10:0101200:49 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, переулок Парковый, дом 2 | жилое | 86:10:0000000:5662 | 45,7 | 86:10:0101200:61 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Парковая, дом 3 | жилое | 86:10:0101200:520 | 54,6 | 86:10:0101200:50 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Парковая, дом 1 | жилое | 86:10:0101200:518 | 51,8 | 86:10:0101200:51 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Юности, дом 1Б | жилое | 86:10:0101031:350 | 34,6 | 86:10:0101200:157 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Юности, дом 1а | жилое | 86:10:0101031:352 | 55,5 | 86:10:0101200:242 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 3 | жилое | 86:10:0101027:83 | 41,2 | 86:10:0101027:28 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 1 | жилое | 86:10:0101027:79 | 58,2 | 86:10:0101027:29 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 2 | жилое | 86:10:0101027:91 | 60,9 | 86:10:0101027:54 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 5 | жилое | 86:10:0101027:75 | 49,2 | 86:10:0101027:55 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 4 | жилое | 86:10:0101027:87 | 52,6 | 86:10:0101027:56 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 7 | жилое | 86:10:0101027:86 | 94,4 | 86:10:0101027:235 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 3б | жилое | 86:10:0000000:6398 | 24,9 | 86:10:0101027:213 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей, дом 9 | жилое | 86:10:0101027:82 | 85,4 | 86:10:0101027:229 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Береговая, дом 43 | жилое | 86:10:0101027:115 | 84 | 86:10:0101027:26 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Береговая, дом 45 | жилое | 86:10:0101027:99 | 69,6 | 86:10:0101027:27 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Береговая, дом 64 | жилое | 86:10:0101027:105 | 99 | 86:10:0101027:32 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Боровая, дом 4 | жилое | 86:10:0101027:122 | 346,8 | 86:10:0101027:1 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Боровая, дом 2 | жилое | 86:10:0101027:129 | 65,1 | 86:10:0101027:37 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Боровая, дом 12 | жилое | 86:10:0101027:118 | 35 | 86:10:0101027:204 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 40 | жилое | 86:10:0101200:286 | 162,7 | 86:10:0101200:1 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 40 | нежилое/гараж | 86:10:0101200:11965 | 73,3 | 86:10:0101200:1 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 40 | нежилое/баня | 86:10:0101200:11966 | 42 | 86:10:0101200:1 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 30 | жилое | 86:10:0101200:293 | 51,9 | 86:10:0101200:78 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 26 | жилое | 86:10:0101200:285 | 64,7 | 86:10:0101200:84 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 28 | жилое | 86:10:0101200:328 | 30,2 | 86:10:0101200:189 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 24 | жилое | 86:10:0101200:303 | 64,8 | 86:10:0101200:124 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 36 | жилое | 86:10:0101200:320 | 95,7 | 86:10:0101200:240 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 38 | жилое | 86:10:0101200:312 | 22,8 | 86:10:0101200:72 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 32 | жилое | 86:10:0101200:319 | 40,3 | 86:10:0101200:11600 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Северная, дом 34 | жилое | 86:10:0101200:304 | 237,8 | 86:10:0101200:233 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 5 | жилое | 86:10:0102001:2785 | 39 | 86:10:0101200:89 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 20 | жилое | 86:10:0102001:2799 | 183,3 | 86:10:0101200:75 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 20 | нежилое/здание | 86:10:0101200:11513 | 99,3 | 86:10:0101200:75 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 20 | нежилое/здание | 86:10:0101200:11514 | 90,5 | 86:10:0101200:75 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 20 | нежилое/помещение | 86:10:0101200:11517 | 93,9 | 86:10:0101200:75 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 20 | нежилое/здание | 86:10:0101200:11518 | 53,1 | 86:10:0101200:75 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 18 | жилое | 86:10:0102001:2826 | 24,4 | 86:10:0101200:77 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 18 | нежилое/здание | 86:10:0101200:12028 | 41,7 | 86:10:0101200:77 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 17 | жилое | 86:10:0102001:2808 | 47,6 | 86:10:0101200:79 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 16 | жилое | 86:10:0102001:2790 | 30,3 | 86:10:0101200:80 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 23 | жилое | 86:10:0102001:2781 | 79,4 | 86:10:0101200:181 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 19 | жилое | 86:10:0102001:2766 | 28,2 | 86:10:0101200:188 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 6 | жилое | 86:10:0102001:2812 | 44,8 | 86:10:0101200:201 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 22 | жилое | 86:10:0102001:2810 | 42,1 | 86:10:0101200:234 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 8 | жилое | 86:10:0102001:2815 | 39,4 | 86:10:0101200:11354 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 12 | жилое | 86:10:0102001:2778 | 44,4 | 86:10:0101200:141 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 13 | жилое | 86:10:0102001:2779 | 19,2 | 86:10:0101200:183 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 21 | жилое | 86:10:0102001:2800 | 107,8 | 86:10:0101200:11950 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 21 | нежилое/здание | 86:10:0101200:11624 | 10,4 | 86:10:0101200:11950 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 21 | нежилое/здание | 86:10:0101200:11625 | 94,4 | 86:10:0101200:11951 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 15 | жилое | 86:10:0101200:11348 | 30,5 | 86:10:0101200:183 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Саймовская | сооружение дорожного транспорта/дорога автомобильная. «Улица Саймовская» | 86:10:0101200:11981 | 584 | 86:10:0000000:20520, 86:10:0101200:11735, 86:10:0101200:11970, 86:10:0101200:12074 | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Кедровая | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Кедровая» | 86:10:0101146:1491 | 172 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, улица Береговая | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Береговая» | 86:10:0000000:6089 | 177 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, улица Комсомольская | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Комсомольская» | 86:10:0102001:2795 | 236 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, улица Революционная | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Революционная» | 86:10:0101200:484 | 192 | 86:10:0101200:11968 | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, улица Учебная | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Учебная» | 86:10:0101000:3010 | 225 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сибирская | сооружение дорожного транспорта/участок автодороги по улице Сибирской (от улицы Университетской до пешеходного моста реки Саймы) | 86:10:0101200:11693 | 135 | 86:10:0000000:3466, 86:10:0101200:4 | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, переулок Дорожный | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Переулок Дорожный» | 86:10:0101000:2998 | 163 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель, улица Парковая | сооружение дорожного транспорта/сооружение: «Улица Парковая» | 86:10:0101000:3002 | 170 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель | сооружение коммунального хозяйства/сети теплоснабжения от точки врезки до границы земельного участка Учебная, 18 | 86:10:0101200:11988 | 109 | отсутствует | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель | сооружение коммунального хозяйства/сети холодного водоснабжения от точки врезки до границы земельного участка Учебная, 18 | 86:10:0101200:12013 | 109 | отсутствует | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель | сооружение коммунального хозяйства/сети холодного водоснабжения от ТК-30 сущ. до ТК2-30а, ТК2-30б, ТК2-30в, ТК2-30г, ТК2-30д, ТК2-30з, ТК2-30ж, микрорайон Строитель | 86:10:0000000:18765 | 329 | 86:10:0101031:147, 86:10:0101031:3822, 86:10:0101200:11373, 86:10:0101200:118, 86:10:0101200:131, 86:10:0101200:2, 86:10:0101200:44, 86:10:0101031:4697 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель | сооружение коммунального хозяйства/сети теплоснабжения от ТК2-30Б до границы земельного участка Юности, 1а | 86:10:0101200:11997 | 51 | 86:10:0101200:11373 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Строитель | сооружение коммунального хозяйства/сети холодного водоснабжения от ТК2-30Б до границы земельного участка Юности, 1а | 86:10:0101200:11999 | 51 | 86:10:0101200:11373 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Строителей | сооружение дорожного транспорта/дорога автомобильная. «Улица Строителей» | 86:10:0101027:90 | 133 | 86:10:0101027:196, 86:10:0101027:208 | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, от улицы Университетской, 1 (Узел связи №1), по улице Университетской, улице Ивана Захарова, улице 30 лет Победы, улице Электротехнической, улице Промышленной, до улицы Производственной, 24 (Узел связи №3) | сооружение связи/волоконно-оптическая линия связи на участке Узел связи №1 (ул. Университетская, 1) – Узел связи №3 (ул. Производственная, 24) | 86:10:0000000:22868 | 10 670 | 86:10:0101169:42, 86:10:0101000:713, 86:10:0101000:708, 86:10:0101000:624, 86:10:0101000:196, 86:10:0000000:19220, 86:10:0000000:18678, 86:10:0000000:5286, 86:10:0101000:6769, 86:10:0000000:22214, 86:10:0000000:18535, 86:10:0000000:21903, 86:10:0000000:4838, 86:10:0101003:6, 86:10:0101003:51, 86:10:0101027:41, 86:10:0101027:43, 86:10:0101028:4, 86:10:0101031:159, 86:10:0101031:158, 86:10:0101031:1900, 86:10:0101034:17, 86:10:0101034:6, 86:10:0101039:7, 86:10:0101039:30, 86:10:0101039:33, 86:10:0101042:29, 86:10:0101063:28, 86:10:0101063:8, 86:10:0101063:10, 86:10:0101063:177, 86:10:0101063:168, 86:10:0101063:200, 86:10:0101139:13, 86:10:0101169:44, 86:10:0101169:27, 86:10:0101169:32, 86:10:0101200:142, 86:10:0101212:141, 86:10:0101212:103, 86:10:0101212:140, 86:10:0101215:16, 86:10:0101215:11, 86:10:0101215:13, 86:10:0101225:25, 86:10:0101225:20, 86:10:0101225:9, 86:10:0101225:31, 86:10:0101225:32, 86:10:0101225:10, 86:10:0101225:19, 86:10:0101225:36, 86:10:0101225:2, 86:10:0101000:7357, 86:10:0101246:10, 86:10:0101250:22, 86:10:0101250:39, 86:10:0101250:1941, 86:10:0101250:1943, 86:10:0101250:48, 86:10:0101256:15, 86:10:0101217:1, 86:10:0101217:465, 86:10:0101217:26, 86:10:0101217:457, 86:10:0101217:49, 86:10:0101169:31, 86:10:0101000:700, 86:10:0101000:629, 86:10:0101042:303 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Учебная | коммунальное хозяйство/ Сооружение. КТПН-631 | 86:10:0101200:471 | 5,3 | отсутствует | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма | сооружение гидротехнические/- | 86:10:0000000:24936 | 2235.2/693 | 86:10:0101027:194, 86:10:0101027:195, 86:10:0101200:4, 86:10:0101200:64, 86:10:0000000:20520 | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Университетская | сооружение канализации/ дождевая канализация. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1, 2 очередь | 86:10:0000000:20495 | 1270 | 86:10:0000000:18535, 86:10:0101000:165, 86:10:0101000:172, 86:10:0101031:147, 86:10:0000000:22010 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Университетская | сооружение электроэнергетики/ наружное освещение. Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского. II пусковой комплекс. | 86:10:0000000:20556 | 4 260 | 86:10:0000000:18535, 86:10:0000000:3468, 86:10:0101000:205, 86:10:0101003:4, 86:10:0101003:6, 86:10:0101035:172, 86:10:0101035:42, 86:10:0101035:43, 86:10:0101035:5, 86:10:0101035:1791, 86:10:0101035:1793, 86:10:0101035:1794, 86:10:0101035:226, 86:10:0101035:227, 86:10:0101035:2902, 86:10:0101035:2911, 86:10:0101035:2927, 86:10:0101035:2909 | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ –Югра, город Сургут, микрорайон 24 | сооружение коммунальной инфраструктуры/канализационный коллектор от КНС-12(7) | 86:10:0101000:4142 | 1 420 | отсутствует | * |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, лесопарковая зона | объект незавершенного строительства/станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Мини-зоопарк. Первый павильон | 86:10:0101200:11957 | 2 561,9 | 86:10:0000000:18535 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, лесопарковая зона | объект незавершенного строительства/- | 86:10:0101200:11956 | 52,5 | 86:10:0000000:18535 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, лесопарковая зона | объект незавершенного строительства/- | 86:10:0101200:11954 | 1 686,9 | 86:10:0000000:18535 | снос |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, лесопарковая зона | объект незавершенного строительства/- | 86:10:0101200:11955 | 2 546,4 | 86:10:0000000:18535 | снос |

Примечание: * – объекты инженерной инфраструктуры (сети теплоснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, линии связи и иные сети), расположенные в границах территории, подлежащей комплексному развитию, 
в отношении которых будут осуществлены мероприятия, в соответствии с полученными техническими условиями и заключениями ресурсоснабжающих организаций.

Приложение 3

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

подлежащих строительству и реконструкции объектов капитального строительства,

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека

объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов в соответствии

с утвержденной документацией по планировке территории, предусмотренной данной документацией

очередностью планируемого развития территории

| № п/п | Адрес здания, строения, сооружения (объект) | Вид объекта/функциональное назначение объекта | Площадь/протяженность (кв. м/м) | Планируемые мероприятия в отношении объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Приложение 4

к Договору

от ___________ № _______

Перечень

видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения

| № п/п | Этап реализации решения о комплексном развитии территории | Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории комплексного развития | Срок выполнения работ по благоустройству территории комплексного развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Приложение 5

к Договору

от ___________ № _______

План-график

исполнения обязательств по строительству и вводу 
в эксплуатацию объектов, предусмотренных утвержденной

документацией по планировке территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Приложение 6

к Договору

от ___________ № _______

Форма отчетности

Застройщика по реализации мероприятий, предусмотренных договором

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации | Обоснование причин отклонения от графика мероприятий (при наличии просрочки) | Предложения по устранению причин отклонения от графика этапов и мероприятий (при наличии просрочки) | Объем финансирования проведенных работ (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |