# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

# за 2025 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Сургут за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.04.2026 № 4419 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов», на основе сведений, представленных в департамент финансов Администрации города в составе отчетов об исполнении муниципальных программ за 2025 год.

- Общие сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год

Начиная с 01.01.2025 в соответствии с требованиями окружного законодательства, рекомендациями Министерства экономического развития РФ и Минфина России, а также в связи с необходимостью приведения программ в соответствие со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города от 26.12.2023 № 495-VII ДГ (далее – Стратегия 2050), муниципалитетом осуществлен переход на новую систему управления муниципальными программами.

На уровне города был разработан новый порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Увержден постановлением Администрации города от 08.08.2024 № 4121 (далее – Порядок 4121).

Всего на территории города в 2025 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ, в том числе 1 муниципальной программы, содержащей мероприятия организационного характера (без привлечения финансирования).

В общем объеме средств бюджета города (50 232 245,76 тыс.руб.) расходы  на реализацию муниципальных програм составляют 45 970 377,77 тыс. рублей (93,1% от всех расходов).

Помимо бюджетных средств на реализацацию программ направлялись привлеченные средства (средства муниципальных предприятий; родительская плата за присмотр и уход за детьми; плата потребителей муниципальных услуг) в размере 778 773,01 тыс. рублей.

Таким образом, общий объем средств (за счет всех источников финансирования), направленных на реализацию программ, составил 
46 749 150,78 тыс. руб. – 93,78 % к плановым показателям.

Рисунок 1. Структура объема расходов, направленных на реализацию муниципальных программ в 2025 году

Традиционно наиболее финансовоемкими в 2025 году являются муниципальные программы социальной направленности, удельный вес таких программ в бюджете города составил 63,98 %.

Исполнение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2025 году представлено на рисунке 2:

Рисунок 2. Информация об объеме бюджетных ассигнований

в 2025 году, направленных на реализацию муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год произведена в отношении 19 муниципальным программам по 3 критериям.

Перечень критериев оценки эффективности с кратким описанием расчета представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2025 года 
в разрезе критериев оценки  представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ исполнения муниципальных программ по итогам 2025 года

в разрезе критериев оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатели муниципальной программы (УДП) |  | Структурные элементы муниципальной программы (УДСЭ) |  | Объем расходов, тыс. руб. (УОС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | % исполнения всего |
|  |  | количество показателей | общий % исполнения показателей | количество структурных элементов | общий % исполнения структурных элементов |  |  |  |
| 1 | Управление муниципальными финансами | 4 | 100,00 | 4 | 100,00 | 217 819,01 | 217 709,82 | 99,95 |
| 2 | Развитие образования | 14 | 90,96 | 7 | 99,73 | 26 665 033,67 | 26 032 553,53 | 97,63 |
| 3 | Развитие культуры | 5 | 98,46 | 6 | 97,93 | 2 674 530,42 | 2 654 229,49 | 99,24 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта | 5 | 100,00 | 7 | 95,56 | 2 424 566,66 | 2 258 815,98 | 93,16 |
| 5 | Развитие молодежной политики | 5 | 98,68 | 6 | 87,41 | 503 291,36 | 493 670,43 | 98,09 |
| 6 | Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности | 13 | 95,17 | 6 | 88,75 | 647 619,33 | 609 323,38 | 94,09 |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | 3 | 100,00 | 2 | 91,24 | 481 829,13 | 473 184,36 | 98,21 |
| 8 | Развитие транспортной системы | 11 | 99,15 | 10 | 97,30 | 9 098 663,75 | 8 708 104,58 | 95,71 |
| 9 | Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 | 316 083,27 | 314 109,85 | 99,38 |
| 10 | Профилактика правонарушений | 3 | 81,60 | 2 | 100,00 | 62 552,05 | 61 863,42 | 98,90 |
| 11 | Развитие муниципальной службы | 2 | 97,35 | 1 | 100,00 | 47 229,94 | 46 128,37 | 97,67 |
| 12 | Развитие гражданского общества | 7 | 100,00 | 4 | 99,74 | 186 324,25 | 184 899,01 | 99,24 |
| 13 | Развитие электронного муниципалитета | 6 | 100,00 | 5 | 100,00 | 433 151,90 | 431 782,34 | 99,68 |
| 14 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 9 | 97,24 | 5 | 98,42 | 80 579,46 | 80 579,46 | 100,00 |
| 15 | Комфортная городская среда | 7 | 94,87 | 9 | 85,19 | 1 987 208,98 | 1 430 014,08 | 71,96 |
| 16 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма | 2 | 100,00 | 1 | 99,96 | 30 365,24 | 30 322,63 | 99,86 |
| 17 | Развитие жилищной сферы | 5 | 97,06 | 7 | 79,40 | 2 158 708,94 | 1 289 936,40 | 59,75 |
| 18 | Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг | 4 | 100,00 | 5 | 99,66 | 676 913,04 | 652 651,31 | 96,42 |
| 19 | Укрепление общественного здоровья | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 |  |  |  |
|  | Всего по программам | 108 | 97,40 | 90 | 95,80 | 48 692 470,40 | 45 969 878,44 | 94,39 |
|  | Кроме того |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства резервного фонда, иным образом зарезервированные (нераспределенные) средства, а также средств, предусмотренных на обслуживание долговых обязательств муниципального образования (Управление муниципальными финансами города Сургута |  |  |  |  | 327 425,01 | 499,33 |  |
|  | внебюджетные источники (Развитие образования, Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности) |  |  |  |  | 768 470,01 | 778 773,01 |  |
|  | Всего по программам |  |  |  |  | 49 788 365,42 | 46 749 150,78 |  |

Определение итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ осуществлено на основании нижеследующих оценок:

I. Уровень достижения показателей муниципальных программ (УДПмп).

Рисунок 4. Интерпретация критерия «Уровень достижения показателей муниципальных программ (УДПмп)»

Данная оценка была проведена по 108 показателям, из них 90 (или 83,33 % от общего количества) показателей исполнено на 95 % и более.

Оценка выполнения показателей 19-ти муниципальных программ  за 2025 год (УДПмп)представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Оценка выполнения показателей муниципальных программ
 за 2025 год

По результатам данной оценки сделаны следующие выводы:

- по 16 муниципальным программам достигнут высокий уровень выполнения показателей,

- по 2-ум муниципальным программам «Развитие образования…» и «Комфортная городская среда…» сложился достаточный уровень выполнения показателей;

- по муниципальной программе «Профилактика правонарушений…» сложился средний уровень выполнения показателей.

Сводная информация об оценке выполнения показателей муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2025 год представлена в приложении 1 к докладу.

II. Уровень достижения составляющих структурных элементов муниципальных программ (УДСЭмп).

Рисунок 6. Интерпретация критерия «Уровень достижения  составляющих структурных элементов муниципальных программ (УДСЭмп)»

Данная оценка была проведена по 90 структурным элементам муниципальных программ.

Каждый структурный элемент оценивался по средневзвешенному значению следующих критериев:

- показатели структурного элемента;

- степень достижения количественных результатов мероприятий;

- выполнение контрольных точек мероприятий (результатов).

Уровень достижения составляющих структурных элементов муниципальных программ за 2025 год (УДСЭмп) представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Уровень достижения составляющтх структурных элементов муниципальных программ за 2025 год

По результатам данной оценки сделаны следующие выводы:

- по 15 муниципальным программам достигнут высокий уровень выполнения структурных элементов;

- по 3-ем муниципальным программам: «Молодежная политика…», «Управление муниципальным имуществом…», «Комфортная городская среда…» сложился достаточный уровень выполнения структурных элементов;

- по муниципальной программе  «Развитие жилищной сферы…» сложился средний уровень выполнения структурных элементов.

III. Уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году (УОСмп)

Рисунок 10. Интерпретация критерия «Уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году (УОСмп)»

Данная оценка характеризует уровень использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы.

Из расчета данной оценки исключены средства резервного фонда, иным образом зарезервированные (нераспределенные) средства, средства, направляемые на обслуживание долговых обязательств муниципального образования, а также средства предусмотренные за счет внебюджетных источников.

Оценка уровня освоения средств муниципальной программы (УОСмп) за 2025 год представлена на рисунке 11.

Рисунок 11. Оценка уровня освоения средств муниципальной программы (УОСмп) за 2025 год

Оценка позволила сделать следующие выводы:

- по 14 муниципальным программам достигнут высокий уровень использования запланированного объема средств;

- по 2-ум муниципальным программам «Развитие физической культуры и спорта…» и «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности …» уровень использования запланированного объема средств оценен как достаточный;

- по 2-ум муниципальным программам «Комфортная городская среда …» и «Развитие жилищной сферы…» уровень использования запланированного объема средств оценен как низкий.

По муниципальной программе «укрепление общественного здоровья…» данный критерий не оценивался.

IV. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИОЭ)

На основании вышеуказанных критериев рассчитаны итоговые расчетные оценки эффективности реализации муниципальных программ, интерпритация их результатов представлена на рисунке 12.

Рисунок 12. Интерпретация итоговой оценки эффективности реализации муниципальной программы

По каждому критерию было рассчитано среднее арифметическое значение оценок всех муниципальных программ, результат расчётов представлен на рисунке 13.

Рисунок 13. Результаты среднего значения итоговой расчетной оценки эффективности муниципальных программ

По результатам проведенного анализа реализации муниципальных программ в 2025 году все 19 муниципальных программ, реализуемых на территории города признаны эффективными.

При этом по 14 муниципальным программам достигнут высокий уровень эффективности, по 5 муниципальным программам – достаточный уровень эффективности.

Рисунок 14. Результаты оценки уровня эффективности

муниципальных программ за 2025 год

Сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании городской округ Сургут за 2025 год представлена в приложении 2  к докладу.

Результаты итоговой оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2025 год 
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Итоговая расчетная оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | уровень эффективности |
| 1 | Укрепление общественного здоровья | 100,00 | высокий уровень |
| 2 | Управление муниципальными финансами города Сургута | 100,00 | высокий уровень |
| 3 | Развитие гражданского общества в городе Сургуте | 99,81 | высокий уровень |
| 4 | Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте | 99,97 | высокий уровень |
| 5 | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма | 99,97 | высокий уровень |
| 6 | Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны | 99,94 | высокий уровень |
| 7 | Развитие культуры в городе Сургуте | 98,30 | высокий уровень |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте | 98,05 | высокий уровень |
| 9 | Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте | 99,48 | высокий уровень |
| 10 | Развитие муниципальной службы в городе Сургуте | 98,58 | высокий уровень |
| 11 | Развитие транспортной системы города Сургута | 97,97 | высокий уровень |
| 12 | Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте | 97,32 | высокий уровень |
| 13 | Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте | 95,88 | высокий уровень |
| 14 | Развитие образования городе Сургуте | 95,57 | высокий уровень |
| 15 | Развитие молодежной политики в городе Сургуте | 93,55 | достаточный уровень |
| 16 | Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте | 92,18 | достаточный уровень |
| 17 | Профилактика правонарушений в городе Сургуте | 91,61 | достаточный уровень |
| 18 | Комфортная городская среда в городе Сургуте | 88,23 | достаточный уровень |
| 19 | Развитие жилищной сферы в городе Сургуте | 85,38 | достаточный уровень |
| Среднее значение |  | 96,41 | высокий уровень |

Муниципальные программы со средним и низким уровнем эффективности по итогам оценки за 2025 год отсутствуют.

Несмотря на общую высокую оценку эффективности муниципальных программ за 2025 год, в процессе их реализации установлен ряд факторов, повлиявших на исполнение отдельных мероприятий муниципальных программ, в том числе:

- расторжение концессионного соглашения на создание объекта образования «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»;

- нарушение концессионерами сроков создания объектов «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)», а также сроков реконструкции и строительства объектов наружного освещения;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (в том числе на выполнение работ по проектированию автомобильных дорог и инженерных сетей, объектов благоустройства, объектов капитального ремонта, сносу муниципального имущества, строительству объектов «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте», «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте»);

- экономия, сложившаяся по оплате услуг по подвозу обучающихся в образовательные учреждения в связи с организацией образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий обучения по причине актированных дней, закрытия классов на карантин;

- уменьшение численности детей, которым были предоставлены путевки, от планируемой численности по причине болезни детей, отказа родителей (законных представителей) направлять на отдых;

- уменьшение фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и заменой социальной поддержки за двухразовое питание денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия карантина.

Деятельность структурных подразделений Администрации города, а также муниципальных учреждений в рамках программных и непрограммных направлений, как и в 2025 году, была направлена на обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, деятельности муниципальных учреждений, а также своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета. Кроме того, Администрацией города было продолжено решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Реализация муниципальных программ в 2025 году, как и в предыдущем периоде осуществлялась в условиях необходимости выполнения национальных целей и стратегических задач развития страны, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и показателей муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта.

Город Сургут в 2025 году принимал участие в реализации 7 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Также в рамках реализации муниципальных программ реализовывались:

- 6 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

- 7 региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа.

- 16 муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города.

Распределение расходов бюджета в разрезе федеральных проектов за 2025 год представлено на рисунке 15.

Рисунок 15. Распределение расходов бюджета в разрезе федеральных проектов за 2025 год

Расходы национальных проектов были направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонт автомобильных дорог, разработку системы для автоматизации процессов управления дорожным движением, благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих оборудование зданий общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н.), финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,  обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных учреждений.

В рамках муниципальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города, предусмотрены в том числе мероприятия по реализации инициативных проектов. За 2025 год были достигнуты следующие результаты:

реализовано 10 проектов (кроме того, по одному инициативному проекту реализован I этап – проведение проектно-изыскательских работ),  а именно:

1) Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап). В рамках реализации проекта на территории площадки установлены опоры освещения, трибуны и модульный административно-бытовой комплекс.

2) Фестиваль «Креативная энергия». В рамках реализации проекта проведены мастер-классы по 4 направлениям: «Анимация и 3D-графика», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR», «Фото и видеопроизводство», «Звукорежиссура», а также городской конкурс креативных индустрий «Арт-фьюжн» в целях популяризация творческих профессий и специальностей в сфере креативных индустрий.

19 ноября 2025 года в Сургутской филармонии состоялось заключительное мероприятие с подведением итогов конкурса, демонстрацией работ победителей, мастер-классами и лекциями.

3) Арт-пространство (2 этап). В рамках инициативного проекта выполнен ремонт и оснащение помещения «Арт-резиденции», расположенного по адресу: ул. Магистральная, 28, что позволило создать новый центр притяжения для реализации творческих проектов сургутян.

4) Экспозиция «Открывая тайгу». 27 ноября 2025 года состоялось торжественное открытие и презентация экспозиции, посвященной богатому миру сибирской тайги. Жители и гости города могут познакомиться с обитателями тайги, услышать голоса птиц и животных, почувствовать аромат деревьев и редких краснокнижных растений. Общая площадь экспозиции составила около 50 квадратных метров, на которых разместили более 150 экспонатов.

5) Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29. На территории благоустроена современная детская спортивная зона с малыми архитектурными формами, ограждением и освещением. Проект является победителем регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2025 году.

6) «Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой». В рамках проекта на территории парка «За Саймой» установлены 5 новых оригинальных арт-объектов, которые кроме того приспособлены для кормления обитателей парка.

7) Молодежный фестиваль «Рядом». 29 июня 2025 года состоялся молодёжный фестиваль «Рядом» на Центральной городской площади.

На фестивале работало 7 площадок:

- площадка «Образование РЯДОМ» – выставка-презентация учебных заведений – участников фестиваля для выпускников школ города и региона с целью выбора места дальнейшего обучения и получения компетенций.

- площадка «Добро РЯДОМ» – презентация видов добровольческой и волонтёрской деятельности (проведены мастер-классы и тренинги).

- площадка «Благотворительность РЯДОМ» – выставка-презентация благотворительных фондов города и региона разной направленности.

- площадка «Наука РЯДОМ» – выставка-презентация научных проектов студентов и школьников города, мастер-классы, настольные тематические игры.

- площадка «Экология РЯДОМ» – выставка-презентация экологических фондов и компаний, занимающихся переработкой отходов, мастер-классы по разумному потреблению.

- площадка «Творчество РЯДОМ» – творческие мастер-классы для молодежи и фотовыставка молодых фотографов.

- площадка «Возможности РЯДОМ» – лекции, мастер-классы и информационная деятельность о дополнительных возможностях поддержки молодёжных инициатив.

8) «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись). Выполнены работы по нанесению художественной росписи, посвященной истории становления и развития Сургутского государственного университета.

9) Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур». На территории города размещены семь бронзовых скульптур Лиса, которые создали новый туристический маршрут. Каждая фигура символизирует одну из ключевых ценностей города: науку, историю и традиции, память и подвиг, искусство и культуру, промышленность и нефтяной край, мультикультурность и перспективы развития, духовность.

10) «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» (I этап – выполнение работ по благоустройству объекта). Реализован первый этап проекта – выполнены работы по подготовке основания площадки (отсыпка песком), установлены малые архитектурные формы (турники для дрессировки собак), ограждения.

Кроме того, по инициативному проекту «Безопасный путь к школе и детскому саду в микрорайоне 40» реализован I этап – проведены проектно-изыскательские работы в целях дальнейшего обустройства дорожно-тропиночной сети к социальным объектам микрорайона.

Общая стоимость реализации указанных проектов составляет 57 283,1 тыс. рублей, из которых 52 254,2 тыс. рублей профинансировано за счет средств местного бюджета, 4 894,9 тыс. рублей за счет окружного бюджета и 134,0 тыс. рублей за счет средств граждан.

Рекомендации по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

По итогам проведенной оценки эффективности, все 19 муниципальных программ, реализуемых на территории города Сургута, признаны эффективными.

Данные программы были сформированы в новом формате с 01.01.2025 в соответствии с требованиями окружного законодательства, рекомендациями Министерства экономического развития РФ и Минфина России, а также в связи с необходимостью приведения программ в соответствие со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города от 26.12.2023 № 495-VII ДГ (далее – Стратегия 2050).

Все программы были сформированы и утверждены  в автоматизированной системе планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее – система «АЦК»).

На основании вышеизложенного, с учетом изменения структуры муниципальных программ, вступивших в силу с 01.01.2025, определены новые подходы к оценке их эффективности.

В целях планомерной работы по повышению эффективности муниципальных программ, с учетом осуществленной деятельности по переходу на новую систему управления муниципальными программами, ответственным исполнителям муниципальных программ и их структурных элементов необходимо:

1. Обеспечить синхронизацию утвержденных планов мероприятий («дорожных карт») ( в том числе в части реализации инициативных проектов) с планами реализации муниципальных проектов, сформированных в информационной системе «АЦК» по соответствующим мероприятиям (результатам).

2. В соответствии с требованиями Порядка 4121:

-  назначить приказами структурных подразделений Администрации города (муниципальных казенных учреждений Администрации города), являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ и (или) ответственными исполнителями структурных элементов муниципальных программ,  ответственных лиц за подготовку проекта муниципального правового акта Администрации города об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу), за формирование электронных документов, необходимых для реализации муниципальной программы и внесение в них изменений, отчетов о ходе реализации муниципальной программы. Указанные приказы предоставить в департамент финансов  до 12.05.2026 года;

- обеспечивать соответствие показателей, значений мероприятий (результатов), контрольных точек в электронных документах «Паспорт структурного элемента», формируемых в информационной системе «АЦК», данным по показателям сводной бюджетной росписи. В целях мониторинга муниципальных программ, осуществления внутреннего контроля за их исполнением, ответственными исполнителями по состоянию на 01 июля и 01 октября текущего года необходимо формировать отчет об исполнении муниципальной программы. Отчет готовится на основе программы, утвержденной по состоянию на последний календарный день отчётного периода.

3. Обеспечить актуализацию муниципальной программы (как в муниципальном правовом акте, так и в информационной системе  «АЦК») после внесения соответствующих изменений:

- в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в части показателей, результатов мероприятий, декомпозированных для города Сургута;

- в Стратегию 2050, план мероприятий по реализации Стратегии 2050 (в части показателей, мероприятий, ожидаемых результатов реализации мероприятий).

4. Соотнести значения показателей муниципальных программ со значениями показателей Стратегии 2050 с учетом  планомерности их ежегодного достижения в рамках реализации определенного этапа Стратегии 2050.

Информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Сургут за 2025 год в разрезе муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент финансов Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 218 209,15 тыс. руб. (40,02 % от плана).

В целях осуществления объективной оценки непосредственной деятельности департамента финансов из расчета уровня использования запланированного объема бюджетных средств исключены средства резервного фонда, иным образом зарезервированные (нераспределенные) средства, а также средства, предусмотренных на обслуживание долговых обязательств муниципального образования.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,00 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 17. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть муниципальной программы |  | 14 286,5 | 6,5 |
| 1.1 | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности» | по состоянию на 01.01.2026 года осуществлен переход 5 муниципальных казенных и бюджетных учреждений (из 115 учреждений), на единую централизованную информационно-аналитическую систему на основе платформы «1С:Предприятие» в целях обеспечения едиными методологическими и технологическими подходами к автоматизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности. | 14 286,5 | 6,5 |
| 2 | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 203 922,7 | 93,5 |
| 2.1 | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | осуществлялось выполнение функций, в том числе в части: - проведения бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и создание условий для качественной организации бюджетного процесса; - управления муниципальным долгом города; - формирования резервных средств в бюджете города; - обеспечения функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета. По результатам ежегодной оценки органами государственной власти автономного округа уровня открытости бюджетных данных и участию граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях автономного округа – Югры, город Сургут в 2025 году занял 1 место в рейтинге. Оценивались показатели, включающие комплекс мероприятий, в том числе по размещению сведений о бюджете на портале Администрации, освещению его формирования и исполнения в средствах массовой информации, подготовку брошюр «Бюджет для граждан», а также проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и его исполнению. Проведена обширная информационная компания по привлечению к участию граждан во Всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан. Конкурс проводится с 2015 года в целях выявления и распространения лучшей практики представления бюджета в доступном формате. В 2025 году от города Сургута на региональный этап было направлено 9 конкурсных проектов от физических лиц и 2 проекта от юридических лиц, 5 из которых признаны победителями Конкурса регионального этапа, в том числе 3 от физических лиц и 2 от юридических лиц. | 193 664,0 | 88,8 |
| 2.3 | Управление муниципальным долгом и формирование резервных средств бюджета города | реализовывались мероприятия, направленные на проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета: - полное и своевременное исполнение обязательств муниципального образования по договорам привлечения заемных средств; - исключение рисков неисполнения непредвиденных расходов, а также повышение эффективности формирования бюджетных средств путем установления резерва на оптимальном уровне. По итогам отчетного периода 2025 года муниципальный долг отсутствует. Осуществлялось формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Средства резервного фонда Администрации города использовались в порядке, утвержденном распоряжением Администрации города от 26.12.2007 № 4312. Кроме того, в бюджете города резервировались бюджетные ассигнования с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий. | 499,3 | 0,2 |
| 2.2 | Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса | приобретены лицензии для системы «Скиф-Бюджетный процесс «Конструктор форм». Обеспечено сопровождение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля». Осуществлен перевод в электронную форму процесса заключения соглашений/внесения изменений в соглашения с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – получателями субсидий из бюджета города с формированием текста соглашения и с подписанием электронной подписью сторон. Автоматизирован процесс проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий. В целях проведения мониторинга муниципальных программ и оценки эффективности в электронном виде автоматизированы процессы: - формирования отчетов по исполнению муниципальных программ, ее структурных элементов, событий; - расчета оценки эффективности муниципальных программ. Проведена подготовка к переходу на новую более современную версию клиентского приложения (ice-клиента) посредством интернет-браузера. Произведен перевод системы «АЦК» на российское программное обеспечение в части системы управления базами данных. | 9 759,3 | 4,5 |
|  | ИТОГО |  | 218 209,15 | 100,0 |

2.2. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 26 734 925,30 тыс. руб. (97,26 % от плана), в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 26 032 553,53 тыс. руб.;

- за счет других источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми) 702 371,77 тыс. руб.

По данной программе утверждено 14 показателей, из них:

- достигнуты значения по 13 показателям;

- не исполнен 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 95,57 баллов, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 19. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 4.

Таблица 4

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть |  | 767 872,31 | 2,95 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей решение задач национального проекта «Все лучшее детям» | модернизация МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н. , включающая капитальный ремонт и оборудование здания школы | 188 458,45 | 0,72 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | выплаты в рамках концессионного соглашения, связанные с созданием, эксплуатацией объекта «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» | 196 230,57 | 0,76 |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Педагоги и наставники» | в 36-и муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; осуществлены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2327 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 383 183,29 | 1,47 |
| 2 | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 25 264 681,22 | 97,05 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | обеспечена деятельность департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования | 671 695,75 | 2,58 |
| 2.2. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания | предоставлены субсидии 80-и муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели) | 21 081 519,37 | 80,98 |
|  |  | предоставлены субсидии 6-и частным организациям, 2-м индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, основного общего образования, 4-м частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | 477 642,32 | 1,83 |
|  |  | компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход 27 816 человек | 216 132,76 | 0,83 |
|  |  | организовано питание учащихся по очной форме обучения в 36 муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1 738 931,46 | 6,68 |
|  |  | организовано питание воспитанников частных общеобразовательных организаций | 7 918,32 | 0,03 |
|  |  | осуществлен подвоз 1 460 учащихся к трем муниципальным общеобразовательным учреждениям | 113 080,88 | 0,44 |
|  |  | заключены договоры с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования в форме материального стимулирования в период обучения 11-и студентов | 390,50 | 0,00 |
|  |  | выплачены именные стипендии имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования (в 1-м полугодии – 1398 учащихся, во 2-м полугодии – 1280 учащихся) | 5 070,95 | 0,02 |
|  |  | осуществлялся ремонт образовательных учреждений (текущий ремонт 51 объекта, капитальный ремонт 26 объектов); благоустроены территории 19 образовательных учреждений | 333 058,92 | 1,28 |
|  |  | обеспечена эксплуатация 153 зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования | 393 688,54 | 1,51 |
| 2.3. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | организован выезд 2 233 детей в организации отдыха детей и их оздоровления; организовано санаторно-курортное лечение 17-и детей-инвалидов по путевкам по типу «Мать и дитя» в республику Крым за счет средств местного бюджета; организован отдых и оздоровление 14 642 детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 740-а детей в лагерях, организованных на базе частных организаций | 225 551,43 | 0,87 |
|  | ИТОГО (за счет средств бюджета города) |  | 26 032 553,53 | 100,00 |
|  | КРОМЕ ТОГО расходы за счет внебюджетных источников | организовано питание детей за счет средств родительской платы | 702 371,77 |  |
|  | ВСЕГО расходов по программе с учетом внебюджетных источников |  | 26 734 925,30 |  |

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не исполнен показатель «Увеличение объема средств бюджета города, направленного немуниципальным организациям на оказание услуг (работ) в сфере образования». По данному показателю наблюдается снижение объема средств в 2025 году по сравнению предыдущим отчетным периодом.

Фактором, не позволившим достичь планового значения целевого показателя, является закрытие на ремонт с 01.09.2024 частной (немуниципальной) организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, - получателя субсидии НП «Центр временного пребывания детей» с последующим расторжением соглашения о предоставлении субсидии на 2025 год, что повлекло снижение объема субсидий, предоставленных немуниципальным организациям.

2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы являлся комитет культуры Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 2 654 229,49 тыс. руб. (99,24 % от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей, из них:

- достигнуты значения по 4 показателям;

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,30 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 21. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 5.

Таблица 5

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть |  | 29 616,22 | 1,12 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере культуры» | реализованы 3 инициативных проекта: - «Креативная энергия» - «Арт-Пространство» - «Экспозиция «Открывая тайгу» | 22 490,98 | 0,85 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», не входящего в состав национального проекта | проведены мероприятия по модернизации муниципальных общедоступных библиотек | 2 460,38 | менее 0,1 |
|  |  | укомплектованы книжными фондами 13 общедоступных муниципальных библиотек, являющихся структурными подразделениями МБУК «ЦБС» |  |  |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Развитие искусства и творчества», не входящего в состав национального проекта | проведены мероприятия по улучшению технического оснащения детского кукольного театра «Петрушка» | 1 119,67 | менее 0,1 |
| 1.4. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере культуры» | разработана проектная документация на реконструкцию 3 объектов: - МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция; - экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салмановая»; - встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы. (МБУК «Сургутский краеведческий музей») | 3 545,19 | 0,13 |
| 2. | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 2 624 613,27 | 98,88 |
| 2.1. | Оказание услуг (работ), осуществление мероприятий в целях развития сферы культуры, из них: | - предоставлены субсидии 3 коммерческим организациям, 2 индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города | 2 499 914,85 | 94,19 |
|  |  | - предоставлены субсидии курируемым комитетом культуры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (15 учреждений) и иные цели (13 учреждений) |  |  |
|  |  | - осуществлены выплаты именных стипендий 34 учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры |  |  |
|  |  | - массовые мероприятия муниципальных учреждений культуры обеспечены 15 временными мобильными туалетами |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений сферы культуры | обеспечена эксплуатация 39 объектов | 35 841,63 | 1,35 |
|  |  | выполнены работы по проверке сметной документации, обследованию и текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений сферы культуры: - МБУ «Централизованная библиотечная система (текущий ремонт кровельного ограждения); - МБУ «Сургутский краеведческий музей» (текущий ремонт); - МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого» (текущий ремонт крыльца); - МБУ ДО «Детская школа искусств №2» (обследование технического состояния конструкций здания); - МБУ ИКЦ «Старый Сургут» (обследование и текущий ремонт забирки Дома журналистов); - МАУ «Сургутская филармония» (текущий ремонт архитектурного освещения). | 8 314,59 | 0,31 |
|  |  | - выполнены работы по ПИР, капитальному ремонту объектов в сфере культуры (МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»); - проведена корректировка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт по замене ограждающих конструкций элементов кровли МБУДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого»; | 20 783,55 | 0,78 |
|  |  | выполнено благоустройство территории МБУК «Сургутский краеведческий музей» мемориальный комплекс геологов- первопроходцев Дом Ф.К.Салманова | 1 290,26 | менее 0,1 |
| 2.2. | Управление отраслью | обеспечена деятельность структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений (15 учреждений) | 58 468,39 | 2,20 |
|  | ИТОГО |  | 2 654 229,49 | 100,00 |

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не в полном объеме исполнен показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в сфере культуры» (исполнение составило 93,33%). Исполнение не в полном объеме планового значения показателя обусловлено недостаточной обеспеченностью местами дополнительного образования в муниципальных учреждениях, в связи с увеличением численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на конец 2025 года при сохранении количества учреждений, предоставляющих услуги дополнительного образования.

2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 2 258 815, 98 тыс. руб. (93,16 % от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей – достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 97,32 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 23. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 6.

Таблица 6

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направления расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес , % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть |  | 437 479,53 | 19,37 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» | осуществлена оплата платежей в рамках заключенного концессионного соглашения по созданию объекта «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (хоз.зона) | 424 122,52 | 18,78 |
|  |  | созданы 4 объекта спортивных сооружений в рамках концессионных соглашений: |  |  |
|  |  | - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час» (мкр. А); |  |  |
|  |  | - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского); |  |  |
|  |  | - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А. I этап строительства. Дворец боевых искусств»; |  |  |
|  |  | - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А II этап строительства». |  |  |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта «Развитие спорта высших достижений», не входящих в состав национальных проектов | реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в 5 организациях, входящих в систему спортивной подготовки | 3 368,11 | 0,15 |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта» | реализован инициативный проект «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)» | 9 985,40 | 0,44 |
| 1.4. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта» | проведена негосударственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости расконсервации объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями» | 3,50 | менее 0,01 |
| 2. | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 1 821 336,45 | 80,63 |
| 2.1. | Оказание услуг (работ), осуществление мероприятий в целях развития сферы физической культуры и спорта, из них: | предоставлены субсидии курируемым комитетом культуры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (9 учреждений) и иные цели (9 учреждений) | 274 479,24 | 12,15 |
|  |  | реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (3 527 человек) | 25 321,68 | 1,12 |
|  |  | развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 17 233,16 | 0,76 |
|  |  | массовые мероприятия муниципальных учреждений физической культуры и спорта обеспечены 21 временными мобильными туалетами | 112,04 | менее 0,01 |
|  |  | обеспечена эксплуатация 48 объектов | 23 070,69 | 1,02 |
|  |  | выполнены работы по капитальному ремонту: - покрытия футбольного поля «Спортивное ядро» МБУ ДО СШ «Аверс», - крыши здания МБУ ДО СШ «Виктория» | 34 645,81 | 1,53 |
|  |  | выполнены работы по проверке сметной документации по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственные управлению физической культуры и спорта: - МБУ ЦФП «Надежда»; - МБУ ДО СШОР «Кедр»; - МБУ ДО СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна; - МБУ ДО СШ «Виктория»; - МБУ ДО СШОР «Ермак» | 14 385,95 | 0,64 |
| 2.2. | Подготовка спортивного резерва | обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва (8 139 человек) | 1 388 044,62 | 61,45 |
|  |  | присвоены спортивные разряды, квалификационные категории судей (4 343 человека) | 96,80 | менее 0,01 |
|  |  | оказана социальная поддержка спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности (107 человек) | 2 259,71 | 0,10 |
| 2.3. | Управление отраслью | обеспечена деятельность структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений (9 учреждений) | 41 686,75 | 1,85 |
|  | ИТОГО |  | 2 258 815,98 | 100,00 |

2.5. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет внутренней и молодёжной политики Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 493 670,43 тыс. руб. (98,09 % от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей, из них:

- достигнуты значения по 4 показателям;

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 93,55 баллов, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 25. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 7

Таблица 7

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть |  | 2 725,62 | 0,55 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере молодежной политики» | реализован инициативный проект «Молодежный фестиваль «Рядом» | 2 570,62 | 0,52 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Социальная активность» | проведены мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность (49,615 тыс. человек) | 155,00 | 0,03 |
| 2. | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 490 944,81 | 99,45 |
| 2.1. | Оказание услуг (работ), осуществление мероприятий в целях развития сферы молодежной политики, из них: | предоставлены субсидии курируемым комитетом культуры муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (3 учреждения) и иные цели (3 учреждения) | 414 685,98 | 84,00 |
|  |  | массовые мероприятия муниципальных учреждений физической культуры и спорта обеспечены 33 временными мобильными туалетами | 93,95 | 0,02 |
|  |  | обеспечена эксплуатация 26 объектов | 7 525,43 | 1,52 |
|  |  | выполнены работы по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений сферы молодежной политики: - МАУ ПРСМ «Наше время»; - МБУ «ЦСП «Сибирский легион»; - МБУ «Вариант» | 12 632,30 | 2,56 |
| 2.2. | Организация трудоустройства подростков и молодежи | организовано трудоустройство 2 117 подростков и молодежи в свободное от учебы время | 38 071,78 | 7,72 |
| 2.3. | Управление отраслью | обеспечена деятельность комитета внутренней и молодежной политики Администрации города в сфере молодежной политики, выполнены функции (3 учреждения) | 17 935,37 | 3,63 |
|  | ИТОГО |  | 493 670,43 | 100,00 |

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено исполнением не в полном объеме показателя «Обеспеченность организациями в сфере молодежной политики» (исполнение составило 93,41%). Фактором, не позволившим достичь планового значения показателя является недостаточное количество подростковых клубов по месту жительства для детей и подростков от 7 до 17 лет.

2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет всех источников финансирования) на реализацию программы составил 685 724,62 тыс. руб. (95,55% от плана) в том числе:

- за счет бюджетных ассигнований 609 323,38 тыс. руб.;

- за счет других источников (средства предприятий) 76 401,24 тыс. руб.

По данной программе утверждено 13 показателей, из них:

- достигнуты значения по 10 показателям;

- исполнены менее чем на 95% 3 показателя.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 92,18 баллов, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 27. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 8

Таблица 8

Основные результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть муниципальной программы |  | 494 399,87 | 81,14 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» | выполнен капитальный ремонт объекта коммунальной инфраструктуры «Коллектор хозбытовой канализации». Инв. № 30236. Участок от КК-сущ. до КК- 13*, L-811 (м) d-800 и участок от КК-19 до КК-20, L-87,3 (м) d-500, расположенные по ул. Островского, протяженностью 0,424 км. | 203 328,61 | 33,37 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | выполнена реконструкция объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» | 234 548,75 | 38,49 |
|  |  | выполнено строительство объекта «Магистральный водовод по улице Мелик-Карамова от проезда Тихий до улицы Энергетиков в городе Сургуте». Объект не введен в эксплуатацию. | 56 522,51 | 9,28 |
| 2. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 114 923,51 | 18,86 |
| 2.1. | Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | выполнены работы по капитальному ремонту ветхих сетей общей протяженностью 0,38635 км на объектах: | 43 288,75 | 7,10 |
|  |  | - «Тепломагистраль №1. Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК-20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а»; |  |  |
|  |  | - «Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21»; |  |  |
|  |  | - «Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I пусковой комплекс. 1,2 очередь. Участок от 3ТК27 до НО5 (трубопровод Т1)». |  |  |
| 2.2. | Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов | выплачена субсидия на возмещение недополученных доходов АО «Сжиженный газ Север», осуществляющей реализацию газа населению по социально ориентированным тарифам (объем реализованного газа - 1 056 кг) | 3 722,94 | 0,61 |
| 2.3. | Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Сургута | разработана схема теплоснабжения города Сургута | 8 365,50 | 1,37 |
| 2.4. | Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в отраслях экономики | выполнены энергосберегающие мероприятия по следующим направлениям: | 59 496,87 | 9,76 |
|  |  | - ремонт системы электроснабжения с заменой светильников на энергосберегающие (МБУ ДО СШОР «Ермак», МБОУ СОШ № 19, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И., МБОУ СОШ № 1 - ремонт сетей тепловодоснабжения в МБОУ СОШ № 20 |  |  |
|  |  | разработана проектно-сметная документация на ремонт сетей теплоснабжения в МБДОУ детский сад № 4 «Умка», МБДОУ № 37 «Колокольчик» |  |  |
|  |  | проведена негосударственная экспертиза сметной документации по ремонту системы электроснабжения в МБОУ СОШ № 19, МБОУ лицей им. генерал-майора Хисматулина В.И.; по ремонту системы электроснабжения в МБОУ СОШ № 1 |  |  |
|  |  | установлено 5, поверено 15 и заменено 5 индивидуальных приборов учета ГХВС в муниципальных жилых помещениях | 49,45 | 0,01 |
|  |  | заменен 1 и поверено 3 индивидуальных прибора учета ГХВС в муниципальных нежилых помещениях |  |  |
|  |  | выполнена модернизация сетей тепловодоснабжения с применением энергосберегающих технологий на объектах: | за счет средств предприятий | - |
|  |  | - Тепломагистраль №1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса |  |  |
|  |  | - Внутриплощадочные сети теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику |  |  |
|  |  | - установлены частотные преобразователи на сетевые насосы на котельных № 33 и № 26; |  |  |
|  |  | - проведена реконструкция «Водовода от станции 2-го подъема до ТК-27 в пос. Таежный», участок от ТК-9 до ТК-27 в поселке Таежный» |  |  |
|  | ИТОГО (за счет средств бюджета города) |  | 609 323,38 | 100,00 |
|  | КРОМЕ ТОГО расходы за счет внебюджетных источников | средства предприятий | 76 401,24 |  |
|  | ВСЕГО расходов по программе с учетом внебюджетных источников |  | 685 724,62 |  |

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено исполнением не в полном  объеме следующих показателей:

- «Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования» (исполнение составило 82,69%). Исполнение не в полном объеме планового значения показателя обусловлено наличием несанкционированных подключений к сетям электроснабжения на территориях садовых объединений, большая протяженность линии электропередачи;

- «Доля индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных, поверенных) в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности» (исполнение составило 87,90%). Исполнение не в полном объеме планового значения показателя обусловлено уменьшением количества жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности в связи с их приватизацией в период реализации мероприятий;

- «Количество построенных/реконструируемых/модернизированных объектов инженерной инфраструктуры» (исполнение составило 66,67%). Объект «Магистральный водовод по улице Мелик-Карамова от проезда Тихий до улицы Энергетиков в городе Сургуте» не введен в эксплуатацию в связи с отсутствием технической возможности переключения абонентов на период производства работ по врезке трубопровода в существующие сети водоснабжения, по промывке и дезинфекции сети, работы на объекте полностью не завершены.  Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон 17.11.2025. Завершение работ планируется в 2026 году.

2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 473 184,36 тыс. руб. (98,21 % от плана).

По данной программе утверждены 3 показателя – достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 95,88 баллов, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 29. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 9.

Таблица 9

Основные результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 473 184,36 | 100,00 |
| 1.1. | Управление муниципальным имуществом города Сургута | осуществлена оценка рыночной стоимости объектов электросетевого хозяйства | 572,99 | 0,12 |
|  |  | проведены экспертизы отчетов об оценке рыночной стоимости муниципального имущества, экспертизы технического состояния нежилых зданий |  |  |
|  |  | изготовлены технические планы на объекты недвижимости |  |  |
|  |  | изготовлено 20 актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимости | 554,58 | 0,12 |
|  |  | изготовлена техническая документация на 4 объекта недвижимости |  |  |
|  |  | произведена оценка рыночной стоимости 1 объекта недвижимости |  |  |
|  |  | изготовлена техническая документация на 42 объекта энергохозяйства |  |  |
|  |  | оказаны услуги по начислению, учету, сбору, перечислению платы по договорам найма, доставке счетов-извещений и уведомлений о задолженности (на начало года начисление платежей по 3 207 лицевым счетам, на конец года – по 2 974 лицевым счетам, сбор платежей на начало года по 2 035 лицевым счетам, на конец года по 1 875 лицевому счету) за социальный и коммерческий наем муниципальных жилых помещений | 1 379,29 | 0,29 |
|  |  | обеспечено содержание и предоставление коммунальных услуг по незаселенным муниципальным жилым помещениям и нежилым помещениям (411 муниципальных помещений) | 36 747,64 | 7,77 |
|  |  | выполнены ремонтно-восстановительные работы по вскрытию входных дверей и замене дверных замков в 28 муниципальных жилых и нежилых помещениях |  |  |
|  |  | оказаны услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации в 12 муниципальных жилых и нежилых помещений |  |  |
|  |  | оказаны услуги по освобождению от имущества нанимателей 29 муниципальных жилых помещений |  |  |
|  |  | оплачены взносы в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов и 7 управляющим компаниям в части муниципальной собственности, а также услуги по ведению лицевых и специальных счетов для накопления взносов на капитальный ремонт | 36 734,55 | 7,76 |
|  |  | выполнены работы по ремонту 74 муниципальных жилых помещений, проверке сметной стоимости по 69 объектам | 24 603,18 | 5,20 |
|  |  | обеспечена сохранность муниципального имущества и реализация иных функций в части управления и распоряжения имуществом - 151 объект | 4 309,98 | 0,91 |
|  |  | установлено 43 автономных дымовых пожарных извещателя | 320,36 | 0,07 |
|  |  | выполнен капитальный ремонт кровли здания «Сургутский центр занятости населения» | 5 782,22 | 1,22 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | осуществлена деятельность МКУ «Казна городского хозяйства» по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества | 112 727,10 | 23,82 |
|  |  | осуществлена деятельность департамента имущественных и земельных отношений по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества | 249 452,47 | 52,72 |
|  | ИТОГО |  | 473 184,36 | 100 |

Несмотря на высокий  уровень эффективности муниципальной программы, уровень достижения составляющих структурных элементов оценен как достаточный, что обусловлено сокращением количества объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования, в связи со сносом объектов, их приватизацией и объединением.

2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 8 708 104,58 тыс. рублей (95,71% от плана).

По данной программе утверждено 11 показателей, из них:

- достигнуты значения по 10 показателям;

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 97,97 баллов, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 33. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 10

Таблица 10

Основные результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть муниципальной программы |  | 4 052 349,82 | 46,54 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 2,11 км по 5-ти объектам: - Дорога автомобильная. Улица Бахилова; - Сооружение: улица Юности; - Дорога автомобильная. Проспект Ленина: на участке от ул. Магистральной до ул. Декабристов; - Дорога автомобильная. Проспект Ленина: на участке от ул. Декабристов до стр. 35 по ул. Ленина; - улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский)» | 439 970,07 | 5,05 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | выполнены работы по автоматизации процессов управления дорожным движением - модернизировано 6 светофорных объектов на территории города | 30 561,6 | 0,35 |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | завершены работы по строительству и введены в эксплуатацию объекты: - «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса», протяженностью 1,302 км; - «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого», протяженностью 0,37 км | 2 022 145,13 | 23,22 |
|  |  | заключены муниципальные контракты и начато строительство объектов: - «Улица 33 «З» на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте»; - «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе»; - «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте» |  |  |
|  |  | проведены мероприятия по изъятию 7 земельных участков и 7 объектов недвижимости в целях строительства автомобильной дороги «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе» | 444 560,00 | 5,11 |
| 1.4. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов» | завершены работы по строительству и введены в эксплуатацию объекты: - «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте», протяженностью 0,7659 км; - «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута», протяженностью 0,4794 км. В составе объекта построена автомобильная парковка на 219 парковочных мест у поликлиники №4 | 426 756,19 | 4,90 |
|  |  | выполнение работ по строительству объекта «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте», завершение работ планируется в 2026 году |  |  |
|  |  | заключен муниципальный контракт на проектирование и строительство объекта «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте (1 этап до Киртбая 23 «З») со сроком реализации 2026 год |  |  |
|  |  | завершены работы по разработке проектной документации и получена государственная экспертиза по объектам: - «Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте; - «Проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г.Сургуте»; - «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте» |  |  |
|  |  | велась работа по разработке проектной документации на строительство объектов со сроком завершения работ в 2026 году: - Проезд к ЖК «Марьина гора» с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте; - Проезд от ул. Сосновой к ЖК «Марьина гора» в г. Сургуте; - Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте |  |  |
| 1.5. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений» | внесена концессионная плата в отношении автомобильной дороги пр. Комсомольский от ул. Федорова до ул. Кайдалова протяженностью 0,401 км | 52 512,95 | 0,60 |
|  |  | внесена концессионная плата в отношении линий уличного освещения протяженностью 373,7 км | 198 343,89 | 2,28 |
| 1.6. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут» | приобретено 29 автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе, для выполнения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 437 500,00 | 5,02 |
| 2. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 4 655 754,76 | 53,46 |
| 2.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», обеспечивающего организацию управления объектами дорожного хозяйства | 53 697,53 | 0,62 |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | ремонт 7 автомобильных дорог общей площадью 65,267 тыс. кв. м, протяженностью 2,657 км | 915 722,26 | 10,52 |
|  |  | капитальный ремонт и ремонт 13-ти внутриквартальных проездов общей площадью 25,780 тыс. кв. м, протяженностью 2,76 км |  |  |
|  |  | капитальный ремонт и ремонт 10-ти тротуаров общей площадью 25,570 тыс. кв. м, протяженность 7,23 км |  |  |
|  |  | ремонт двух парковок общей площадью 2,903 тыс. кв. м |  |  |
|  |  | выполнены работы по устранению повреждений дорожных покрытий (ямочному ремонту) на площади 20,75 тыс. кв. м |  |  |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | обеспечено комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 745,5 тыс. кв. м | 2 001 698,28 | 22,99 |
|  |  | изготовлено и установлено 63 новых автопавильонов на остановках общественного транспорта улично-дорожной сети города Сургута | 102 660,35 | 1,18 |
|  |  | обеспечено содержание средств регулирования дорожного движения (18 505 ед.) в соответствии с требованиями нормативных документов | 101 479,48 | 1,17 |
|  |  | обеспечено освещение автомобильных дорог и пешеходных зон протяженностью 6 959,66 м в соответствии с требованиями нормативных документов | 10 726,53 | 0,12 |
| 2.4. | Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования | возмещены недополученные доходы перевозчикам в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах до дачных кооперативов | 15 727,75 | 0,18 |
|  |  | возмещена часть затрат по лизинговым платежам в отношении 41 единицы автобусов хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 48 362,46 | 0,56 |
|  |  | возмещены недополученные доходы перевозчикам в связи с бесплатным проездом отдельных категорий граждан | 46 549,46 | 0,53 |
|  |  | осуществлена перевозка пассажиров на 35 регулярных городских маршрутах 9 автотранспортными предприятиями (количество пассажиров, перевезённых транспортом общего пользования в 2025 году - 24,2 млн. человек) | 1 358 178,64 | 15,60 |
|  |  | выполнены работы по изготовлению (приобретению), замене, установке, размещению, демонтажу и утилизации 150 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта для информирования пассажиров автобусных маршрутов | 952,02 | 0,01 |
|  | ИТОГО |  | 8 708 104,58 | 100,00 |

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не в полном объеме исполнен показатель «Доля площади территории города, находящаяся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов» (исполнение составило 94,12%). При планировании значения показателя на 2025 год учитыалась установка новых остановочных пунктов на застроенной территории города с учетом ввода в эксплуатацию автомобильных дорог, ввод которых состоится в 2026 году.

2.12. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 314 109,85 тыс. руб. (99,38 % от плана).

По данной программе утверждено 2 показателя – достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,94 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню оценки эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 39. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 11

Таблица 11

Основные результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 314 109,85 | 100,00 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | обеспечена деятельность аппарата управления по делам ГОиЧС | 50 765,28 | 16,16 |
|  |  | обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр»: совершено 1 979 выездов для проведения аварийно-спасательных, водолазно-спасательных работ и профилактических мероприятий, 97 выездов для проведения поисково-спасательных работ, 2 140 совершенных профилактических рейдовых мероприятий. Количество обученного населения способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС составило 1509 человек | 159 766,05 | 50,86 |
|  |  | обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»: отработано 535 932 сообщений от населения и организаций города, поступающих на номер вызова экстренных оперативных служб «112» | 81 730,48 | 26,02 |
|  |  | выполнены мероприятия по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 1 901,03 | 0,61 |
|  |  | обеспечение функционирования учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне – проведено 60 консультационных мероприятий | 43,62 | менее 0,1 |
| 1.2. | Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, укрепление пожарной безопасности и обеспечение безопасности граждан в местах массового отдыха на водных объектах | создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в целях гражданской обороны | 1 306,50 | 0,42 |
|  |  | введены в эксплуатацию 2 новых объекта оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | 2 206,86 | 0,70 |
|  |  | обслужено 55 объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | 6 119,60 | 1,95 |
|  |  | проведены мероприятия: 1) по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах: 2) по подготовке органов управления, сил и средств ГО и городского звена территориальной подсистемы ХМАО – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при возникновении ЧС и по сигналам ГО; 3) командно-штабное учение с органами управления и силами РСЧС по отработке вопросов безаварийного пропуска паводка, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных пожаров; 4) тактико-специальное учение по теме «Действия органов управления, сил гражданской обороны и Сургутского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на газопроводе»; 5) штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации в современных условиях». 6) в организациях, учреждениях и на предприятиях города было проведено 75 учений и тренировок | 1 435,09 | 0,46 |
|  |  | обслужено 6 пожарных водоемов | 2 187,06 | 0,70 |
|  |  | обслужены 64 водопропускных канавы | 6 648,28 | 2,12 |
|  | ИТОГО |  | 314 109,85 | 100,00 |

2.13. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по вопросам общественной безопасности.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 61 863,42 тыс. руб. (98,90 % от плана).

По данной программе утверждено 3 показателя, из них:

- достигнуто значение по 1 показателю;

- исполнено менее чем на 95% 2 показателя.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 91,61 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 41. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 12

Таблица 12

Основные результаты реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессная часть муниципальной программы |  | 61 863,42 | 100,00 |
| 1.1. | Профилактика правонарушений и обеспечение рассмотрения дел об административных правонарушениях | обеспечена деятельность 125 человек в народных дружинах. В течение 2025 года народными дружинникам осуществлены: - 2 278 выхода на профилактические и иные мероприятия направленные на обеспечение правопорядка; - 364 выхода на городские мероприятия; - 9 выходов на мероприятия по выявлению правонарушений Закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» совместно с контрольным управлением Администрации города; - 1014 выходов на охрану общественного порядка совместно с нарядами комплексных сил полиции | 5 211,92 | 8,42 |
|  |  | изготовлено и распространено среди населения, на информационных стендах, досках объявлений, в объектах с массовым пребыванием людей 15 002 экземпляров памяток профилактического характера «Осторожно, мошенник!» | 44,41 | 0,07 |
|  |  | обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В течение 2025 года в комиссию поступило и рассмотрено 692 дела об административных правонарушениях, из них 253 – в отношении несовершеннолетних, 439 – в отношении родителей (законных представителей), иных граждан. Вынесено постановлений о назначении административного наказания по результатам рассмотрении дела об административном правонарушении в виде административного штрафа – 402 на общую сумму – 981,95 тыс. рублей. В бюджет города на конец отчетного года взыскано 763,05 тыс. рублей | 34 339,96 | 55,51 |
|  |  | обеспечена деятельность административной комиссии. В 2025 году административной комиссией города Сургута рассмотрено 3763 протокола об административных правонарушениях (на 824 меньше, чем в предыдущем году). За отчетный период наложено штрафов на сумму 4 446,3 тыс. рублей. В бюджет города на конец отчетного года взыскано 5 438,56 тыс.рублей. В целях профилактики административных правонарушений на территории города в средствах массовой информации и социальных сетях размещалась информация в сфере административной ответственности с охватом просмотров более 600 тысяч человек | 20 887,13 | 33,77 |
| 1.2. | Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | организованы и проведены конкурсы, семинары, форумы, конференции, тренинги, круглые столы по вопросам профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, а также повышение информированности граждан об ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков | 420,00 | 0,68 |
|  |  | организовано производство и трансляции социальных роликов на радио/в телеэфире | 370,00 | 0,60 |
|  |  | проведены спортивные мероприятия с целью профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни | 390,00 | 0,63 |
|  |  | организованы и проведены мероприятия для молодежи, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактики наркомании | 200,00 | 0,32 |
|  | ИТОГО |  | 61 863,42 | 100,00 |

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено исполнением не в полном объеме следующих показателей:

- «Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)» (исполнен на 85,14%). Фактический уровень исполнения показателя обусловлен увеличением преступлений в 4 квартале.

- «Доля раскрытых преступлений от общего числа преступлений» (исполнен на 59,66%). Показатель характеризует уровень эффективности работы правоохранительных органов.

2.15. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программ составил 46 128,37 тыс. руб. (97,67% от плана).

По данной программе утверждено 2 показателя:

- достигнуто значения по 1 показателю;

- исполнен менее чем на 95% – 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,58 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки составила:

Рисунок 45. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 13

Таблица 13

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 46 128,37 | 100,00 |
| 1.1. | Обучение и повышение навыков муниципальных служащих для эффективного выполнения должностных обязанностей | 288 специалистов | 3 079,94 | 6,68 |
| 1.2. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы | 234 человека | 43 048,44 | 93,32 |
| ИТОГО |  |  | 46 128,37 | 100,00 |

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не в полном объеме исполнен показатель «Доля граждан, получивших пенсию за выслугу лет, от общего количества назначенной пенсии за выслугу лет» (исполнен на 94,70 %), что обусловлено заявительным характером выплаты.

2.16. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Наш город».

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 184 899,01 тыс. руб. (99,24% от плана).

По данной программе утверждено 7 показателей – достигнуто в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,81 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 47. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 14

Таблица 14

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 184 899,01 | 100,00 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | осуществлена деятельность муниципального казенного учреждения «Наш город» | 79 634,15 | 43,07 |
|  |  | эксплуатация инженерных систем и техническое обслуживанию конструктивных элементов зданий, сооружений 28 объектов МКУ «Наш город» | 2 657,07 | 1,44 |
|  |  | текущий ремонт помещений объектов МКУ «Наш город», расположенных по адресу ул. Мелик-Карамова,74а и ул. Декабристов, 5 | 1 690,36 | 0,91 |
| 1.2. | Развитие экосистемы поддержки гражданского общества | предоставлены субсидии 18-ти ТОС на реализацию социально значимых проектов, в рамках которых реализовано 209 мероприятий; | 15 480,72 | 8,37 |
|  |  | органами местного самоуправления при участии представителей некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений» в 2025 году проведено 3 семинара для представителей некоммерческих организаций, одна конференция и одна выставка | 940,00 | 0,51 |
|  |  | предоставлены субсидии, гранты в форме субсидий 17 социально-ориентированным коммерческим организациям, в том числе: | 10 175,89 | 5,50 |
|  |  | Региональному Благотворительному Фонду спортивной подготовки и реабилитации инвалидов имени «Алексея Ашапатова» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляющим услуги для инвалидов по проведению спортивной реабилитации | 270,299 | 0,15 |
|  |  | трем социально ориентированных некоммерческим организациям на возмещение затрат по приобретению и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов «Карта горожанина» (не менее 10 поездок на одного члена социально ориентированной некоммерческой организации ежемесячно) | 372,86 | 0,20 |
|  |  | 12 социально ориентированным некоммерческим организациям вручены гранты в форме субсидий по итогам Конкурса грантов Главы города Сургута | 5 471,30 | 2,96 |
|  |  | региональной ассоциации некоммерческих организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра некоммерческих организаций в городе (Консультационная поддержка некоммерческим организациям оказывается по мере поступления обращений. Оказано около 270 консультаций для 120 некоммерческих организаций) | 4 061,43 | 2,20 |
| 1.3. | Организация социологических исследований на территории муниципального образования по социально значимым вопросам | организовано и проведено 13 плановых социологических исследований с общим количеством опрошенных 21 974 человека. Семь социологических исследований проведены посредством заключения муниципальных контрактов со сторонними организациями, шесть исследований проведены посредством размещения анкетных опросников на платформе «Тестограф» | 2 880,00 | 1,56 |
| 1.4. | Обеспечение открытости информации о деятельности органов власти | количество телевизионных материалов – 6 449; количество произведённых радиоматериалов составило – 2 194; количество трансляций аудиороликов социальной рекламы – 1 828; объём размещенной информации на сайтах, порталах и в сообществах (группах) социальных сетях – 2 383. В аккаунтах Главы города Сургута и Администрации города Сургута в социальных сетях, на портале Администрации города опубликовано более 3 695 фотографий; в печатных изданиях (с дублированием в социальных сетях и сайтах «Сургутская трибуна» и «Новый город») опубликована информация в количестве 255 статей. В 2025 году вышел 51 выпуск газеты «Сургутские ведомости». Количество выпущенных газетных полос – 703. Также был опубликован специальный выпуск «Сургутских ведомостей», посвященный 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне (СВ от 09.05.2025), объем – 12 творческих полос | 71 404,82 | 38,62 |
|  |  | осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (обеспечение типографских работ, услуг, почтовая связь) | 36,00 | 0,02 |
|  | ИТОГО |  | 184 899,01 | 100,00 |

2.17. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 431 782,34 тыс. руб. (99,68 % от плана).

По данной программе утверждено 6 показателей, достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,97 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки:

Рисунок 49. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 15

Таблица 15

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направления расходов* | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 431 782,34 | 100,00 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений | осуществлена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» | 160 474,86 | 37,17 |
|  |  | эксплуатация здания муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» | 383,00 | 0,09 |
| 1.2. | Безопасный город | ремонт и техническое обслуживание электронного и оптического оборудования АПК «Безопасный город», установленной на территории города | 50 499,19 | 11,70 |
|  |  | установка камер видеонаблюдения на 2 общественных территориях города | 18 880,84 | 4,37 |
| 1.3. | Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления | закупка информационных систем, геоинформационных систем, прикладного и инструментального программного обеспечения, обеспечено сопровождение информационных и геоинформационных систем для органов местного самоуправления/муниципальных учреждений (26 единиц) | 17 192,00 | 3,98 |
|  |  | обеспечена работоспособность копировально-множительной, вычислительной техники и периферийных устройств для органов местного самоуправления/муниципальных учреждений (8 151 ед. техники) | 69 334,44 | 16,06 |
|  |  | Обеспечено функционирование: -10 цифровых платформ, используемых для муниципального управления: система электронного документооборота «Дело», система управления финансами «Автоматизированная система планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» / «АЦК-Муниципальный заказ», государственная информационная система «Образование», государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, картографическая система управления городскими проектами / Муниципальная геоинформационная система, автоматизированная система управления дорожным движением, единая платформа по управлению транспортными средствами, комплексная автоматизированная система земельно-имущественных отношений, комплексная система «Безопасный город», комплексная система управления общественным транспортом -10 цифровых сервисов для населения, созданных на базе цифровых платформ, используемых для муниципального управления: «ГосУслуги - Платформа обратной связи», «Обращения граждан на сайте Администрации», «Инвестиционный портал», «Бюджет для граждан Сургут», «Интерактивные карты города Сургута», «Единый транспортный портал», картографический сервис «Твой двор», «3-D портал города Сургута», интерактивный сервис контроля содержания дорог, мобильное приложение интеллектуальной транспортной системы Сургута -2 цифровых платформ, используемых для муниципального управления с применением искусственного интеллекта: комплексная система «Безопасный город", единая платформа по управлению транспортными средствами | 115 018,01 | 26,63 |
|  | ИТОГО |  | 431 782,34 | 100,00 |

2.19. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию программы составил 80 579,46 тыс. руб. (100 % от плана).

По данной программе утверждено 9 показателей:

- достигнуты значения по 8 показателям;

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 98,05 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации данной муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки составила:

Рисунок 53. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 16

Таблица 16

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная часть муниципальной программы |  | 63 546,37 | 78,86 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | предоставлено 8 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в производственной сфере (поддержаны проекты в сфере производства металлоконструкций, автомобильных стекол, малых архитектурных форм и интерактивного оборудования, продукции из мяса, кондитерских изделий и шоколада) | 10 694,82 | 13,27 |
|  |  | по результатам трех проведенных приемных кампаний по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, предоставлены субсидии по 262 из 299 заявок на возмещение части затрат на приобретение оборудования, лицензионных программных продуктов, на аренду и оплату коммунальных услуг нежилых помещений, на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия | 40 390,57 | 50,13 |
|  |  | предоставлено 9 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере социального предпринимательства (поддержаны проекты в сфере здравоохранения, спорта, дополнительного образования) | 7 262,80 | 9,01 |
|  |  | предоставлено 7 субсидий на финансовое обеспечение затрат предпринимателям в сфере креативных индустрий (поддержаны проекты в сфере радиовещания, IT-разработок, дизайна, проведения массовых мероприятий, производства изделий из стекла и изделий народных художественных промыслов и ремесел) | 5 198,18 | 6,45 |
| 2 | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 17 033,09 | 21,14 |
| 2.1. | Создание условий для развития потребительского рынка | на площадке фестиваля «Платформа 5200» проведены презентационно-закупочные сессии для крупных и средних компаний города с участием местных производителей и креативных предпринимателей (более 20 предпринимателей представили свои товары и услуги, по результатам проведенных мероприятий заключены 4 договора на поставку сувенирной гастропродукции, IT-решений) | 4 382,00 | 5,44 |
|  |  | подготовлена выставочная экспозиция от города Сургута в ежегодной окружной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры под брендом «Сделано в Югре» | 800,00 | 0,99 |
| 2.2. | Развитие агропромышленного комплекса | произведено 544,74 тонн собственной продукции (искусственно выращенной пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции) в год | 8 151,60 | 10,12 |
|  |  | исполнены мероприятия по отдельному государственному полномочию по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (администрирование) | 8,50 | 0,01 |
| 2.3. | Создание условий для развития туризма | созданы условия для развития туризма: | 864,99 | 1,07 |
|  |  | - ведется реестр туристических ресурсов и организаций туристской индустрии; |  |  |
|  |  | - осуществляется взаимодействие с субъектами туристской инфраструктуры, Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Фондом развития Югры в рамках проведения совместных мероприятий и содействия получению предпринимателями туристского сектора города региональных мер поддержки |  |  |
|  |  | - на информационной онлайн платформе «2 ГИС» активна специальная вкладка «Туристические места», в которой приведены основные достопримечательности, а также туристические маршруты по городу. Вкладка дополняется фотоматериалами и новыми маршрутами, по состоянию на 31.12.2025 в сервисе размещено 11 туристических маршрутов; |  |  |
|  |  | - оказывается содействие в развитии медицинского туризма |  |  |
| 2.4. | Популяризация предпринимательства | проведены мероприятия по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности (увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства на 2% по итогам 2025 года; за 2025 год вновь созданы 3 703 субъекта малого и среднего предпринимательства) | 2 396,00 | 2,97 |
|  |  | проведено 236 информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,00 | 0,12 |
|  |  | проведены образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход | 330,00 | 0,41 |
|  | ИТОГО |  | 80 579,46 | 100,00 |

2.20. Муниципальная программа «Комфортная городская среда в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 1 430 014,08 тыс. рублей (71,96% от плана).

По данной программе утверждено 7 показателей, из них:

- достигнуты значения по 4 показателям;

- 3 показателя исполнено менее чем на 95%.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 88,23 баллов, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 55. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 17

Таблица 17

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть муниципальной программы |  | 633 218,48 | 44,28 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнены работы по благоустройству общественных пространств в рамках реализации национального проекта: | 179 799,10 | 12,57 |
|  |  | - «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть 2 этап» |  |  |
|  |  | - «Парковая зона в мкр-не 20А». 3 этап. Детская площадка» |  |  |
|  |  | - «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75 (площадка для памп-трека)» |  |  |
|  |  | - «Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75 (площадка для отдыха)» |  |  |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Благоустройство общественных пространств» | выполнены работы по благоустройству объектов: |  |  |
|  |  | - «Экопарк «За Саймой». Дорожно-тропиночная сеть. 2 этап» | 53 944,83 | 3,77 |
|  |  | - «Обустройство пешеходного маршрута на территории исторического культурного слоя города Сургута» | 7 523,83 | 0,53 |
|  |  | разработана проектная документация на благоустройство объекта «Сквер Энергетиков в г. Сургуте» | 2 134,86 | 0,15 |
|  |  | осуществлены выплаты по концессионному соглашению за выполненные работы по наружному освещению пешеходных зон протяженностью 2,338 км | 1 782,60 | 0,12 |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий» | реализован инициативный проект «Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, 29» | 6 992,66 | 0,49 |
| 1.4. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств» | реализованы инициативные проекты: | 15 243,46 | 1,07 |
|  |  | - «Экопарк «За Саймой». Площадка для дрессировки и выгула собак» |  |  |
|  |  | - «Туристический маршрут «Следами Лиса: Городской Тур» |  |  |
|  |  | - «Дорога в прошлое: история СурГУ в датах» (художественная роспись)» |  |  |
|  |  | - «Хвостатый буфет» – установка кормушек для белок в парке «За Саймой» |  |  |
| 1.5. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» | выполнены работы по строительству берегоукрепительных сооружений на участке набережной протоки Кривуля в г.Сургуте. Готовность объекта - 75%. Планируемый срок завершения работ - октябрь 2026 года. | 365 797,14 | 25,58 |
| 2. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 796 795,59 | 55,72 |
| 2.1. | Формирование облика города, в том числе декоративно-художественного и праздничного оформления | организованы 34 локальные зоны декоративно-художественного и праздничного оформления города | 70 097,84 | 4,90 |
|  |  | выполнены работы по изготовлению и монтажу панно барельеф «Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине» | 560,00 | 0,04 |
|  |  | выполнены работы по содержанию и обслуживанию 4-х объектов архитектурно-художественного освещения города | 9 599,99 | 0,67 |
| 2.2. | Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | благоустроено 13 дворовых территорий | 191 263,77 | 13,37 |
| 2.3. | Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте | осуществлено зимнее содержание 18 проездов площадью 78 498 кв.м | 11 225,21 | 0,78 |
|  |  | осуществлено летнее содержание 7 проездов площадью 16 285 кв.м. | 887,21 | 0,06 |
|  |  | осуществлено зимнее и летнее содержание 118 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных для ИЖС, расположенных на территории муниципального образования городской округ Сургут | 3 855,85 | 0,27 |
|  |  | выполнены мероприятия по комплексному содержанию и ремонту территорий общественного пользования, объектов монументального искусства, объектов недвижимости | 465 367,68 | 32,54 |
|  |  | осуществлено обслуживание 16 общественных туалетов, установленных на территориях парков и скверов, туалетных кабинок в местах отдыха у воды | 36 314,13 | 2,54 |
| 2.4. | Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по содержанию жилого помещения, коммунальных услуг, организация подвоза питьевой воды | возмещены недополученные доходы управляющим и ресурсоснабжающим организациям, возникающие в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг | 2 345,00 | 0,16 |
|  |  | организован подвоз воды для 242 жителей 85 домов без централизованной системы холодного водоснабжения и с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН» | 5 278,91 | 0,37 |
|  | ИТОГО |  | 1 430 014,08 | 100,00 |

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено:

1) исполнением не в полном объеме показателей:

- «Количество благоустроенных дворовых территорий» (исполнен на 87,5%) в связи с неудовлетворительным качеством работ по благоустройству дворовой территории (не осуществлена процедура приемки-сдачи объекта в 2025 году), а также досрочным расторжением соглашения о предоставлении из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов не выполнено благоустройство 2-х дворовых территорий из 16 запланированных;

- «Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования» (исполнен на 91,42%)  и «Уровень обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования (в расчете на 1 человека)» (исполнен на 85,16% ) в связи с уточнением общей площади содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования в 2025 году в сторону уменьшения в результате проведения департаментом архитектуры и градостроительства комплексных кадастровых работ и корректировки площади зеленых насаждений по улице Геологическая.

2) недостаточным  уровнем исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований), что обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядчиком по строительству объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте».

2.21. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, экстремизма и терроризма»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

Общий объем расходов за счет бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 30 322,63 тыс. руб. (99,86 % от плана).

По данной программе утверждено 2 показателя, достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,97 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 57. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 18

Таблица 18

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату) | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процессная часть (комплексы процессных мероприятий) |  | 30 322,60 | 100,00 |
| 1.1. | Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования | проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | 38,70 | 0,13 |
|  |  | проведено 26 мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма | 14 865,80 | 49,03 |
|  |  | обеспечено размещение 27 576 публикаций, направленных на освещение деятельности органов местного самоуправления по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | 9 510,00 | 31,36 |
|  |  | обеспечено 98 102 участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | 651,70 | 2,15 |
|  |  | предоставлено 4 гранта некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма | 2 230,90 | 7,36 |
|  |  | предоставлено 4 гранта некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта | 2 826,90 | 9,32 |
|  |  | издано 12 000 ед. информационных материалов, тематических словарей, разговорников для иностранных граждан (мигрантов) и некоммерческих организаций | 198,60 | 0,65 |
|  | ИТОГО |  | 30 322,60 | 100,00 |

2.22. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 1 289 936,40 тыс. руб. (59,75 % от плана).

По данной программе утверждено 5 показателей, из них:

- достигнуты значения по 4 показателям;

- исполнен менее чем на 95% 1 показатель.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 85,38 балла, что соответствует ДОСТАТОЧНОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 59. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 19

Таблица 19

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная часть муниципальной программы |  | 849 985,27 | 65,89 |
| 1.1. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Национальная система пространственных данных» | выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 38 кадастровых кварталов в соответствии с утвержденными проектами межеваний, в целях уточнения местоположения границ земельных участков, установления или уточнения местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках | 15 906,08 | 1,23 |
| 1.2. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилых помещений 8 молодым семьям | 18 003,09 | 1,40 |
| 1.3. | Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» | выполнены работы по строительству объектов инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте: - «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»; - «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»; - «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»; Завершение работ запланировано на 2026 год | 799 691,78 | 61,99 |
| 1.4. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков» | завершены работы по строительству инженерных сетей в составе объектов: - «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута»; - «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А г. Сургута» | 5 459,22 | 0,42 |
|  |  | выполнены работы по разработке проектной документации на строительство объектов: - «Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»; - «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте»; - «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция». Инженерные сети» | 6 687,29 | 0,52 |
| 1.5. | Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий» | разработаны и утверждены 2 проекта межевания территории: - в границах улиц Индустриальная, Электротехническая, Комплектовочная и Нефтеюганское шоссе; - в границах улиц Комплектовочная, Технологическая, Монтажная и Производственная | 4 237,82 | 0,33 |
| 2. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 439 951,13 | 34,11 |
| 2.1. | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | предоставлено 22 выплаты возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения в аварийном доме | 111 742,43 | 8,66 |
|  |  | приобретено в муниципальную собственность 11 жилых помещений | 105 887,98 | 8,21 |
|  |  | обследован на предмет признания аварийным жилой дом по адресу улица Мечникова, дом 11 | 109,95 | 0,01 |
|  |  | осуществлен снос 13 аварийных (ветхих) многоквартирных домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан | 13 335,49 | 1,03 |
|  |  | проведена оценка 82 жилых помещений, подлежащих изъятию для муниципальных нужд | 84,94 | 0,01 |
|  |  | оказана государственная поддержка в форме субсидий, социальных выплат 31 семье, из них: - 4 ветеранам боевых действий; - 1 инвалиду; - 26 участникам специальной военной операции | 146 888,33 | 11,39 |
|  |  | оборудовано 56 специальных парковочных мест для граждан с инвалидностью на придомовых территориях многоквартирных домов | 4 181,49 | 0,32 |
|  |  | проведены работы по приспособлению 18 жилых помещений инвалидов с учетом потребностей инвалидов | 22 042,32 | 1,71 |
|  |  | приобретено 4 жилых помещения для обмена жилых помещений инвалидов | 35 508,52 | 2,75 |
| 2.2. | Формирование и освобождение земельных участков | подготовлено 10 межевых планов земельных участков из земель, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 64,63 | 0,01 |
|  |  | выполнено 10 отчетов об оценке рыночной стоимости земельных участков | 52,40 | менее 0,01 |
|  |  | выполнено 4 отчета об оценке рыночной стоимости объекта незавершенного строительства | 52,66 | менее 0,01 |
|  | ИТОГО |  | 1 289 936,40 | 100,00 |

Снижение уровня эффективности муниципальной программы обусловлено недостаточным исполнением показателя «Объем жилищного строительства» –  (исполнен на 85,29%). При плане на 2025 год 288,00 тыс. кв. м. жилья фактически в 2025 году введено в эксплуатацию 245,63 тыс. кв. м.

Неисполнение планового значения показателя связано с изменением застройщиками планов графиков ввода жилья, что обусловлено рядом факторов, включая инфляцию, изменением кредитных условий, пониженный спрос и снижение объема реализации жилья.

В свою очередь Администрацией города предпринимались соответствующие действия, направленные на достижение планового показателя объема строительства жилых домов: осуществлялся контроль и выездные мероприятия по осмотру хода строительства, оказывалось содействие застройщикам в технологическом присоединении к ресурсным  сетям, были  неоднократно  организованы  встречи и рабочие совещания с застройщиками.

Таким образом, Администрацией города в пределах своих полномочий был осуществлен весь необходимый комплекс мероприятий по вводу объектов жилищного строительства в эксплуатацию.

Сложившийся уровень исполнения общего объема расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы обусловлен:

- нарушением подрядными организациями сроков выполнения строительных работ по объектам инженерной инфраструктуры (Научно-технологический центра в городе Сургуте, кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр.).

- нарушением подрядными организациями сроков выполнения проектно-изыскательских работ по объектам инженерной инфраструктуры (сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе, сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов, Водоснабжение поселка Юность).

2.10. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Общий объем расходов (за счет бюджетных ассигнований) на реализацию программы составил 652 651,31 тыс. руб. (96,42 % от плана).

По данной программе утверждены 4 показателя, которые достигнуты в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 99,48 баллов, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности муниципальной программы, в том числе в разрезе составляющих критериев оценки.

Рисунок 17. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 20

Таблица 20

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы | Объем ассигнований, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  | 652 651,31 | 100,00 |
| 1.1. | Охрана окружающей среды | выполнена уборка мест несанкционированного размещения отходов в объеме 4 425 куб.м | 9 725,77 | 1,49 |
|  |  | выполнена уборка и утилизация отработанных автомобильных шин весом 234,35 тонны |  |  |
|  |  | содержание закрытого муниципального полигона ТБО в безаварийном состоянии (охрана объекта, тушение тлений и прочее) | 4 262,98 | 0,65 |
|  |  | разработан план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий |  |  |
|  |  | проведен производственный экологический мониторинг полигона для захоронений |  |  |
|  |  | проведены научно-исследовательские работы по орнитологическому исследованию на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц, и (или) достаточности мер защиты объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, пищевыми и биологическими отходами, расположенного в границах шестой подзоны приаэродромной территории, от привлечения и массового скопления птиц |  |  |
|  |  | выполнено озеленение территорий общественного пользования, произведены работы по подготовке почвы на 26 цветниках и посадке рассады на площади 8 459 кв.м | 11 332,98 | 1,74 |
|  |  | выполнено содержание 26 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для садоводческих товариществ города Сургута, в том числе работы по сбору, транспортировке и утилизации отходов, не относящихся к ТКО, образовавшихся на прилегающей территории к муниципальным площадкам накопления ТКО, содержание подъездных путей и прилегающей территории к местам (площадкам) накопления ТКО, по дезинфекции, дератизации и дезинсекции мест (площадок) накопления ТКО | 2 891,35 | 0,44 |
|  |  | обустроены контейнерные площадки для СОТ «Газовик» (2 шт.), СТ «Ягодное» (1 шт.) |  |  |
|  |  | осуществлены мероприятия по акарицидной, ларвицидной, дератизационной обработкам озелененных территорий города Сургута на площади 1 006,56 га. | 5 216,82 | 0,80 |
|  |  | осуществлено содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га | 21 345,74 | 3,27 |
|  |  | осуществлено ежедневное наземное патрулирование территории городских лесов на площади 4 445 га |  |  |
|  |  | произведено устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км в 4 лесных кварталах |  |  |
|  |  | выполнены работы по проведению экспертизы определения технического состояния и стоимости оборудования на объекте: «Предприятие по утилизации отходов. Комплекс по термическому обезвреживанию медицинских и биологических отходов» | 308,60 | 0,05 |
|  |  | проведена инвентаризация мест (площадок) накопления ТКО на соответствие требованием действующего законодательства | 281,20 | 0,04 |
|  |  | разработан проект рекультивации земельного участка Восточно-Сургутское месторождение нефти | 550,00 | 0,08 |
|  |  | выполнены работы по освобождению от движимого имущества самовольно занятого земельного участка: Кад. № 86:10:0101253:48 площадью 7 143 кв.м | 284,14 | 0,04 |
| 1.2. | Организация мероприятий похоронного дела и благоустройство территории кладбищ | выполнены работы по содержанию (видеонаблюдение, охрана, электроэнергия, вывоз ТКО, техническое обслуживание автоматического шлагбаума, обслуживание модульных туалетов на территории городского кладбища) и ремонту 7 объектов похоронного назначения (три закрытых кладбища: «Черномысовское», закрытое кладбище по улице Энергетиков, «Саймовское», два действующих: «Чернореченское», новое кладбище «Чернореченское-2», крематорий, колумбарий), автостоянки на 120 машино-мест | 37 392,21 | 5,73 |
|  |  | выполнены работы по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казенного учреждения «Ритуал» | 14 018,11 | 2,15 |
|  |  | предоставлены услуги по транспортировке тел (останков) умерших в специализированные медицинские учреждения в количестве 8760 часов | 524,97 | 0,08 |
|  |  | осуществлено содержание МКУ «Ритуал», в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению | 107 411,47 | 16,46 |
|  |  | выполнены работы по обеспечению территории объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» новыми местами захоронений ориентировочно для 2310 мест согласно проектной документации на площади 2,9 га | 274 570,64 | 42,07 |
|  |  | установлены две контейнерные площадки, два туалета на территории объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» |  |  |
|  |  | выполнены в полном объеме работы по благоустройству 7 этапа (на 19, 20 и 21 картах захоронений) |  |  |
|  |  | запланированные на 2025 год работы по 8 этапу строительства выполнены в полном объеме (частичная выторфовка и отсыпка участка песком). МКУ «ДДТ и ЖКК» подготовлены документы на заключения контракта (выторфовка, дрен. работы, укладка плит и т.д.) |  |  |
|  |  | выполнены работы по благоустройству объекта: «Аллея Славы» на территории кладбища «Чернореченское - 2»: - в полном объеме произведены работы по выторфовке территории, отсыпке песком, оборудованы места захоронений, произведена установка столбов, видеокамер, скамеек, металлического ограждения, линии эл. передач подведены, выполнены работы по укладке тротуарной плитки, по установке бордюрного камня, флагштоков и шлагбаума, асфальтировании, высажены деревья и кустарники, обустроен газон, произведен посев травы, установлена контейнерная площадка для ТКО | 80 138,32 | 12,28 |
|  |  | выполнены работы по благоустройству объекта: Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Чернореченское – 2»: - получена проектно-сметная документация на выполнение работ, положительное заключение негосударственной экспертизы в части проверки сметной стоимости; - подготовлена документация на размещение закупки | 579,99 | 0,09 |
| 1.3. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных | исполнено 506 заявок на отлов животных без владельцев (собак) | 75 074,63 | 11,50 |
|  |  | содержание в приюте на пожизненном содержании 983 голов животных без владельцев (собак) |  |  |
|  |  | осуществлен сбор и утилизация биологических отходов 34 голов животных | 172,00 | 0,03 |
| 1.4. | Формирование экологической культуры населения | проведено 120 мероприятий плана по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города Сургута, в практической природоохранной деятельности приняло участие 11 023 человека, в эколого-просветительской деятельности приняло участие 12 574 человека | 6 569,39 | 1,01 |
|  | ИТОГО |  | 652 651,31 | 100,00 |

Несмотря на высокий уровень эффективности муниципальной программы, не исполнены мероприятия по ликвидации накопленного вреда на муниципальном полигоне для захоронения твердых бытовых отходов, запланированные на 2025 год в рамках реализации муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Генеральная уборка».

Проектно-сметная документация по разработке проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов проходит процедуру получения заключений необходимых государственных экспертиз. Приемка выполненных работ запланирована на май 2026 года.

2.23. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения Администрации города.

Данная программа содержит мероприятия организационного характера (без финансового обеспечения). По ней утвержден 1 показатель, достигнут в полном объеме.

Итоговая расчетная оценка эффективности составила 100,00 балла, что соответствует ВЫСОКОМУ уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Рисунок 61. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация об основных результатах реализации муниципальной программы в 2025 году представлена в таблице 21

Таблица 21

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год

| Наименование направлений расходов | Основные результаты реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| Процессная часть муниципальной программы (комплексы процессных мероприятий) |  |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | В рамках данной программы осуществлялось вовлечение граждан в мотивирующие мероприятия по ведению здорового образа жизни (проведение лекций и бесед по тематике здорового образа жизни, правильному питанию, трансляция видеороликов социальной рекламы в общественных местах и в холлах учреждений, показ слайдов, трансляции радиобесед через радиоузел организации); проведение обучения населения по вопросам правильного питания и здорового образа жизни в школах здоровья; привлечение граждан возрастом 60+ к занятиям скандинавской ходьбой; привлечение граждан к участию в мероприятия, установленные Всемирной организацией здравоохранения – Всероссийский день физкультурника, Всемирный день здоровья, Всемирный день здорового пищеварения, и пр. мероприятия. Количество граждан, вовлеченных в 2025 году в мероприятия комплексного межведомственного плана составило 340 054 чел. По направлению физическая культура и спорт в течение 2025 года проведено 276 официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования городской округ Сургут. Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2025 году, составило 214 072. Из них в возрасте: от 3-29 лет – 135 531 человек; от 30-54 лет – 70 691 человек; от 55-79 лет – 7 735 человек ; 80 лет и старше - 115 человек. По направлению гигиеническое обучение и воспитание населения: по формированию у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, культуре питания; по мотивации к занятиям физической культурой и спортом; привлечению граждан к участию в мероприятиях, установленных Всемирной организацией здравоохранения, обучению граждан в школах здоровья и пр. исполнителями комплексного межведомственного плана проведены мероприятия с общим охватом 250 391 чел. |

Раздел 3. Результаты оценки налоговых расходов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются результаты оценки налоговых расходов (выпадающих доходов бюджета города, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической политики публично-правового образования, не относящимися к  муниципальным программам).

Согласно утвержденному на 2025 год перечню налоговых расходов города Сургута, большинство льгот и преференций, установленных по местным налогам, направлены на достижение целей социально-экономической политики муниципального образования, установленных Стратегией 2050.

Достижению цели реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года» соответствует налоговый расход, установленный решением Думы города от 30.10.2014 № 601-VДГ«О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута», в виде уменьшения  суммы исчисленного налога в отношении объектов недвижимого имущества, включённых в перечень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, права собственности на которые оформлены налогоплательщиками до 1 января 2024 года и по которым кадастровая стоимость, подлежащая применению с 1 января 2024 года, превышает кадастровую стоимость, внесённую в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению с 1 января 2023 года (далее – налоговый расход).

В 2025 году налоговая преференция предоставлялась осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицам – собственникам объектов недвижимости, соответствующих вышеуказанным критериям, в виде уменьшения подлежащей уплате суммы налога на 60% разницы между суммами налога исчисленными за налоговые периоды 2024 и 2023 годов.

Действие налогового расхода способствовало нивелированию резкого увеличения налоговой нагрузки на отдельную группу индивидуальных предпринимателей, у которых в результате проведенной на территории       ХМАО – Югры в 2023 году кадастровой оценки кратно выросла кадастровая стоимость объектов недвижимости, что, соответственно, привело к росту их налогооблагаемой базы.

В соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации города от 28.08.2020 № 6034 (в редакции от 20.02.2026)  проведена предварительная оценка налогового расхода, в том числе:

- оценка объемов налогового расхода (ответственный – департамент финансов Администрации города Сургута) исходя из данных, представленных ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры);

- оценка эффективности налогового расхода (ответственный – куратор налогового расхода – Администрация города (управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма, являвшееся ответственным за достижение соответствующей налоговому расходу цели муниципальной программы)).

По результатам проведенной оценки установлено, что налоговый расход был востребован. Количество физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и воспользовавшихся налоговой преференцией в 2024 году (с учетом установленного Налоговым кодексом механизма уплаты в 2025 году) составило 48 единиц. Общий объём налоговых расходов в 2025 году составил 6 400,65 тыс. рублей.

По совокупности всех критериев оценки налоговый расход в 2025 году признан целесообразным, результативным и эффективным (более подробная информация результатов оценки налогового расхода представлена в таблице 22).

Таблица 22

Информация о результатах оценки налогового расхода, соответствующего цели муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте

на период до 2030 года», за 2025 год

| ### № п/п | Результаты оценки |
| --- | --- |
| ### 1. | Оценка целесообразности налогового расхода |
| ### 1.1. | Критерий «Соответствие налогового расхода целям муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики города» |
|  | Соответствует цели муниципальной программы – содействие развитию клиентоцентричного города, ориентированного на максимальную поддержку предпринимательства |
| ### 1.2. | Критерий «Востребованность плательщиками предоставленной льготы (налоговой преференции)» |
|  | Востребован (коэффициент востребованности - 5,8%). Правом на получение налоговой преференции в 2025 году воспользовались 48 налогоплательщиков - физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, на общую сумму 6 400,65 тыс. рублей |
| ### 1.3. | Вывод: по совокупности критериев налоговый расход признан целесообразным |
| ### 2. | Оценка результативности налогового расхода |
| 2.1. | Оценка вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения целевого показателя |
|  | Налоговый расход является механизмом оптимизации налогообложения для категорий хозяйствующих субъектов, на которых его действие направлено, чем стимулирует увеличение товарооборота, за счет высвобождения дополнительных средств, направляемых на осуществление деятельности. Оказывает положительное влияние на изменение целевого показателя муниципальной программы «Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.», который в 2025 году составил 323 442 680 тыс. рублей (при этом на долю оборота индивидуальных предпринимателей приходится порядка 18,8 % или 60 807 220 тыс. руб.). Вклад налогового расхода в достижение целевого показателя составляет 0,002 %. |
| 2.2. | Оценка бюджетной эффективности |
|  | Объем налоговой преференции (налогового расхода) в 2025 году составил 6 400,65 тыс. рублей. В качестве альтернативного механизма достижения цели муниципальной программы рассматривалось предоставление субсидий на возмещение различного рода затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (аренду нежилых помещений, оплату коммунальных и консалтинговых услуг, приобретение оборудования и др). В случае применения данного механизма для поддержки 48 соответствующих категорий хозяйствующих субъектов, которым установлена налоговая преференция, потребовалось бы потребовалось бы 20 000,64 тыс. рублей. Объем расходов определен исходя из среднего размера предоставленных в 2025 году субсидий в расчете на 1 хозяйствующий субъект (416,68 тыс. руб.) и количества налогоплательщиков, воспользовавшихся налоговой преференцией (48 ИП). По результатам оценки бюджетной эффективности сделан вывод об отсутствии более результативных (менее затратных для бюджета города) альтернативных механизмов достижения цели муниципальной программы |
| 2.3. | Вывод: налоговый расход признан результативным, так как оказывает положительное влияние на изменение целевого показателя муниципальной программы, при этом менее затратные для бюджета города альтернативные механизмы достижения цели программы отсутствуют. |
| ### 3. | Итоги оценки эффективности налогового расхода |
|  | По совокупности критериев оценки действие налогового расхода признано эффективным. |