Приложение 18

Анализ бюджетных ассигнований департамента городского хозяйства Администрации города на реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» в части капитального ремонта объекта: «Проезд вокруг МКД № 29 по проспекту Ленина с проездом вдоль МБДОУ № 81 «Мальвина»

На капитальный ремонт объекта: «Проезд вокруг МКД № 29 по проспекту Ленина с проездом вдоль МБДОУ № 81 «Мальвина» (далее – Объект) проектом бюджета на 2026 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 
49 837 307,63 рубля.

Для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта заключен муниципальный контракт от 06.10.2025 № 118-ГХ, согласно которому общая стоимость работ составляет 71 196 153,76 рубля. Муниципальным контрактом предусмотрено перечисление авансового платежа в размере 30 % от цены контракта (21 358 846,13 рубля) за счет бюджетных ассигнований 2025 года. При этом, сроки выполнения работ: с 04.05.2026 по 31.10.2026.

Проектно-изыскательские работы по Объекту были выполнены в рамках муниципального контракта от 14.02.2025 № 04-ГХ.

Отмечаем, что согласно распоряжению Администрации города Сургута от 08.10.2008 № 2754 «Об утверждении перечней автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения», выписке из Единого государственного реестра недвижимости, протяженность Объекта, находящегося в муниципальной собственности, – 575 м. В техническом паспорте на Объект по состоянию на 12.10.2023 отражены следующие показатели:

- длина – 575 п.м;

- площадь 6 249,6 м2, в том числе:

- проезжая часть – 3 834,1 м2;

- съезды – 216,9 м2;

- тротуар – 519,0 м2;

- прочее – 173,2 м2;

- озеленение – 1 513,5 м2.

При этом, согласно проектной сметной документации на Объекте должны быть выполнены работы в объеме:

- площадь 7 531,0 м2, в том числе:

- проезжая часть – 4 821,0 м2;

- съезды – 216,9 м2;

- тротуар – 1 240,0 м2;

- озеленение – 1 470,0 м2.

Исходя из проектной документации работы планируется провести, не только на объекте муниципальной собственности, но и за границами полосы отвода - на территориях, не относящихся к Объекту (фото 1, 2).

Фото 1

Фото 2

Исходя из информации ДГХ от 02.12.2025, представленной в ходе экспертизы проекта бюджета, «для приведения проезда в нормативное состояние и создание комфортных условий для жителей, проектом предусмотрено устройство заездов и парковки на территориях, не относящихся к Объекту. Парковка с заездами, расположенная на придомовой территории, включена в благоустройство территории в связи с изменениями высотных отметок проезжей части внутриквартального проезда. Так как граница сопряжения проходит по территории парковки в процессе выполнения работ будет нарушена целостность асфальтобетонного покрытия на придомовой территории, а также создастся риск застоя поверхностных вод. В дорожно-строительный сезон 2026 года дополнительно проведем обследование объекта с целью уменьшения объема работ на смежных территориях. Благоустройство территории за границами объекта без обоснованной необходимости производиться не будет. Оплата будет произведена по фактически выполненным объемам».

Отмечаем, что, положениями статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что права владения, пользования и распоряжения своим имуществом принадлежат собственнику. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 287.6 Гражданского кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

Исходя из положений частей 1 – 4 статьи 36, пункта 2 части 2 статьи 44, части 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, правовым основанием проведения работ на территории многоквартирного дома является решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, так как земельный участок под многоквартирным домом принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам помещений в этом доме, это решение оформляется протоколом общего собрания.

В соответствии с частью 1 статьи 64 Федерального закона от 20.03.2025 
№ 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Проведение в рамках муниципального контракта на капитальный ремонт проезда работ на объектах, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности и не являющихся муниципальной собственностью, противоречит положениям частей 1 - 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 209, пункта 2 статьи 287.6 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 64 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Планирование бюджетных ассигнований на оплату работ, выполненных за границами полосы отвода Объекта, содержит риски неправомерного, нецелевого использования бюджетных средств.

В целях соблюдения положений частей 1 - 4 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 209, пункта 2 статьи 287.6 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 64 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», исключения рисков предоставления бюджетных ассигнований не на цели капитального ремонта объекта: «Проезд вокруг МКД № 29 по проспекту Ленина с проездом вдоль МБДОУ № 81 «Мальвина», предлагаем Администрации города производить оплату работ, выполненных в границах полосы отвода муниципального имущества, либо до проведения ремонтных работ урегулировать вопрос о корректировке границ муниципального имущества.

Шаева Жанна Александровна

52-82-01